Projekt Umowy                                                                                                                          NZ/38/U/P/AC/2021

UMOWA

zawarta w dniu ______2021 r.  w Limanowej pomiędzy:

 Szpitalem Powiatowym w Limanowej Imienia Miłosierdzia Bożego
 z siedzibą: 34 – 600 Limanowa, ul. Piłsudskiego 61, 

 KRS 0000019390, NIP 737-17-41-935, REGON P-000304378
 w imieniu którego działa Dyrektor – dr Marcin Radzięta

 zwanym dalej Zamawiającym
 a firmą _______________________________________________________________________
               _______________________________________________________________________

 z siedzibą: _____________________________________________________________________

 wpisaną do KRS __________________, NIP ________________, REGON  _________________

 reprezentowaną przez: ___________________________________________________

                                               ___________________________________________________

 zwaną dalej Wykonawcą 
W wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz.  1919 ze zm.), zwanej dalej   ustawą, została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1
1. PROJEKTANT zobowiązuje się do Opracowania dokumentacji projektowej  dla zadania dotyczącego rozbudowy i przebudowy Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Szpitala  Powiatowego w Limanowej wraz z uzyskaniem prawomocnego pozwolenia na budowę. 
· Powierzchnia planowanej rozbudowy 600 m 2

· Powierzchnia pomieszczeń do przebudowy 500 m2

2. Zakres dokumentacji projektowej obejmuje następujące FAZY PROJEKTOWE : 

I. Koncepcja architektoniczno-technologiczna.

 Zakres prac projektowych: 

1)Inwentaryzacja budowlana wielobranżowa dla potrzeb projektu.

2)Koncepcja architektoniczno-technologiczna określająca:

a)układ funkcjonalny pomieszczeń,

b)szczegółowe wyposażenie technologiczne wraz z wykazem,

c)etapowanie inwestycji uwzględniające ciągłość funkcjonowania SOR w trakcie realizacji inwestycji,

d)rozwiązania w zakresie instalacji sanitarnych (wentylacja mechaniczna i klimatyzacja, c.o., wod-kan, gazy medyczne),e)rozwiązania w zakresie instalacji elektrycznych i teletechnicznych, 

f)rozwiązania w zakresie konstrukcji, 

g)rozwiązania w zakresie ochrony przeciwpożarowej,

 h)określenie przyjętych rozwiązań materiałowo-wykończeniowych,

i) wizualizacje wewnętrzne i zewnętrzne (min. 4 szt. łącznie),

j) Szacowany (wskaźnikowy) koszt zadania .

3)Uzyskanie pozytywnej opinii rzeczoznawców d.s. higieniczno-sanitarnych i d.s. ochrony przeciwpożarowej oraz Zamawiającego.

II. Projekt budowlany przebudowy i rozbudowy Szpitalnego Oddziału Ratunkowego .Projekt budowlany wielobranżowy wykonany zgodnie z Rozporządzeniem  Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego(Dz.U. 2020 poz. 1609) w zakresie niezbędnym do uzyskania pozwolenia na budowę.  

Ponadto projekt uwzględniać musi wymagania określone w :

- Rozporządzeniu Ministra Zdrowia  z dnia 27 czerwca 2019 w sprawie szpitalnego  oddziału ratunkowego  (Dz.U.2019  poz 1213  ) 

-  Rozporządzeniu  Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą ( Dz.U. 2019 poz. 595)

Projekt budowlany będzie musi być zaopiniowany przez Rzeczoznawcę d.s. higieniczno-sanitarnych oraz Rzeczoznawcę d.s. p.poż. 

Zakres prac projektowych:

1)Przygotowanie mapy do celów projektowych.

2)Projekt zagospodarowania terenu.

3)Projekt architektoniczno-budowlany.

4)Projekt technologii medycznej.

5)Projekt konstrukcji.

6)Projekt drogowy.

7)Inwentaryzacja zieleni oraz gospodarka drzewostanem.

8)Projekt instalacji sanitarnych wewnętrznych (wentylacja mechaniczna i klimatyzacja, c.o., wod-kan, gazy medyczne),

9)Projekt instalacji elektrycznych i teletechnicznych.

10)Układ instalacji zewnętrznych (likwidacja kolizji, przebudowa istniejących i budowa nowych instalacji zewnętrznych).

11)Projekt geotechniczny, Dokumentacja badań podłoża gruntowego, Opinia geotechniczna.

12)Scenariusz pożarowy.

13)Uzgodnienie projektu przez Rzeczoznawców d.s. higieniczno-sanitarnych i d.s. ochrony przeciwpożarowej.

14)Przygotowanie i złożenie w imieniu Inwestora wniosku o pozwolenie na budowę.

III. Projekt wykonawczy. Projekt wykonawczy wielobranżowy sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie niezbędnym do realizacji robót budowlanych oraz uzyskania wymaganych Decyzji na użytkowanie obiektu.

1) Projekt zagospodarowania terenu.

2) Projekt architektoniczno-budowlany.

3) Projekt technologii medycznej

4) Projekt wyposażenia ogólnego oraz medycznego wraz z zestawieniem.

5) Projekt aranżacji wnętrz.

6) Wizualizacje wewnętrzne i zewnętrzne (min. 4 szt. łącznie),

7) Projekt konstrukcji.

8) Projekt drogowy.

9) Projekt instalacji sanitarnych wewnętrznych (wentylacja mechaniczna i klimatyzacja, c.o., wod-kan, gazy medyczne),

10)Projekt instalacji elektrycznych i teletechnicznych(elektryka, oświetlenie, SSP, KD, DSO, IT, CCTV, instalacji przyzywowej , system kolejkowy, etc.)

11)Projekt instalacji zewnętrznych (likwidacja kolizji, przebudowa istniejących i budowa nowych instalacji zewnętrznych).

12)Uzgodnienie projektów przez Rzeczoznawców d.s. higieniczno-sanitarnych i d.s. ochrony przeciwpożarowej.

13)Uzyskanie w imieniu Inwestora pozwolenia na oraz zgłoszenie  do  przebudowy istniejących / budowy nowych instalacji zewnętrznych wraz z uzyskaniem wszelkich niezbędnych uzgodnień i opinii umożliwiających dokonanie skutecznego zgłoszenia w w/w. zakresie. Kosztorysy inwestorskie, przedmiary robót, Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót. Kosztorysy inwestorskie i przedmiary robót sporządzone zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno –użytkowym Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót sporządzone zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno –użytkowego

IV.  Nadzór autorski. Pełnienie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji inwestycji, a w szczególności

a)Udział zespołu projektowego w naradach koordynacyjnych.

b)Rozwiązywanie problemów projektowych oraz przygotowywanie dokumentacji rewizyjnych.

c)Udział w przygotowaniu dokumentów i dokumentacji odbiorowych.
§2
1. PROJEKTANT zapewni opracowanie dokumentacji projektowej z należytą starannością, w sposób zgodny z ustaleniami, określonymi w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, wymaganiami ustaw, przepisami i obowiązującymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej. 
2. Przekazywana dokumentacja będzie wzajemnie skoordynowana technicznie i kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. Zawierać będzie wymagane potwierdzenia sprawdzeń rozwiązań projektowych w zakresie wynikającym z przepisów, wymagane opinie, uzgodnienia, zgody i pozwolenia w zakresie wynikającym z przepisów. 
3. W ramach wynagrodzenia umownego PROJEKTANT zapewni pomoc techniczną na etapie postępowań przetargowych prowadzonych przez Zamawiającego (udzielanie odpowiedzi na ewentualne zapytania wykonawców lub zgłaszane przez nich zastrzeżenia co do dokumentacji technicznej) oraz zapewni nadzór autorski na etapie realizacji robót przez Wykonawców.

§3.
1. ZAMAWIAJĄCY przekaże PROJEKTANTOWI, niezbędne do wykonania dokumentacji projektowej objętej umową informacje, materiały, dane wyjściowe i dokumenty. 
2. ZAMAWIAJĄCY dostarczy PROJEKTANTOWI dodatkowe dane, których potrzeba wyłoni się w trakcie projektowania lub poda swoje rozstrzygnięcia. 
3. ZAMAWIAJĄCY zobowiązuje się ponadto do: 
a) pisemnego upoważnienia PROJEKTANTA do reprezentowania ZAMAWIAJĄCEGO w sprawach związanych z opracowaniem dokumentacji projektowej,
 b) pisemnego upoważnienia PROJEKTANTA do wstępu na teren, którego dotyczy dokumentacja projektowa, 
c) współdziałania w celu uzyskania przedmiotu zamówienia spełniającego cele określone w umowie. 
§4.
1. PROJEKTANT może podzlecić część prac związanych z wykonaniem przedmiotu umowy innym jednostkom projektowym, pod następującymi warunkami: 
a) nie spowoduje to wydłużenia czasu ani wzrostu kosztu określonego w niniejszej umowie, 
b) nie ulegnie zmianom zakres dokumentacji projektowej będący przedmiotem umowy. 
2. PROJEKTANT odpowiada za dobór podwykonawców pod względem wymaganych kwalifikacji oraz za jakość i terminowość prac wymienionych w ust. 1 tak jak za działania własne. 
§5.
1. Ostateczny termin wykonania kompletnej dokumentacji projektowej ustala się: Projekt budowlany - 4 miesiące od daty podpisania umowy, Projekt wykonawczy - 5 miesięcy od daty podpisania umowy.
2. Przekazanie dokumentacji projektowej według harmonogramu rzeczowo – finansowego:

a) do 1 miesiąca od daty podpisania umowy - Koncepcja architektoniczno-technologiczna.
· 3 egzemplarze dokumentacji projektowej w formie papierowej, 
· 1 egzemplarz dokumentacji projektowej wersji elektronicznej na płycie CD (format PDF i edytowalny).

b) do 2 miesięcy od daty podpisania umowy - Projekt budowlany przebudowy i rozbudowy Szpitalnego Oddziału Ratunkowego.
· 5 egzemplarzy dokumentacji projektowej w formie papierowej, 
· 1 egzemplarz dokumentacji projektowej wersji elektronicznej na płycie CD (format PDF i edytowalny).

c) do 4 miesięcy od daty podpisania umowy - Projekt wykonawczy.

· 5 egzemplarzy dokumentacji projektowej w formie papierowej, 

· 1 egzemplarz dokumentacji projektowej wersji elektronicznej na płycie CD (format PDF i edytowalny), 
· Kosztorysy inwestorskie, przedmiary robót, Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót.

- 3 egzemplarze dokumentacji projektowej w formie papierowej, 

- 1 egzemplarz dokumentacji projektowej wersji elektronicznej na płycie CD (format PDF i edytowalny).

UWAGA: Wyżej wymienione fazy projektowe należy przygotować z uwzględnieniem etapowania inwestycji w celu zapewnienia ciągłości pracy SOR. Dokumentacja powinna umożliwić niezależną realizację każdego z etapów wraz z jego częściowym odbiorem i przekazaniem do użytkowania.
§6.
1. Dokumentem potwierdzającym dokonanie odbioru dokumentacji projektowej jest protokół odbioru, przygotowany w dwóch egzemplarzach i podpisany przez Strony umowy. 
2. Protokół odbioru stanowi podstawę do wystawienia faktury obejmującej wynagrodzenie za wykonany i odebrany przedmiot umowy. 
3. Podpisanie protokołu odbioru nie oznacza potwierdzenia braku wad fizycznych i prawnych dokumentacji projektowej.
4. Dokumentacja zostanie sporządzona w następującej formie: Papierowej (5 egz. ) i elektronicznej  -(1egz)
5. Wraz z podpisaniem protokołu odbioru PROJEKTANT przenosi, w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 7 autorskie prawa majątkowe do sporządzonej dokumentacji na wszystkich polach eksploatacji zgodnie z ustawą o prawach autorskich. 

§7.
Strony ustalają wynagrodzenie za przedmiot umowy w formie ryczałtu, na ogólną kwotę: ____________zł netto + ____% podatku Vat co daje kwotę ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​___________ zł brutto, słownie  złotych : _____________________
§8.
 ZAMAWIAJĄCY nie udziela  PROJEKTANTOWI zaliczki (przedpłaty) .
§9.
1. Zapłata wynagrodzenia za dokumentację projektową, nastąpi po jej wykonaniu i odbiorze przez ZAMAWIAJĄCEGO, 
2. Faktury VAT za prace projektowe stanowiące przedmiot umowy będą płatne przez ZAMAWIAJĄCEGO w terminie do 30 dni od daty otrzymania faktury, przelewem na konto PROJEKTANTA .
3. Za dzień, od którego zapłata staje się wymagalna, przyjmuje się dzień przyjęcia faktury VAT.
4. Za dzień dokonania zapłaty przyjmuje się dzień, w którym kwota zobowiązania wpłynęła na rachunek bankowy PROJEKTANTA, podany w ust. 2.
§10.
1. Strony umowy postanawiają, że  wiążącą je formą odszkodowania będą kary umowne. 
2. ZAMAWIAJĄCY jest zobowiązany do zapłaty PROJEKTANTOWI kar umownych: 
a) za odstąpienie od umowy z przyczyn, za które PROJEKTANT nie ponosi odpowiedzialności - w wysokości 10% wynagrodzenia umownego za tę część projektu, od której ZAMAWIAJĄCY odstąpił. 
3. PROJEKTANT zobowiązany jest do zapłaty ZAMAWIAJĄCEMU kar umownych: 
a) za każdy dzień zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego za przedmiot umowy (licząc od umownego terminu ich dostarczenia) nie więcej niż 10% wartości opóźnionych opracowań, 
b) za zwłokę w usunięciu wad opracowania, w wysokości 0,1% wynagrodzenia za wadliwą część opracowania - za każdy dzień zwłoki, licząc od ustalonego przez Strony terminu na usunięcie wad.
c) za odstąpienie od umowy z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność PROJEKTANT, w wysokości 10% wynagrodzenia umownego za tę część dokumentacji, od której odstąpiono. 
4. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 

§11.
1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy mogą być dokonywane, pod rygorem nieważności, jedynie w formie pisemnej. 
2.  PROJEKTANT może żądać zmiany umowy lub terminu wykonania dokumentacji projektowej jeżeli ZAMAWIAJĄCY w sposób tak istotny zmieni przedmiot umowy lub opóźni dostarczenie bądź zmieni dane, na podstawie których PROJEKTANT wykonuje dokumentację, że niemożliwe staje się wykonanie przedmiotu umowy w terminie uzgodnionym w umowie. 
3.  ZAMAWIAJĄCY i PROJEKTANT mogą odstąpić od umowy w wypadkach określonych w przepisach Kodeksu Cywilnego, 
§ 12.
Obowiązek informacyjny w zakresie danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych Wykonawcy jest Szpital Powiatowy w Limanowej Imienia Miłosierdzia Bożego, 34 – 600 Limanowa, ul Piłsudskiego 61. 
2. Szpital Powiatowy w Limanowej Imienia Miłosierdzia Bożego powołał Inspektora Ochrony Danych. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: …………………
3. Dane osobowe Wykonawcy są przetwarzane (w tym są zbierane) przez Szpital wyłącznie w celu:

a) przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,

b) dochodzenia ewentualnych roszczeń.

4. Podstawa prawna przetwarzania przez UCK danych osobowych Wykonawcy : art. 6 ust. 1 lit. c RODO, zgodnie z którego treścią dopuszcza się przetwarzanie danych osobowych jeśli jest to niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. Podanie przez Wykonawcę danych osobowych jest obowiązkowe, jest wymogiem ustawowym i wynika z ustawy Prawo zamówień publicznych. Niepodanie tych danych uniemożliwia przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego z  udziałem Wykonawcy.

5. Dane osobowe Wykonawcy mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców:

a) podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa,

b) podmiotom współpracującym ze Szpitalem w zakresie realizacji świadczeń niezbędnych dla realizacji zadań Szpitala

c) osobom upoważnionym przez Administratora Danych, w tym pracownikom i współpracownikom, którzy muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki,

d) osobom i/lub podmiotom upoważnionym przez Wykonawcę,

e) organowi założycielskiemu Szpitala,

f) innym osobom i/lub podmiotom ze względu na jawność postępowania.

6. Dane osobowe Wykonawcy będą przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa. Z zastrzeżeniem tego terminu, jeśli celem przetwarzania danych Wykonawcy jest dochodzenie roszczeń, to przetwarzamy dane – w tym celu – przez okres przedawnienia roszczeń wynikający z przepisów ustawy Kodeks cywilny. Po upływie wyżej wymienionych okresów dane Wykonawcy są usuwane lub poddawane anonimizacji.
7. Dane osobowe Wykonawcy nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.
8. Wykonawcy przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, żądania ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Możesz także skorzystać z uprawnienia do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawa do przenoszenia danych do innego administratora danych.
9. Wykonawcy przysługuje prawo wniesienie skargi do Organu Nadzorczego (Prezesa UODO), gdy uznasz, iż ich przetwarzanie narusza unijne Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych, w skrócie RODO).

10. Dane osobowe Wykonawcy nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
§13.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie obowiązujące przepisy, a w szczególności Kodeksu Cywilnego, ustaw o prawie autorskim i prawach pokrewnych, prawa budowlanego, prawa wynalazczego. 
2. Powstałe w trakcie realizacji umowy spory będą w pierwszej kolejności rozpatrywane na drodze polubownej, z priorytetem dobra inwestycji, a w przypadku niemożności ich rozstrzygnięcia w ciągu 30 dni od dnia powstania sporu mogą być skierowane na drogę postępowania sądowego przed właściwym sądem powszechnym. 
3. Umowa została sporządzona w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, trzy dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy. 
ZAMAWIAJĄCY
              





PROJEKTANT
PAGE  
4

