[image: image2.png]Fundusze
Europejskie
Wiedza Edukacja Rozwdj

PK

Unia Europejska
Europejski Fundusz Spoteczny

* X %

* gk

* 4 %





[image: image1.png]Fundusze
Europejskie
Wiedza Edukacja Rozwdj

PK

Unia Europejska
Europejski Fundusz Spoteczny

* X %

* gk

* 4 %






Załącznik nr 8 do SWZ

Znak Sprawy: KA-2/126/2022

UMOWA  (Projekt)
zwana dalej „Umową”, zawarta w dniu ………… r. pomiędzy :

Politechniką Krakowską im. Tadeusza Kościuszki

z siedzibą w:

31-155 KRAKÓW, ul. Warszawska 24,

zwaną w dalszej części niniejszej umowy Zamawiającym, reprezentowaną przez:

……………………………………….

z kontrasygnatą finansową Kwestora - Małgorzaty Kurowskiej

a: ……………………………………………………………………………………..

(nazwa podmiotu będącego wykonawcą)

z siedzibą w: …………………………………………………………………………………………. prowadzącego działalność na podstawie wpisu do (KRS)…………………………………...

NIP: ........................................................

REGON: .................................................

zwaną w dalszej części niniejszej umowy Wykonawcą, reprezentowaną przez:

1. ………………………………………………………..

2. ………………………………………………………..

(imiona, nazwiska i stanowiska umocowanych przedstawicieli)

§ 1

1. Wykonawca został wyłoniony w postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego, przeprowadzonym przez Zamawiającego zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., z późń. zm).

2. Przedmiot Umowy jest realizowany w ramach Projektu „Programowanie doskonałości – PK XXI 2.0. Program Rozwoju Politechniki Krakowskiej na lata 2018-2022 dofinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego, Umowa nr POWR.03.05-00-00-z224/17. 

§ 2

Definicje

1. Poniżej wskazanym terminom lub zwrotom pisanym w treści Umowy z wielkiej litery Strony nadają następujące znaczenie:

1) Aktualizacja – uaktualnienie oprogramowania dostarczanego przez Wykonawcę składającego na System służące wprowadzeniu nowych wersji, patch, zmian mających na celu usunięciu stwierdzonych Wad, uwzględnienia zmian w przepisach prawa oraz dodania nowych funkcjonalności.
2) Akt normatywny - źródło prawa wewnątrzuczelnianego wydawanego na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego lub statutu przez upoważnione organy i osoby pełniące funkcje kierownicze. Wewnętrznymi aktami normatywnymi na Politechnice Krakowskiej są: akty ogólnouczelniane: uchwały senatu, uchwały rady uczelni, zarządzenia rektora, polecenia służbowe rektora lub kanclerza, komunikaty rektora lub kanclerza, akty wydziałowe, uchwały rad naukowych wydziałów, uchwały kolegiów wydziałów, komunikaty dziekanów.

3) Analiza przedwdrożeniowa – zbiór dokumentów i innych Produktów Prac, opracowany i dostarczony przez Wykonawcę w ramach realizacji Zadań Wdrożeniowych wymienionych w umowie, obejmujący także Harmonogram Szczegółowy Wdrożenia, powstałych w wyniku przeprowadzonej przez Wykonawcę analizy potrzeb przedstawionych przez Zamawiającego, uwzględniający zapisy Umowy, OPZ oraz SWZ, mający na celu sprecyzowanie realizacji wymagań Zamawiającego, zasad i metod realizacji Umowy oraz szczegółowe opisanie Produktów Prac wraz z wszelkimi zmianami. Efektem Analizy przedwdrożeniowej jest Dokument Analiza Wdrożeniowej, określany jako DAW. 
4) Awaria - Wada Systemu powodująca jego funkcjonowanie niezgodnie z wymaganiami Umowy, OPZ, SWZ, DAW, która powoduje przerwę w pracy Systemu lub jego uruchomionej funkcjonalności, uniemożliwiająca  korzystanie z części lub całości Systemu lub systemów z nim połączonych, a w szczególności uniemożliwiająca lub znacząco utrudniająca Zamawiającemu wykonywanie obowiązków wynikających z konieczności dochowania terminów określonych przepisem prawa, w tym również utrata danych lub uszkodzenie struktur danych.
5) Błąd – Wada Systemu skutkująca nieprawidłowym działaniem Systemu powodująca ograniczenie korzystania z Systemu, ale nie powodująca skutków opisanych dla Awarii.
6) CPI - średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem publikowany przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

7) Czas Reakcji – czas liczony od momentu Zgłoszenia do chwili poinformowania Zamawiającego o podjęciu działań zmierzających do ustalenia przyczyn i dokonania Naprawy. 

8) Czas Naprawy – czas liczony od momentu przekazania Zgłoszenia przez Zamawiającego do chwili dokonania Naprawy do którego wliczany jest Czas Reakcji. 

9) Dzień Roboczy – dzień od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, w rozumieniu odrębnych przepisów. 

10) Dzień roboczy Zamawiającego – dzień od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy na terenie Rzeczpospolitej Polskiej w rozumieniu odrębnych przepisów oraz dni wolnych od pracy Zamawiającego publikowanych w Akcie normatywnym.

11) Funkcjonalność Oprogramowania / Funkcjonalność – inaczej użyteczność Oprogramowania, rozumiana jako obsługa określonych procesów związanych z celem, który ma spełnić Oprogramowanie. W ramach realizacji zadania wdrożeniowego może wystąpić jedna lub grupa funkcjonalności stanowiąca o użyteczności Oprogramowania dostarczanego w ramach zadania wdrożeniowego
12) Godziny robocze - godziny od 7.00 do 15.00 w Dni Robocze.

13) Harmonogram Ramowy – harmonogram obejmujący ramowe terminy realizacji Przedmiotu Umowy.

14) Harmonogram Szczegółowy Wdrożenia – dokument opracowany przez Wykonawcę w ramach Analizy Przedwdrożeniowej zawierający szczegółowy harmonogram Wdrożenia z zachowaniem podziału na realizację zadania wdrożeniowego lub jego wyodrębnionej części, w tym w szczególności, przewidywany czas i termin realizacji poszczególnych czynności koniecznych do wykonania przez Wykonawcę oraz Zamawiającego, należne Wykonawcy wynagrodzenie o którym mowa w Umowie, jednostki organizacyjne odpowiedzialne za wdrażanie Systemu. Harmonogram Szczegółowy Wdrożenia nie może być niezgodny z Harmonogramem Ramowym.

15) Infrastruktura Zamawiającego – infrastruktura informatyczna Zamawiającego opisana w Opisie Przedmiotu Zamówienia.
16) Infrastruktura techniczna – Infrastruktura Zamawiającego oraz Zestawy Wyposażenia na której zostanie zainstalowanych i funkcjonował będzie System,

17) Instytucja Pośrednicząca – Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w Warszawie, pełniący funkcję Instytucji Pośredniczącej Programem Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020. Podmiot odpowiedzialny za bezpośrednie kontakty z Zamawiającym na podstawie umowy o dofinansowanie Projektu. 

18) Instytucja Zarządzająca – Instytucja w strukturach Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej odpowiedzialna za zarządzanie Programem Wiedza Edukacja Rozwój. Odpowiada ona za sprawną i poprawną realizację programu. Wydaje Wytyczne, zalecenia i podręczniki dotyczące różnych aspektów związanych z realizacją programu oraz prowadzi działania informacyjne i promocyjne.

19) Naprawa / usunięcie Wady – trwałe usunięcie Wady Systemu poprzez usunięcie przyczyny powstania Wady skutkujące przywróceniem pełnej sprawności Systemu po wystąpieniu Wady, w tym również zakończenie innych działań naprawczych, przewidzianych w Umowie.

20) Odbiór - procedura weryfikacji prawidłowości wykonania m.in. Produktu Prac, usługi serwisu, usługi rozwoju. W ramach Odbioru wyodrębnia się odbiory częściowe oraz obiory końcowe.

21) OPZ – opis przedmiotu zamówienia stanowiący załącznik numer ….. do SWZ wraz z wszystkimi dokumentami, do których się odwołuje lub które stanowią jego załącznik. 
22) Oprogramowanie – całość lub dowolny element oprogramowania dostarczanego lub wykonywanego w ramach realizacji Umowy. W skład Oprogramowania wchodzi Platforma LOW-CODE oraz każdy rodzaj oprogramowania systemowego, dedykowanego, dodatkowego służącego do poprawnego działania Systemu.
23) Oprogramowanie Systemowe – oprogramowanie, w tym systemy operacyjne, bazy danych i inne niż sam System oprogramowanie, niezbędne do działania Systemu, zapewniane przez Wykonawcę.

24) Oprogramowanie Standardowe – Platforma LOW-CODE zgodnie z opisem określonym w OPZ wskazana w ofercie Wykonawcy, istniejąca i dystrybuowana przed zawarciem Umowy, będąca podstawą do stworzenia Systemu;

25) Oprogramowanie Dedykowane – oprogramowanie tworzone na potrzeby Umowy, w tym rozbudowa lub modyfikacja Oprogramowania Standardowego, stanowiące rezultat projektowania procesów i interfejsów w Oprogramowaniu Standardowym.
26) Oprogramowanie Dodatkowe – inne niż Oprogramowanie Standardowe oraz Oprogramowanie Dedykowane elementy Systemu stanowiące oprogramowanie komputerowe,

27) Oprogramowanie COTS – (akronim od angielskiego Commercial Off-The-Shelf Software), oprogramowanie dostępne w publicznej ofercie sprzedażowej przedsiębiorstwa oferującego to oprogramowanie. Oprogramowanie to charakteryzuje się co najmniej następującymi właściwościami (i) stanowi gotowy produkt dostępny na rynku w publicznej ofercie danego producenta, (ii) powinno w szczególności być identyfikowane jednoznacznie przez nazwę własną,  numer wersji, (iii) jest dostarczane klientom w identycznej postaci (charakteryzującej się jednakową wersją kodu źródłowego, obrazu wykonywalnego),  

28) Personel Wykonawcy – osoby fizyczne zatrudnione przez Wykonawcę lub świadczące na rzecz Wykonawcy indywidualnie pracę również na podstawie umów cywilnoprawnych oddelegowane przez Wykonawcę w uzgodnieniu z Zamawiającym do czynności związanych z wykonaniem Umowy.

29) Plan Realizacji Wdrożeń – stanowi dokument przedstawiający harmonogram realizacji zadań wdrożeniowych opisanych w Umowie, który zostanie wykonany wspólnie i we wzajemnej współpracy wszystkich wykonawców tychże zadań wdrożeniowych, przy uwzględnieniu zapisów Umowy.

30) Podwykonawca – każdy podmiot inny niż Personel Wykonawcy, któremu Wykonawca zleca wykonanie zadań wynikających z jakiejkolwiek części Umowy. 
31) Procedura - dokument niebędący wewnętrznym aktem normatywnym PK, określający sposób realizacji zadań, opracowywany zgodnie z trybem określonym w  par. 23 ust. 43 Regulaminu Organizacyjnego PK. 

32) Produkt Prac – System, dokumentacja, programy komputerowe, a także wszelkie ich modyfikacje lub zmiany, w tym Aktualizacje oraz wszelkie inne usługi lub produkty, zarówno stanowiące utwory, jak i niepodlegające ochronie prawa autorskiego, wykonane lub świadczone przez Wykonawcę w wyniku wykonywania Umowy lub dostarczone Zamawiającemu jako oczekiwany rezultat w wykonaniu zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy.

33) Protokół Odbioru Częściowy Zadania Wdrożeniowego – dokument potwierdzający Odbiór Produktów Prac, wchodzących w skład Zadania Wdrożeniowego.

34) Protokół Odbioru Końcowy Zadania Wdrożeniowego – dokument potwierdzający odbiór końcowy prawidłowości realizacji Zadania Wdrożeniowego, wykonania i dostarczenia Zamawiającemu Produktów Prac nim objętych. Na Protokół Odbioru Końcowego Zadania Wdrożeniowego składają się Protokoły Częściowe Zadania Wdrożeniowego.

35) Protokół Odbioru Końcowy Wdrożenia – dokument potwierdzający Odbiór wszystkich Zadań Wdrożeniowych oraz Produktów Prac z nimi związanych stanowiących przedmiot Umowy z wyłączeniem usług oraz dostaw realizowanych na prawach opcji.
36) Protokół Odbioru Usługi Serwisu – dokument potwierdzający Odbiór usługi serwisu.

37) Protokół Odbioru Usługi Rozwoju – dokument potwierdzający Odbiór usługi rozwoju.

38) Platforma LOW-CODE - (Low-Code Development Platform, LCDP, pol. platforma nisko - kodowa) - jest oprogramowaniem stanowiącym środowisko uruchomienia aplikacji i procesów biznesowych umożliwiającym budowę aplikacji w sposób wizualny, za pomocą diagramów, grafów czy formularzy bez koniecznej znajomości języków programowania. Platforma LOWE-CODE stanowi podstawę budowy Systemu spełniając warunki Oprogramowania COST zgodnie z OPZ.
39) Proces (proces biznesowy) - oznacza kompletną obsługę funkcjonowania poszczególnych jednostek uczelni z wykorzystaniem Workflow. Zgodnie z definicją - seria powiązanych ze sobą zadań (działań), które rozwiązują określony problem lub prowadzą do osiągnięcia określonego efektu.
40) Projekt - „Programowanie doskonałości – PK XXI 2.0. Program Rozwoju Politechniki Krakowskiej na lata 2018-2022 dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego, Umowa nr POWR.03.05-00-00-z224/17 realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020.
41) System - wykonany w ramach Umowy system informatyczny zbudowany w oparciu o Platformę LOW-CODE, składający się z Oprogramowania zainstalowanego i współpracującego z Infrastrukturą Zamawiającego oraz innych systemami Zamawiającego. System stanowi dzieło w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.
42) System Pomocy Technicznej – narzędzie/aplikacja internetowa Wykonawcy udostępniona Zamawiającemu służąca ewidencji postępów realizacji Umowy, zapewnieniu komunikacji Zamawiającego z Wykonawcą oraz realizacji zgłoszeń. 
43) Wada – niezgodność Produktów Prac, w tym Systemu z Umową, SWZ lub innymi dokumentami określającymi funkcjonalność Systemu lub Produktów Prac, w tym niesprawność Systemu uniemożliwiająca niezakłócone korzystanie ze wszystkich funkcjonalności Systemu, jak również nieprawidłowości dokumentacji.

44) Wdrożenie – wszystkie czynności realizowane przez Wykonawcę oraz Zamawiającego w sytuacji, gdy jest to konieczne, mające na celu osiągnięcie w pełni funkcjonalnego i sprawnego Systemu. 
45) Wytyczne – Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 i inne aktualne obowiązujące dla Projektu. 
46) Umowa – niniejsza Umowa wraz ze wszystkimi aneksami i Załącznikami do Umowy.

47) Uruchomienie Produkcyjne – czas potrzebny Zamawiającemu do pełnego uruchomienia Procesów realizowanych przez System, który nie może przekroczyć 3 miesięcy liczonych od dnia przekazania przez Wykonawcę samodzielnej części Systemu do produkcyjnego wykorzystania przez Zamawiającego w terminach oraz na zasadach opisanych w Harmonogramie Szczegółowym Wdrożenia. Uruchomienie Produkcyjne jest czynnością Zamawiającego i nie wchodzi w zakres Wdrożenia.
48) Usługa serwisu – usługi świadczone przez Wykonawcę w ramach wykonania Umowy polegające na instalacji Aktualizacji, dostosowaniu Systemu do zmian przepisów prawa, zapewnienia wsparcia administratorom Zamawiającego oraz wyznaczonym pracownikom Zamawiającego w korzystaniu z Systemu oraz świadczeniu innych usług opisanych w Umowie oraz w OPZ.
49) Ustawa PZP – Ustawa z dnia 11 września 2019 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 z późń. zm.)

50) Utwór – wszelkie utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, które Wykonawca dostarczy, lub stworzy w wykonaniu zobowiązań wynikających z Umowy, w tym m. in: Oprogramowania, Dokumentacje, instrukcje, opisy i inne materiały dla użytkowników końcowych, struktury baz danych, zbiory i informacje słownikowe lub materiały graficzne, materiały szkoleniowe lub inna Dokumentacja.

51) Użytkownik – osoby, które po Uruchomieniu będą docelowo korzystać z Systemu oraz poszczególnych Procesów.
52) Zadanie Wdrożeniowe – ogół wydzielonych organizacyjnie i funkcjonalnie działań realizowanych przez Wykonawcę mających na celu wytworzenie i dostarczenie Produktów Prac przy bieżącym współdziałaniu z innymi dostawcami systemów Zamawiającego oraz z Zamawiającym zgodnie z zapisami Umowy mających na celu pełne Wdrożenie Systemu.
53) Załącznik – każdy załącznik do Umowy wymieniony w postanowieniach końcowych Umowy.
54) Zestaw wyposażenia – sprzęt wraz z oprogramowaniem, który zostanie dostarczony i skonfigurowany oraz uruchomiony przez Wykonawcę w ramach Umowy stanowiący element Systemu
55) Zgłoszenie – każda czynność Zamawiającego skierowana do Wykonawcy na etapie świadczenia usługi serwisu, w tym m.in. poinformowanie o Wadzie, kontakt administratorów Zamawiającego z Wykonawcą.
2. Pojęciom pisanym z wielkich liter, używanym w Załącznikach do Umowy Strony nadają brzmienie zgodne z Umową, chyba, że Załącznik wprost definiuje inne znaczenie używanego pojęcia.
§ 3

Przedmiot umowy

1. Przedmiotem Umowy jest dostarczenie oraz wykonanie na rzecz Zamawiającego Systemu wspierającego realizację wybranych procesów biznesowych Zamawiającego wraz z udzieleniem lub zapewnieniem Zamawiającemu odpowiednich praw własności intelektualnej do Systemu oraz dostawą niezbędnego wyposażenia, jak również świadczenie na rzecz Zamawiającego usług szkoleniowych, usługi gwarancji oraz usługi serwisu.
2. System zostanie wykonany w oparciu o Oprogramowanie Standardowe i będzie funkcjonować na Infrastrukturze Zamawiającego stanowiąc z pozostałymi systemami Zamawiającego, tj. z Systemem HMS, z Zintegrowanym System Zarządzania Stronami Internetowymi - Zintegrowany System Zarządzania Uczelnią.
3. Przedmiot Umowy wykonany zostanie zgodnie z Umową, na warunkach zgodnych ze Specyfikacją Warunków Zamówienia i ofertą Wykonawcy z dnia……… złożoną do postępowania numer …………, które stanowią integracją część Umowy. 

4. Na przedmiot zamówienia składają się następujące Zadania Wdrożeniowe realizowane przez Wykonawcę:

1) Dostawa Platformy LOW-CODE wraz z licencjami oraz Produktami Prac,
2) Dostawa 1 sztuki Zestawu Wyposażenia wraz z licencjami oraz Produktami Prac,
3) Obszar kancelaryjny,
4) Obszar organizacyjno-zarządczy,
5) Obszar remontowo-inwestycyjny,
6) Obszar zamówień publicznych,
7) Obszar finansowo-księgowy,
8) Obszar działalności projektowej,
9) Obszar badawczo-rozwojowy,
10) Obszar IT.

5. Na przedmiot umowy składają się również :

1) świadczenie usług serwisu, które nie mogą skończyć się wcześniej niż po upływie 24 miesięcy od dnia podpisania Protokołu Odbioru Końcowego Wdrożenia. 

2) udzielenie gwarancji na System, która nie może skończyć się wcześniej niż po upływie 24 miesięcy od dnia podpisania Protokołu Odbioru Końcowego Wdrożenia.
3) wykonanie innych świadczeń opisanych niniejszą Umową oraz Opisem Przedmiotu Zamówienia niezbędnych do uruchomienia w pełni funkcjonalnego i sprawnie działającego Systemu na Infrastrukturze Zamawiającego;

4) dostawa dodatkowych Zestawów Wyposażenia w ilości 1 lub 2 sztuk wraz z licencjami oraz niezbędnymi Produktami Prac, które to świadczenie jest realizowane w ramach prawa opcji na żądanie Zamawiającego zgodnie z procedurą oraz zasadami opisanymi Umową w okresie trwania Umowy. Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia dostawy Zestawu Wyposażenia w ilości 1 lub 2 sztuk, ani nie jest zobowiązany do wykorzystania przysługującej mu dostawy.
5) świadczenie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego usług rozwoju, które odbywać się będzie w ramach prawa opcji na żądanie Zamawiającego zgodnie z procedurą oraz zasadami opisanymi Umową w wymiarze maksymalnie 1 000 (słownie: tysiąc) roboczogodzin w okresie trwania Umowy. Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecania usług rozwoju, ani nie jest zobowiązany do wykorzystania przysługujących mu roboczogodzin.
6. Zadania wdrożeniowe o których mowa w ust.4 obejmują:

1) przeprowadzenie analizy przedwdrożeniowej i wykonanie Dokumentu Analizy Wdrożeniowej dla zadań wdrożeniowych w zakresie określonym Opisem Przedmiotu Zamówienia oraz niniejszą Umową,

2) przygotowanie organizacyjne Zamawiającego do Uruchomienia Produkcyjnego Systemu, w tym poszczególnych procesów i obiegów, przy czym Uruchomienie Produkcyjne jest czynnością Zamawiającego i nie wchodzi w zakres realizacji Zadań Wdrożeniowych,

3) dostarczenie, zainstalowanie i skonfigurowanie niezbędnego Oprogramowania na Infrastrukturze Zamawiającego,
4) wdrożenie, przetestowanie i uruchomienie Systemu na Infrastrukturze Zamawiającego oraz wykonanie jego parametryzacji i konfiguracji wraz z integracją z innymi systemami Zamawiającego,
5) organizację i przeprowadzenie szkoleń na zasadach opisanych w Opisie Przedmiotu Zamówienia wraz z przygotowaniem oraz dostarczeniem materiałów szkoleniowych,
6) przeniesienie na Zamawiającego autorskich praw majątkowych lub udzielenie albo zapewnienie uzyskania przez Zamawiającego licencji na System na czas nieokreślony dla nielimitowanej liczby stanowisk i wszelkie Oprogramowanie niezbędne do korzystania i eksploatacji Systemu jak również na inne Produkty Prac stanowiące utwory,
7) wykonanie oraz dostarczenie Zamawiającemu Dokumentacji określonej w Umowie oraz Opisie Przedmiotu Zamówienia,
8) wykonanie innych świadczeń opisanych niniejszą Umową oraz Opisem Przedmiotu Zamówienia niezbędnych do uruchomienia w pełni funkcjonalnego i sprawnie działającego Systemu na Infrastrukturze Zamawiającego;

7. W celu uniknięcia wątpliwości Strony potwierdzają, że Wykonawca nie odpowiada za działanie i utrzymanie Infrastruktury Zamawiającego, chyba że nieprawidłowe działanie Systemu jest następstwem działania Wykonawcy powodującego nieprawidłowe działanie Infrastruktury Zamawiającego, w szczególności jej wadliwej konfiguracji dokonywanej w ramach realizacji Umowy. 

8. Zakres świadczeń Wykonawcy w ramach realizacji przedmiotu Umowy może zostać sprecyzowany lub – w granicach dopuszczalnych przez przepisy prawa i Umowę – zmodyfikowany w Analizie Przedwdrożeniowej zaakceptowanej na zasadach przewidzianych Umową przy uwzględnieniu zapisu paragrafu dokumentowania Odstępstw od Umowy.

§4
Terminy realizacji

1. Wykonawca wykona Przedmiot Umowy:

1) w terminie do 3 miesięcy od dnia podpisania Umowy w zakresie realizacji Zadań Wdrożeniowych o których mowa §3 ust.4 pkt, 1-2).
2) w terminie do 15 miesięcy od dnia podpisania Umowy w zakresie realizacji Zadań wdrożeniowych o których mowa w §3 ust.4 pkt. 3-10), przy czym analiza przedwdrożeniowa dla każdego z obszarów winna zakończyć się najdalej do dnia 31.07.2023 roku
3) w zakresie świadczenia usługi serwisu oraz gwarancji w terminie począwszy od dnia podpisania Protokołu Odbioru Częściowego Zadania Wdrożeniowego lub odpowiednio Protokołu Końcowego Zadania Wdrożeniowego, do upływu 24 miesięcy od dnia podpisania Protokołu Odbioru Końcowego Wdrożenia.
2. Terminy wykonania zadań wdrożeniowych o których mowa w ust.1 oraz termin zakończenia świadczenia usługi serwisu i gwarancji stanowią Harmonogram Ramowy realizacji Umowy. 

3. Harmonogram Ramowy w zakresie terminów opisanych w ust. 1 pkt. 1-2) w odniesieniu do każdego zadania wdrożeniowego zostanie uszczegółowiony przez Wykonawcę w porozumieniu z Zamawiającym i przekazany Zamawiającemu jako element Analizy Przedwdrożeniowej Zadania Wdrożeniowego, stanowiąc odrębny Produkt Prac – Harmonogram Szczegółowy Wdrożenia.

4. Harmonogram Szczegółowy Wdrożenia ma na celu uszczegółowienie terminów realizacji wszystkich czynności koniecznych do przeprowadzenia w ramach Umowy, a związanych z zaprojektowaniem, wykonaniem i odbiorem Systemu, w tym poszczególnych procesów i obiegów wraz ze wszelkimi Produktami Prac. 

5. Strony zgodnie uznają, że terminowa realizacja Umowy, w tym dotrzymanie opisanych w Harmonogramie Szczegółowym Wdrożenia terminów ma kluczowe znaczenie dla Zamawiającego. Wykonawca gwarantuje, że wykonanie prac objętych Umową, a pozwalających na Uruchomienie Produkcyjne poszczególnych elementów Systemu ma kluczowe znaczenie dla Zamawiającego.

6. Harmonogram Szczegółowy Wdrożenia nie może zmieniać dat oraz terminów zawartych w Harmonogramie Ramowym. Harmonogram Szczegółowy Wdrożenia musi być dostosowany do dostępności pracowników Zamawiającego oraz uwzględniać konieczność dostosowania go do zasad funkcjonowania Zamawiającego. Wykonawca przyjmuje do wiadomości, iż Zamawiający może zgłosić uwagi do Harmonogramu Szczegółowego Wdrożenia w celu jego dostosowania i zobowiązuje się je uwzględnić.

7. Zmiana Harmonogramu Szczegółowego Wdrożenia nie wymaga zmiany Umowy w formie pisemnego aneksu, z tym, że zmiana taka powinna zostać sporządzona w formie pisemnej zatwierdzonej przez Koordynatorów Zamawiającego oraz Koordynatora Wykonawcy. W przypadku zawinionego przez Wykonawcę przekroczenia terminów realizacji Harmonogramu Szczegółowego, Zamawiający może naliczyć kary umowne.

8. Zmiana Harmonogramu Ramowego wymaga zawarcia aneksu do Umowy w formie pisemnej, pod rygorem nieważności, przy czym możliwość zmiany Umowy również w tym zakresie wymaga spełnienia przesłanek umożliwiających zmianę Umowy określonych w niniejszej Umowie, lub w przepisach powszechnie obowiązujących, w szczególności w Ustawie PZP. W przypadku zawinionego przez Wykonawcę przekroczenia terminów realizacji Harmonogramu Ramowego, Zamawiający może naliczyć kary umowne lub odstąpić od Umowy. Jeżeli opóźnienie wynika z okoliczności leżących po stronie Wykonawcy, będzie on zobowiązany do wykonywania ewentualnych dodatkowych prac wynikających z opóźnienia, jakie okażą się niezbędne do realizacji Umowy.
9. Zamawiający wymaga w terminie 20 dni od dnia podpisania umowy dostarczenia do akceptacji Zamawiającego Planu Realizacji Wdrożenia o którym mowa w §5, bądź - w przypadku, gdy opracowywanie Planu Realizacji Wdrożenia będzie już rozpoczęte – uzupełnienia i uzgodnienia Planu Realizacji Wdrożenia przy uwzględnieniu zakresu wdrożenia realizowanego przez Wykonawcę.

§ 5

Plan Realizacji Wdrożenia
1. W związku z planowaną realizacją u Zamawiającego Zadań Wdrożeniowych w zakresie opisanym w ust. 3 niniejszego paragrafu, wszyscy wykonawcy tych Zadań Wdrożeniowych zobowiążą się wykonać wspólnie i we współpracy ze sobą oraz z Zamawiającym Plan Realizacji Wdrożenia, zwany dalej PRW.

2. PRW będzie stanowił dokument przedstawiający harmonogram realizacji Zadań Wdrożeniowych opisanych w ust. 3 niniejszego paragrafu, który zostanie wykonany wspólnie i we wzajemnej współpracy przez wszystkich wykonawców tychże Zadań Wdrożeniowych, przy uwzględnieniu zapisu ust.15.

3. PRW, musi uwzględniać następujące realizowane oraz zidentyfikowane i planowane do zrealizowania Zadania Wdrożeniowe Zamawiającego: 

1) Zadania Wdrożeniowe wymienione w §3 ust.4.
2) zmianę aplikacji znakowej na aplikację w technologii JAVA w odniesieniu do modułu dziekanatowego HMS Solution, realizowanej na podstawie umowy nr KA-2/012/2019 z dnia 17 kwietnia 2019 roku oraz umowy stanowiącej jej kontynuację.
3) zmianę aplikacji znakowej na aplikację w technologii JAVA w odniesieniu do modułu płac osobowych HMS Solution, realizowanej na podstawie umowy nr KA-2/012/2019 z dnia 17 kwietnia 2019 roku oraz umowy stanowiącej jej kontynuację.
4) zmianę aplikacji znakowej na aplikację w technologii JAVA w odniesieniu do modułu obsługującego akademiki HMS Solution, realizowanej na podstawie umowy nr KA-2/012/2019 z dnia 17 kwietnia 2019 roku oraz umowy stanowiącej jej kontynuację.
5) wdrożenie elektronicznych decyzji stypendialnych po stronie modułu eHMS/dsys oraz jHMS/dsys, realizowanej na podstawie umowy nr KA-2/012/2019 z dnia 17 kwietnia 2019 roku oraz umowy stanowiącej jej kontynuację.
6) wdrożenie elektronicznego rozkładu zajęć jHMS/roza realizowanego obecnie przez Zamawiającego na podstawie umowy nr KA-2/012/2019 z dnia 17 kwietnia 2019 roku oraz umowy stanowiącej jej kontynuację.
7) wdrożenia systemu finansowo-księgowego realizowanego na podstawie umowy nr KA-2/021/2019 z dnia 9 maja 2019 roku, którego dostawcą jest Kalasoft sp. z.o.o. wraz z pełnym dostosowaniem systemu do potrzeb Zamawiającego zidentyfikowanych na podstawie zapisów Umowy oraz umowy stanowiącej jej kontynuację.
8) wdrożenie oprogramowania wspierającego ewidencję planów i korekt zamówień publicznych oraz wniosków o zamówienie publiczne realizowanego na podstawie umowy nr KA-2/021/2019 z dnia 9 maja 2019 roku, którego dostawcą jest Kalasoft sp. z.o.o. wraz z pełnym dostosowaniem systemu do potrzeb Zamawiającego zidentyfikowanych na podstawie zapisów umowy oraz umowy stanowiącej jej kontynuację.

9) wdrożenia Zadań Wdrożeniowych realizowanych w ramach uruchomionego przez Zamawiającego postępowania pn. „Wykonanie i wdrożenie oprogramowania wspierającego procesy kadrowo-socjalne , rekrutacyjno-dziekanatowe , analityczne , budżetowania , gospodarki nieruchomościami , projektowe oraz sprawozdawczości POL-on”.
10) wdrożenia Zintegrowanego Systemu Zarządzania Stronami Internetowymi wraz z migracją danych z istniejących stron.

4. PRW musi uwzględniać terminy rozpoczęcia i zakończenia:

1) w zakresie Zadań Wdrożeniowych ujętych w ust. 3 pkt 1):

a) wykonania Harmonogramu Szczegółowego Wdrożenia dla poszczególnych Zadań Wdrożeniowych,

b) przeprowadzenia analizy przedwdrożeniowej dla każdego z Zadań Wdrożeniowych oraz Procesów,

c) przekazania Zamawiającemu Systemu oraz poszczególnych Procesów do Uruchomienia Produkcyjnego.

2) w zakresie Zadań Wdrożeniowych ujętych w ust. 3 pkt 2-4):

a) wykonania brakujących według stanu na dzień podpisania Umowy prac programistycznych.

b) przekazania gotowego modułu do pełnego Uruchomienia produkcyjnego Zamawiającemu.

c) planu realizacji szkoleń użytkowników modułów po stronie Zamawiającego.
3) w zakresie Zadań Wdrożeniowych ujętych w ust. 3 pkt 5-6):

a) przeprowadzenia analizy przedwdrożeniowej 

b) przekazania gotowego modułu do pełnego produkcyjnego uruchomienia Zamawiającemu

4) w zakresie Zadania Wdrożeniowego ujętego w ust.3 pkt 7):

a) przeprowadzenia analizy przedwdrożeniowej dla każdego z wdrażanych modułów.
b) przekazania Zamawiającemu gotowych modułów do Uruchomienia Produkcyjnego.

5) w zakresie Zadań Wdrożeniowych ujętych w ust. 3 pkt. 8-9) zgodnie z zapisami umów z dostawcami Systemów.

5. PRW musi uwzględniać następstwo realizacji poszczególnych funkcjonalności wchodzących w skład Zadań Wdrożeniowych stanowiąc uzasadnienie do przyjętego harmonogramu realizacji poszczególnych etapów wymienionych w ust.4.

6. PRW musi zawierać uzgodniony z Zamawiającym plan komunikacji Wykonawcy z Zamawiającym oraz Wykonawcy z innymi dostawcami Systemów Zamawiającego, w tym również wytwarzanej w ramach realizacji Umowy dokumentacji oraz plików danych w zakresie ich formatu, nazewnictwa, wersjonowania przy uwzględnieniu ich spójności i logiki treści jakie zawiera.

7. Wykonawca zobowiązuje się do ustalenia z dostawcą Systemu HMS Solution, dostawcą Systemu Elektronicznego Obiegu Dokumentów, dostawcą Zintegrowanego Systemu Zarządzania Stronami Internetowymi terminów wdrożeń o których mowa w ust.3 przy uwzględnieniu zapisów ust.4,  a tym samym do sporządzenia wspólnie z nimi spójnego PRW.

8. Zamawiający dopuszcza możliwość przedłożenia PRW przez Wykonawcę niniejszej umowy z wyłączeniem danego zadania określonego w ust.3 pkt.9-10) w sytuacji, gdy jego dostawca nie jest znany Zamawiającemu, o czym Zamawiający informuje na etapie podpisania Umowy z Wykonawcą. W takiej sytuacji Wykonawca zobowiązuje się do uzgodnienia PRW z dostawcami Systemów oraz uwzględnienia zakresu zadań wymienionych w ust.3 pkt.9)-10) w terminie 20 dni roboczych od dnia powiadomienia Wykonawcy o podpisaniu umowy z dostawcą danego Systemu.
9. Jeżeli wykonawcy określeni w ust. 1 niniejszego paragrafu pomimo upływu terminu o którym mowa w §4 ust.9 oraz wynikającego z zapisów ust. 8 nie przedłożą Zamawiającemu PRW spełniającego warunki niniejszego paragrafu, Zamawiający wyznaczy wykonawcom dodatkowe 5 Dni roboczych na przedłożenie PRW pod rygorem odstąpienia od Umowy z tym wykonawcą, lub wykonawcami, z których przyczyn doszło do opóźnienia w przedłożeniu PRW Zamawiającemu, a w przypadku bezskutecznego upływu dodatkowego terminu – Zamawiający będzie miał prawo odstąpić od Umowy z tym wykonawcą, lub wykonawcami. Zamawiający będzie miał również prawo do naliczenia kar umownych zgodnie z postanowieniami §23
10. W przypadku zawarcia przez Zamawiającego umów na dostawy innych Systemów, lub e-usług niezidentyfikowanych szczegółowo na etapie uruchomienia postępowania związanego z realizacją niniejszej umowy, a które będą miały wpływ na realizację Zadań wdrożeniowych określonych w ust. 3 niniejszego paragrafu, Wykonawca w okresie trwania niniejszej Umowy zobowiązany będzie do uzupełnienia oraz uzgodnienia wraz z innymi wykonawcami Planu Realizacji Wdrożenia o dodatkowe, niezidentyfikowane na etapie tworzenia PRW zadania wynikające z tychże umów, jeśli zadania te będą miały wpływ na realizację Zadań Wdrożeniowych określonych w ust. 3 niniejszego paragrafu.

11. Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do przeprowadzenia działań opisanych w ust.10 w terminie 20 dni roboczych od dnia przekazania przez Zamawiającego zakresu nowych wdrożeń wynikających z odrębnej umowy, przy czym zwalnia Wykonawcę z odpowiedzialności za nieprawidłowości:

1) dotychczas uzgodnionego PRW z uwagi na brak wiedzy o możliwych planach Zamawiającego.
2) uzgodnionego i odebranego Dokumentu Analizy Wdrożeniowej o którym mowa w §13  dla pojedynczej funkcjonalności lub Zadania Wdrożeniowego, który w wyniku ujawnionych planów Zamawiającego może wymagać zmiany PRW oraz Dokumentu Analizy Wdrożeniowej, zwanego dalej DAW, co będzie realizowane w ramach usług rozwojowych.

3) wcześniej wdrożonej już Funkcjonalności, której ewentualna zmiana będzie realizowana w ramach usług rozwojowych.

12. Zamawiający ma prawo zaproponować zmiany do PRW na każdym etapie realizacji Umowy biorąc pod uwagę możliwości własnych zasobów ludzkich, technicznych oraz organizacyjnych. W takiej sytuacji Wykonawca ma obowiązek skonsultować PRW z pozostałymi Wykonawcami celem uzyskania spójnego PRW. W sytuacji, gdy Wykonawca pisemnie poinformuje Zamawiającego, że wniesiona przez niego zmiana wywoła wydłużenie okresu realizacji umowy mają zastosowanie przepisy §25 ust.1 
13. Wykonawca, w sytuacji:

a) braku porozumienia, z pozostałymi Wykonawcami, lub z którymkolwiek z tych Wykonawców realizującymi zadania objęte PRW, w zakresie sporządzenia PRW, lub w zakresie realizacji założeń i zadań wynikających z PRW, lub

b) braku współpracy z pozostałymi Wykonawcami, lub z którymkolwiek z tych Wykonawców realizującymi zadania objęte PRW, w zakresie sporządzenia PRW, lub w zakresie realizacji założeń i zadań wynikających z PRW, lub

c) zaistnienia działań, lub zaniechań któregokolwiek z pozostałych Wykonawców realizujących zadania objęte PRW, skutkującymi brakiem możliwości terminowego i należytego sporządzenia PRW, lub skutkującymi brakiem możliwości terminowej i należytej realizacji założeń i zadań wynikających z PRW,

zobowiązany jest pisemnie zgłosić Zamawiającemu zaistniałą sytuację oraz przedstawić pisemnie swoje stanowisko dotyczące wystąpienia określonej powyżej sytuacji wraz z uzasadnieniem , w tym również opracowany przez siebie PRW w terminie określonym niniejszym paragrafem. Zamawiający zwraca się do pozostałych wykonawców o przedstawienie w terminie 5 Dni roboczych pisemnych wyjaśnień w zakresie wystąpienia określonych sytuacji przedstawiając im stanowisko zgłaszającego Wykonawcy. Zamawiający na podstawie uzyskanych stanowisk i wyjaśnień od Wykonawców rozstrzyga spór podejmując decyzję w sprawie sposobu dalszego sporządzania PRW, lub sposobu realizacji założeń, lub zadań wynikających z PRW. W przypadku zaistnienia ku temu przesłanek Zamawiający jest uprawniony do nałożenia kar umownych oraz do skorzystania z prawa odstąpienia zgodnie z zapisami Umowy dotyczącej danego Wykonawcy.

14. Ust. 13 niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio w przypadku powzięcia informacji zaistnienia sytuacji określonych w ust.13 lit. a) – c) przez samego Zamawiającego bez uprzedniego pisemnego zgłoszenia któregoś z wykonawców. Wówczas Zamawiający zwraca się o przedstawienie w terminie 5 Dni roboczych pisemnych wyjaśnień w zakresie wystąpienia określonych sytuacji. W pozostałym zakresie ust. 13 stosuje się odpowiednio

15. Zamawiający 
1) wprowadzi analogiczne zapisy niniejszego paragrafu Umowy do umów dla postępowań na wyłonienie dostawcy/dostawców Systemów wymienionych w ust.3 pkt. 9)-10)
2) wprowadzi analogiczne zapisy niniejszego paragrafu do umów na dostawę innych Systemów oraz e-usług, niezidentyfikowanych szczegółowo na etapie uruchomienia postępowania związanego z realizacją niniejszej umowy, jeśli ich realizacja będzie miała wpływ na wdrożenie Zadań Wdrożeniowych określonych w ust. 3 niniejszego paragrafu.
§ 6
Ogólne zasady realizacji Umowy
1.  Strony deklarują współpracę w celu realizacji Umowy. W szczególności Strony zobowiązane są do wzajemnego powiadamiania o ważnych okolicznościach mających lub mogących mieć wpływ na wykonanie Umowy, w tym na ewentualne opóźnienia. Powyższe nie wyłącza ani nie ogranicza ewentualnej odpowiedzialności Stron.

2.  Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia nadzoru i koordynacji wszelkich działań związanych z realizacją prac objętych przedmiotem Umowy w celu osiągnięcia wymaganej jakości i terminowej realizacji prac. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za zarządzanie i realizację przedmiotu Umowy.

3.  Językiem Umowy i językiem stosowanym podczas jej realizacji jest język polski. Dotyczy to także całej komunikacji między Stronami. Wszystkie Produkty – o ile Umowa nie stanowi inaczej – zostaną dostarczone w języku polskim.
4.  Miejscem wykonywania Umowy jest siedziba Zamawiającego w Krakowie, przy ul. Warszawskiej 24 w Krakowie, a w sytuacji, gdy wymaga tego Wdrożenie oraz świadczenie usługi serwisu i gwarancji również pozostałe lokalizacje Zamawiającego zlokalizowane na terenie Miasta Kraków. 
5.  Poza wynagrodzeniem, o którym mowa w §21.Umowy, Zamawiający nie będzie ponosić żadnych dodatkowych kosztów wynikających z dojazdu, wyżywienia, zakwaterowania oraz innych świadczeń na rzecz Personelu Wykonawcy związanych z dojazdem do obiektów Zamawiającego. Koszty takie traktowane są jako uwzględnione przez Wykonawcę w wynagrodzeniu należnym Wykonawcy z tytułu realizacji Umowy.

6.  Zamawiający dopuszcza zdalne świadczenie usług objętych Przedmiotem Umowy przy łącznym spełnieniu następujących warunków:

1) braku uznania przez Zamawiającego niezbędnej obecności Wykonawcy w siedzibie Zamawiającego dla potrzeb należytego i terminowego świadczenia usług,

2) uprzedniego uzyskania zgody Zamawiającego na realizację Umowy w oparciu o zdalny dostęp oraz spełnienia warunków określonych przez Zamawiającego,

3) zachowania najwyższej staranności w celu ochrony Infrastruktury Zamawiającego przed możliwym naruszeniem jej bezpieczeństwa.

7.  Zamawiający zastrzega sobie prawo korzystania w trakcie wykonywania Umowy z usług osób trzecich celem kontroli jakości i sposobu prowadzenia całości lub poszczególnych prac objętych Umową, jak również do przeprowadzenia takiej kontroli samodzielnie. Osobom posiadającym pisemne upoważnienie ze strony Zamawiającego Wykonawca zobowiązany będzie w terminie 10 Dni Roboczych udzielić wszelkich informacji, danych i wyjaśnień w żądanym zakresie oraz udostępnić i zaprezentować Produkty prowadzonych prac, jak również zapewnić możliwość ich kontroli. W sytuacji wykrycia niezgodności w realizacji Przedmiotu Umowy przez osoby o których mowa w zdaniu pierwszym Zamawiający jest uprawniony do nałożenia kar umownych zgodnie z zapisami Umowy.
8.  Wykonawca, w ramach wynagrodzenia o którym mowa w §21 Umowy udostępni Zamawiającemu System Pomocy Technicznej dostępny przez przeglądarkę internetową przez cały okres realizacji umowy zwany dalej SPT.
9.  Za pośrednictwem SPT będą monitorowane co najmniej
1) Bieżące śledzenie przebiegu realizacji Umowy.

2) Postęp prac poszczególnych etapów, działań i zadań stanowiących odzwierciedlenie Szczegółowego Harmonogramu Wdrożenia (SHW).

3) Godziny usług wsparcia uruchomieniowego

4) Zgłoszenia Wad Systemu o których mowa w zapisach Umowy dotyczących gwarancji,

5) Godziny usług konsultacji

6) Godziny Usług Rozwojowych

10.  Wykonawca zapewni funkcjonowanie SPT w sposób ciągły, przez cała dobę, przez wszystkie dni tygodnia.

11.  SPT musi być wyposażony w narzędzia filtrowania oraz wyszukiwania.

12.  SPT musi ewidencjonować wszystkie Zgłoszenia Wad Systemu, rejestrując datę, godzinę oraz dane personalne osoby składającej Zgłoszenie ze strony Zamawiającego oraz ze strony Wykonawcy dla potrzeb wykonania obowiązków wynikających z usługi świadczenia gwarancji i serwisu oraz informacje nt. nieprawidłowości działania Systemu istotne w ocenie Zamawiającego dla zdiagnozowania i usunięcia nieprawidłowości w działaniu Systemu, przy czym SPT nie może wymagać określonego stopnia szczegółowości tych opisów. 

13.  SPT musi umożliwiać pojedyncze lub masowe wydrukowanie, pobranie i zapisanie na dysku twardym użytkownika treści Zgłoszenia Wad wraz ze wszystkimi wpisami Zamawiającego oraz Wykonawcy.
14.  SPT musi umożliwiać po stronie Wykonawcy umieszczenie danych personalnych oraz kontaktowych pracownika Wykonawcy analizującego Zgłoszenie Zamawiającego. 
15.  Wykonawca dostarczy Zamawiającemu dokumentację oraz instrukcję umożliwiającą korzystanie z SPT oraz omówi zasady jego funkcjonowania podczas szkoleń wstępnych o których mowa w „Wymaganiach dotyczących szkoleń”.
16.  Dostarczone przez Wykonawcę narzędzie musi umożliwiać automatyczne i konfigurowalne powiadomienia, jak również umożliwić śledzenie postępów Zgłoszenia przez inne osoby wskazane przez Zamawiającego.
17.  Wykonawca zapewnia, że dostarczone narzędzie będzie umożliwiało śledzenie dokonanych Zgłoszeń oraz uniemożliwiało utratę/usunięcie Zgłoszeń oraz pojedynczych treści w Zgłoszeniach. 
18.  Wykonawca zapewnia, że dostarczone narzędzie będzie umożliwiało monitorowanie wszystkich Zgłoszeń przez wybranych przez Zamawiającego pracowników, szczególnie wskazanych jako Koordynatorów Zamawiającego, jak również będzie pozwalało na monitorowanie wybranej tematycznie grupy Zgłoszeń przez wskazanych przez Zamawiającego pracowników. 

§ 7
Zasady realizacji Umowy w związku z współfinansowaniem projektu
1. Umowa realizowana jest w ramach Projektu.

2. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z zasadami realizacji zadania w ramach Projektu, w tym zapoznał się m.in. z aktualnymi Wytycznymi oraz zobowiązuje się do ich stosowania podczas realizacji niniejszego zadania.

3. Wykonawca na wszystkich dokumentach zobowiązany jest do wypełniania obowiązków informacyjnych i promocyjnych zgodnie z przepisami rozporządzenia nr 1303/2013 i rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 821/2014 z dnia 28 lipca 2014 roku ustanawiającego zasady stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 w zakresie szczegółowych uregulowań dotyczących transfery wkładów z programów i zarządzania nimi, przekazywania sprawozdań z wdrażania instrumentów finansowych, charakterystyki technicznej działań informacyjnych i komunikacyjnych w odniesieniu do operacji oraz systemu rejestracji i przechowywania danych. Dokładne wytyczne w zakresie obowiązków informacyjnych i promocyjnych są zamieszczone na stronie: https://www.power.gov.pl
4. Wykonawca jest obowiązany przechowywać i zapewnić dostęp do wszelkich dokumentów umożliwiających weryfikację kwalifikowalności wydatków, nieprzekazane na mocy niniejszej umowy Zamawiającemu.

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wglądu w każdym czasie do wszystkich dokumentów Wykonawcy związanych z realizacją Umowy – w szczególności dokumentów finansowych – na co Wykonawca wyraża zgodę.

6. Wykonawca zobowiązuje się do przechowywania całej dokumentacji związanej z realizacją Przedmiotu Umowy co najmniej przez okres dwóch lat od dnia 31 grudnia roku, w którym złożono do Komisji Europejskiej zestawienie wydatków, w którym ujęto ostateczne wydatki dotyczące zakończonego Projektu. Zamawiający poinformuje Wykonawcę o dacie rozpoczęcia okresu, o którym mowa w zdaniu pierwszym. Okres o którym mowa w zdaniu pierwszym, zostaje przerwany w przypadku wszczęcia postępowania administracyjnego lub sądowego dotyczące wydatków rozliczonych w Projekcie, albo na należycie uzasadniony wniosek Komisji Europejskiej. 

7. Wykonawca przechowuje dokumentację związaną z realizacją Umowy w sposób zapewniający dostępność, poufność i bezpieczeństwo oraz jest zobowiązany poinformować Zamawiającego o miejscu jej archiwizacji w terminie 5 dni od dnia podpisania Umowy, o ile dokumentacja jest przechowywana poza jego siedzibą. W przypadku zmiany miejsca archiwizacji dokumentów oraz w przypadku zawieszenia lub zaprzestania przez Wykonawcę działalności w okresie, o którym mowa w ust. 6, Wykonawca jest zobowiązany niezwłocznie pisemnie poinformować Zamawiającego o miejscu archiwizacji dokumentów. 

8. Wykonawca zobowiązany jest poddać się kontroli (w tym merytorycznej i finansowej) lub audytowi dokonywanej przez Zamawiającego lub Instytucję Pośredniczącą oraz inne uprawnione podmioty w zakresie prawidłowości realizowanej przez Wykonawcę Umowy.

9. Kontrola, o której mowa w ust.8 może zostać przeprowadzona zarówno w siedzibie Wykonawcy, jak i w każdym miejscu realizacji przedmiotu Umowy oraz w siedzibie podmiotu kontrolującego na podstawie danych i dokumentów przekazywanych przez Wykonawcę w okresie, o którym mowa w ust. 6

10. Wykonawca zapewnia podmiotom, o którym mowa w ust. 8 prawo do wglądu we wszystkie dokumenty związane, jak i niezwiązane z realizacją Umowy, o ile jest to konieczne do stwierdzenia kwalifikowalności wydatków w Projekcie, w tym dokumenty elektroniczne przez cały ich okres przechowywania określony w ust. 6

11. Wykonawca zobowiązany jest do zastosowania się do zaleceń pokontrolnych wydanych w wyniku kontroli oraz do podjęcia w określonym w nich terminie działań naprawczych.

12. Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie poinformować Zamawiającego o każdej kontroli prowadzonej przez inne niż Zamawiający uprawnione podmioty, w ramach której weryfikacji podlegają wydatki rozliczane w Projekcie. Wykonawca przekaże Zamawiającemu kserokopie potwierdzonych za zgodność z oryginałem wyników ww. kontroli, w terminie 5 dni od dnia ich otrzymania. 

13. Wykonawca zobowiązuje się do współpracy z osobami przeprowadzającymi kontrolę w szczególności poprzez:

1) Umożliwianie przeprowadzenia kontroli przez wyznaczone przez uprawnione podmioty – w zakresie prawidłowości realizacji Umowy,

2) Zapewnienie kontrolującym wglądu we wszelkie dokumenty – w szczególności dokumenty finansowe – związane z realizacją przedmiotu umowy,

3) Sporządzanie informacji merytoryczno-finansowych z realizacji przedmiotu Umowy i przedstawienie ich do akceptacji Zamawiającemu.

14. Wykonawca w okresie realizacji Umowy oraz w okresie, o którym mowa w ust. 6 zobowiązuje się do przedstawiania na wezwanie Zamawiającego, Instytucji Pośredniczącej lub innych uprawnionych podmiotów wszelkich informacji i wyjaśnień związanych z realizacją Umowy, w terminie określonym w wezwaniu.

15. Wykonawca jest zobowiązany do współpracy z podmiotami zewnętrznymi, realizującymi badanie ewaluacyjne na zlecenie Zamawiającego, Instytucji Zarządzającej, Instytucji Pośredniczącej lub innego uprawnionego podmiotu. Wykonawca jest zobowiązany do udzielania każdorazowo na wniosek tych podmiotów dokumentów i informacji na temat realizacji Umowy, niezbędnych do przeprowadzenia badania ewaluacyjnego. 

16. Wykonawca zobowiązuje się do poinformowania Zamawiającego, w formie pisemnej pod rygorem nieważności, o:

1) złożeniu do sądu wniosku o ogłoszenie upadłości Wykonawcy oraz każdej zmianie w tym zakresie,

2) otwarciu likwidacji oraz każdej zmianie w tym zakresie.

17. Jeśli Strony będą korzystać z systemu teleinformatycznego służącego do prowadzenia komunikacji i rejestrowania decyzji w ramach realizacji Umowy, podmioty, o których mowa w ust. 8 będą uprawnione do żądania wglądu do takiego systemu, jak również uzyskania kopii jego zawartości.

18. Wszelkie ustanowione w Umowie zobowiązania Stron do nieujawniania Informacji Poufnych nie dotyczą podmiotów, o którym mowa w ust. 8. Są one uprawnione do dostępu do wszelkich Informacji Poufnych należących do Zamawiającego lub Wykonawcy, związanych z realizacją Umowy. 

§ 8
Oświadczenia i zobowiązania Wykonawcy
1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot Umowy, w szczególności przeprowadzić wdrożenie z zachowaniem najwyższej staranności, z uwzględnieniem standardów profesjonalnej obsługi wdrożeń systemów informatycznych, przy wykorzystaniu całej posiadanej wiedzy i doświadczenia.
2. Wykonawca zapewni Zamawiającemu swobodny nadzór nad realizowanym zamówieniem i zobowiązuje się do bieżącej współpracy z Zamawiającym na każdym etapie wykonania zamówienia będącego przedmiotem niniejszej umowy. 

3. Wykonawca zobowiązuje się do przekazywania na żądanie Zamawiającego informacji związanych z Umową, w szczególności informacji dotyczących postępów prac, przyczyn opóźnień lub przyczyn nienależytego wykonywania Umowy, które to informacje powinny być przekazywane Koordynatorowi Zamawiającego w formie pisemnej w terminie niezwłocznym. 

4. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji Umowy w sposób zgodny z przepisami prawa powszechnie obowiązującymi w Polsce oraz zapewnienia zgodności Systemu z tymi przepisami.
5. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia zgodności Systemu z Aktami normatywnymi i Procedurami Zamawiającego, przy czym Zamawiający z uwagi na wymogi opisane w paragrafie dotyczącym analizy przedwdrożeniowej, wymaga zapewnienia zgodności Systemu na dzień podpisania Protokołu Częściowego Odbioru Zadania Wdrożeniowego lub odpowiednio Protokołu Końcowego Zadania Wdrożeniowego.
6. Zamawiający będzie polegać na wiedzy i profesjonalizmie Wykonawcy, w szczególności w odniesieniu do oceny przydatności Infrastruktury Zamawiającego oraz w zakresie adekwatności zaoferowanej przez Wykonawcę specyfikacji Infrastruktury Technicznej do realizacji Umowy. W świetle powyższego:

1) Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z Infrastrukturą Zamawiającego i infrastruktura ta jest odpowiednia do zapewnienia poprawnego działania Systemu zgodnie z Umową,

2) Wykonawca oświadcza, że oferowane Zestawy Wyposażenia są zgodne z wymaganiami Zamawiającego oraz wraz z Infrastrukturą Zamawiającego umożliwią prawidłowe korzystanie z Systemu zgodnie z jego przeznaczeniem. 

7. Wykonawca odpowiada za szkody wyrządzone Zamawiającemu w dokumentacji, oprogramowaniu, urządzeniach i innych środkach technicznych oddanych mu do dyspozycji, chyba że szkoda powstałaby również niezależnie od działania Wykonawcy lub zaniechania przez niego działań do których był zobowiązany.
8. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania Umowy w sposób niepowodujący zaprzestania  lub zakłócenia pracy Infrastruktury Zamawiającego. Powyższe nie dotyczy elementów Infrastruktury Zamawiającego, których wyłączenie z eksploatacji lub ograniczenie eksploatacji Koordynator Wykonawcy uzgodnił z Kierownikiem Działu Informatyzacji – jednostki organizacyjnej Zamawiającego na potrzeby realizacji przedmiotowej Umowy. 
9. Wykonawca zapewnia, że System będzie rozwiązaniem:

1) zabezpieczającym integralność, poufność oraz bezpieczeństwo danych, w tym danych osobowych oraz zabezpieczonym przed nieautoryzowanym dostępem osób trzecich zgodnie z najwyższymi standardami technologicznymi;

2) skalowalnym oraz zintegrowanym z innymi systemami informatycznymi Zamawiającego, w zakresie wskazanym w Opisie Przedmiotu Zamówienia;

3) zapewniającym możliwość dalszego rozwoju lub modyfikacji samodzielnie przez Zamawiającego lub osoby trzecie.
10. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za prawidłową organizację wykonywania zobowiązań wynikających z Umowy, w szczególności w zakresie wskazywania z odpowiednim wyprzedzeniem koniecznego zaangażowania Pracowników i wymaganej dyspozycyjności. Ilekroć Wykonawca wie lub powinien wiedzieć o nienależytym wykonaniu zobowiązań przez Zamawiającego, mogącym mieć wpływ na terminowość lub jakość wykonania przedmiotu Umowy, niezwłocznie powiadomi o tym fakcie Koordynatora Zamawiającego, wskazując jednocześnie szczegółowo stwierdzone nieprawidłowości.

11. Wykonawca zobowiązuje się do współpracy z Zamawiającym oraz bezpośrednio z podmiotem trzecim, który:

1) jest dostawcą Systemu HMS i który wykonuje usługi serwisu oraz rozwoju tegoż Systemu HMS na rzecz Zamawiającego w zakresie integracji funkcjonalności z Systemem HMS.

2) będzie wdrażał oraz wdroży na rzecz Zamawiającego Zintegrowany System Zarządzania Stronami Internetowymi w zakresie integracji z dostarczanym w ramach przedmiotowej Umowy Systemem.
12. Wykonawca zobowiązuje się do współpracy z Zamawiającym oraz innym podmiotami wybranym przez Zamawiającego w zakresie przekazywania im wiedzy o konstrukcji i działaniu Systemu podczas wdrożenia innych systemów informatycznych oraz ich serwisu i rozwoju.
13. W celu uniknięcia wątpliwości przyjmuje się, że jeżeli Strony nie zdefiniowały danego działania niezbędnego do prawidłowej realizacji Umowy jako obowiązku Zamawiającego, Stroną zobowiązaną do wykonania takiego działania jest Wykonawca, chyba że Zamawiający zobowiąże się do jego wykonania.
14. Wykonawca oświadcza, że:  

1) dysponuje odpowiednim potencjałem ekonomicznym i technicznym oraz wykwalifikowanymi osobami posiadającymi odpowiednią wiedzę i doświadczenie niezbędne do realizacji niniejszej umowy. 

2) oddeleguje do wykonania Umowy odpowiedni personel, w ilości, o kwalifikacjach, doświadczeniu i wykształceniu określonych przez Zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu i SWZ. Wykonawca gwarantuje, że wszyscy członkowie Personelu Kluczowego Wykonawcy realizujący w imieniu Wykonawcy Umowę będą posiadali umiejętności i doświadczenie odpowiednie do zakresów czynności powierzanych tym osobom, przy uwzględnieniu potrzeb Zamawiającego, a zmiana osób wskazanych w wykazie osób złożonym w postępowaniu przetargowym jest możliwa wyłącznie na podstawie pisemnego powiadomienia Zamawiającego oraz oświadczenia Wykonawcy o spełnieniu wymagań przedłożonych w ofercie.
15. Wykonawca oświadcza, że podczas realizacji Umowy, a także podczas korzystania z Systemu w zakresie i na zasadach opisanych Umową, Zamawiający nie będzie zobowiązany do nabywania żadnych usług ani uprawnień innych niż wyraźnie zdefiniowane Umową. W szczególności zobowiązanie Wykonawcy oznacza, że nie jest konieczne nabycie przez Zamawiającego żadnych dodatkowych licencji ani uprawnień poza opisanymi Umową i objętych wynagrodzeniem określonym w §21, a korzystanie z Systemu nie spowoduje konieczności nabycia takich licencji lub uprawnień. Wszelkie ryzyka związane z szacowaniem ilości potrzebnych licencji lub innych uprawnień koniecznych do korzystania z Systemu zgodnie z Umową obciążają Wykonawcę.

§ 9
Obowiązki Zamawiającego
W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający zobowiązuje się do:

1. zapewnienia Wykonawcy dostępu do Infrastruktury Zamawiającego w zakresie, w jakim będzie to niezbędne do wdrożenia Systemu, w szczególności w przypadku zapewnienia integracji z innych systemami będącymi w użytkowaniu Zamawiającego oraz planowanymi do wdrożenia u Zamawiającego. W celu uniknięcia wątpliwości Strony potwierdzają, że Wykonawca nie odpowiada za działanie i utrzymanie Infrastruktury Zamawiającego, chyba że nieprawidłowe działanie Systemu jest następstwem działania Wykonawcy powodującego nieprawidłowe działanie Infrastruktury Zamawiającego, w szczególności jej wadliwej konfiguracji dokonywanej w ramach realizacji Umowy.
2. zapewnienia Wykonawcy dostępu do pomieszczeń niezbędnych do wykonania Umowy zgodnie z obowiązującymi u Zamawiającego Aktami normatywnymi i Procedurami.
3. udzielania Wykonawcy wszelkich informacji i wyjaśnień w terminie 5 Dni Roboczych Zamawiającego od dnia pisemnego poinformowania Koordynatora Zamawiającego niezbędnych do realizacji zamówienia, z wyjątkiem tych, które nie są w zakresie posiadania i kompetencji Zamawiającego lub które nie są niezbędne do realizacji prac objętych niniejszą Umową. W przypadku wystąpienia trudności po stronie Zamawiającego w przygotowaniu informacji oraz danych, Strony mogą uzgodnić inny termin przekazania przez Zamawiającego informacji lub danych, przy czym opóźnienia ze strony Zamawiającego w przekazaniu informacji nie są traktowane jako zwłoka w wykonaniu Umowy przez Wykonawcę.
4. zapewnienia zaangażowania Pracowników Zamawiającego w stopniu umożliwiającym Wykonawcy realizację Umowy.
§10
Zarządzanie Personelem Wykonawcy
1.  Wykonawca potwierdza, że dysponuje osobami wskazanymi w złożonej ofercie, posiadającymi niezbędne kwalifikacje do realizacji Umowy, które to osoby stanowią Personel Kluczowy Wykonawcy.
2.  Wykonawca zobowiązuje się do zachowania stałości składu osobowego Personelu Kluczowego Wykonawcy wymienionego w Załączniku nr 2 Umowy, przy czym może wskazać również osoby inne niż Personel Kluczowy Wykonawcy.
3.  Członkowie Personelu Kluczowego Wykonawcy mogą być zmienieni przez Wykonawcę wyłącznie na podstawie aneksu do Umowy nie później niż na 5 Dni Roboczych przed planowaną zmianą przy uwzględnieniu spełnienia następujących warunków:

1) Wykonawca w terminie 10 Dni Roboczych przed dokonaniem zmiany pisemnie zgłosił Zamawiającemu uzasadnienie i celowość dokonania zmiany wraz z podaniem kandydatury nowego członka Personelu Kluczowego Wykonawcy.

2) Wykonawca oświadcza i wykazuje, że nowy kandydat na członka Personelu Kluczowego Wykonawcy spełnia warunki udziału w postępowaniu w stopniu nie mniejszym, niż dotychczasowych przedstawiciel Personelu Kluczowego Wykonawcy. 
4.  Członkowie Personelu Kluczowego Wykonawcy mogą być zastąpieni przez Wykonawcę z pomięciem uwzględnienia warunku określonego w ust. 3 pkt 1) wyłącznie w sytuacji, gdy wystąpiło zdarzenie losowe, którego Wykonawca nie mógł przewidzieć, co pisemnie przedstawia w uzasadnieniu Zamawiającemu wraz z kandydaturą nowego członka Personelu Kluczowego Wykonawcy, oświadczeniem o którym mowa w ust. 3 pkt. 2) oraz projektem aneksu do Umowy celem jego niezwłocznego podpisania.
5.  Zamawiający jest uprawniony do odmowy współdziałania z Personelem Kluczowym Wykonawcy, co do którego Wykonawca nie wykazał spełnienia warunków lub kryteriów kwalifikacji, do czasu wykazania przez Wykonawcę ich spełnienia, a opóźnienie w wykonaniu Umowy, powstałe wskutek braku współdziałania z takim Personelem Kluczowym Wykonawcy, stanowi zwłokę Wykonawcy.

6.  Zmiana członka Personelu Kluczowego może nastąpić na pisemnie uzasadnione żądanie Zamawiającego przekazane Wykonawcy. Żądanie przez Zamawiającego zmiany członka Personelu Kluczowego jest uzasadnione w przypadku, w którym taki członek Personelu Kluczowego narusza zobowiązania wynikające z Umowy, w szczególności zobowiązania do zachowania poufności i zasad bezpieczeństwa obowiązujących u Zamawiającego, a także w inny sposób przez swoje działania lub zaniechania wywiera istotny negatywny wpływ na realizację Umowy.

7.  W celu uniknięcia wątpliwości Strony potwierdzają, że wszelkie konsekwencje zmian osób uczestniczących w realizacji Umowy po stronie Wykonawcy obciążają Wykonawcę. Zmiana składu Personelu Kluczowego Wykonawcy nie będzie powodować zmiany wysokości wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy z tytułu realizacji Umowy ani terminów wykonania poszczególnych prac określonych w Harmonogramie Ramowym oraz Harmonogramie Szczegółowym Wdrożenia. 

8.  W celu uniknięcia wątpliwości Strony potwierdzają, że przerwa w realizacji Przedmiotu Umowy wynikająca z nieobecności bądź braku przygotowania Personelu Kluczowego Wykonawcy oraz innego personelu Wykonawcy będzie traktowana jako przerwa wynikła z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
9.  W celu uniknięcia wątpliwości Strony potwierdzają, że ilekroć Wykonawca, stosownie do obowiązujących przepisów prawa, zobowiązany jest do rezygnacji z danego podwykonawcy lub zastępuje podwykonawcę lub rezygnuje z podwykonawstwa w danym zakresie zobowiązany jest także do zastąpienia członków Personelu Kluczowego Wykonawcy zapewnianych przez tego podwykonawcę. 

10.  Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji Umowy, tj. 

1) w zakresie realizacji usług serwisu i gwarancji,
2) w zakresie realizacji usług rozwoju,
3) w zakresie koordynacji działań obsługi zgłoszeń Zamawiającego,

11.  W trakcie realizacji Przedmiotu Umowy Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę, lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ustępie powyżej czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:

1) żądania złożenia oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny;
2) żądania wyjaśnień w przypadku wzbudzenia wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów;
3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.

12.  W trakcie realizacji Umowy, na każde wezwanie Zamawiającego, w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę, lub Podwykonawcę wykonujących wskazane w ust.10 czynności w trakcie realizacji Umowy:

1) oświadczenia zatrudnionego pracownika. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że pracownik składający oświadczenie wykonuje czynności objęte wezwaniem na podstawie umowy o pracę rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpisu pracownika składającego oświadczenie;
2) oświadczenie Wykonawcy, lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy, lub Podwykonawcy;
3) poświadczoną za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, lub Podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji Umowy czynności, których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony)
4) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę, lub Podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy;
5) poświadczoną za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, lub Podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń - zawierających każdorazowo informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę i zakres obowiązków pracownika.

13.  Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę, lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie – ze wszelkimi konsekwencjami wynikającymi z niniejszej Umowy – jako niespełnienie przez Wykonawcę, lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane powyżej czynności.

14.  W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.

15.  Powyższe regulacje mają na celu zapewnienie należytego wykonania Umowy i nie zmieniają charakteru Umowy w zakresie Wdrożenia jako umowy o dzieło
§11
Podwykonawcy
1. Wykonawca jest uprawniony do powierzenia wykonania części przedmiotu Umowy Podwykonawcom uwzględniając poniższe zapisy.

2. Wykonawca może wykonać przedmiot Umowy przy udziale Podwykonawców, których nazwę, dane kontaktowe osoby reprezentujące Podwykonawcę oraz zakres czynności powierzany Podwykonawcy zostały wymienione w Załączniku nr 3 Umowy.
3. W przypadku powierzenia wykonania części zamówienia Podwykonawcom, Wykonawca zobowiązuje się do koordynacji prac wykonywanych przez te podmioty i ponosi przed Zamawiającym odpowiedzialność za należyte wykonanie przedmiotu Umowy. Wykonawca pozostaje gwarantem wykonywania i przestrzegania przez Podwykonawców wszelkich zasad, reguł i zobowiązań Wykonawcy określonych w Umowie.

4. Wykonawca zapewnia, że Podwykonawcy, z których będzie korzystał w trakcie wykonywania niniejszej Umowy, będą podmiotami profesjonalnie świadczącymi zlecone im przez Wykonawcę zadania oraz posiadającymi wszelkie niezbędne kwalifikacje do wykonywania zleconych im przez Wykonawcę zadań.

5. W przypadku zatrudnienia do realizacji przedmiotu Umowy Podwykonawców, Wykonawca zapewni ustalenie w umowach z Podwykonawcami takiego okresu odpowiedzialności za Wady, aby nie był on krótszy od okresu odpowiedzialności za Wady Wykonawcy wobec Zamawiającego. 
6. Wykonawca zobowiązany jest do poinformowania Zamawiającego w formie pisemnej o każdej zmianie danych dotyczących Podwykonawców, jak również o ewentualnych nowych Podwykonawcach, którym zamierza powierzyć prace w realizacji Umowy. 

7. Informacja o zmianie danych dotyczących Podwykonawców powinna zostać przekazana Zamawiającemu w terminie 1 Dnia Roboczego od zmiany danych, w celu zachowania niezakłóconej współpracy pomiędzy Stronami. 

8. Informacja o zamiarze powierzenia prac nowemu Podwykonawcy powinna zostać przekazana Zamawiającemu nie później niż na 10 Dni Roboczych przed planowanym powierzeniem mu realizacji prac przez Wykonawcę.

9. Zamawiający jest uprawniony do odmowy współdziałania z Podwykonawcą, o udziale którego w wykonaniu Umowy nie uzyskał informacji, do czasu przekazania przez Wykonawcę niezbędnych danych i wyjaśnień, a opóźnienie w wykonaniu Umowy, powstałe wskutek braku współdziałania z takim Podwykonawcą, stanowi zwłokę Wykonawcy.
10. W przypadku w którym Wykonawca dokonuje zmiany Podwykonawcy, na zasoby którego powoływał się w toku postępowania poprzedzającego zawarcie niniejszej Umowy, to jest zobowiązany do wykazania Zamawiającemu, że nowy Podwykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu lub kryteria kwalifikacji w stopniu nie mniejszym, niż Podwykonawca dotychczasowy. Zamawiający jest uprawniony do odmowy współdziałania z Podwykonawcą, co do którego Wykonawca nie wykazał spełnienia warunków lub kryteriów kwalifikacji, do czasu wykazania przez Wykonawcę ich spełnienia, a opóźnienie w wykonaniu Umowy, powstałe wskutek braku współdziałania z takim Podwykonawcą, stanowi zwłokę Wykonawcy.
11. Jeżeli Wykonawca rezygnuje z posługiwania się Podwykonawcą, na zasoby którego powoływał się w toku postępowania poprzedzającego zawarcie niniejszej Umowy, to jest zobowiązany do wykazania Zamawiającemu, że Wykonawca samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu lub kryteria kwalifikacji w stopniu nie mniejszym, niż Podwykonawca, z którego Wykonawca rezygnuje. Zamawiający jest uprawniony do odmowy współdziałania z Wykonawcą, który nie wykazał samodzielnego spełnienia warunków lub kryteriów kwalifikacji, do czasu wykazania przez Wykonawcę ich spełnienia lub wskazania innego Podwykonawcy i wykazania spełnienia przez niego tych warunków lub kryteriów, a opóźnienie w wykonaniu Umowy, powstałe wskutek braku współdziałania z Wykonawcą, stanowi zwłokę Wykonawcy.
12. W przypadku zatrudniania przez Wykonawcę podwykonawców, Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione zgodnie z  §25 ust.14 Umowy, Wykonawca zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, z którym zawarł umowę, której przedmiotem są usługi, w zakresie odpowiadającym zmianom cen materiałów lub kosztów dotyczących zobowiązania podwykonawcy, jeżeli okres realizacji tej umowy przekracza 12 miesięcy.
13. Wykonawca upoważnia Zamawiającego do bezpośredniego kontaktu z przedstawicielem Podwykonawcy oraz żądania przedstawienia odpowiednich dokumentów ze strony Podwykonawcy celem przeprowadzenia działań sprawdzających przestrzegania przez Wykonawcę zapisów Umowy.
14. W celu uniknięcia wątpliwości, Strony potwierdzają, że Wykonawca ponosi odpowiedzialność za działanie Podwykonawców jak za własne działania, niezależnie od podjętych przez Zamawiającego działań sprawdzających wynikających z niniejszej Umowy lub przepisów prawa.
§ 12
Zarządzanie realizacją umowy
1. Strony powołują Zespół Koordynacyjny odpowiedzialny za koordynację realizacji prac związanych z realizacją postanowień umownych oraz wyznaczają osoby, które prowadzenie tych prac będą koordynować z ramienia każdej ze Stron i reprezentować będą Strony we wzajemnych kontaktach. 

2. W skład Zespołu Koordynacyjnego, o którym mowa w ust.1, wchodzą: 

1) Koordynator Zamawiającego: …(imię i nazwisko , numer telefonu , adres poczty elektronicznej); 

2) Koordynator Zamawiającego: …(imię i nazwisko , numer telefonu , adres poczty elektronicznej;

3) Koordynator Wykonawcy: ……(imię i nazwisko , numer telefonu , adres poczty elektronicznej;

3. Zamawiający do każdego z Zadań Wdrożeniowych powołuje Kierownika Zadania Wdrożeniowego oraz zastępcę na czas zdarzeń losowych nieobecności Kierownika Zadania Wdrożeniowego. Osoby ustanowione do pełnienia funkcji Kierownika Zadania Wdrożeniowego wymienione są w Załączniku nr 4 Umowy.

4. Zadania Koordynatorów Zamawiającego oraz Kierowników Zadań Wdrożeniowych Zamawiającego stanowią element OPZ.

5. Zamawiający może zmienić Koordynatorów Zamawiającego oraz Kierowników Zadań Wdrożeniowych wyłącznie na podstawie aneksu do Umowy nie później niż na 5 Dni Roboczych przed planowaną zmianą o czym powiadamia pisemnie Koordynatora Wykonawcy.
6. W celu uniknięcia wątpliwości Strony potwierdzają, że wszelkie konsekwencje zmian osób uczestniczących w realizacji Umowy po stronie Zamawiającego obciążają Zamawiającego. Zmiana składu Koordynatorów Zamawiającego lub/oraz Kierowników Zadań Wdrożeniowych nie będzie powodować zmiany wysokości wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy z tytułu realizacji Umowy.
7. W celu uniknięcia wątpliwości Strony potwierdzają, że przerwa w realizacji Przedmiotu Umowy wynikająca z nieobecności bądź zmiany Koordynatora Zamawiającego lub/oraz Kierownika Zadania Wdrożeniowego będzie traktowana jako przerwa wynikła z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego i nie obciąża Wykonawcy.
8. Członkowie Zespołu Koordynacyjnego w ustalonych terminach mają prawo organizować spotkania w siedzibie Zamawiającego lub zdalnie za zgodą lub na żądanie Zamawiającego celem omówienia postępów prac oraz wysłuchania uwag co do sposobu organizacji oraz współpracy Stron. Wykonawca zobowiązany jest przedstawić protokół ze spotkania na zakończenie spotkania i uzyskać akcept Zamawiającego. 
9. Zamawiający zastrzega możliwość wprowadzenia do Umowy zmian w zakresie osób pełniących funkcje wskazane w ust. 2 pkt 1-2) oraz ust. 3 związanych z postępem realizacji Umowy, tj. związanych głównie z zakończeniem realizacji Zadań Wdrożeniowych i rozpoczęciem świadczenia usługi gwarancji i serwisu. W takiej sytuacji przy wskazaniu osoby/osób odpowiedzialnych za realizację Umowy po stronie Zamawiającego postanowienia ust. 5 stosuje się odpowiednio.
10. W toku wykonywania przedmiotu Umowy, Wykonawca i Zamawiający zobowiązani są na bieżąco informować o wszelkich znanych im zagrożeniach, trudnościach czy przeszkodach związanych z wykonywaniem Umowy (zarządzanie ryzykiem), w tym także o okolicznościach leżących po stronie Wykonawcy lub Zamawiającego, które mogą mieć wpływ na jakość, termin bądź zakres prac. Informacje te powinny być przekazywane Koordynatorom Zespołów Wdrożeniowych Wykonawcy lub Zamawiającego w terminie 2 dni od dnia zajścia zdarzenia. 

11. Na żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest do informowania w formie pisemnej o przebiegu Wdrożenia. Zamawiający, w terminie 7 Dni Roboczych Zamawiającego, może zgłosić Wykonawcy zastrzeżenia odnośnie otrzymanej informacji. W takim wypadku Wykonawca niezwłocznie uzupełni informacje o przebiegu Wdrożenia o żądane informacje lub sprostuje informacje nieprawdziwe albo nieścisłe.

12. Wykonawca odpowiada za przestrzeganie przez członków Personelu Wykonawcy postanowień Umowy, w tym zachowania tajemnicy Informacji Poufnych oraz przestrzeganie przepisów prawa, a także standardów i procedur wewnętrznych Zamawiającego dostarczonych przez Zamawiającego, za pośrednictwem Kierowników Zespołów Wdrożeniowych. Dostęp do niektórych pomieszczeń Zamawiającego może być uzależniony od spełnienia przez członka Personelu Wykonawcy dodatkowych wymogów wynikających z procedur wewnętrznych Zamawiającego lub z obowiązujących przepisów prawa, w tym przepisów ochronie danych osobowych, bezpieczeństwie i higienie pracy, oraz przepisów o ochronie informacji niejawnych. Zamawiający poinformuje Koordynatorów Wykonawcy o konieczności spełnienia powyższych wymogów przed rozpoczęciem wykonywania przedmiotu Umowy przez Personel Wykonawcy.

§ 13
Analiza Przedwdrożeniowa
1. Celem analizy przedwdrożeniowej jest pozyskanie przez Zamawiającego szczegółowej wiedzy o organizacji całego procesu Wdrożenia oraz Uruchomienia Produkcyjnego Systemu. W trakcie prac mających na celu wytworzenie analizy przedwdrożeniowej, Wykonawca działając zgodnie z najlepszą wiedzą, powinien zweryfikować i przedstawić Zamawiającemu optymalne działania zmierzające do zapewnienia wykonania Umowy i osiągnięcia jej celów. W szczególności Wykonawca powinien zaproponować modyfikację wymagań Zamawiającego dotyczących Systemu, które nie mają uzasadnienia ekonomicznego, funkcjonalnego lub informatycznego. Ostateczną decyzję w zakresie wymagań oraz funkcjonalności podejmie Zamawiający, z uwzględnieniem możliwości wprowadzenia do Umowy zmian.
2. Opracowując Analizę, Wykonawca uwzględni wszystkie wymagania opisane w Umowie. Strony dopuszczają odstępstwa od wymagań opisanych w Umowie, jeżeli taka zmiana jest zgodna z przepisami prawa oraz zostanie zaakceptowana przez Zamawiającego. Jakiekolwiek proponowane odstępstwo od wymagań Umowy wymaga wyraźnego i jednoznacznego wskazania tego faktu przez Wykonawcę oraz podlega akceptacji Zamawiającego stosownie do postanowień paragrafu dokumentowania odstępstw od Umowy.
3. Zamawiający w trakcie trwania analizy przedwdrożeniowej, ani na żadnym innym etapie realizacji Umowy nie będzie zobowiązany do wypełnienia jakichkolwiek ankiet, formularzy, opisów struktur czy systemów, a jedynie będzie udostępniał istniejące i dostępne w Uczelni zarządzenia, procedury, instrukcje oraz dokumenty, o ile będą niezbędne dla realizacji Umowy. W celu uniknięcia wszelkich wątpliwości Strony potwierdzają, że powyższe zobowiązanie Wykonawcy w żadnym wypadku nie upoważnia Wykonawcy do żądania, aby osoby ze strony Zamawiającego opracowywały samodzielnie projekty fragmentów Analizy Przedwdrożeniowej, ani jakichkolwiek innych materiałów czy dokumentów, przy czym Zamawiający w sytuacji uznania za konieczne przygotuje procedurę przepływu informacji związanych z danym procesem, gdy uzna to za ułatwienie dla Zamawiającego. 
4. W trakcie analizy przedwdrożeniowej Wykonawca zobowiązany będzie do bieżącej współpracy z pracownikami Zamawiającego, tj. Koordynatorami Zamawiającego oraz członkami Zespołów Zadań Wdrożeniowych wyznaczonych przez Zamawiającego oraz uzgadniania z nimi istotnych kwestii, które mają być zawarte w Analizie Przedwdrożeniowej, tym samym Zamawiający dopuszcza możliwość gromadzenia informacji uzyskanych w formie wywiadów.
5. Wykonawca ma obowiązek przekazać Zamawiającemu wszelkie informacje i wiedzę uzyskaną podczas opracowywania Analizy Przedwdrożeniowej.
6. Analiza Przedwdrożeniowa, powinna być opracowana w taki sposób, aby umożliwiała innemu potencjalnemu wykonawcy wybranemu przez Zamawiającego, wykonanie wszystkich czynności niezbędnych do prawidłowego Wdrożenia Systemu opisanego w tej dokumentacji, bez konieczności jej ponownego przeprowadzania.

7. Analiza przedwdrożeniowa ma stanowić podstawowy dla Stron dokument uwzględniający wszystkie aspekty projektowe , techniczne oraz organizacyjne wymagane dla prawidłowego i terminowego wdrożenia Systemu stanowiąc podstawę wraz z pozostałymi Produktami Prac oceny należytego wykonania zobowiązań Wykonawcy.

8. Opracowana przez Wykonawcę Analiza Przedwdrożeniowa powinna zostać przekazana w w formie elektronicznej bezpośrednio do Kierownika Zespołu Zadania Wdrożeniowego oraz do wiadomości Koordynatora Zamawiającego.
9. Opracowując Analizę Przedwdrożeniową oraz pozostałe Produkty Prac, których ogólną charakterystykę przedstawiono w Opisie Przedmiotu Zamówienia Wykonawca jest zobowiązany do: 

1) identyfikacji procesów realizowanych w Uczelni, tj. np. Akty normatywne, Procedury oraz inny nieformalny przepływ informacji wewnątrz organizacji na podstawie wywiadu z pracownikami Zamawiającego,
2) zapoznania się ze strukturą organizacyjną Zamawiającego oraz zakresem zadań poszczególnych jednostek organizacyjnych. 
3) przedstawienia Zamawiającemu propozycję rozwiązań w zakresie zarządzania zmianą wywołaną przez wdrożenie nowego rozwiązania informatycznego, tj. przygotować Zamawiającego do Uruchomienia Produkcyjnego Systemu wraz z procesami i obiegami oraz zarządzania nowymi usługami IT, w tym przede wszystkim w zakresie utrzymania i rozwoju Systemu rekomendując stosowne zmiany istniejących Aktów normatywnych i Procedur Zamawiającego oraz przedstawiając ewentualne potrzeby zwiększenia zasobów ludzkich Zamawiającego z określeniem ramowego zakresu zadań.
4) przedstawienia Zamawiającemu Planu szkoleń, których szczegóły przedstawiono w Opisie Przedmiotu Zamówienia,

5) przedstawienia Zamawiającemu w konsultacji z Zamawiającym listę jednostek organizacyjnych Zamawiającego, rekomendowanych do objęcia analizą przedwdrożeniową oraz jednostek, które powinny uczestniczyć w pracach wdrożeniowych, testowych oraz uruchomieniowych Systemu i procesów.
6) opracowania modelu integracji pomiędzy Systemem a Systemem HMS Solution wspólnie z dostawcą Systemu HMS z którymi współpracuje proces.
7) opracowania zasady konfiguracji Systemu, w tym niezbędnych kastomizacji, integracji z Infrastrukturą Zamawiającego oraz systemami wskazanymi w Opisie Przedmiotu Zamówienia.
8) opracowania Harmonogramu Szczegółowego Wdrożenia – dokument opracowany przez Wykonawcę w ramach Analizy Przedwdrożeniowej zawierający szczegółowy harmonogram realizacji Zadania Wdrożeniowego lub jego części odnoszącej się do procesu jako całości, w tym w szczególności, przewidywany czas i termin realizacji poszczególnych etapów oraz czynności koniecznych do wykonania przez Wykonawcę oraz Zamawiającego. Harmonogram Szczegółowy Wdrożenia nie może być niezgodny z Harmonogramem Ramowym oraz PRW.

10. Wykonawca ma obowiązek uzgodnić z Zamawiającym oraz uzyskać akceptację Zamawiającego każdego elementu Dokumenty Analizy Wdrożeniowej.
11. Zamawiający dopuszcza wykonanie DAW odrębnie dla każdego procesu Zadania Wdrożeniowego, przy czym wskazuje za konieczne uwzględnianie całościowego charakteru przedmiotu zamówienia oraz planowanych do zrealizowania przez Zamawiającego innych wdrożeń szczególnie w aspekcie logiki procesu.
12. Wykonanie DAW dla elementu Zadania wdrożeniowego oraz jego odbiór przez Zamawiającego nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za niewłaściwe jej przeprowadzenie w odniesieniu do całości przedmiotu zamówienia oraz zakresu PRW z zastrzeżeniem §5 ust.11 pkt. 2)
13. Terminy rozpoczęcia przeprowadzania analizy przedwdrożeniowej procesów zgrupowanych w Zadaniach Wdrożeniowych przewidywał będzie PRW, z tym zastrzeżeniem, że Wykonawca  zobowiązuje się do rozpoczęcia przeprowadzenia analizy przedwdrożeniowej uzgodnionego z Zamawiającym przynajmniej jednego z procesów w terminie 5 dni roboczych licząc od dnia podpisania bez uwag protokołu odbioru PRW przez Zamawiającego.
§ 14
Zestawy wyposażenia
1. W ramach realizacji Umowy Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu Zestawu Wyposażenia określonego w Opisie Przedmiotu Zamówienia, w całości lub w uzgodnionych częściach, w terminie uszczegółowionym w Harmonogramie Szczegółowym Wdrożenia.

2. Wykonawca gwarantuje ponadto, że wszystkie elementy Zestawu Wyposażenia będą fabrycznie nowe i nieużywane, chyba że Strony wyraźnie uzgodnią inaczej.

3. Zamawiający dokona Odbioru w zakresie zgodności dostarczonego Zestawu Wyposażenia z OPZ. Zamawiający ma prawo dokonać czynności weryfikacyjnych o charakterze ilościowym oraz jakościowym, w szczególności poprzez sprawdzenie działania sprzętu.

4. Wykonawca obejmie Zestaw Wyposażenia usługami w zakresie gwarancji oraz serwisu, które będą świadczone zgodnie z zasadami opisanymi w Umowie.

5. Własność Zestawu Wyposażenia oraz ryzyko jego przypadkowego uszkodzenia lub utraty przechodzą na Zamawiającego z chwilą jego Odbioru przez Zamawiającego (w całości lub odpowiednio w zakresie jej poszczególnych elementów).

6. Zamawiający w wyniku przeprowadzonej analizy przedwdrożeniowej może skorzystać z prawa opcji o której mowa w §3 ust. 5 pkt 4) i zlecić Wykonawcy dostawę dodatkowego 1 (jednego) lub 2 (dwóch) Zestawów Wyposażenia określonych w Opisie Przedmiotu Zamówienia dostosowanego do Systemu. 
7. Zamawiający pisemnie za pośrednictwem Koordynatora Zamawiającego zleci Wykonawcy dostawę dodatkowego Zestawu Wyposażenia o którym mowa w ust. 6 w ilości 1 lub 2 sztuk maksymalnie do dnia 31.11.2022 roku. 
8. Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia dostawy dodatkowego zestawu lub zestawów wyposażenia. Zamawiający zleci wykonanie dostawy w miarę potrzeb. Wykonawcy nie przysługuje roszczenie z tytułu niewykorzystania przez Zamawiającego przysługującej mu dostawy. W szczególności, w przypadku, gdy w związku z realizacją Umowy Zamawiający nie zleci dodatkowej dostawy o której mowa w ust. 6, a nastąpiło wygaśnięcie Umowy z uwagi na upływ okresu na jaki została zawarta, rozwiązanie Umowy, odstąpienie od Umowy, utrata mocy Umowy, lub zakończenie Umowy w inny sposób, Wykonawcy nie przysługuje prawo dochodzenia wynagrodzenia za niezrealizowaną dodatkową dostawę.

§ 15

Usługi Rozwoju – prawo opcji
1. Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji zwiększającego zakres zamówienia o Usługi Rozwoju w łącznym wymiarze maksymalnym do 1 000 roboczogodzin (słownie: tysiąc), które Zamawiający będzie mógł zlecać w sposób opisany Umową przez okres trwania Umowy począwszy od daty podpisania Umowy.
2. Usługa Rozwoju może obejmować wykonanie przez Wykonawcę:

1) świadczenie szkoleń w siedzibie Zamawiającego lub realizowanych zdalnie za zgodą Zamawiającego,

2) świadczenie usługi konsultacji pod warunkiem wyczerpania puli godzin wskazanych jak dla usługi serwisu.

3) modyfikacja zatwierdzonego dokumentu DAW, w wyniku działań Zamawiającego opisanych w par. 5 ust. 11, oraz innych dostarczonych i odebranych przez Zamawiającego Produktach Prac,

4) projektowanie, wykonywanie, dostarczanie, instalowanie, wdrażanie modyfikacji Systemu, w tym integrację z innymi systemami Zamawiającego we współpracy z dostawcami tych systemów, zmianę w raportach, interfejsach, definiowanie praw dostępu,

5) opracowywanie i wdrażanie dodatkowych procesów i obiegów rozbudowujących System,
6) realizowanie prac rozwojowych innych niż wskazane powyżej nie wchodzących w zakres usługi serwisu.

3. Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecania usług rozwojowych. Zamawiający nie jest zobowiązany do wykorzystania przysługujących roboczogodzin. Zamawiający będzie zlecał wykonywanie usług rozwojowych w miarę potrzeb. Wykonawcy nie przysługuje roszczenie z tytułu niewykorzystania przez Zamawiającego przysługujących mu roboczogodzin. W szczególności, w przypadku, gdy w związku z realizacją Umowy nie zostanie wyczerpana maksymalna liczba roboczogodzin określona w ust. 1, a nastąpiło wygaśnięcie Umowy z uwagi na upływ okresu na jaki została zawarta, rozwiązanie Umowy, odstąpienie od Umowy, utrata mocy Umowy, lub zakończenie Umowy w inny sposób, Wykonawcy nie przysługuje prawo dochodzenia wynagrodzenia za pozostałe, niewykorzystane przez Zamawiającego roboczogodziny.

4. Produkty Prac wykonane i dostarczone przez Wykonawcę w ramach świadczenia usługi rozwoju będą zawierać odpowiednią dokumentację, przy czym w sytuacji modyfikacji istniejących rozwiązań w Systemie Zamawiający może wymagać modyfikacji istniejących Produktów Prac.

5. Usługa rozwojowa w zakresie o którym mowa w ust.2 pkt.1) będzie realizowana w następujący sposób:

1) Zamawiający każdorazowo określa z Wykonawcą zakres tematyczny, terminy, sposób realizacji, liczebność uczestników, liczbę grup oraz liczbę godzin zegarowych potrzebnych do zrealizowania szkolenia.
2) po przeprowadzeniu szkolenia sporządzany jest Protokół Odbioru Usługi Rozwoju podpisany przez obie strony, którego załącznikiem jest lista uczestników.

6. Usługa rozwoju w zakresie o którym mowa w ust. 2 pkt 2) będzie realizowana zgodnie z zasadami określonymi jak dla usługi konsultacji świadczonej w ramach usługi serwisu.

7. Usługa rozwoju w zakresie o którym mowa w ust. 2 pkt 3-6) będzie realizowana w następujący sposób:

1) Zamawiający każdorazowo określa zakres planowanej usługi oraz oczekiwany termin realizacji usługi dokonując zgłoszenia za pośrednictwem Systemu Pomocy Technicznej.

2) Wykonawca zobowiązany jest w terminie 10 Dni roboczych od dnia zgłoszenia do przedstawienia wyceny planowanych prac określonych ilością roboczogodzin wraz z podaniem terminu dostarczenia usługi. Termin o którym mowa w zdaniu poprzednim może ulec wydłużeniu o ilość dni oczekiwania na odpowiedź Zamawiającego w przypadku konieczności uzgodnienia szczegółów modyfikacji z Zamawiającym.

3) Zamawiający ma prawo w terminie 10 Dni roboczych od dnia otrzymania od Wykonawcy wyceny zaakceptować wycenę, zgłosić uwagi do wyceny lub odstąpić od realizacji prac. Wykonawcy nie przysługuje prawo dochodzenia wynagrodzenia z tytułu wykonania wyceny za usługę od której Zamawiający odstąpi. 

4) Wykonawca zobowiązany jest wprowadzić do wyceny zgłoszone uwagi w terminie 5 dni roboczych od dnia ich zgłoszenia przez Zamawiającego;

5) Zamawiający uznaje dochowanie terminu dostarczenia usługi rozwojowej z chwilą zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do instalacji i konfiguracji przetestowanej przez Wykonawcę usługi oraz dostarczeniu Zamawiającemu aktualnych materiałów opisowych i techniczno-informacyjnych uwzględniających zakres usługi, które po zainstalowaniu i konfiguracji aktualizacji zostaną przez Wykonawcę udostępnione bezpośrednio w Systemie.

6) decyzja o wykonaniu aktualizacji w Systemie należy wyłącznie do Zamawiającego, a Wykonawca nie jest uprawniony do zgłaszania wobec Zamawiającego żądania instalacji danej aktualizacji.

7) Zamawiający przeprowadzi testy funkcjonalne dostarczonej usługi w terminie 5 dni roboczych od dnia instalacji i konfiguracji usługi i w przypadku jej pomyślnego przeprowadzenia potwierdzi osiągnięcie pozytywnego wyniku testów lub zgłosi uwagi.

8) Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić zgłoszone uwagi i ponownie przedstawić zmianę do odbioru.

9) warunkiem dokonania odbioru usługi przez Zamawiającego jest osiągnięcie pozytywnego wyniku testów funkcjonalnych wykonanych przez Zamawiającego. Odbiór końcowy usługi zostanie potwierdzony za pośrednictwem Systemu Pomocy Technicznej na podstawie Protokołu Odbioru Usługi Rozwoju przygotowanego i przedstawionego przez Wykonawcę, a potwierdzonego przez obie strony.

8. Wszystkie usługi rozwojowe muszą zostać odzwierciedlone w Systemie Pomocy Technicznej i być łatwe do skategoryzowania przez Zamawiającego dla celów statystyczno-rozliczeniowych.

§ 16
Gwarancja
1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na zasadach opisanych w niniejszej Umowie począwszy od dnia podpisania Protokołu Odbioru Częściowego Zadania Wdrożeniowego lub odpowiednio Protokołu Końcowego Zadania Wdrożeniowego do upływu 24 miesięcy od dnia podpisania Protokołu Odbioru Końcowego Wdrożenia.
2. Gwarancja udzielana jest przez Wykonawcę w ramach Wynagrodzenia określonego w §21Umowy i obejmuje:
1) udzielenie gwarancji jakości na System oraz na wszystkie Produkty Prac powstałe w wyniku świadczenia usług serwisu oraz dostarczonych Aktualizacji Systemu,
2) usuwanie zgłoszonych przez Zamawiającego oraz dostrzeżonych przez Wykonawcę Wad Systemu zgodnie z zapisami §17,
3) odzyskanie danych utraconych lub uszkodzonych w wyniku wystąpienia Wad Systemu,

4) udzielenie gwarancji na dostarczony/e Zestaw/y Wyposażenia,

a Wykonawcy nie jest należne jakiekolwiek dodatkowe wynagrodzenie z tytułu wykonania świadczeń gwarancyjnych. 

3. Gwarancja na Zestaw Wyposażenia udzielona jest na okres 24 miesięcy, począwszy od daty Odbioru i instalacji kompletnego Zestawu Wyposażenia, przy czym w odniesieniu do Zestawu Wyposażenia dostarczanego na prawach opcji nie trwa dłużej niż 24 miesiące od dnia podpisania Protokołu Odbioru Końcowego Wdrożenia.
4. Gwarancja udzielona zostaje bez ograniczeń terytorialnych, tj. obejmuje terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i całego świata. W celu uniknięcia wątpliwości przyjmuje się, że Wykonawca usunie wszystkie zgłoszone Wady nawet pomimo zakończenia okresu gwarancyjnego, o ile zostały one zgłoszone przed zakończeniem terminu obowiązywania gwarancji.
5. Umowa stanowi dokument gwarancyjny bez konieczności składania dodatkowego dokumentu na okoliczność udzielenia gwarancji, z zastrzeżeniem dostawy Zestawów Wyposażenia.
6. Zamawiający nie jest zobowiązany do wydania Systemu, Oprogramowania lub jego elementu w celu świadczenia usług gwarancyjnych, w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego o gwarancji. 
7. W przypadku złożenia przez Zamawiającego oświadczenia o odstąpieniu od Umowy wywołującym skutek wyłącznie w stosunku do jej części, gwarancja w zakresie Produktów Prac, które zostały odebrane przez Zamawiającego obowiązuje nadal, na zasadach określonych w niniejszym paragrafie. Warunki gwarancji na poszczególne odebrane Zestawy Wyposażenia udzielone przez osoby trzecie, pozostają w mocy zgodnie z odrębnymi umowami gwarancyjnymi.
8. W zakresie jakichkolwiek Produktów Prac oraz utworów dostarczonych przez Wykonawcę w ramach wykonywania gwarancji mają zastosowanie postanowienia paragrafów regulujących prawa własności intelektualnej. Zamawiający nabywa – odpowiednio – autorskie prawa majątkowe lub licencje do Produktów prac oraz utworów dostarczonych w ramach gwarancji. 
9. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Zamawiającego wynikających z przepisów prawa o rękojmi za wady dzieła. Zamawiający uprawniony jest do wykonywania uprawnień z tytułu rękojmi za wady dzieła, niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji w toku wykonywania niniejszej Umowy, w tym w ramach świadczenia usługi serwisu.
10. W celu uniknięcia wątpliwości Wykonawca oświadcza, że świadczone przez niego usługi gwarancyjne obejmować będą System, Zestawy Wyposażenia oraz Infrastrukturę Techniczną Zamawiającego w zakresie konfiguracji lub/oraz parametryzacji.
11. Niezależnie od zapisów umowy Zamawiającemu przysługują także uprawnienia z tytułu rękojmi i gwarancji wynikające z przepisów kodeksu cywilnego.

12. Okres rękojmi jest równy okresowi gwarancji.

13. Zamawiającemu przysługują uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne, niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji.

14. Okres odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne oraz gwarancji jakości rozpoczynają się od dnia podpisania Protokołu Odbioru Częściowego Zadania Wdrożeniowego lub odpowiednio Protokołu Końcowego Zadania Wdrożeniowego .

15. Strony zgodnie postanawiają, że w okresie trwania gwarancji Zamawiający upoważniony jest do wprowadzania samodzielnie lub przez wskazane przez Zamawiającego osoby trzecie dowolnych zmian w Systemie oraz innych Produktach Prac.
§ 17
Zgłaszanie i usuwanie Wad
1. W ramach udzielonej gwarancji Zamawiający jest uprawniony do żądania usunięcia Wad w Systemie, w tym również w nowych wersjach Systemu powstałych w wyniku Aktualizacji dokonanych w okresie obowiązywania Umowy. 
2. W zależności od kategorii Wady, Wykonawca gwarantuje następujący Czas Reakcji oraz Czas Naprawy dla:
1) Awarii – Czas Reakcji w wymiarze 2 godzin roboczych oraz Czas Naprawy w wymiarze 8 godzin roboczych.
2) Błędu – Czas Reakcji w wymiarze 4 godzin roboczych oraz Czas Naprawy w wymiarze 24 godzin roboczych.
3. W przypadku, gdy Zgłoszenie zostało złożone w innym dniu niż Dzień Roboczy albo po godzinie 15:00 w Dniu Roboczym, Czas Reakcji oraz Czas Naprawy liczony jest od godziny 7:00 pierwszego Dnia Roboczego następującego po dniu Zgłoszenia.
4. Wykonawca w celu spełnienia warunku zgłoszenia Wady zapewni przyjmowanie Zgłoszeń Wad za pomocą Systemu Pomocy Technicznej o którym mowa w §6.
5. Zgłoszenia dotyczące wystąpienia Wad w Systemie będą dokonywane przez upoważnionych pracowników Zamawiającego, których wykaz Wykonawca otrzyma z chwilą rozpoczęcia świadczenia usługi gwarancji. W trakcie okresu gwarancji Zamawiający ma prawo zmiany osób wyznaczonych za uprzednim powiadomieniem Wykonawcy. Wszystkie zgłoszenia uważa się za doręczone skutecznie.
6. Wykonawca zobowiązany jest każdorazowo i niezwłocznie potwierdzić przyjęcie Zgłoszenia poprzez umieszczenie informacji o osobie rozpatrującej Zgłoszenie wraz z jej danymi kontaktowymi, nr. telefonu. Czas liczony od dokonania przez Zamawiającego zgłoszenia do momentu potwierdzenia o którym mowa w zdaniu pierwszym jest wliczany do Czasu Reakcji.
7. Wykonawca każdorazowo jest zobowiązany do analizy Zgłoszenia Wady i poinformowania Zamawiającego o kwalifikacji kategorii Wady. Ostateczna decyzja co do kwalifikacji Wady należy do Zamawiającego. 
8. Konsultacje pisemne lub telefoniczne osób wyznaczonych przez Zamawiającego do kontaktu z Wykonawcą celem usunięcia Wady Systemu nie są wliczane do usług serwisu.
9. Czas usunięcia Awarii lub Błędu uważa się za dochowany z chwilą zgłoszenia dokonania naprawy za pośrednictwem Systemu Pomocy Technicznej, jeżeli Awaria lub Błąd został faktycznie usunięty. Jeżeli okaże się podczas weryfikacji usunięcia Awarii lub Błędu, że nie zostały usunięte, czas ich usunięcia jest dochowany dopiero z chwilą zgłoszenia poprawki faktycznie usuwającej Awarię lub Błąd.
10. Okres czasu od poinformowania przez Wykonawcę o zakończeniu Naprawy do czasu poinformowania Wykonawcy przez Zamawiającego o nieskuteczności usunięcia Wady, nie jest wliczany do Czasu Naprawy.
11. W razie otrzymania przez Wykonawcę zgłoszenia lub w razie uzyskania przez Wykonawcę wiedzy o wystąpieniu Awarii lub Błędu z innego źródła niż zgłoszenie Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany będzie do podjęcia działań zmierzających do usunięcia Awarii i/lub Błędu. Wykonawca jest zobowiązany do poinformowania Zamawiającego o podjęciu działań.
12. Wykonawca usunie wszystkie zgłoszone Awarie lub Błędy, nawet pomimo zakończenia okresu świadczenia usługi gwarancji, o ile zostały one zgłoszone przed upływem tego okresu.
13. Zamawiający dopuszcza zdalne usunięcie Wady Systemu o ile do należytego i terminowego dokonania czynności usunięcia Wady nie jest niezbędna obecność Wykonawcy w siedzibie Zamawiającego. 
14. Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia gwarancji w sposób zapobiegający utracie jakichkolwiek danych lub naruszenia struktur danych. W przypadku, gdy w wyniku dokonania Naprawy Zamawiający utraci dane Wykonawca jest zobowiązany do usunięcia wyrządzonej szkody Zamawiającemu w terminie niezwłocznym. 

15. Po weryfikacji dokonania Naprawy Zamawiający niezwłocznie potwierdzi skuteczność lub stwierdzi nieskuteczność Naprawy. Naprawa - co do której Wykonawca poinformował o jej wykonaniu, a która została odrzucona przez Zamawiającego z uwagi na fakt, że nadal istnieje - trwa do czasu jej skutecznego wykonania. Okres czasu od poinformowania przez Wykonawcę o zakończeniu Naprawy do czasu poinformowania Wykonawcy przez Zamawiającego o nieskuteczności naprawy, nie jest wliczany do Czasu Naprawy – Czas Naprawy w tym okresie ulega zawieszeniu, tj. od chwili zawiadomienia przez Wykonawcę o dokonaniu Naprawy do momentu zawiadomienia o odrzuceniu Naprawy przez Zamawiającego.

16. Jeżeli Wykonawca nie usunie Wady w terminach wskazanych Zamawiający może obciążyć Wykonawcę karą umowną na zasadach opisanych w umowie oraz po wyznaczeniu Wykonawcy dodatkowego terminu na usunięcie Wady powierzyć jej usunięcie podmiotowi trzeciemu na ryzyko i koszt Wykonawcy, co nie spowoduje utraty przysługujących Zamawiającemu uprawnień z tytułu gwarancji. W takim wypadku koszty poniesione przez Zamawiającego przy usunięciu Wady mogą być potrącone z wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy kub z zabezpieczenia należytego wykonania przedmiotu umowy, na co Wykonawca wyraża zgodę.
17. Jeżeli Wykonawca stwierdzi, że przyczyna Wady leży poza Systemem, w szczególności w Infrastrukturze Zamawiającego, Wykonawca nie jest zobowiązany do usunięcia Wady, lecz jest zobowiązany:
1) wskazać przyczynę nieprawidłowego działania Systemu poprzez wskazanie elementu, który ją powoduje, a jeżeli to możliwe także podmiotu odpowiedzialnego za usunięcie takiej nieprawidłowości działania Systemu;

2) w razie zgłoszenia takiej potrzeby przez Zamawiającego – do wsparcia osoby trzeciej usuwającej przyczyny zgłoszenia, w tym udzielenia takiej osobie wszelkich informacji o Systemie, potrzebnych do przywrócenia pełnej jego funkcjonalności.

19.  Powyższe nie ma zastosowania w przypadku gdy przyczyna Wady leży poza Systemem, ale Wykonawca ponosi odpowiedzialność za jej wystąpienie, w szczególności w przypadku gdy przyczyna Wady leży w dostarczonych Zestawach Wyposażenia oraz Infrastrukturze Zamawiającego, ale jest skutkiem nieprawidłowej konfiguracji lub parametryzacji Zestawów Wyposażenia oraz Infrastruktury Technicznej Zamawiającego przez Wykonawcę.
20.  W przypadku, gdy Wykonawca nie udziela gwarancji na Zestawy Wyposażenia, a zapewnił świadczenia usług gwarancyjnych przez osoby trzecie, zobowiązania z tytułu gwarancji oznaczają obowiązek Wykonawcy do diagnozy Wady oraz – na żądanie Zamawiającego – zgłoszenia danej wady Zestawu Sprzętu oraz Infrastruktury Technicznej do gwaranta, zgodnie z treścią przekazanych dokumentów gwarancyjnych. Wykonawca na żądanie Zamawiającego będzie realizował uprawnienia przysługujące Zamawiającemu wobec gwaranta, w tym udzielał stosownych informacji gwarantowi.

§ 18
Usługa serwisu

1. Wykonawca zobowiązany jest do świadczenia na rzecz Zamawiającego usługi serwisu na zasadach opisanych w niniejszej Umowie począwszy od dnia podpisania Protokołu Odbioru Częściowego Zadania Wdrożeniowego lub odpowiednio Protokołu Końcowego Zadania Wdrożeniowego, do upływu 24 miesięcy od dnia podpisania Protokołu Odbioru Końcowego Wdrożenia.

2. W ramach usługi serwisu Wykonawca zobowiązany jest do:

1) dostarczania i instalowania Aktualizacji,
2) zapewnienia Aktualizacji Systemu oraz wykonanych integracji z innymi systemami Zamawiającego ze względu na mające wpływ na pracę Systemu zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz zmiany przepisów wewnętrznych Zamawiającego stanowiących skutek zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa,
3) monitorowania funkcjonowania Systemu oraz okresowego przeglądu funkcjonowania Systemu, nie rzadziej niż co 6 (sześć) miesięcy licząc od dnia podpisania Protokołu Odbioru Końcowego Wdrożenia oraz wydawania rekomendacji dotyczących przeprowadzenia zmian oraz modernizacji w Systemie,
4) zapewnienia bieżącej pomocy dla administratorów Systemu w postaci dedykowanej infolinii i Systemu Pomocy Technicznej,
5) świadczenia usługi konsultacji dla Zamawiającego w łącznym wymiarze 350 godzin zegarowych niezależnie od procesu z którym konsultacja jest związana za pośrednictwem dedykowanej infolinii i Systemu Pomocy Technicznej.
3. Usługa serwisu wskazana:

1) w ust.2 pkt.1-2) udzielana jest przez Wykonawcę w ramach Wynagrodzenia określonego w §21 ust.3 Umowy. 
2) w ust.2 pkt 3-4) udzielana jest przez Wykonawcę w ramach Wynagrodzenia określonego w §21 ust. 4 Umowy zgodnie z Załącznikiem nr 1 Umowy, z zastrzeżeniem ust. 4 niniejszego paragrafu.
3) w ust.2 pkt 5) świadczona jest przez Wykonawcę w ramach Wynagrodzenia określonego w §21 ust.4 Umowy zgodnie z Załącznikiem nr 1 Umowy, z zastrzeżeniem ust. 5 niniejszego paragrafu.

4. Usługa serwisu w zakresie ust. 2 pkt 3-4) w okresie od dnia podpisania Protokołu Odbioru Częściowego Zadania Wdrożeniowego lub odpowiednio Protokołu Odbioru Końcowego Zadania Wdrożeniowego do dnia Protokołu Odbioru Końcowego Wdrożenia wykonywana jest w ramach wynagrodzenia określonego w §21 ust. 3. 
5. Usługa konsultacji określona w ust. 2 pkt 5) od dnia podpisania Protokołu Odbioru Częściowego Zadania Wdrożeniowego lub odpowiednio Protokołu Odbioru Końcowego Zadania Wdrożeniowego wykonywana jest w ramach wynagrodzenia określonego w §21 ust.4 i jest rozliczana  w ramach liczby godzin o których mowa w ust. 2 pkt. 5) według stawki godzinowej określonej w §21 ust. 11 pkt. 2) Umowy.
6. W przypadku, jeżeli producent oprogramowania składającego się na System udostępni jakiekolwiek Aktualizacje, nowe wersje, patche, zmiany itp., Wykonawca zapewni Zamawiającemu takie Aktualizacje niezwłocznie po ich udostępnieniu.

7. Decyzja o zainstalowaniu Aktualizacji Systemu należy wyłącznie do Zamawiającego, a Wykonawca nie jest uprawniony do zgłaszania wobec Zamawiającego żądania instalacji danej Aktualizacji, chyba że Aktualizacja Systemu jest konieczna w celu usunięcia Wady lub/ oraz działania Systemu zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego lub/oraz zapewnienia bezpieczeństwa informatycznego Systemu. 
8. W przypadku niedokonania przez Zamawiającego Aktualizacji Systemu, o której mowa w ustępie powyżej, pomimo poinformowania go przez Wykonawcę o konsekwencjach braku dokonania Aktualizacji Systemu, Wykonawca zwolniony będzie z odpowiedzialności za niedotrzymanie terminu usunięcia Wady, który ta Aktualizacja Systemu usuwała, jak również za brak możliwości jego usunięcia oraz za niezgodność działania Systemu z przepisami prawa powszechnie obowiązującego. 
9. Jeśli w ramach Aktualizacji producent oprogramowania składającego się na System świadczy dodatkowe usługi to Wykonawca zapewni, by Zamawiający był uprawniony do korzystania z tych usług w pełnym zakresie, przez cały okres obowiązywania Umowy.
10. Wykonawca jest zobowiązany każdorazowo uzgadniać z Zamawiającym termin wykonania Aktualizacji.

11. Wykonawca zobowiązany jest do bieżącego monitorowania zmian w przepisach powszechnie obowiązującego prawa pod kątem konieczności wprowadzania zmian w Systemie oraz ich wdrożenia do Systemu, przy czym jeżeli okres wejścia w życie przepisów jest krótszy niż 10 Dni Roboczych liczonych od dnia ogłoszenia danego aktu prawnego w odpowiednim publikatorze aktów prawnych  termin wdrożenia zmian w Systemie wynosi 10 Dni Roboczych od dnia ogłoszenia danego aktu prawnego. 
12. Wykonawca zobowiązany jest do wdrożenia zmian w Systemie wynikających ze zmian w przepisach wewnętrznych Zamawiającego będących skutkiem zmian przepisów prawa powszechnie obowiązującego, przy czym jeżeli okres wejścia w życie przepisów Zamawiającego jest krótszy niż 10 Dni Roboczych liczonych od dnia przekazania Wykonawcy Aktu normatywnego Zamawiającego lub/oraz Procedury  termin wdrożenia zmian w Systemie wynosi 10 Dni Roboczych od dnia przekazania Wykonawcy Aktu normatywnego lub/oraz Procedury.
13. Zamawiający informuje Wykonawcę o zamiarze wprowadzenia zmian oraz zmianach wewnętrznych regulacji prawnych o których mowa w ustępie powyżej za pośrednictwem Systemu Pomocy Technicznej wskazując podstawy prawne wprowadzenia zmiany.

14. Konsultacje Zamawiającego z Wykonawcą związane z koniecznością wprowadzenia zmian wynikających z przepisów prawa o których mowa w ustępach powyższych nie są wliczane do liczby godzin usługi konsultacji o których mowa w ust. 2 pkt. 5) paragrafu. 

15. Wykonawca zobowiązuje się i zapewnia, że po dokonaniu odbioru funkcjonalności Wykonawca, ani i inny podmiot trzeci nie będzie miał możliwości wprowadzenia modyfikacji, nowej funkcjonalności, zmiany w raportach, zmiany w interfejsach, aktualizacji, lub jakiejkolwiek innej zmiany w Systemie. Przed ewentualnym wprowadzeniem takich zmian wymagana jest każdorazowo zgoda Zamawiającego. Wykonawca zapewni Zamawiającemu za pośrednictwem Systemu Pomocy Technicznej, lub w inny dostępny i technicznie możliwy sposób dla Zamawiającego, możliwość weryfikacji na czym taka zmiana będzie polegać oraz techniczną możliwość na wyrażenie zgody, bądź na zablokowanie wprowadzenia takich zmian w Systemie. W celu uniknięcia wątpliwości, mając przy tym na uwadze, iż udzielana licencja na System jest niewyłączna, Strony wskazują, iż postanowienie zawarte w niniejszym ustępie dotyczą Systemu konkretnie wdrożonego u Zamawiającego i będącego w jego używaniu.
16. Świadczenie usługi konsultacji o której mowa w ust. 2 pkt. 5) polega na m.in. udzielaniu wsparcia wyznaczonym pracownikom Zamawiającego w zakresie uruchomienia procesu, funkcjonowania Systemu i korzystania z niego. Wykonawca zobowiązany jest do udzielania odpowiedzi na zgłoszenie lub pytanie zadane przez osoby wskazane przez Zamawiającego na bieżąco, nie później niż w ciągu 2 (dwóch) Dni Roboczych.
17. Wykonawca jest zobowiązany do opracowania lub uaktualnienia dokumentacji w wyniku dokonanej przez siebie modyfikacji podczas świadczenia usługi serwisu. 
18. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu kontakt do osób (imię, nazwisko, numer telefonu komórkowego, adres e-mail), które będą świadczyły konsultacje w godzinach od 7:00-15:00 w dni robocze.
19. Wykonawca odnotuje każdą godzinę udzielonych konsultacji świadczonych w ramach usługi konsultacji w Systemie Pomocy Technicznej opisując zakres udzielonego wsparcia, pracownika Zamawiającego korzystającego ze wsparcia. Pracownik Zamawiającego w sytuacji, gdy konsultacja jest zgłaszana i udzielana przy wykorzystaniu infolinii musi mieć możliwość potwierdzenia wpisu dokonanego przez Wykonawcę w dniu roboczym w którym następuje konsultacja.
20. Zamawiający ma prawo wykorzystać godziny usługi konsultacji na rzecz planowania przez Zamawiającego nowych obiegów/procesów oraz wykonania we współpracy z Wykonawcą analizy przedwdrożeniowej w zakresie tych obiegów/procesów.
21. Zamawiający dopuszcza możliwość zdalnego świadczenia usługi serwisu, w tym w szczególności instalacji Aktualizacji.
§ 19

Prawa własności intelektualnej
1. Wykonawca oświadcza, że na podstawie Umowy zapewni udzielenie / udzieli mu licencji opisanych Umową, lub w inny sposób opisany Umową upoważni go do korzystania ze wszystkich dóbr własności intelektualnej wykonanych lub dostarczonych w ramach Umowy. Celem jest zapewnienie Zamawiającemu możliwości korzystania z Systemu w sposób i w celu opisanym w Umowie. Wszystkie oświadczenia Wykonawcy i zapisy Umowy należy interpretować zgodnie z powyższym celem Umowy.
2. Wykonawca oświadcza i gwarantuje, że jeżeli w ramach opłat należnych producentowi Oprogramowania mieści się opłata za jakiekolwiek dodatkowe świadczenia, w szczególności dostarczanie Aktualizacji lub poprawek błędów lub inne usługi serwisowe, nieprzedłużenie korzystania z tych świadczeń przez Zamawiającego nie może powodować ustania licencji na korzystanie z elementu Systemu lub uprawniać do wypowiedzenia umowy licencyjnej.

3. Wykonawca przejmuje na siebie wszelką odpowiedzialność z tytułu roszczeń, z jakimi osoby trzecie mogłyby wystąpić przeciwko Zamawiającemu z tytułu korzystania z należących do osób trzecich praw na dobrach niematerialnych, a w szczególności praw autorskich, patentów, wzorów użytkowych lub znaków towarowych, w odniesieniu do przedmiotu Umowy.
4. Wykonawca oświadcza, że przekazane w ramach Umowy dobra własności intelektualnej nie będą posiadały żadnych wad prawnych ani nie będą ograniczać Zamawiającego w korzystaniu z tych dóbr w inny sposób niż wyraźnie opisany Umową. Wykonawca pokryje wszelkie opłaty, koszty, odszkodowania lub zadośćuczynienia, które będzie musiał zapłacić Zamawiający, jeżeli powyższe zapewnienia nie okażą się prawdziwe.

5. Wykonawca oświadcza, że posiada uprawnienia niezbędne do korzystania ze wszelkich dóbr własności intelektualnej wykorzystywanych w celu wykonania Umowy.

6. W celu uniknięcia wątpliwości Strony zgodnie postanawiają, że w przypadku, w którym możliwa jest modyfikacja sposobu działania Systemu za pomocą wbudowanych lub dostarczonych narzędzi, w tym parametryzacja i konfiguracja Systemu, tworzenie raportów itp. Zamawiający uprawniony jest do dokonania takich czynności bez konieczności zawierania odrębnych umów lub ponoszenia dodatkowych opłat, chyba że obowiązek zawarcia dodatkowej umowy lub dodatkowych opłat wyraźnie wynika z treści Umowy.

7. Wykonawca oświadcza i gwarantuje, że warunki korzystania z Systemu są zgodne z wymaganiami opisanymi w Umowie, w tym co do okresu korzystania, ograniczeń ilościowych (lub ich braku), takich jak liczba stanowisk komputerowych, użytkowników lub serwerów. Ilekroć Umowa przewiduje udzielenie licencji lub zapewnienie licencji Zamawiającemu na dany utwór, dobro intelektualne, na System lub wchodzące w jego skład oprogramowanie (Standardowe, Systemowe, Dedykowane, Dodatkowe), licencja taka udzielana jest na czas nieoznaczony i nie jest terytorialnie ograniczona, w szczególności uprawnia do korzystania z danego utworu na terytorium Polski i całego świata, a Zamawiający jest uprawniony do korzystania z danego utworu bez ograniczeń ilościowych, w tym bez ograniczeń co do liczby użytkowników oraz urządzeń komputerowych, na których instalowany lub uruchamiany będzie System, lub inny utwór.

8. Wykonawca oświadcza i gwarantuje, że warunki korzystania z Systemu nie wymagają ponoszenia dodatkowych opłat na rzecz Wykonawcy lub innych podmiotów. Wynagrodzenie obejmuje całość wynagrodzenia za korzystanie z funkcjonalności.
9. Zamawiający dopuszcza dostarczenia licencji na oprogramowanie wchodzące w skład Systemu na tzw. standardowych warunkach licencyjnych producenta oprogramowania, z zastrzeżeniem jednak, że warunki te nie mogą być sprzeczne z postanowieniami niniejszej Umowy oraz OPZ. Wykonawca oświadcza, że w zakresie, w jakim licencje te mogłyby zostać uznane za sprzeczne z wymaganiami Umowy i OPZ, uzyskał od podmiotu któremu przysługują prawa majątkowe zgodę na modyfikację tych warunków, tak by licencje były zgodne z wymaganiami opisanymi Umową.
10. Wykonawca zapewnia, że korzystanie z Systemu podczas realizacji i na cele Umowy, w szczególności w okresie testów, nie będzie naruszać praw osób trzecich i nie będzie wymagało żadnych opłat na rzecz takich osób. Gdyby okazało się to konieczne, Wykonawca w ramach Wynagrodzenia udzieli lub zapewni udzielenie stosownej licencji na czas realizacji Umowy obejmującej prawo korzystania z Oprogramowania na potrzeby realizacji Umowy do czasu uzyskania – odpowiednio – praw majątkowych lub docelowych licencji opisanych Umową. Prawo do korzystania obejmuje w szczególności trwałe lub czasowe zwielokrotnianie Oprogramowania w całości lub w części, a także tłumaczenie, przystosowywanie, zmiany układu lub wprowadzanie jakichkolwiek innych zmian do Oprogramowania.

11. W przypadku, w którym w wyniku świadczenia przez Wykonawcę gwarancji, Usług Serwisu lub Usług Rozwoju dojdzie do zmiany, w tym im. In. rozbudowy Systemu, Oprogramowania funkcjonalności, Dokumentacji lub innych utworów, postanowienia umowne dotyczące odpowiednio przeniesienia praw lub udzielenia licencji na funkcjonalność, Dokumentację lub inne utwory poddane zmianom stosuje się odpowiednio do takich zmian. Przeniesienie praw lub udzielenie licencji następuje z chwilą odbioru takich zmian.

12. Wykonawca zobowiązuje się i gwarantuje, że osoby uprawnione z tytułu autorskich praw osobistych do utworów objętych postanowieniami Umowy nie będą wykonywać tych praw w stosunku do Zamawiającego lub osób trzecich działających na zlecenie Zamawiającego.

13. Jakiekolwiek postanowienie Umowy, w tym załączników do niej, nie ogranicza uprawnień Zamawiającego wynikających z obowiązujących przepisów prawa, w tym z art. 75 ust. 1 do 3 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
14. Wykonawca zobowiązuje się w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w §21 ust. 3 Umowy, dostarczyć Oprogramowanie Systemowe przewidziane w Analizie Przedwdrożeniowej oraz udzielić lub zapewnić udzielenie na to oprogramowanie licencji niewyłącznej, nieograniczonej czasowo i terytorialnie oraz bez ograniczeń ilościowych (ilość Użytkowników). 

15. Uprawnienia z licencji na korzystanie z Oprogramowania Systemowego Zamawiający nabywa z chwilą Odbioru Produktu Prac obejmującego jego dostawę i instalację.

16. Licencja na Oprogramowanie Systemowe udzielona zostanie Zamawiającemu na następujących polach eksploatacji:

1) wykorzystywanie Oprogramowania Systemowego w dowolny sposób zgodny z jego przeznaczeniem,

2) instalowanie i deinstalowanie Oprogramowania Systemowego na serwerach PK,

3) uruchamiania Oprogramowania Systemowego przy użyciu dowolnej liczby komputerów (klientów), połączonych poprzez sieć z serwerami,

4) korzystanie z produktów powstałych w wyniku eksploatacji Oprogramowania Systemowego w szczególności danych, raportów, zestawień oraz innych dokumentów kreowanych w ramach tej eksploatacji oraz modyfikowania tych produktów i dalszego z nich korzystania,

5) trwałe lub czasowe zwielokrotnianie Oprogramowania Systemowego  w całości lub w części, jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie, w tym zwielokrotnianie dokonywane podczas wprowadzania, wyświetlania, stosowania, przekazywania lub przechowywania Oprogramowania Systemowego,

6) utrwalanie i zwielokrotnianie dowolną techniką, w tym techniką zapisu magnetycznego lub techniką cyfrową, taką jak zapis na płycie CD, DVD, Blu-ray, urządzeniu z pamięcią flash lub jakimkolwiek innym nośniku pamięci,

7) rozpowszechnienie Oprogramowania Systemowego, jeżeli jest to potrzebne dla wykorzystania Systemu w celu opisanym w OPZ, w szczególności udostępnienie Oprogramowania Systemowego osobom trzecim w celu korzystania z Systemu, w tym integracji z Systemem,
8) tłumaczenie, przystosowywanie, modyfikacja do własnych potrzeb, zmiana układu lub wprowadzanie jakichkolwiek innych zmian w Oprogramowaniu Systemowym zarówno przez Zamawiającego, jak i przez inny podmiot wybrany przez Zamawiającego i działający na rzecz Zamawiającego, z zachowaniem wszystkich określonych w niniejszym ust. pól eksploatacji na części zmienione.

9) możliwość dokonywania modyfikacji Oprogramowania Systemowego co najmniej według zasad i w zakresie określonym w OPZ - w tym celu Wykonawca udostępni Zamawiającemu kod źródłowy wykorzystanego Oprogramowania Systemowego i zgodzi się na jego tłumaczenie, przystosowywanie, zmiany układu lub wprowadzanie w nim jakichkolwiek innych zmian;

10) zezwolenie na wykonywanie zależnych praw autorskich do wszelkich opracowań Oprogramowania Systemowego (lub jego poszczególnych elementów), tj. prawo korzystania i rozporządzania takimi opracowaniami, na polach eksploatacji wskazanych powyżej – w niniejszym ust. i w zakresie wszystkich uprawnień nabytych przez Zamawiającego stosownie do postanowień niniejszego paragrafu dotyczących Oprogramowania Systemowego;

11) prawo zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich do wszelkich opracowań Oprogramowania Systemowego (lub jej poszczególnych elementów), tj. prawo zezwalania na korzystanie i rozporządzanie takimi opracowaniami na polach eksploatacji wskazanych powyżej w niniejszym ust.;

12) trwałe lub czasowe zwielokrotnianie Oprogramowania Systemowego w całości lub w części, jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie, w tym zwielokrotnianie dokonywane podczas wprowadzania, wyświetlania, stosowania, przekazywania lub przechowywania Oprogramowania Systemowego,

13) utrwalanie i zwielokrotnianie dowolną techniką, w tym techniką zapisu magnetycznego lub techniką cyfrową, taką jak zapis na płycie CD, DVD, Blu-ray, urządzeniu z pamięcią flash lub jakimkolwiek innym nośniku pamięci,
14) Rozpowszechnienie Oprogramowania Systemowego, jeżeli jest to potrzebne dla wykorzystanie Systemu w celu opisanym w OPZ, w szczególności udostępnienie Oprogramowania Systemowego osobom trzecim w celu korzystania z Systemu, w tym integracji z Systemem.

17. Oprogramowanie Systemowe może stanowić Oprogramowanie Open Source. Wykonawca wówczas zapewni, że licencja na takie Oprogramowanie Systemowe będzie spełniać powyższe warunki, a także warunki licencji na Oprogramowanie Open Source opisane Umową.

18. Jeżeli wraz z Oprogramowaniem Systemowym Wykonawca dostarczył Zamawiającemu dokumentację dotyczącą Oprogramowania Systemowego, Wykonawca zobowiązany jest wraz udzieleniem licencji na Oprogramowanie Systemowe udzielić lub zapewnić udzielenie licencji niewyłącznej, nieograniczonej czasowo, terytorialnie oraz bez ograniczeń ilościowych na tę dokumentację, obejmującą pola eksploatacji:

1) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania: wytwarzanie dowolną techniką egzemplarzy utworów, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,

2) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których ją utrwalono: wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarza,

3) w zakresie rozpowszechniania utworów w sposób inny niż określony powyżej: publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie tej dokumentacji w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niej dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.

4) tłumaczenie, przystosowywanie, modyfikacja do własnych potrzeb, lub wprowadzanie jakichkolwiek innych zmian zarówno przez Zamawiającego, jak i przez inny podmiot wybrany przez Zamawiającego i działający na rzecz Zamawiającego, z zachowaniem wszystkich określonych w niniejszym ust. pól eksploatacji na części zmienione.

19. Licencja na dokumentację dotyczącą Oprogramowania Systemowego obejmuje także zezwolenie na wykonywanie zależnych praw autorskich do wszelkich opracowań tej dokumentacji, to jest rozporządzanie i korzystanie z takich opracowań w zakresie wszystkich pól eksploatacji określonych w ust. 18 oraz uprawnień nabytych przez Zamawiającego stosownie do postanowień niniejszego paragrafu dotyczących dokumentacji dotyczącej Oprogramowania Systemowego.
20. Licencja na dokumentację, o której mowa w ust.18 oraz ust.19 dotyczy tylko dokumentacji standardowo dołączanej do danego oprogramowania przez jego producenta, która nie została wytworzona wyłącznie w celu i w związku z realizacją niniejszej Umowy. W przypadku Dokumentacji stanowiącej Produkty Prac stosuje się postanowienia ust. 40 i nast. o przeniesieniu praw autorskich. 
21. Wykonawca zobowiązuje się w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w §21 ust. 3 Umowy, dostarczyć Oprogramowanie Standardowe określone w OPZ oraz udzielić lub zapewnić udzielenie na to oprogramowanie licencji niewyłącznej, nieograniczonej czasowo, terytorialnie oraz bez ograniczeń ilościowych (ilość Użytkowników).

22. Uprawnienia z licencji na korzystanie z Oprogramowania Standardowego Zamawiający nabywa najpóźniej z chwilą Odbioru Produktu Prac obejmującego jego dostawę i instalację.

23. Licencja na Oprogramowanie Standardowe udzielona zostanie Zamawiającemu na następujących polach eksploatacji:

1) wykorzystywanie Oprogramowania Standardowego w dowolny sposób zgodny z jego przeznaczeniem,

2) instalowanie i deinstalowanie Oprogramowania Standardowego na serwerach PK,

3) uruchamiania Oprogramowania Standardowego przy użyciu dowolnej liczby komputerów (klientów), połączonych poprzez sieć z serwerami,

4) korzystanie z produktów powstałych w wyniku eksploatacji Oprogramowania Standardowego w szczególności danych, raportów, zestawień oraz innych dokumentów kreowanych w ramach tej eksploatacji oraz modyfikowania tych produktów i dalszego z nich korzystania,

5) trwałe lub czasowe zwielokrotnianie Oprogramowania Standardowego  w całości lub w części, jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie, w tym zwielokrotnianie dokonywane podczas wprowadzania, wyświetlania, stosowania, przekazywania lub przechowywania Oprogramowania Standardowego,

6) utrwalanie i zwielokrotnianie dowolną techniką, w tym techniką zapisu magnetycznego lub techniką cyfrową, taką jak zapis na płycie CD, DVD, Blu-ray, urządzeniu z pamięcią flash lub jakimkolwiek innym nośniku pamięci,

7) rozpowszechnienie Oprogramowania Standardowego, jeżeli jest to potrzebne dla wykorzystania Systemu w celu opisanym w OPZ, w szczególności udostępnienie Oprogramowania Standardowego osobom trzecim w celu korzystania z Systemu, w tym integracji z Systemem,

8) tłumaczenie, przystosowywanie, modyfikacja do własnych potrzeb, zmiana układu lub wprowadzanie jakichkolwiek innych zmian w Oprogramowaniu Standardowym zarówno przez Zamawiającego, jak i przez inny podmiot wybrany przez Zamawiającego i działający na rzecz Zamawiającego, z zachowaniem wszystkich określonych w niniejszym ust. pól eksploatacji na części zmienione.

9) zezwolenie na wykonywanie zależnych praw autorskich do wszelkich opracowań Oprogramowania Standardowego (lub jego poszczególnych elementów), tj. prawo korzystania i rozporządzania takimi opracowaniami, na polach eksploatacji wskazanych powyżej – w niniejszym ust. i w zakresie wszystkich uprawnień nabytych przez Zamawiającego stosownie do postanowień niniejszego paragrafu dotyczących Oprogramowania Standardowego;

10) prawo zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich do wszelkich opracowań Oprogramowania Standardowego (lub jej poszczególnych elementów), tj. prawo zezwalania na korzystanie i rozporządzanie takimi opracowaniami na polach eksploatacji wskazanych powyżej w niniejszym ust.;

24. Tłumaczenie, przystosowywanie, zmiany układu lub wprowadzanie jakichkolwiek innych zmian w Oprogramowaniu Standardowym może być dokonane przez Zamawiającego lub osobę trzecią działającą na jego rzecz.

25. Jeżeli wraz z Oprogramowaniem Standardowym Wykonawca dostarczył Zamawiającemu dokumentację dotyczącą tego oprogramowania, Wykonawca zobowiązany jest wraz udzieleniem licencji na Oprogramowanie Standardowe do udzielenia lub zapewnienia udzielenia licencji niewyłącznej, nieograniczonej czasowo, terytorialnie oraz bez ograniczeń ilościowych na tę dokumentację na zasadach określonych w ust.18-20 niniejszego paragrafu.
26. Wykonawca zobowiązuje się w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w §21 ust. 3 Umowy, dostarczyć Oprogramowanie Dodatkowe przewidziane w Analizie Przedwdrożeniowej oraz udzielić lub zapewnić udzielenie na to oprogramowanie licencji niewyłącznej, nieograniczonej czasowo i terytorialnie oraz bez ograniczeń ilościowych (ilość Użytkowników).

27. Uprawnienia z licencji na korzystanie z Oprogramowania Dodatkowego Zamawiający nabywa z chwilą Odbioru Produktów Prac obejmującego jego wykonanie.

28. Licencja na Oprogramowanie Dodatkowe udzielona zostanie Zamawiającemu na następujących polach eksploatacji:

1) wykorzystywanie Oprogramowania Dodatkowego w dowolny sposób zgodny z jego przeznaczeniem,

2) instalowanie i deinstalowanie Oprogramowania Dodatkowego na serwerach PK,

3) uruchamiania Oprogramowania Dodatkowego przy użyciu dowolnej liczby komputerów (klientów), połączonych poprzez sieć z serwerami,

4) korzystanie z produktów powstałych w wyniku eksploatacji Oprogramowania Dodatkowego w szczególności danych, raportów, zestawień oraz innych dokumentów kreowanych w ramach tej eksploatacji oraz modyfikowania tych produktów i dalszego z nich korzystania,

5) trwałe lub czasowe zwielokrotnianie Oprogramowania Dodatkowego  w całości lub w części, jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie, w tym zwielokrotnianie dokonywane podczas wprowadzania, wyświetlania, stosowania, przekazywania lub przechowywania Oprogramowania Dodatkowego,

6) utrwalanie i zwielokrotnianie dowolną techniką, w tym techniką zapisu magnetycznego lub techniką cyfrową, taką jak zapis na płycie CD, DVD, Blu-ray, urządzeniu z pamięcią flash lub jakimkolwiek innym nośniku pamięci,

7) rozpowszechnienie Oprogramowania Dodatkowego, jeżeli jest to potrzebne dla wykorzystania Systemu w celu opisanym w OPZ, w szczególności udostępnienie Oprogramowania Dodatkowego osobom trzecim w celu korzystania z Systemu, w tym integracji z Systemem,

8) tłumaczenie, przystosowywanie, modyfikacja do własnych potrzeb, zmiana układu lub wprowadzanie jakichkolwiek innych zmian w Oprogramowaniu Dodatkowym zarówno przez Zamawiającego, jak i przez inny podmiot wybrany przez Zamawiającego i działający na rzecz Zamawiającego, z zachowaniem wszystkich określonych w niniejszym ust. pól eksploatacji na części zmienione.

9) możliwość dokonywania modyfikacji Oprogramowania Dodatkowego co najmniej według zasad i w zakresie określonym w OPZ - w tym celu Wykonawca udostępni Zamawiającemu kod źródłowy wykorzystanego Oprogramowania Dodatkowego i zgodzi się na jego tłumaczenie, przystosowywanie, zmiany układu lub wprowadzanie w nim jakichkolwiek innych zmian;

10) zezwolenie na wykonywanie zależnych praw autorskich do wszelkich opracowań Oprogramowania Dodatkowego (lub jego poszczególnych elementów), tj. prawo korzystania i rozporządzania takimi opracowaniami, na polach eksploatacji wskazanych powyżej – w niniejszym ust. i w zakresie wszystkich uprawnień nabytych przez Zamawiającego stosownie do postanowień niniejszego paragrafu dotyczących Oprogramowania Dodatkowego;

11) prawo zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich do wszelkich opracowań Oprogramowania Dodatkowego (lub jej poszczególnych elementów), tj. prawo zezwalania na korzystanie i rozporządzanie takimi opracowaniami na polach eksploatacji wskazanych powyżej w niniejszym ust.
29. Oprogramowanie Dodatkowe może stanowić Oprogramowanie Open Source. Wykonawca wówczas zapewni, że licencja na takie Oprogramowanie Dodatkowe będzie spełniać powyższe warunki, a także warunki licencji na Oprogramowanie Open Source opisane Umową.
30. Jeżeli wraz z Oprogramowaniem Dodatkowym Wykonawca dostarczył Zamawiającemu dokumentację dotyczącą tego oprogramowania, Wykonawca zobowiązany jest wraz udzieleniem licencji na Oprogramowanie Dodatkowe do udzielenia lub zapewnienia udzielenia licencji niewyłącznej, nieograniczonej czasowo, terytorialnie oraz bez ograniczeń ilościowych na tą dokumentację na zasadach określonych w ust. 18-20 niniejszego paragrafu.
31. Z zastrzeżeniem postanowień ust. 32 i 33 oraz w zakresie dopuszczonym Umową, Wykonawca jest uprawniony wykorzystać w celu realizacji przedmiotu Umowy, Oprogramowanie Open Source, jeśli tak przewiduje Analiza Przedwdrożeniowa.

32. Wykonawca oświadcza i gwarantuje, że wykorzystanie Oprogramowania Open Source nie będzie ograniczać Zamawiającego w zakresie rozpowszechniania innego oprogramowania połączonego z Oprogramowaniem Open Source, w tym nie może nakładać na Zamawiającego obowiązku rozpowszechniania takiego połączonego oprogramowania wraz z kodem źródłowym, ani nie ograniczy żadnych uprawnień Zamawiającego wynikających z niniejszej Umowy. W przypadku, w którym licencja na dane Oprogramowanie Open Source uzależnia zakres takich obowiązków od sposobu połączenia objętego nią Oprogramowania Open Source z innym oprogramowaniem, Wykonawca zobowiązany jest do zrealizowania takiego połączenia w sposób nienakładający na Zamawiającego obowiązku rozpowszechniania połączonego oprogramowania wraz z kodem źródłowym.

33. Wykonawca oświadcza i gwarantuje, że wykorzystanie przez niego jakiegokolwiek Oprogramowania Open Source nie będzie skutkować nałożeniem na Zamawiającego obowiązku odprowadzania jakichkolwiek opłat lub wynagrodzenia na rzecz podmiotów uprawnionych do takiego Oprogramowania Open Source.
34. Wykonawca zobowiązuje się w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w §21 ust. 3  Umowy, dostarczyć Oprogramowanie Dedykowane przewidziane w Analizie Przedwdrożeniowej oraz udzielić lub zapewnić udzielenie na to oprogramowanie licencji niewyłącznej, nieograniczonej czasowo i terytorialnie oraz bez ograniczeń ilościowych (ilość Użytkowników), z zastrzeżeniem odmiennych postanowień ust.38-41 poniżej, dotyczących przeniesienia autorskich praw majątkowych do Oprogramowania Dedykowanego powstałego (wytworzonego) w związku z realizacją Umowy.
35. Licencja na Oprogramowanie Dedykowane udzielona zostanie Zamawiającemu na następujących polach eksploatacji:
1) wykorzystywanie Oprogramowania Dedykowanego w dowolny sposób zgodny z jego przeznaczeniem,

2) instalowanie i deinstalowanie Oprogramowania Dedykowanego na serwerach PK,

3) uruchamiania Oprogramowania Dedykowanego przy użyciu dowolnej liczby komputerów (klientów), połączonych poprzez sieć z serwerami,

4) korzystanie z produktów powstałych w wyniku eksploatacji Oprogramowania Dedykowanego w szczególności danych, raportów, zestawień oraz innych dokumentów kreowanych w ramach tej eksploatacji oraz modyfikowania tych produktów i dalszego z nich korzystania,

5) trwałe lub czasowe zwielokrotnianie Oprogramowania Dedykowanego w całości lub w części, jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie, w tym zwielokrotnianie dokonywane podczas wprowadzania, wyświetlania, stosowania, przekazywania lub przechowywania Oprogramowania Dedykowanego,

6) utrwalanie i zwielokrotnianie dowolną techniką, w tym techniką zapisu magnetycznego lub techniką cyfrową, taką jak zapis na płycie CD, DVD, Blu-ray, urządzeniu z pamięcią flash lub jakimkolwiek innym nośniku pamięci,

7) rozpowszechnienie Oprogramowania Dedykowanego, jeżeli jest to potrzebne dla wykorzystania Systemu w celu opisanym w OPZ, w szczególności udostępnienie Oprogramowania Dedykowanego osobom trzecim w celu korzystania z Systemu, w tym integracji z Systemem,

8) tłumaczenie, przystosowywanie, modyfikacja do własnych potrzeb, zmiana układu lub wprowadzanie jakichkolwiek innych zmian w Oprogramowaniu Dedykowanym zarówno przez Zamawiającego, jak i przez inny podmiot wybrany przez Zamawiającego i działający na rzecz Zamawiającego, z zachowaniem wszystkich określonych w niniejszym ust. pól eksploatacji na części zmienione.

9) możliwość dokonywania modyfikacji Oprogramowania Dedykowanego co najmniej według zasad i w zakresie określonym w OPZ - w tym celu Wykonawca udostępni Zamawiającemu kod źródłowy wykorzystanego Oprogramowania Dedykowanego i zgodzi się na jego tłumaczenie, przystosowywanie, zmiany układu lub wprowadzanie w nim jakichkolwiek innych zmian;
10) zezwolenie na wykonywanie zależnych praw autorskich do wszelkich opracowań Oprogramowania Dedykowanego (lub jego poszczególnych elementów), tj. prawo korzystania i rozporządzania takimi opracowaniami, na polach eksploatacji wskazanych powyżej – w niniejszym ust. i w zakresie wszystkich uprawnień nabytych przez Zamawiającego stosownie do postanowień niniejszego paragrafu dotyczących Oprogramowania Dedykowanego;

11) prawo zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich do wszelkich opracowań Oprogramowania Dedykowanego (lub jej poszczególnych elementów), tj. prawo zezwalania na korzystanie i rozporządzanie takimi opracowaniami na polach eksploatacji wskazanych powyżej w niniejszym ust.;
36. Tłumaczenie, przystosowywanie, zmiany układu lub wprowadzanie jakichkolwiek innych zmian w Oprogramowaniu Dedykowanym może być dokonane przez Zamawiającego lub osobę trzecią działającą na jego rzecz.
37. Jeżeli wraz z Oprogramowaniem Dedykowanym Wykonawca dostarczył Zamawiającemu dokumentację dotyczącą tego oprogramowania, Wykonawca zobowiązany jest wraz udzieleniem licencji na Oprogramowanie Dedykowane do udzielenia lub zapewnienia udzielenia licencji na tę dokumentację na zasadach określonych w ust. 18-20 powyżej.
38. Jeżeli w ramach lub w związku z realizacją Umowy, w tym w szczególności w ramach realizacji któregokolwiek z Produktów Prac, dojdzie do wytworzenia przez Wykonawcę nowego Oprogramowania Dedykowanego, stanowiącego nowy utwór w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, powstały wyłącznie w związku z realizacją Rezultatów Prac, Wykonawca w ramach wynagrodzenia określonego w §21 ust. 3 Umowy, przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do takiego Oprogramowania Dedykowanego na następujących polach eksploatacji:
1) wykorzystywanie Oprogramowania Dedykowanego w dowolny sposób zgodny z jego przeznaczeniem,

2) instalowanie i deinstalowanie Oprogramowania Dedykowanego na serwerach PK,

3) uruchamiania Oprogramowania Dedykowanego przy użyciu dowolnej liczby komputerów (klientów), połączonych poprzez sieć z serwerami,

4) korzystanie z produktów powstałych w wyniku eksploatacji Oprogramowania Dedykowanego w szczególności danych, raportów, zestawień oraz innych dokumentów kreowanych w ramach tej eksploatacji oraz modyfikowania tych produktów i dalszego z nich korzystania,

5) trwałe lub czasowe zwielokrotnianie Oprogramowania Dedykowanego w całości lub w części, jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie, w tym zwielokrotnianie dokonywane podczas wprowadzania, wyświetlania, stosowania, przekazywania lub przechowywania Oprogramowania Standardowego,

6) utrwalanie i zwielokrotnianie dowolną techniką, w tym techniką zapisu magnetycznego lub techniką cyfrową, taką jak zapis na płycie CD, DVD, Blu-ray, urządzeniu z pamięcią flash lub jakimkolwiek innym nośniku pamięci,

7) rozpowszechnienie Oprogramowania Dedykowanego, jeżeli jest to potrzebne dla wykorzystania Systemu w celu opisanym w OPZ, w szczególności udostępnienie Oprogramowania Dedykowanego osobom trzecim w celu korzystania z Systemu, w tym integracji z Systemem,

8) tłumaczenie, przystosowywanie, modyfikacja do własnych potrzeb, zmiana układu lub wprowadzanie jakichkolwiek innych zmian w Oprogramowaniu Dedykowanym zarówno przez Zamawiającego, jak i przez inny podmiot wybrany przez Zamawiającego i działający na rzecz Zamawiającego, z zachowaniem wszystkich określonych w niniejszym ust. pól eksploatacji na części zmienione.

9) możliwość dokonywania modyfikacji Oprogramowania Dedykowanego co najmniej według zasad i w zakresie określonym w OPZ - w tym celu Wykonawca udostępni Zamawiającemu kod źródłowy wykorzystanego Oprogramowania Dedykowanego i zgodzi się na jego tłumaczenie, przystosowywanie, zmiany układu lub wprowadzanie w nim jakichkolwiek innych zmian;

10) zezwolenie na wykonywanie zależnych praw autorskich do wszelkich opracowań Oprogramowania Dedykowanego (lub jego poszczególnych elementów), tj. prawo korzystania i rozporządzania takimi opracowaniami, na polach eksploatacji wskazanych powyżej – w niniejszym ust. i w zakresie wszystkich uprawnień nabytych przez Zamawiającego stosownie do postanowień niniejszego paragrafu dotyczących Oprogramowania Dedykowanego; 

11) prawo zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich do wszelkich opracowań Oprogramowania Dedykowanego (lub jej poszczególnych elementów), tj. prawo zezwalania na korzystanie i rozporządzanie takimi opracowaniami na polach eksploatacji wskazanych powyżej w niniejszym ust.;
12) obrót Oprogramowaniem Dedykowanym, w tym wprowadzanie do obrotu, użyczanie lub najem Oprogramowania Dedykowanego, a także rozpowszechnianie Oprogramowania Dedykowanego w inny sposób, w tym jego publiczne wykonywanie, wystawianie, wyświetlanie, odtwarzanie, a także publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.
39. Wykonawca zezwala Zamawiającemu na wykonywanie zależnych praw autorskich do wszelkich opracowań Oprogramowania Dedykowanego, o którym mowa w ust. 38 (lub jego poszczególnych elementów), tj. prawo korzystania i rozporządzania takimi opracowaniami, na polach eksploatacji wskazanych powyżej – w ust. 38 i w zakresie wszystkich uprawnień nabytych przez Zamawiającego stosownie do postanowień niniejszego paragrafu dotyczących Oprogramowania Dedykowanego. Wykonawca przenosie również na Zamawiającego prawo zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich do wszelkich opracowań Oprogramowania Dedykowanego, o którym mowa w ust. 38  (lub jej poszczególnych elementów), tj. prawo zezwalania na korzystanie i rozporządzanie takimi opracowaniami na polach eksploatacji wskazanych powyżej w ust. 38.
40. Wykonawca przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do Dokumentacji dotyczącej Oprogramowania Dedykowanego, o którym mowa w ust.38 powyżej:
1) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania wytwarzanie dowolną techniką egzemplarzy utworów, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,

2) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których ją utrwalono wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarza,
3) w zakresie rozpowszechniania utworów w sposób inny niż określony powyżej publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie tej Dokumentacji w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niej dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.
4) tłumaczenie, przystosowywanie, modyfikacja do własnych potrzeb, lub wprowadzanie jakichkolwiek innych zmian zarówno przez Zamawiającego, jak i przez inny podmiot wybrany przez Zamawiającego i działający na rzecz Zamawiającego, z zachowaniem wszystkich określonych w niniejszym ust. pól eksploatacji na części zmienione.
41. Wykonawca zezwala Zamawiającemu na wykonywanie zależnych praw autorskich do wszelkich opracowań Dokumentacji dotyczącej Oprogramowania Dedykowanego, o którym mowa w ust.38 tj. zezwala na rozporządzanie i korzystanie z takich opracowań na polach eksploatacji wskazanych powyżej w ust. 40. Wykonawca przenosi również na Zamawiającego prawo zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich do wszelkich opracowań Dokumentacji dotyczącej Oprogramowania Dedykowanego, o którym mowa w ust.38 tj. prawo zezwalania na rozporządzanie i korzystanie z takich opracowań na polach eksploatacji wskazanych powyżej w ust. 40.
42. Nabycie przez Zamawiającego uprawnień z tytułu licencji do Oprogramowania Dedykowanego, o której mowa w ust.35-37 powyżej lub przeniesie nie Zamawiającego autorskich praw majątkowych do Oprogramowania Dedykowanego zgodnie z ust.38-41 powyżej, następuje każdorazowo z chwilą Odbioru Produktów Prac obejmujących to Oprogramowanie Dedykowane.

43. W celu uniknięcia wątpliwości Strony potwierdzają, że jeżeli oprogramowanie komputerowe dostarczone przez Wykonawcę w związku z realizacją Umowy nie zostało przypisane do Oprogramowania Systemowego, Oprogramowania Standardowego albo Oprogramowania Dodatkowego, uważa się je za Oprogramowanie Dedykowane.
44. O ile Umowa wyraźnie nie stanowi inaczej, w przypadku, w którym Wykonawca w wykonaniu zobowiązań wynikających z Umowy dostarczy lub stworzy utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, inne niż opisane w poprzednich paragrafach, w tym np.: instrukcje, opisy i inne materiały dla użytkowników końcowych, struktury baz danych, zbiory i informacje słownikowe lub materiały graficzne, materiały szkoleniowe lub inną Dokumentację, Wykonawca przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do takich utworów na wszystkich polach eksploatacji znanych w dniu przeniesienia autorskich praw majątkowych, w tym wymienionych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, w tym w szczególności:

1) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu - wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;
2) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;
3) w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt 1) – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w szczególności w zakresie digitalizacji;
4) korzystania przez Zamawiającego i podmioty, którym udostępni on utwory na podstawie jakiegokolwiek tytułu prawnego, w szczególności do prowadzenia prac związanych z modyfikacją Systemu.
5) tłumaczenie, przystosowywanie, modyfikacja do własnych potrzeb, lub wprowadzanie jakichkolwiek innych zmian zarówno przez Zamawiającego, jak i przez inny podmiot wybrany przez Zamawiającego i działający na rzecz Zamawiającego, z zachowaniem wszystkich określonych w niniejszym ust. pól eksploatacji na części zmienione.
45. Strony potwierdzają, że Zamawiający ma prawo do dowolnej modyfikacji utworów, o których mowa w ust.44 samodzielnie, jak i zlecenia takich modyfikacji podmiotom działającym na jego zlecenie.
46. Wykonawca zezwala Zamawiającemu na wykonywanie zależnych praw autorskich do wszelkich opracowań utworów, o których mowa w ust.44 tj. zezwala na rozporządzanie i korzystanie z takich opracowań na polach eksploatacji wskazanych powyżej w ust. 44. Wykonawca przenosi również na Zamawiającego – na zasadach wyłączności – prawo zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich do wszelkich opracowań utworów, o których mowa w ust.44 lub ich poszczególnych elementów, tj. prawo zezwalania na rozporządzanie i korzystanie z takich opracowań na polach eksploatacji wskazanych powyżej w ust. 44. Zamawiający uprawniony jest do dalszego dysponowania w tym zbywania i przenoszenia prawa zezwalania na wykonywanie praw zależnych.

47. Przeniesienie praw autorskich majątkowych do utworów wskazanych w ust. 44 następuje z chwilą Odbioru Produktów Prac obejmujących dane utwory, nie później jednak niż z chwilą ich wydania Zamawiającemu.

48. Przeniesienie wszelkich autorskich praw majątkowych zostaje dokonane na czas nieokreślony i jest nieograniczone terytorialnie.

49. Z chwilą przekazania danych egzemplarzy i nośników Zamawiający nabywa w ramach wynagrodzenia określonego w Umowie nabywa także własność przekazanych egzemplarzy Utworu oraz nośników, na których Utwór utrwalono.

50. Wykonawca oświadcza, że dostarczone w ramach realizacji Umowy utwory wymienione w ust. 44 będą oryginalne i nie będą naruszać praw osób trzecich. Wykonawca oświadcza, że w momencie przekazywania utworów, co do których następuje przeniesienie autorskich praw majątkowych, będzie wyłącznym dysponentem majątkowych praw autorskich do tych utworów.

51. Niezależnie od postanowień poprzednich ustępów, Wykonawca zezwala Zamawiającemu na korzystanie z wiedzy technicznej, organizacyjnej i innej, zawartej w przekazanych Zamawiającemu Dokumentach i innych utworach, o których mowa w ust.44. Wiedza ta może być wykorzystana w dowolny sposób przez Zamawiającego.

52. Wszelkie licencje oraz przeniesienie autorskich praw majątkowych o których mowa w niniejszym paragrafie,  udzielane są bez ograniczeń co do celu lub sposobu korzystania z danego Utworu, w tym umożliwia Zamawiającemu korzystanie z danego Utworu we własnej infrastrukturze technicznej, w infrastrukturze udostępnianej Zamawiającemu przez osoby trzecie.

53. Strony postanawiają, iż udzielenie wszelkich licencji, lub przeniesienie wszelkich majątkowych praw autorskich przewidziane w niniejszej Umowie do wszelkich Utworów stworzonych, lub dostarczonych w ramach niniejszej Umowy następuje z chwilą Odbioru Produktów Prac obejmujących dane Utwory, nie później jednak niż z chwilą ich wydania Zamawiającemu, chyba że Umowa stanowi inaczej.

54. Wykonawca oświadcza, że przekazane w ramach Umowy dobra własności intelektualnej nie będą posiadały żadnych wad prawnych, ani nie będą ograniczać Zamawiającego w korzystaniu z tych dóbr w inny sposób niż wyraźnie opisany Umową. Wykonawca pokryje wszelkie opłaty, koszty, odszkodowania lub zadość uczynienia, które będzie musiał zapłacić Zamawiający, jeżeli powyższe zapewnienie nie okaże się prawdziwe.

55. Wykonawca zapewnia, że korzystanie z Utworów, wykonanych lub dostarczonych w ramach Umowy, podczas realizacji i na cele Umowy nie będzie naruszać praw osób trzecich i nie będzie wymagało żadnych opłat na rzecz takich osób. Wykonawca pokryje wszelkie opłaty, koszty, odszkodowania lub zadośćuczynienia, które będzie musiał zapłacić Zamawiający, jeżeli powyższe zapewnienia nie okażą się prawdziwe.

56. Wykonawca jest świadomy, że celem Zamawiającego jest możliwość samodzielnego lub za pomocą osób trzecich utrzymania, serwisu i rozwoju Systemu, w tym utworów stanowiących Oprogramowanie, które zostały dostarczone lub wykonane w ramach Umowy. Wykonawca oświadcza, że warunki, na których System jest  udostępniany Zamawiającemu, nie zawiera ograniczeń, które uniemożliwiałyby dokonanie takich czynności. 

57. Na zakończenie obowiązywania Umowy w zakresie usług serwisu oraz rozwoju, w terminie do 30 dni od dnia wygaśnięcia Umowy w zakresie usług serwisu oraz rozwoju z uwagi na upływ okresu na jaki została zawarta, rozwiązania Umowy, jej wygaśnięcia, odstąpienia od Umowy, utraty mocy Umowy, lub jej zakończenia w inny sposób, Wykonawca przygotuje i przekaże Zamawiającemu dokument podsumowujący realizację Umowy (bilans zamknięcia), zawierający zmodyfikowaną dokumentację Oprogramowania dedykowanego, systemowego, Oprogramowania dodatkowego, kody źródłowe oraz wynikowe i pozostałe dokumenty powstałe podczas trwania Umowy (z wyłączeniem kodów źródłowych do oprogramowania standardowego).
58. W zamian za uiszczoną opłatę licencyjną (stanowiącą w przypadku niniejszej umowy element wynagrodzenia określonego w §21 Umowy) Zamawiający otrzymuje ciągłe, stałe i niewypowiadalne prawo do korzystania z Oprogramowania w zakresie określonym w Umowie. Postanowienia zawarte w niniejszym ustępie stosuje się odpowiednio do dokumentacji oraz innych utworów, jeżeli są one przedmiotem licencji.
59. Intencją Stron jest udzielenie Zamawiającemu wszelkich praw do korzystania z Systemu, w tym licencji i sublicencji na korzystanie z Systemu do umowy o charakterze jednorazowej transakcji podobnej do sprzedaży – w związku z tym w zamian za uiszczoną opłatę licencyjną (stanowiącą w przypadku Umowy element Wynagrodzenia) Zamawiający otrzymuje ciągłe, stałe i niewypowiadalne prawo do korzystania z takiego Systemu w zakresie określonym w Umowie.

60. W przypadku gdyby postanowienie o niewypowiadalności licencji na korzystanie z Systemu przewidziane w poprzednim ustępie okazało się nieskuteczne lub nieważne, a Wykonawca byłby uprawniony do wypowiedzenia licencji, Strony uzgadniają dla Wykonawcy 10-letni (słownie: dziesięcioletni) termin jej wypowiedzenia ze skutkiem na koniec roku kalendarzowego, z zastrzeżeniem ustępu następnego. 
61. Wykonawca zobowiązuje się nie korzystać z uprawnienia do wypowiedzenia licencji z wyjątkiem przypadków, w których Zamawiający przekroczy warunki udzielonej licencji i naruszy autorskie prawa majątkowe przysługujące Wykonawcy oraz nie zaniecha naruszenia mimo wezwania Wykonawcy i wyznaczenia mu w tym celu odpowiedniego terminu, nie krótszego niż 30 dni. Wezwanie musi być wystosowane w formie pisemnej pod rygorem braku skutków i musi zawierać wyraźne zastrzeżenie, że Wykonawca będzie uprawniony do wypowiedzenia licencji w przypadku niezaprzestania dopuszczania się przez Zamawiającego wyraźnie i precyzyjnie wymienionych naruszeń. W przypadku wypowiedzenia licencji z tej przyczyny termin wypowiedzenia licencji wynosi 1 rok (słownie: jeden), ze skutkiem na koniec następnego roku kalendarzowego, w którym nastąpiło naruszenie. 
62. W przypadku gdy podmiotem udzielającym licencji jest podmiot trzeci, Wykonawca oświadcza i gwarantuje, że podmiot trzeci będzie przestrzegał powyższych zobowiązań. 

63. Wykonawca zapewnia i gwarantuje, że podmiot trzeci nie wypowie udzielonych licencji. Wykonawca oświadcza i gwarantuje, że licencja udzielana przez podmiot trzeci będzie zawierać zasady wypowiedzenia analogiczne do opisanych w poprzednich ustępach. 

64. W przypadku gdy Wykonawca lub podmiot trzeci, mimo zobowiązania, o którym mowa w poprzednim ustępie, wypowie licencję, Wykonawca będzie zobowiązany do zapłaty na rzecz Zamawiającego, na jego żądanie, kwoty odpowiadającej sumie opłaty licencyjnej za korzystanie z Systemu określonej w Umowie oraz rzeczywiście poniesionych przez Zamawiającego kosztów zapewnienia (w tym uzyskania licencji i wdrożenia) rozwiązania zastępczego, umożliwiającego dalszą eksploatację Systemu lub jego wymianę u Zamawiającego.
65. Powyższe postanowienia dotyczące wypowiedzenia stosuje się odpowiednio do Oprogramowania Dedykowanego, Dokumentacji oraz innych utworów, jeżeli są one przedmiotem licencji.
§ 20

Odbiory
1. Odbiorom przez Zamawiającego podlegają wszystkie Produkty Prac, w tym m.in Funkcjonalność Oprogramowania, DAW, dokumentacja, usługi wykonane lub świadczone przez Wykonawcę lub przez niego dostarczone w wyniku wykonywania Umowy.

2. Odbiór Zadań Wdrożeniowych odbywa się zgodnie z następującymi zasadami: 

1) Zamawiający dopuszcza możliwość odbioru pojedynczego Zadania Wdrożeniowego niezależnie od stopnia zaawansowania prac nad pozostałymi Zadaniami Wdrożeniowymi przedmiotu Umowy. Zamawiający dopuszcza możliwość odbioru pojedynczej Funkcjonalności Oprogramowania Zadania Wdrożeniowego niezależnie od stopnia zaawansowania prac na pozostałymi Funkcjonalnościami Oprogramowania Zadania Wdrożeniowego.

2) Odbiorom częściowym podlegają wszystkie Produkty Prac Wykonawcy związane z realizacją Zadania Wdrożeniowego. Odbiorowi Końcowemu Zadania Wdrożeniowego podlega całość prac związanych z realizacją Zadania Wdrożeniowego.

3) Wykonawca zgłosi gotowość do odbioru przez Zamawiającego danego Produktu Prac w terminie określonym w Harmonogramie Szczegółowym Wdrożenia jednocześnie umożliwiając przeprowadzenie Odbioru Zamawiającemu zgodnie z terminem uzgodnionym w Harmonogramie Szczegółowym Wdrożenia. 

4) W terminie wskazanym w HSW Zamawiający przeprowadzi weryfikację Produktu Prac, a następnie dokona Odbioru lub zgłosi błędy. W sytuacji, gdy Zamawiający nie wnosi uwag następuje podpisanie Protokołu Częściowego Odbioru Zadania Wdrożeniowego lub odpowiednio Protokołu  Końcowego Odbioru Zadania Wdrożeniowego.
5) Za dzień odbioru uważa się dzień podpisania przez Zamawiającego protokołu o którym mowa w pkt 4), chyba że inna data została wskazana w protokole. Protokół sporządzony zostanie w formie pisemnej, pod rygorem nieważności, w dwóch egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron. Protokół stanowi podstawę do dokonania zapłaty odpowiedniej części wynagrodzenia Wykonawcy wskazanej w Harmonogramie Szczegółowym Wdrożenia. 

6) Strony postanawiają, że Odbiór dokonany na podstawie Protokołu Odbioru Częściowego Zadania Wdrożeniowego dotyczący Funkcjonalności Oprogramowania Zadania Wdrożeniowego rozpoczyna bieg okresu gwarancji i świadczenia usługi serwisu dotyczącej przekazanej Funkcjonalności Oprogramowania oraz ma na celu wyłącznie charakter wstępnego i roboczego potwierdzenia prawidłowości realizacji części Umowy (ilościowy).Sporządzenie Protokołu Odbioru Częściowego Zadania Wdrożeniowego nie wyłącza ani nie ogranicza uprawnienia Zamawiającego do zgłoszenia Wad lub nieprawidłowości w realizacji Umowy na etapie sporządzenia Protokołu Odbioru Końcowego Zadania Wdrożeniowego oraz Protokołu Odbioru Końcowego  Wdrożenia. Ewentualne Wady lub nieprawidłowości stwierdzane w zakresie, w którym dokonano Odbioru Wykonawca usunie w ramach realizowanego wdrożenia.

7) Dokonanie Odbiorów Częściowych , Odbioru Końcowego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności, jeżeli na podstawie dotychczasowych prac Wykonawca wiedział lub jako profesjonalista powinien był wiedzieć, że Produkty Prac odebrane przez Zamawiającego nie spełniają wymagań określonych w Umowie, Specyfikacji, DAW lub innej Dokumentacji. Okoliczność odbioru o której mowa w niniejszym ustępie nie wpływa na możliwość skorzystania przez Zamawiającego z uprawnień przysługujących mu na mocy powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz postanowień Umowy w wypadku nienależytego wykonania Umowy, w tym również Zamawiający zachowuje prawo do naliczenia kar umownych, dochodzenia odszkodowań oraz odstąpienia od Umowy.

8) Ilekroć Odbiorowi będzie podlegać Funkcjonalność Oprogramowania w celu uniknięcia wątpliwości Strony potwierdzają, że:

a) Podstawą podpisania Protokołu Częściowego Zadania Wdrożeniowego lub odpowiednio Protokołu Końcowego Zadania Wdrożeniowego będzie uzyskanie wyniku pozytywnego testów.

b) Szczegółowe wymagania oraz sposób realizacji testów leżących po stronie Wykonawcy i Zamawiającego określa OPZ,

c) Zamawiający ma prawo do przetestowania dowolnej funkcjonalności, parametru lub cechy oprogramowania w inny sposób niż w ramach planu testów, a wykryte Błędy oprogramowania Wykonawca zobowiązuje się usunąć zgodnie z wymaganiami Zamawiającego i w terminie z nim uzgodnionym.

d) Wykonawca w pierwszej kolejności sam przeprowadzi wszystkie testy o których mowa w niniejszej Umowie. Zamawiający zastrzega możliwość udziału w testach przeprowadzanych przez Wykonawcę.
9) Jeżeli podczas Odbioru częściowego o którym mowa w pkt 4) wystąpią Wady lub  niezgodności przekazanych przez Wykonawcę Produktów Prac z Umową, OPZ, SWZ lub Analizą Przedwdrożeniową zgłoszenie uwag następuje wyłącznie w formie pisemnej stanowiąc element warunkowego Protokołu Odbioru Częściowego Zadania Wdrożeniowego wraz z uzgodnionym z Zamawiającym terminem na usunięcie wskazanych nieprawidłowości. W takiej sytuacji ponowny Odbiór częściowy będzie powtarzany do czasu dokonania prawidłowego Odbioru lub odstąpienia od Umowy.
10) Jeżeli podczas Odbioru Końcowego Zadania Wdrożeniowego Funkcjonalności Oprogramowania wytworzone podczas realizacji Zadania Wdrożeniowego nie osiągną lub nie spełnią pełnych wymagań integracyjnych z innym Oprogramowaniem Zamawiającego lub zostaną uwidocznione inne jego Wady spisany zostanie warunkowy Protokół Odbioru Końcowego Zadania Wdrożeniowego. 

11) Warunkowy Protokół Odbioru Końcowego Zadania Wdrożeniowego musi uwzględniać wykaz nieusuniętych Wad oprogramowania w trakcie przeprowadzania czynności odbiorów częściowych oraz ujawnionych w trakcie przeprowadzania czynności odbiorów końcowych wraz z uzgodnionym z Zamawiającym terminem na ich usunięcie uwzględniającym przewidywany i wskazany w Harmonogramie Szczegółowym Wdrożenia planowany przez Zamawiającego termin pełnego produkcyjnego Uruchomienia funkcjonalności wytworzonych w ramach Zadania Wdrożeniowego. Procedura czynności odbioru końcowego będzie powtarzana do czasu dokonania Odbioru lub odstąpienia od Umowy.
12) Czas dokonywania Odbiorów przez Zamawiającego musi zostać zaplanowany i uzgodniony z Zamawiającym oraz ujęty w Harmonogramie Szczegółowym Wdrożenia zapewniając terminową realizację Umowy. W sytuacji, w której Zamawiający przeprowadzając czynności odbioru nie dochowuje terminów wskazanych w HSW,  odbiory częściowe i końcowe podlegają przesunięciu o czas zwłoki Zamawiającego z winy Zamawiającego.  
13) Czas usuwania uwag i zastrzeżeń zgłoszonych w toku Odbiorów wlicza się do terminów realizacji Umowy - nie ulegają one przesunięciu o czas usuwania uwag zgłaszanych przez Zamawiającego. Wykonawca powinien uwzględnić czas niezbędny na usuwanie ewentualnych błędów lub nieprawidłowości przy realizacji Umowy w sposób zapewniający jej terminową realizację.
3. Odbiór usługi szkoleń następuje w dniu zakończenia realizacji szkolenia określonej dla każdego Zadania Wdrożeniowego odrębnie na podstawie przygotowanego i przedstawionego przez Wykonawcę Zamawiającemu Protokołu Odbioru Usługi Szkolenia. Protokół o którym mowa w zdaniu poprzednim musi zawiera opis tematyki szkolenia, powiązanie z Zadaniem Wdrożeniowym, wykaz materiałów szkoleniowych, listę obecności uczestników szkolenia.

4. Odbiór usługi serwisu i świadczenia usługi gwarancji następuje w terminie 5 dni roboczych liczonych od dnia przygotowania i dostarczenia przez Wykonawcę Zamawiającemu Protokołu Odbioru Usługi Serwisowej wystawianego za każdy miesiąc jej świadczenia, który musi zawierać:
1) Zestawienie Zgłoszeń uwzględniając ich podział na kategorię Zgłoszenia, m.in Awarii i Błędów wraz z podaniem numeru Zgłoszenia, krótką informacją, której Funkcjonalności Oprogramowania dotyczy dane Zgłoszenie.

2) Wskazaniem terminów gotowości do przeprowadzenia Aktualizacji określoną przez Wykonawcę wraz z terminem jej faktycznego przeprowadzenia.
3) Wykaz udzielonych godzin usługi konsultacji udzielonych w miesiącu w podziałem na proces, którego usługa dotyczyła.

5. Odbiór końcowy wdrożenia następuje po dokonaniu Odbioru Końcowego Zadań Wdrożeniowych wymienionych §3 ust.4 Umowy na podstawie Protokołu Odbioru Końcowego Wdrożenia.
6. Strony postanawiają, że Odbiór poszczególnych Zadań Wdrożeniowych oraz Produktów Prac nie wyłącza ani nie ogranicza uprawnienia Zamawiającego do zgłoszenia Wad lub nieprawidłowości w realizacji Umowy na etapie sporządzenia Protokołu Odbioru Końcowego Wdrożenia, chyba że Zamawiający mógł z łatwością Wady dostrzec na etapie odbiorów częściowych oraz końcowych Zadań Wdrożeniowych. Ewentualne Wady lub nieprawidłowości stwierdzane podczas Odbioru Końcowego, w zakresie, w którym dokonano wcześniej Odbioru, Wykonawca usunie w ramach realizowanego wdrożenia.
7. Odbiór usługi rozwoju następuje na podstawie Protokołu Odbioru Usługi Rozwoju przy uwzględnieniu zapisów §15. 

§ 21
Wynagrodzenie

1. Łączne wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu realizacji Umowy uwzględniające pełen zakres przedmiotu zamówienia łącznie z dostawą 2 dodatkowych Zestawów Wyposażenia objętych prawem opcji oraz świadczeniem usług rozwoju objętymi prawem opcji, w przypadku skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji wynosi: ………….. zł brutto (słownie: ……………), w tym VAT …….. (słownie:…………)

2. Łączne wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu realizacji Umowy bez uwzględnienia wynagrodzenia z tytułu realizacji usług rozwoju objętych prawem opcji o którym mowa w ust.9 oraz wynagrodzenia z tytułu dostawy Zestawów wyposażenia dodatkowego o którym mowa w ust.10 objętych prawem opcji wynosi: ……………zł brutto (słownie:………..), w tym VAT ………….. Poszczególne składniki wynagrodzenia będące sumą tego wynagrodzenia są ujęte w Załączniku nr 1 Umowy.
3. Łączne wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu realizacji Umowy bez uwzględnienia wynagrodzenia z tytułu świadczenia usługi serwisu o którym mowa w ust.8, wynagrodzenia z tytułu realizacji usług rozwoju objętych prawem opcji o którym mowa w ust.9, wynagrodzenia z tytułu dostawy Zestawów wyposażenia dodatkowego o którym mowa w ust.10 objętych prawem opcji, wynosi: ……………zł brutto (słownie:………..), w tym VAT ……………
4. Łączne wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu realizacji Umowy bez uwzględnienia wynagrodzenia z tytułu świadczenia usługi serwisu o którym mowa w ust.8, wynagrodzenia z tytułu realizacji usług rozwoju objętych prawem opcji o którym mowa w ust.9, wynagrodzenia z tytułu dostawy Zestawów wyposażenia dodatkowego o którym mowa w ust.10 objętych prawem opcji, wynagrodzenia z tytułu świadczenia usługi szkoleń o których mowa w ust. 6 oraz integracji o których mowa w ust. 7 wynosi: ……………zł brutto (słownie:………..), w tym VAT ……………

5. Wynagrodzenie z tytułu realizacji Zadań Wdrożeniowych o których mowa §3 ust.4 pkt, 1-2) oraz analizy przedwdrożeniowej dla każdego z zadań wdrożeniowych o których mowa w §3 ust.4 pkt. 3-10) wynosi 50% z łącznej kwoty wynagrodzenia brutto o którym mowa w ust. 4

6. Łączne wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu realizacji Umowy w zakresie świadczenia usługi szkoleń ujętych w opisie przedmiotu zamówienia wynosi:….. zł brutto (słownie:……..)

7. Łączne wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu wykonania niezbędnych integracji określonych opisem przedmiotu zamówienia wynosi: …….. zł brutto (słownie:……….)

8. Łączne wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu realizacji Umowy w zakresie świadczenia usług serwisu wynosi: ……….. zł brutto (słownie:……..). Składniki wynagrodzenia stanowiące sumę tego wynagrodzenia są ujęte w wierszach nr 14 i 15 Załącznika nr 1 do Umowy.
9. Wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu świadczenia usługi rozwoju na prawach opcji wynosi maksymalnie ………. zł brutto (słownie…………..), w tym VAT ……….. (słownie………..), przy czym:
1) dla zakresu określonego w §15 ust.2 pkt.1) przy zastosowaniu stawki godzinowej za godzinę zegarową wynoszącą …….. zł brutto (słownie: …………..), w tym VAT …….. (słownie………),

2) dla zakresu określonego w §15 ust.2 pkt.2) przy zastosowaniu stawki godzinowej za godzinę zegarową wynoszącą …….. zł brutto (słownie: …………..), w tym VAT …….. (słownie………),

3) dla zakresu określonego w §15 ust. 2 pkt.3-6) przy zastosowaniu stawki godzinowej za godzinę zegarową wynoszącą …….. zł brutto (słownie: …………..), w tym VAT …….. (słownie………).

10. Wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu dostawy dodatkowych Zestawów Wyposażenia (2 sztuki) w ramach prawa opcji maksymalnie wynosi ………. zł brutto (słownie…………), w tym VAT ……… (słownie: …………), przy czym za dostawa 1 (jednej) sztuki Zestawu Wyposażenia realizowanej na prawach opcji wynosi połowę wynagrodzenia brutto o którym mowa w niniejszym ustępie, tj. ……… zł brutto (słownie:……..), w tym VAT ………. (słownie:……..).
11. Wynagrodzenie o którym mowa w ust.3 jest wynagrodzeniem ryczałtowym, tj. jego podział oraz sposób rozliczania nie stanowią przesłanki do zwiększenia wynagrodzenia o którym mowa powyżej. Wykonawca będzie zobowiązany do pełnej realizacji Umowy w ramach wynagrodzenia nawet w przypadku przekroczenia zakładanej przez siebie czasochłonności prac. W przypadku przekroczenia przez Wykonawcę zakładanej przez niego czasochłonności prac, Wykonawcy nie przysługuje ani żadne dodatkowe wynagrodzenie, ani prawo do zwiększenia wynagrodzenia.
12. Wynagrodzenie o którym mowa w ust.3, płatne będzie przelewem na rachunek Wykonawcy wskazany na fakturze, w terminie 21 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury wraz z załączonym stosownym protokołem odbioru. 
13. Wynagrodzenie, którego wysokość określono w ust.8, tj. za świadczenie usług serwisu płatne będzie:

1) w zakresie §18 ust.2 pkt 3-4) w równych miesięcznych częściach począwszy od miesiąca, w którym nastąpił Odbiór Końcowy, tj. w wysokości …….. zł brutto, w tym VAT (słownie:……….) miesięcznie
2) w zakresie §18 ust.2 pkt. 5) w wysokości udzielonych miesięcznie pełnych godzin zegarowych usługi konsultacji, tj. przy zastosowaniu stawki godzinowej za godzinę zegarową wynoszącą ……….. zł brutto (słownie:……….), w tym VAT (słownie:………….)
przelewem na rachunek Wykonawcy wskazany na fakturze wystawianej co miesiąc, w terminie 21 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury wraz z załączonym stosownym Protokołem Odbioru.

14. Wynagrodzenie, którego wysokość wskazano w ust.9, tj. za wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie usługi rozwoju objętych prawem opcji, płatne będzie przelewem na Wykonawcy wskazany na fakturze, w terminie 21 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury wraz z załączonym stosownym Protokołem Odbioru.

15. Wynagrodzenie, którego wysokość wskazano w ust.10, tj. za wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie dostawy 1 lub 2 Zestawów Wyposażenia objętego prawem opcji, płatne będzie przelewem na rachunek Wykonawcy wskazany na fakturze, w terminie 21 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury wraz z załączonym stosownym Protokołem Odbioru.
16. W przypadku, gdy w związku z realizacją Umowy nie zostanie wyczerpana maksymalna kwota wynagrodzenia o której mowa w ust.9, tj. z tytułu usług rozwoju oraz kwota wynagrodzenia o którym mowa w ust.10, tj. z tytułu dostawy dodatkowych Zestawów Wyposażenia, a nastąpiło wygaśnięcie Umowy z uwagi na upływ okresu na jaki została zawarta, rozwiązanie Umowy, wypowiedzenie Umowy, odstąpienie od Umowy, utrata mocy, lub zakończenie Umowy w inny sposób, Wykonawcy nie przysługuje prawo dochodzenia pozostałej części tego wynagrodzenia.
17. Wynagrodzenia określone zgodnie z postanowieniami niniejszego paragrafu są ostateczne i obejmują wszystkie świadczenia i koszty w związku z wykonaniem Umowy. W szczególności wynagrodzenie to obejmuje dokonywanie poprawek, zmian i uzupełnień, ze szczególnym uwzględnieniem wszelkich licencji udzielanych Zamawiającemu określonych w niniejszej umowie. Wykonawcy nie przysługuje jakiekolwiek wynagrodzenie dodatkowe.
18. Wynagrodzenie stanowi całość wynagrodzenia Wykonawcy w związku z realizacją Umowy Wykonawcy nie przysługują żadne inne roszczenia w stosunku do Zamawiającego, w szczególności zwrot kosztów podróży oraz zakwaterowania członków Personelu Wykonawcy czy też zwrot jakichkolwiek innych, dodatkowych kosztów ponoszonych przez Wykonawcę związanych z wykonywaniem Umowy.

19. Za datę zapłaty przyjmuje się datę przyjęcia przez bank Zamawiającego dyspozycji przelewu do realizacji.

20. Błędnie wystawiona faktura spowoduje ustalenie ponownego 21-dniowego terminu płatności od momentu dostarczenia poprawionej faktury.

21. Zamawiający oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT i ma numer identyfikacyjny: 675‑000‑62‑57.

22. Zamawiający udzieli Wykonawcy zaliczki na poczet wykonania przedmiotu umowy o wartości 5 % wynagrodzenia Wykonawcy brutto, o którym mowa w § 21 ust. 1 Umowy, płatnej na podstawie faktury zaliczkowej wystawionej przez Wykonawcę, z 14-dniowym terminem płatności.
23. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia Zamawiającemu faktury zaliczkowej w terminie do 14 dni od daty zawarcia niniejszej Umowy.
24. Rozliczenie zaliczki nastąpi w pierwszej fakturze wystawionej przez Wykonawcę za realizację Przedmiotu Umowy. W przypadku, gdy kwota wynagrodzenia wynikająca z pierwszej faktury nie będzie wystarczająca do rozliczenia całości kwoty zaliczki, zaliczka zostanie rozliczona do wysokości kwoty wynagrodzenia wynikającej z tej faktury, a pozostała do rozliczenia kwota zaliczki zostanie rozliczona w kolejnej fakturze. W przypadku, gdy kwota wynagrodzenia wynikająca z kolejnej faktury nie będzie wystarczająca do rozliczenia całości kwoty zaliczki zdanie poprzedzające stosuje się odpowiednio aż do całkowitego rozliczenia zaliczki.
§ 22
Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy

1. W celu zabezpieczenia roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, w tym roszczeń z tytułu rękojmi, Wykonawca wnosi najpóźniej w dniu podpisania niniejszej Umowy zabezpieczenie w wysokości odpowiadającej 5% ceny całkowitej podanej w Ofercie, tj. w wysokości: …………… zł (słownie: …………………………………. złotych).

2. Wykonawca wnosi zabezpieczenie w formie ………………………

3. Zamawiający zwróci Wykonawcy zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w wysokości 70% w ciągu 30 dni od wykonania należycie przedmiotu Umowy potwierdzonego Protokołem Odbioru Końcowego Wdrożenia. Pozostała kwota w wysokości 30% zabezpieczenia należytego wykonania Umowy pozostanie na zabezpieczenie roszczeń powstałych w okresie rękojmi za wady i gwarancji, i zostanie zwrócona nie później niż w 15 Dni Roboczych po upływie okresu rękojmi za wady lub gwarancji pod warunkiem usunięcia wszystkich Wad.

4. W przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, gwarancja musi obejmować jednoznaczne i bezwarunkowe zobowiązanie gwaranta do zapłaty sumy zabezpieczenia na rzecz Zamawiającego w terminie obowiązywania gwarancji, na pierwsze żądanie Zamawiającego, w którym powołał się on na fakt niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań Wykonawcy, bez konieczności wykazywania jakichkolwiek podstaw odpowiedzialności Wykonawcy. Zamawiający nie dopuszcza wprowadzenia do gwarancji jakichkolwiek postanowień, które utrudniają lub uniemożliwiają skorzystanie przez Zamawiającego z ustanowionego zabezpieczenia i dokonanie wypłaty żądanej sumy w okresie obowiązywania gwarancji. W szczególności Zamawiający uzna zabezpieczenie za niewniesione, jeżeli:

1) gwarancja będzie uzależniać wypłatę sumy zabezpieczenia od wykazania materialnych przesłanek odpowiedzialności Wykonawcy lub

2) gwarancja będzie uzależniać wypłatę sumy zabezpieczenia od spełnienia formalnych warunków zapłaty innych niż zmierzające do ustalenia formalnego umocowania osób działających w imieniu Zamawiającego do wystąpienia w imieniu Zamawiającego z żądaniem wypłaty kwoty zabezpieczenia.

5. Jeśli w przypadku przedłużenia terminu realizacji Umowy, niezależnie od przyczyn tego przedłużenia, zabezpieczenie wniesione w postaci gwarancji bankowej, ubezpieczeniowej lub w postaci poręczenia wygasłoby przed upływem przedłużonego terminu realizacji Umowy, Wykonawca zobowiązuje się, że w terminie 7 Dni Roboczych przed wygaśnięciem takiego zabezpieczenia przedstawi Zamawiającemu stosowny aneks lub nową gwarancję/poręczenie bądź też wpłaci odpowiednie zabezpieczenie w gotówce. Jeżeli Wykonawca nie wykona powyższego obowiązku, Zamawiający może zażądać od gwaranta/poręczyciela wypłaty z gwarancji/poręczenia i zaliczyć uzyskaną w ten sposób kwotę na poczet zabezpieczenia.

§ 23
Kary umowne
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną :
1) w przypadku odstąpienia od Umowy, wypowiedzenia Umowy, lub jej rozwiązania z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 15% wynagrodzenia brutto określonego w §21 ust.1.
2) w przypadku zwłoki w dostawie PRW spełniającego warunki Umowy w terminie o którym mowa w §4 ust.9, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1% wynagrodzenia brutto określonego w §21 ust.2 za każdy dzień zwłoki w wykonaniu dostawy.

3) w przypadku zwłoki w dostawie PRW spełniającego warunki Umowy w terminie o którym mowa w §5 ust.8, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1% wynagrodzenia brutto określonego w §21 ust.2 za każdy dzień zwłoki w wykonaniu dostawy.
4) w przypadku zwłoki wykonania któregokolwiek z Zadań Wdrożeniowych o których mowa w §3 ust.4 w stosunku do terminów określonych w Harmonogramie Szczegółowym Wdrożenia w wysokości 1% wynagrodzenia brutto przewidziane za opóźnione Zadanie Wdrożeniowe wyspecyfikowane w Załączniku nr 1 do Umowy za każdy dzień zwłoki z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
5) W przypadku wystąpienia sytuacji konieczności podpisania przez Zamawiającego drugiego i następnych warunkowych Protokołów Odbioru Częściowego Zadania Wdrożeniowego, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1 000,00 złotych brutto (słownie: tysiąc złotych) za każdy taki przypadek niezależnie czy dotyczy jednego czy kilku Zadań Wdrożeniowych. 

6) w przypadku wystąpienia sytuacji konieczności podpisania przez Zamawiającego drugiego i następnych warunkowych Protokołów Odbioru Końcowego Zadania Wdrożeniowego, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 2 000,00 złotych brutto (słownie: dwa tysiące) za każdy taki przypadek niezależnie czy dotyczy jednego czy kilku Zadań Wdrożeniowych.

7) W przypadku wystąpienia sytuacji konieczności podpisania przez Zamawiającego drugiego i następnych warunkowych Protokołów Odbioru Usługi Rozwojowej, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1 000,0 złotych brutto (słownie: tysiąc złotych) za każdy taki przypadek.

8) w przypadku naruszenia wskazanego w §10 ust. 10 i nast. obowiązku zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę, w kwocie 500,00 zł brutto (słownie: pięćset złotych), za każdy stwierdzony przypadek;

9) w przypadku braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom z tytułu zmiany wysokości wynagrodzenia, o której mowa w art. 439 ust.5 Ustawy PZP, w kwocie 300 zł brutto (słownie: trzysta złotych), za każdy stwierdzony przypadek liczony za każdy dzień braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty.
10) w przypadku niewykonania zobowiązania poinformowania Zamawiającego o zamiarze powierzenia prac nowemu Podwykonawcy w wysokości 200,0 zł brutto (słownie: dwieście złotych) za każdy Dzień Roboczy zwłoki w przekazaniu informacji.

11) w przypadku niewykonania zobowiązania poinformowania Zamawiającego o zmianie danych dotyczących Podwykonawców w wysokości 200,00 zł brutto (słownie: dwieście złotych) za każdy Dzień Roboczy zwłoki w przekazaniu informacji.
12) w przypadku wypowiedzenia jakiejkolwiek licencji udzielonej przez Wykonawcę, bądź zapewnionej przez Wykonawcę bądź udzielonej przez podmiot trzeci, który jej udzielił, a co do której Wykonawca gwarantował na gruncie Umowy, że nie zostanie wypowiedziana, w wysokości 50% wynagrodzenia określonego w §21 ust. 2 Umowy,
13) w przypadku zwłoki Wykonawcy w wykonaniu prac, o których mowa w §17 ust.2 pkt. 1 w wysokości 200 zł brutto (słownie: dwieście złotych) za każdą rozpoczętą godzinę zwłoki,

14) w przypadku zwłoki Wykonawcy w wykonaniu prac, o których mowa w §17 ust.2 pkt. 2 w wysokości 100 zł brutto (słownie: sto złotych) za każdą rozpoczętą godzinę zwłoki.

15) w przypadku poinformowania i przekazania Zamawiającemu rozwiązania, które miało usunąć Awarię, a które w rzeczywistości nie prowadzi do jej usunięcia w wysokości 1 000,00 zł brutto (słownie: tysiąc złotych) za każdy taki przypadek. 
16) w przypadku poinformowania i przekazania Zamawiającemu rozwiązania, które miało  usunąć Błąd, a które w rzeczywistości nie prowadzi do jej usunięcia w wysokości 500,00 zł brutto (słownie: pięćset złotych) za każdy taki przypadek.
17) w przypadku braku świadczenia usługi konsultacji przekraczającej 2 (dwa) Dni Robocze Zamawiającego, w wysokości 200% stawki godzinowej brutto określonej dla usługi konsultacji, tj. ………. zł brutto (słownie:……….. złotych) liczonej począwszy od 3 Dnia Roboczego Zamawiającego za każdy Dzień Roboczy Zamawiającego.
18) w przypadku niedostępności dedykowanej infolinii dla administratorów Zamawiającego w ramach świadczenia usługi serwisu przez Wykonawcę, w wysokości 200,00 złotych brutto (słownie: dwieście złotych) za każdy rozpoczęty dzień nieostępności.
19) w przypadku niedostępności Systemu Pomocy Technicznej, tj. braku możliwości dokonywania lub odczytywania informacji przez Zamawiającego z winy Wykonawcy w wysokości 200 złotych brutto (słownie: dwieście złotych) za każdy rozpoczęty dzień niedostępności.

2. W przypadku odstąpienia od Umowy, wypowiedzenia Umowy, lub jej rozwiązania z winy Zamawiającego, Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 15% wynagrodzenia brutto określonego w §21 ust.1

3. Roszczenie o zapłatę kar umownych z tytułu opóźnienia, ustalonych za każdy dzień opóźnienia, staje się wymagalne :

1) za pierwszy rozpoczęty dzień opóźnienia - w tym dniu,

2) za każdy następny rozpoczęty dzień opóźnienia - odpowiednio w każdym dniu.
4. Kwoty kar umownych będą płatne w terminie wskazanym w żądaniu Zamawiającego. Powyższe nie wyłącza możliwości potrącenia naliczonych kar, jak również zaspokojenia roszczeń z tytułu kar umownych z zabezpieczenia należytego wykonania Umowy.

5. Całkowita łączna kwota kar umownych naliczonych z tytułu Umowy nie może przekroczyć 50 %  wynagrodzenia brutto określonego w §21 ust. 2.

6. Kary umowne są niezależne od siebie i należą się Zamawiającemu w pełnej wysokości nawet w przypadku, gdy z powodu jednego zdarzenia naliczona jest więcej niż jedna kara. Kary będą naliczane za każdy przypadek naruszenia Umowy odrębnie.

7. Jeżeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody, strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości poniesionej szkody.

§ 24
Tajemnica przedsiębiorstwa, ochrona danych osobowych
1. Wszelkie materiały i informacje przekazane Wykonawcy przez Zamawiającego lub których Wykonawca wszedł w posiadanie w związku z wykonywaniem przedmiotu Umowy (Informacje Poufne) nie mogą być udostępnione jakiejkolwiek osobie trzeciej, rozpowszechnione ani ujawnione w inny sposób bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego.

2. Wykonawca jest uprawniony do przekazywania swojemu personelowi oraz podwykonawcom informacji wyłącznie, gdy jest to konieczne do wykonania Umowy i odpowiada za zachowanie ich poufności.

3. Na pisemne żądanie Zamawiającego, Wykonawca zobowiązuje się komisyjnie zniszczyć wszelkie materiały objęte żądaniem uzyskane w trakcie lub w związku z wykonywaniem Umowy w terminie 2 dni roboczych po otrzymaniu takiego żądania.

4. W przypadku rozwiązania, wygaśnięcia lub odstąpieniu od Umowy Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie bez dodatkowych wezwań komisyjnie zniszczyć wszystkie materiały w jakich posiadanie wszedł w trakcie lub w związku z wykonywaniem Umowy, które nie zostały zwrócone do Zamawiającego, a także usunie wszelkie nośniki i materiały z danymi osobowymi, które pozostają w dyspozycji jego i podwykonawców oraz podejmie stosowne działania, mające na celu wyeliminowanie możliwości dalszego przetwarzania danych osobowych i usunie dane osobowe w sposób uniemożliwiający ich odtworzenie z wszelkich posiadanych przez siebie i podwykonawców nośników informacji (w tym kopii zapasowych)

5. W przypadku, gdy prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego nakazują Wykonawcy lub Podwykonawcy przechowywanie danych osobowych przez okres wskazany w tych przepisach, Wykonawca lub Podwykonawca mają prawo przechowywać dane osobowe wyłącznie w zakresie koniecznym do wykonania tego obowiązku prawnego.

6. W przypadku zaistnienia sytuacji opisanej w ust. 4 lub 5, Wykonawca zobowiązuje się przekazać Zamawiającemu protokół z komisyjnego zniszczenia materiałów w terminie 2 dni roboczych od dnia ich zniszczenia.

7. Obowiązek zachowania w tajemnicy informacji chronionych nie dotyczy informacji:

1) uzyskanych przez jedną ze Stron przed zawarciem Umowy, z wyjątkiem informacji które strona uzyskała w trakcie lub w związku z negocjacjami prowadzonymi przez Strony w celu zawarcia Umowy;

2) uzyskanych od osób trzecich zgodnie z prawem oraz nienaruszających zobowiązań tych osób do nie ujawniania takich informacji;

3) które są publicznie znane;

4) całkowicie niezależnie opracowanych przez drugą Stronę;

5) których ujawnienie jest obowiązkowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, żądania odpowiednich władz lub organów lub których ujawnienie jest potrzebne do wszczęcia lub prowadzenia postępowania cywilnego, karnego administracyjnego lub innego podobnego.

8. Administratorem danych osobowych przechowywanych i przetwarzanych przy użyciu Systemu jest Zamawiający.

9. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia w toku realizacji Umowy stosowania się do przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych; „RODO”) (Dz.U.UE.L.2016.119.1 ze zm.), ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2019r., poz. 1781, tekst jednolity z dnia 19.09.2019 r.) oraz aktów wykonawczych do tychże aktów prawnych, w tym do stosowania wszelkich środków technicznych i organizacyjnych koniecznych dla zapewnienia zgodnego z powszechne obowiązującymi przepisami prawa przetwarzania danych osobowych, w tym w szczególności odpowiednich środków zabezpieczenia danych osobowych przed utratą lub nieuprawnionym dostępem.

10. Wykonawca zobowiązuje się na bieżąco śledzić zmiany regulacji ochrony danych osobowych i dostosowywać sposób przetwarzania danych, w szczególności procedury wewnętrzne i sposoby zabezpieczenia danych osobowych, do aktualnych wymagań prawnych.

11. Zamawiający powierza Wykonawcy przetwarzanie danych osobowych w związku z realizacją Umowy w zakresie, w celu i na zasadach określonych w Załączniku nr 5 Umowy. 
12. Wykonawca zobowiązuje się do wypełnienia w imieniu Zamawiającego obowiązku informacyjnego, o którym mowa w art. 13 i 14 RODO, w stosunku do wszelkich pracowników i współpracowników Wykonawcy (w szczególności Personelu Wykonawcy, Kluczowego Personelu Wykonawcy oraz Podwykonawców), którzy w imieniu Wykonawcy uczestniczą w realizacji niniejszej Umowy, i których dane osobowe w związku z realizacją niniejszej Umowy zostały lub zostaną udostępnione. W związku z tym Wykonawca zobowiązuje się poinformować takie osoby o treści klauzuli informacyjnej RODO Zamawiającego stanowiącej załącznik nr …….… do niniejszej Umowy, poprzez umożliwienie zapoznania się z nią przez te osoby.
13. Strony zgodnie oświadczają, że za wykonywanie przez Wykonawcę obowiązków wynikających z Umowy przetwarzania nie należy się Wykonawcy jakiekolwiek dodatkowe wynagrodzenie.

14. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność odszkodowawczą wynikającą z uchybienia postanowieniom niniejszego paragrafu oraz Umowy powierzenia przetwarzania.

§ 25
Zmiany umowy
1. Stosownie do art. 455 ust. 1 pkt 1 Ustawy PZP, Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia do Umowy następujących zmian:

1) w przypadku wprowadzenia przez producenta nowej wersji elementów Systemu lub innych Produktów (w tym także Zestawów wyposażenia), Zamawiający dopuszcza zmianę takiego elementu lub Produktu, pod warunkiem, że nowa wersja spełnia wymagania określone w SWZ,

2) w przypadku zmiany przepisów prawa lub wydania przez odpowiednie organy nowych wytycznych lub interpretacji dotyczących stosowania przepisów prawa, opublikowanych w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, Dzienniku Ustaw, Monitorze Polskim, Dzienniku Urzędowym odpowiedniego ministra, Zamawiający dopuszcza zmiany sposobu realizacji Umowy, zmiany zakresu świadczeń Wykonawcy lub zmiany wynagrodzenia Wykonawcy wymuszone takimi zmianami prawa,

3) w przypadku, gdyby elementy Systemu (w tym także zestawy wyposażenia) lub inne Produkty, przestały być wytwarzane lub zostały wycofane z produkcji lub z obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Zamawiający dopuszcza zmianę polegającą na dostarczeniu takiego elementu Systemu Produktu zastępczego o parametrach spełniających wymagania określone w SWZ,
4) w przypadku ujawnienia się powszechnie występujących Wad oferowanych elementów Systemu (w tym zestawów wyposażenia) Zamawiający dopuszcza zmianę w zakresie przedmiotu umowy polegającą na zastąpieniu danego elementu, elementem zastępczym, spełniającym wszelkie wymagania przewidziane w SWZ dla elementu zastępowanego, rekomendowanym przez producenta lub wykonawcę w związku z ujawnieniem Wad.

5) w przypadku uzasadnionej przyczynami technicznymi, w szczególności ujawnionymi na etapie prac analitycznych i projektowych, konieczności zmiany:
a) sposobu wykonania Umowy w obszarach: organizacyjnym, wykorzystywanych narzędzi, przyjętych metod i kanałów komunikacji, 
b) zakresu przedmiotu Umowy w obszarze wymagań funkcjonalnych 
lub niefunkcjonalnych, jeżeli rezygnacja z danego wymagania lub zastąpienie go innym, spowoduje zoptymalizowane dopasowanie przedmiotu Umowy 
do potrzeb Zamawiającego, Zamawiający dopuszcza wprowadzenie odpowiednich zmian uwzględniających stwierdzone przyczyny techniczne, polegających w szczególności na modyfikacji wymagań Zamawiającego 
lub zmianie sposobu ich realizacji;
c) konfiguracji Infrastruktury Zamawiającego oraz Zestawów Wyposażenia – z uwagi na konieczność dostosowania jej parametrów do uwarunkowań stwierdzonych w toku prac analitycznych.
6) w przypadku, gdy konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem: 
a) zmian lub opóźnień w realizacji innych umów realizowanych przez Zamawiającego, szczególnie dotyczących Zadań wdrożeniowych wchodzących w skład Planu Realizacji Wdrożeń,
b) opóźnień i przestojów będących skutkiem nieterminowego dostarczania informacji Wykonawcy oraz przeprowadzania testów przy odbiorze poszczególnych Zadań Wdrożeniowych.
c) zmian w strukturze i organizacji Zamawiającego, 
d) zaistnienia siły wyższej, tj. okoliczności, których nie można było przewidzieć przy podpisywaniu Umowy. 

- strony przewidują możliwość zmiany terminu realizacji Umowy, zmiany terminów odbioru Produktów, zmiany przewidywanego terminu rozpoczęcia świadczenia usług gwarancji i serwisu, lub zmian sposobu realizacji Umowy przez Wykonawcę, adekwatnie do okoliczności będących podstawą zmiany, w szczególności o czas równy okolicznościom uniemożliwiającym realizację Umowy lub powodującym przerwę w realizacji Umowy.
2. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany Umowy w zakresie zmiany wynagrodzenia Wykonawcy w przypadkach wystąpienia którejkolwiek ze zmian wskazanych w art. 436 ust. 4 lit. b ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych, tj. 
1) zmiany stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego,
2) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,
3) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub ubezpieczenie zdrowotne,
4) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz. U. poz. 2215 oraz z 2019 r. poz. 1074 i 1572),
- o ile Wykonawca wykaże, że zmiany te mają bezpośredni wpływ na koszty wykonania umowy przez Wykonawcę.

3. W wypadku zmiany, o której mowa w ust.2 pkt. 1) wartość netto wynagrodzenia Wykonawcy nie zmieni się, a określona w aneksie wartość brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów. Zmiana będzie odnosić się wyłącznie do części przedmiotu Umowy pozostałej do zrealizowania, po dniu wejścia w życie przepisów zmieniających stawkę podatku od towarów i usług oraz wyłącznie do części przedmiotu Umowy, do której zastosowanie znajdzie zmiana stawki podatku od towarów i usług.

4. W przypadku zmiany, o której mowa w ust.2 pkt 2), wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o kwotę odpowiadającą wzrostowi kosztu Wykonawcy w związku ze zwiększeniem wysokości wynagrodzeń pracowników Wykonawcy bezpośrednio wykonujących zamówienie do wysokości aktualnie obowiązującego minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, z uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia albo wysokości minimalnej stawki godzinowej. Kwota odpowiadająca zmianie kosztu Wykonawcy będzie odnosić się wyłącznie do części wynagrodzenia pracowników świadczących usługi, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, odpowiadającej zakresowi, w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu umowy.

5. W przypadku zmiany, o której mowa w ust.2 pkt 3) wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o wartość wzrostu całkowitego kosztu Wykonawcy, jaką będzie on zobowiązany dodatkowo ponieść w celu uwzględnienia tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia osób bezpośrednio wykonujących zamówienie na rzecz Zamawiającego. 

6. W przypadku zmiany, o której mowa w ust.2 pkt. 4) wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o wartość wzrostu całkowitego kosztu Wykonawcy wynikającą z wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, przy zachowaniu dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia osób bezpośrednio wykonujących zamówienie na rzecz Zamawiającego.. 

7. Okoliczności powoływane przez Wykonawcę muszą pozostawać w ścisłym związku z zakresem obowiązków Wykonawcy wynikających z wykonania zamówienia objętego niniejszą umową. 

8. Wykonawca zobowiązany jest zawiadomić Zamawiającego na piśmie o zaistnieniu okoliczności, o których mowa w ust.2 – w terminie 30 dni od dnia ich wystąpienia oraz przedstawić w tym terminie kalkulację wzrostu kosztów wykonania zamówienia objętego niniejszą umową wraz z dokumentami potwierdzającymi powyższe okoliczności; 
9. Do dokumentów o których mowa w ust. 8 w odniesieniu do zmian o których mowa w ust.2 pkt. 2), 3) i 4) należy w szczególności:

1) pisemne zestawienie wynagrodzeń (zarówno przed jak i po zmianie) pracowników Wykonawcy wraz z określeniem zakresu (części etatu), w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu Umowy oraz części wynagrodzenia odpowiadającej temu zakresowi - w przypadku zmiany, o której mowa w ust. 2 pkt 2), lub 

2) pisemne zestawienie wynagrodzeń (zarówno przed jak i po zmianie) pracowników Wykonawcy, wraz z kwotami składek uiszczanych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych/Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w części finansowanej przez Wykonawcę, z określeniem zakresu (części etatu), w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu Umowy oraz części wynagrodzenia odpowiadającej temu zakresowi - w przypadku zmiany, o której mowa ust. 2 pkt 3); 

3) pisemne zestawienie wynagrodzeń (zarówno przed jak i po zmianie) pracowników Wykonawcy, wraz z kwotami wpłat do pracowniczych planów kapitałowych w części finansowanej przez Wykonawcę, z określeniem zakresu (części etatu), w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu Umowy oraz części wynagrodzenia odpowiadającej temu zakresowi. 

10. Zmiana wynagrodzenia należnego Wykonawcy o której mowa w ust. 2 może nastąpić wyłącznie na podstawie pisemnego aneksu do umowy pod rygorem nieważności. 

11. Zmiana umowy w zakresie wysokości wynagrodzenia o której mowa w ust. 2 nie zostanie dokonana w przypadku, gdy z przedstawionej przez Wykonawcę dokumentacji jego uprawnienie w przedmiotowym zakresie (oraz jego treść) nie zostanie przez Wykonawcę w sposób jednoznaczny wykazane. 

12. Obowiązek udowodnienia wpływu zmian przepisów prawa określonych w ust. 2 na koszty wykonania zamówienia objętego niniejszą umową obciąża Wykonawcę. 

13. Brak zgody Zamawiającego na zmianę wynagrodzenia Wykonawcy o którą Wykonawca wnioskuje na podstawie ust. 2 niniejszego paragrafu nie stanowi podstawy do rozwiązania niniejszej umowy. 
14. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany Umowy w zakresie zmiany wynagrodzenia Wykonawcy,  w przypadku zmiany cen materiałów, lub kosztów związanych z realizacją zamówienia (nie dotyczy wynagrodzeń pracowniczych do których stosowane są zasady z ust. 2 pkt 2-4 powyżej) zgodnie z następującymi zasadami: 
1) Przez zmianę wynagrodzenia rozumie się zarówno jego podwyższenie, jak i obniżenie, w zależności od wzrostu lub obniżenia cen materiałów lub kosztów
2) Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy przewidziana w niniejszym ust. będzie następowała w odniesieniu do wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem (CPI) publikowany przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego

3) Zmiana wynagrodzenia odbywała się będzie na wniosek Strony, który może zostać złożony drugiej Stronie wyłącznie w okresie objętym umową, po upływie 12 miesięcy licząc od dnia zawarcia Umowy, oraz nie częściej niż po upływie kolejnych 12 miesięcy od dnia zawarcia aneksu zmieniającego wysokość wynagrodzenia Wykonawcy na podstawie niniejszego ust.

4) wynagrodzenie należne Wykonawcy za Produkty Prac odebrane przez Zamawiającego w roku 2022 pozostanie niezmienione i nie będzie podlegać zmianie, ani waloryzacji.

5) wynagrodzenie należne Wykonawcy za Produkty Prac odbierane przez Zamawiającego w roku 2023 będzie mogło podlegać waloryzacji maksymalnie do wysokość wskaźnika CPI opublikowanego w roku 2023 w Monitorze Polskim przez Prezesa GUS, tj. według średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w 2022 roku z zastrzeżeniem pkt. 7) i 9)
6) Wynagrodzenie należne Wykonawcy za Produkty Prac odbierane przez Zamawiającego w latach następnych będzie mogło podlegać zmianie odpowiednio w sposób określony jak w punkcie powyżej, przy uwzględnieniu waloryzacji dokonanej w okresie poprzednim z zastrzeżeniem pkt 7) i 9)
7) Strona może wnioskować o zmianę wysokości wynagrodzenia przewidzianą w niniejszym ust., gdy wartość zmiany średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszanego w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego przekroczy 1 %.
8) Wartość waloryzacji stanowić będzie rzeczywista wysokość % zmiany ceny materiałów lub kosztów, jaka nastąpiła u Wykonawcy, nie więcej jednak niż do wysokości wartości zmiany (tj. obniżenia, lub wzrostu) średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem ogłaszanego w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni w stosunku do roku wcześniejszego, z uwzględnieniem limitu określonego w pkt. 6 poniżej oraz z uwzględnieniem warunku, o którym mowa w pkt. 8 poniżej.
9) waloryzacje wynagrodzenia określone w niniejszym ust. i dokonane przez cały okres realizacji zamówienia, mogą łącznie zmienić wynagrodzenie, o którym mowa w §21 ust.1 Umowy maksymalnie o kwotę stanowiącą równowartość (+/-) 3 % pierwotnie określonego wynagrodzenia, o którym mowa w §21 ust.1 Umowy.

10) warunkiem zmiany wynagrodzenia Wykonawcy będzie wykazanie przez Stronę w sposób wskazany w pkt 11) i 12), że zmiana ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją Umowy miała faktyczny wpływ na wzrost, lub obniżkę kosztów wykonania przedmiotu umowy.

11) zmiana wynagrodzenia o której mowa w niniejszym ust. może nastąpić na pisemny wniosek Strony złożony drugiej Stronie. Strona może zwrócić się z wnioskiem o zmianę wynagrodzenia, jeżeli zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją Umowy będą miały wpływ na koszty wykonania przedmiotu Umowy. Wraz z wnioskiem, Strona będzie zobowiązana pisemnie przedstawić szczegółową kalkulację uzasadniającą odpowiednio wzrost, lub obniżkę wynagrodzenia.

12) druga Strona rozpatrzy wniosek Strony ubiegającej się o zmianę wynagrodzenia, o którym mowa w pkt. powyżej w terminie 14 dni od dnia jego złożenia, a po akceptacji drugiej Strony, zmieniona wartość wynagrodzenia będzie obejmowała wartość prac pozostałych do wykonania i obowiązywać będzie od dnia zawarcia aneksu sporządzonego po pozytywnym rozpatrzeniu przedmiotowego wniosku złożonego przez Stronę wraz ze szczegółową kalkulacją cen jednostkowych materiałów i kosztów (np. koszty pracy sprzętu) z uwzględnieniem czynników mających wpływ na zmianę cen materiałów i kosztów (np. koszty pracy sprzętu), dotyczących niezrealizowanej części Umowy. Zmieniona kwota wynagrodzenia zostanie wprowadzona do niniejszej umowy aneksem.

13) zasadność wniosku Strony o zmianę wysokości wynagrodzenia Wykonawcy w wypadkach przewidzianych w niniejszym ust. będzie poddana analizie. Strony zastrzegają sobie możliwość żądania przedłożenia przez Stronę ubiegającą się o waloryzację wyjaśnień i przedstawienia dokumentów uzasadniających przedstawioną przez Stronę zmianę wartości materiałów i kosztów, w terminie do 3 dni od wezwania. Druga Strona ma prawo zakwestionować wartość wykazaną przez Stronę zmiany wartości materiałów i kosztów i w takim przypadku może wystąpić o weryfikację do rzeczoznawcy a określoną przez rzeczoznawcę wartość wzrostu przyjąć jako podstawę waloryzacji wynagrodzenia.

14) zmiana wysokości wynagrodzenia opisana w niniejszym ustępie następuje  na powyższych zasadach, na podstawie aneksu sporządzonego w formie pisemnej pod rygorem nieważności oraz będzie następować od daty wprowadzenia zmiany w Umowie i dotyczyć wyłącznie niezrealizowanego zakresu Przedmiotu Umowy.
15) jeżeli Umowa została zawarta po upływie 180 dni od dnia upływu terminu składania ofert, początkowym terminem ustalenia zmiany wynagrodzenia, cen jednostkowych jest dzień otwarcia ofert.
16) Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione zgodnie z niniejszym paragrafem, zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy, z którym zawarł umowę, w zakresie odpowiadającym zmianom cen materiałów lub kosztów dotyczących zobowiązania podwykonawcy, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki:
1) przedmiotem umowy podwykonawczej są usługi, lub roboty budowlane;

2) okres obowiązywania umowy podwykonawczej przekracza 12 miesięcy.
15. Przejawami siły wyższej są w szczególności:

1) klęski żywiołowe, w tym powódź, susza, trzęsienie ziemi, epidemia itp.

2) akty władzy państwowej np.: stan wojenny, embarga, blokady oraz inne akcje, akty prawne lub decyzje organów władzy państwowej lub samorządowej a także innych organów posiadających władztwo nad stronami i ich majątkiem,

3) działania wojenne, akty sabotażu, akty terroru itp.

4) strajki, blokady dróg, publiczne demonstracje itp.

16. Za siłę wyższą nie uznaje się brak środków u Wykonawcy, nie dotrzymania zobowiązań przez jego kontrahentów oraz brak zezwoleń niezbędnych Wykonawcy dla wykonania umowy, wydawanych przez dowolną władzę publiczną.

17. Strony zobowiązują się do wzajemnego powiadamiania się o zaistnieniu siły wyższej i dokonania stosownych ustaleń celem wyeliminowania możliwych skutków działania siły wyższej. Powiadomienia, o którym mowa w zdaniu poprzednim, należy dokonać pisemnie lub w inny dostępny sposób, niezwłocznie po fakcie wystąpienia siły wyższej. Do powiadomienia należy dołączyć dowody na poparcie zaistnienia siły wyższej.

18. Zmiany przewidziane w umowie mogą być inicjowane przez Zamawiającego oraz przez Wykonawcę. 

19. Warunkiem dokonania zmian w umowie jest złożenie wniosku przez stronę inicjującą zamianę zawierającego: opis propozycji zmian, uzasadnienie zmian, opis wypływu zmiany na termin wykonania umowy. 

20. Wykonawca nie będzie uprawniony do przedłużenia terminu wykonania umowy i zwiększenia wynagrodzenia, jeżeli konieczność dokonania zmiany została spowodowana przez jakikolwiek błąd lub opóźnienie ze strony Wykonawcy, włącznie z błędem lub opóźnionym dostarczeniem jakiegokolwiek dokumentu wynikającego z obowiązków Wykonawcy.
21.  Wszelkie zmiany niniejszej umowy dokonywane są poprzez aneks i wymagają dla swej ważności formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
§ 26
Dokumentowanie Odstępstw od Umowy
1.  Wykonawca zobowiązany jest do bieżącego przygotowywania dokumentu „Odstępstwa od Umowy”, który będzie odbierany jako odrębny Produkt wchodzący w zakres Analizy. 

2.  Dokument „Odstępstwa od Umowy” musi zawierać każdy rodzaj świadczenia Wykonawcy sprecyzowany lub – w granicach dopuszczalnych przez przepisy prawa i Umowę – zmodyfikowany zaakceptowany przez Zamawiającego. 

3.  Nieuwzględnienie wymagań bez ich uprzedniego uzgodnienia i opisania w odrębnym dokumencie – „Odstępstwa od Umowy” oznacza nienależyte wykonanie Umowy w tym zakresie i wadę Analizy Przedwdrożeniowej, a także innych świadczeń.

4.  Zatwierdzenie przez Zmawiającego Analizy Przedwdrożeniowej nie może być uznane za zgodę Zamawiającego na rezygnację z wymagań Umowy, jeżeli nie zostały spełnione przesłanki opisane w niniejszym paragrafie. 
5.  Powyższe postanowienia nie wyłącza prawa Zamawiającego do niewyrażenia zgody na odstępstwa od wymagań Zamawiającego.

§ 27
Odstąpienie od umowy
1. Zamawiający  może odstąpić od Umowy (umowne prawo odstąpienia) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili jego zawarcia zawiadamiając o tym Wykonawcę na piśmie w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W tym wypadku postanowienia o karze umownej nie mają zastosowania.

2. Jeżeli Zamawiający nie współdziała z Wykonawcą w zakresie przewidzianym postanowieniami Umowy, a współdziałanie to jest konieczne do wykonania Umowy, Wykonawca jest uprawniony do odstąpienia od Umowy (umowne prawo odstąpienia) po uprzednim wezwaniu Zamawiającego do zapewnienia koniecznego współdziałania i wyznaczeniu mu w tym celu odpowiedniego terminu, nie krótszego niż 30 dni, z zagrożeniem odstąpienia od Umowy w razie jego bezskutecznego upływu. W wezwaniu Wykonawca zobowiązany jest wskazać dokładnie brak wymaganego współdziałania i jego wpływ na realizację Umowy. Wezwanie będzie wystosowane w formie pisemnej pod rygorem bezskuteczności wezwania.

3. Zamawiający będzie uprawniony do odstąpienia od Umowy (umowne prawo odstąpienia) w następujących przypadkach:

1) opóźnienia Wykonawcy w przedstawieniu oraz uzgodnieniu PRW, po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do jego przedłożenia i wyznaczeniu mu w tym celu odpowiedniego terminu, nie krótszego niż 5 dni, z zagrożeniem odstąpienia od Umowy w razie jego bezskutecznego upływu. Wezwanie będzie wystosowane w formie pisemnej pod rygorem bezskuteczności wezwania,
2) jeżeli Wykonawca będzie realizował Umowę w sposób wadliwy albo sprzeczny z Umową, Zamawiający wezwie Wykonawcę do zmiany sposobu jej wykonywania i wyznaczy mu w tym celu dodatkowy termin, nie krótszy niż 5 dni. Po bezskutecznym upływie tego terminu Zamawiający będzie uprawniony do odstąpienia od Umowy. Wezwanie będzie wystosowane w formie pisemnej pod rygorem bezskuteczności.

4. W razie wykonania przez Strony prawa odstąpienia od Umowy, Strony uzgadniają, że oświadczenie o odstąpieniu – o ile Umowa dalej wyraźnie nie stanowi inaczej – ma skutek wyłącznie do nieodebranych Produktów Prac. W takim przypadku:

1) Zamawiający zachowa Produkty Prac które zostały odebrane (w tym uprawnienia nabyte na podstawie Umowy, takie jak autorskie prawa majątkowe lub udzielone licencje), a Wykonawca:

a) zachowa prawo do Wynagrodzenia za odebrane Produkty Prac,
b) ma prawo do wynagrodzenia za odebrane Produkty Prac, które nie zostały zapłacone. Wysokość tego wynagrodzenia zostanie ustalona w oparciu o Wynagrodzenie opisane w Umowie, a jeżeli będzie to niewystarczające (np. w przypadku niedokończonych prac) – proporcjonalnie do stanu zaawansowania prac.
2) jeżeli do odebranych Produktów Prac Zamawiający nie nabył praw lub licencji zgodnie z zasadami opisanymi w paragrafach regulujących prawa autorskie i licencje, Zamawiający – w ramach należnego Wykonawcy wynagrodzenia – nabywa do nich stosowne prawa lub licencje na zasadach opisanych w paragrafach regulujących prawa autorskie i licencje, z chwilą złożenia oświadczenia o odstąpieniu.

5. Ilekroć Umowa zastrzega dla Stron umowne prawo odstąpienia od Umowy, Strony są uprawnione do wykonania tego uprawnienia w terminie 6 miesięcy od daty, w której powzięły wiadomość o przyczynie uzasadniającej odstąpienie od Umowy.

6. Strony zastrzegają dla oświadczenia o odstąpieniu od Umowy formę pisemną pod rygorem nieważności.

§ 28
Wypowiedzenie umowy
1. Zamawiający z ważnych powodów może wypowiedzieć niniejszą Umowę w odniesieniu do świadczenia przez Wykonawcę usług serwisu, lub usług rozwoju z zachowaniem 30-dniowego okresu wypowiedzenia. Za ważne powody uzasadniające wypowiedzenie Umowy przez Zamawiającego uznawane będą w szczególności następujące sytuacje:
1) zwłoka Wykonawcy w usunięciu Awarii przekraczająca 4-krotność czasu określonego w §17 Umowy.
2) nieuzasadniona odmowa wykonania usługi rozwoju przez Wykonawcę,

3) zwłoka Wykonawcy w wykonaniu zleconej usługi rozwoju przekraczająca 30 dni kalendarzowych w odniesieniu do uzgodnionego z Zamawiającym terminu jej wykonania na etapie zlecania usługi.

4) naruszenie przez Wykonawcę postanowień Umowy, w szczególności w zakresie zasad przetwarzania danych osobowych, zasad zachowania poufności, dostarczenia Zamawiającemu Produktów obarczonych wadami prawnymi,
2. Oświadczenie o wypowiedzeniu Umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

3. Na żądanie Zamawiającego, zgłoszone po złożeniu przez którąkolwiek ze Stron oświadczenia o wypowiedzeniu, Wykonawca – w ramach wynagrodzenia o którym mowa w §21 ust.1 Umowy zobowiązany będzie:

1) przekazać Zamawiającemu lub osobie trzeciej wskazanej przez Zamawiającego, w terminie 7 dni od przekazania takiego żądania, całości informacji umożliwiających korzystanie z Systemu oraz informacji związanych z realizacją usługi serwisu gromadzonych w Systemie Pomocy Technicznej,
2) przeprowadzić transfer wiedzy do Zamawiającego lub osoby trzeciej wskazanej przez Zamawiającego w zakresie, który umożliwi im samodzielną kontynuację działań związanych z utrzymaniem Systemu po wygaśnięciu Umowy.
4. Strony zgodnie postanawiają, że wypowiedzenie Umowy nie powoduje wygaśnięcia: 

1) zobowiązań Wykonawcy, w zakresie gwarancji do Systemu oraz innych Produktów Prac dotychczas wykonanych w ramach Umowy i przekazanych Zamawiającemu, 

2) zobowiązań Wykonawcy do udzielenia licencji oraz w zakresie zobowiązań opisanych w paragrafie regulujących prawa autorskie i licencje Umowy w stosunku do Systemu oraz Produktów Prac dotychczas wykonanych w ramach Umowy i przekazanych Zamawiającemu, 

3) zobowiązań związanych z postanowieniami paragrafu regulującego tajemnicy przedsiębiorstwa oraz ochrony danych osobowych

4) prawa do naliczenia kar umownych, co do okoliczności, które powstały przed wypowiedzeniem Umowy, 

5) innych zobowiązań Stron w zakresie czynności określonych Umową, które winny podjąć po dokonaniu wypowiedzenia.
5. Niezależnie od postanowień Umowy, w tym paragrafów regulujących prawa własności intelektualnej, Zamawiający jest uprawniony do samodzielnego wykorzystania lub do przekazania osobie trzeciej, w celu zapewnienia przejęcia usługi serwisu, wszelkich Produktów Prac Wykonawcy otrzymanych w ramach realizacji Umowy oraz dokumentacji realizacyjnej (np. ustaleń i notatek Koordynatorów).
6. W zakresie jakichkolwiek utworów dostarczonych przez Wykonawcę w ramach usługi serwisu mają zastosowanie postanowienia paragrafów regulujących prawa własności intelektualnej. Zamawiający nabywa – odpowiednio – prawa majątkowe lub licencje do utworów dostarczonych w ramach usług serwisu. 

§ 29
Postanowienia końcowe

1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Ustawy PZP oraz Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r., Nr 90, poz. 631).
2. Wykonawca nie ma prawa dokonywać cesji, przeniesienia bądź obciążenia swoich praw lub obowiązków wynikających z Umowy bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego, udzielonej na piśmie pod rygorem nieważności.
3. Ewentualne spory wynikłe z wykonania Umowy rozstrzygać będzie sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

4. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

5. W przypadku gdyby którekolwiek z postanowień Umowy zostało uznane za nieważne, Umowa w pozostałej części pozostanie ważna.

6. Umowę  sporządzono w dwóch  jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze Stron. 

7. Integralną część Umowy stanowią następujące Załączniki:
1) Załącznik nr 1 - Zestawienie składników wynagrodzenia określonego w §21 ust.2
2) Załącznik nr 2 – Wykaz Personelu Kluczowego Wykonawcy
3) Załącznik nr 3 – Zestawienie Podwykonawców
4) Załącznik nr 4 - Wykaz Kierowników Zadań Wdrożeniowych 
5) Załącznik nr 5 – Umowa przetwarzania danych osobowych (wzór)
6) Załącznik nr 6 – Opis Przedmiotu Zamówienia – cz. 1 i 2

ZAMAWIAJĄCY:


WYKONAWCA:
Załącznik nr 1. Zestawienie składników wynagrodzenia określonego w §21 ust 2
	L.p.
	Zadanie wdrożeniowe
	Cena netto 

(cyfrą)
	Stawka VAT 

(%)
	Kwota podatku VAT 

(cyfrą)
	Cena brutto 

(cyfrą)

	1
	Dostawa Platformy LOW-CODE wraz z licencjami oraz Produktami Prac do 3 miesięcy od dnia podpisania umowy.
	…………. zł
	………… %
	…………… zł
	……………. zł

	2
	Dostawa 1 sztuki Zestawu wyposażenia wyspecyfikowanej w punkcie numer ….. wraz z Produktami Prac w terminie do 3 miesięcy od dnia podpisania umowy.
	…………. zł
	………… %
	…………… zł
	……………. zł

	3
	Dostawa Dodatkowego oprogramowania systemowego wraz z licencjami niezbędne do działania Systemu oraz Produktami Prac
	…………. zł
	………… %
	…………… zł
	……………. zł

	4
	Obszar kancelaryjny
	…………. zł
	………… %
	…………… zł
	……………. zł

	
	 - w tym analiza przedwdrożeniowa wraz z Produktami Prac
	…………. zł
	………… %
	…………… zł
	……………. zł

	5
	Obszar organizacyjno-zarządczy
	…………. zł
	………… %
	…………… zł
	……………. zł

	
	  - w tym analiza przedwdrożeniowa wraz z Produktami Prac
	…………. zł
	………… %
	…………… zł
	……………. zł

	6
	Obszar zamówień publicznych
	…………. zł
	………… %
	…………… zł
	………………. zł

	
	- w tym analiza przedwdrożeniowa wraz z Produktami Prac
	…………. zł
	………… %
	…………… zł
	……………. zł

	7
	Obszar finansowo-księgowy
	…………. zł
	………… %
	…………… zł
	……………. zł

	
	- w tym analiza przedwdrożeniowa wraz z Produktami Prac
	…………. zł
	………… %
	…………… zł
	……………. zł

	8
	Obszar działalności projektowej
	…………. zł
	………… %
	…………… zł
	……………. zł

	
	  - w tym analiza przedwdrożeniowa wraz z Produktami Prac
	…………. zł
	………… %
	…………… zł
	……………. zł

	9
	Obszar remontowo-inwestycyjny
	…………. zł
	………… %
	…………… zł
	……………. zł

	
	- w tym analiza przedwdrożeniowa wraz z Produktami Prac
	…………. zł
	………… %
	…………… zł
	……………. zł

	10
	Obszar działalności badawczo-rozwojowej
	…………. zł
	………… %
	…………… zł
	……………. zł

	
	- w tym analiza przedwdrożeniowa wraz z Produktami Prac
	…………. zł
	………… %
	…………… zł
	……………. zł

	11
	Obszar IT
	…………. zł
	………… %
	…………… zł
	……………. zł

	
	 - w tym analiza przedwdrożeniowa wraz z Produktami Prac
	…………. zł
	………… %
	…………… zł
	……………. zł

	12
	Szkolenia
	…………. zł
	………… %
	…………… zł
	……………. zł

	13
	Integracje
	…………. zł
	………… %
	…………… zł
	……………. zł

	Suma wierszy 1-13
	cyfrą  : ………………zł brutto , (słownie ………zł), w tym VAT …….. (słownie………)

	
	Cena netto                   za 1 miesiąc świadczenia usługi (cyfrą)
	Stawka VAT 

(%)
	Cena brutto                   za 1 miesiąc świadczenia usługi (cyfrą)
	Ilość miesięcy
	Cena brutto  za 24 miesiące świadczenia usługi serwisu (zł)

	14
	Usługa serwisu w zakresie §18 ust. 2 pkt. 3-4) Umowy
	………… zł
	….. %
	………… zł
	24
	cyfrą  : ………………zł

słownie : ……………….       

…………………………………………………………………………..  zł



	
	Cena netto                   za 1 godzinę zegarową     (cyfrą)
	Stawka VAT 

(%)
	Cena brutto                   za 1 godzinę zegarową (cyfrą)
	Ilość godzin 


	Cena brutto za 350 godzin zegarowych usługi serwisu

(zł)

	15
	Usługa serwisu w zakresie §18 ust. 2 pkt. 5) Umowy
	………… zł
	….. %
	………… zł
	350
	cyfrą  : ………………zł

słownie : ……………….       

…………………………………………………………………………..  zł



	Suma wynagrodzenia o którym mowa w § 21 ust. 2 , tj. suma wierszy 1-15
Cyfrą: ………… zł brutto

Słownie: ………… zł brutto

w tym VAT…… zł  (słownie……….) 


Załącznik nr 2 Umowy Wykaz Personelu Kluczowego Wykonawcy

	Lp.
	Funkcja
	Członek Personelu Kluczowego (T/N)
	Imię i Nazwisko
	Dane kontaktowe 

(numer telefonu, adres poczty elektronicznej)
	Zasoby własne Wykonawcy / Podwykonawcy

(ZW / ZP)

	1.
	
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	
	

	3.
	
	
	
	
	

	4.
	
	
	
	
	

	5.
	
	
	
	
	

	6.
	
	
	
	
	

	7.
	
	
	
	
	


Załącznik nr 3 Umowy. Zestawienie Podwykonawców

	Lp.
	Nazwa i adres Podwykonawcy
	Przedstawiciel Podwykonawcy
	Część zamówienia (zakres rzeczowy), której wykonanie powierza się Podwykonawcy

	1.
	
	
	

	2.
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


Załącznik nr 4 Umowy. Wykaz Kierowników Zadań Wdrożeniowych

	Lp.
	Zadanie Wdrożeniowe
	Imię i Nazwisko
	Dane kontaktowe 

(numer telefonu, adres poczty elektronicznej)

	1.
	
	
	

	2.
	
	
	

	3.
	
	
	

	4.
	
	
	

	5.
	
	
	

	
	
	
	


Załącznik nr 5 do Umowy. Umowa przetwarzania danych osobowych (wzór)
UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Zawarta w Krakowie w dniu ……………………. pomiędzy:

1)
Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki, z siedzibą w Krakowie (31‑155), przy ul. Warszawska 24 NIP: 675-000-62-57, Regon: 000001560, reprezentowaną przez:
- ……………………………. – Kanclerz PK

- ……………………………. - kontrasygnata finansowa Kwestora

zwaną dalej jako Administrator

a

2)
………………………………………….., z siedzibą w ………………………………… przy ul. ………………………………………….., prowadzącą  działalność na podstawie ………………………………………………………………….., NIP:……………………………..,  REGON:…………………………., reprezentowaną przez:

- ……………………………………………….

zwaną dalej jako Podmiot przetwarzający

o następującej treści:

§1

PRZEDMIOT UMOWY

1.
Niniejsza umowa reguluje zasady przetwarzania przez Podmiot przetwarzający w imieniu Administratora powierzonych przez niego danych osobowych.

2.
Podmiot przetwarzający zapewnia, iż daje gwarancje i rękojmię wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, by przetwarzanie danych osobowych chroniło prawa osób, których dane dotyczą i spełniało aktualnie obowiązujące wymogi prawa, a w szczególności Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.IV.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej jako RODO.

3.
Podmiot przetwarzający oświadcza, że stosuje wszelkie środki wymagane na mocy art. 32 RODO.

§ 2

DALSZE PRZETWARZANIE DANYCH

1.
Podmiot przetwarzający nie jest uprawniony do korzystania z usług innego podmiotu przetwarzającego bez uprzedniej szczegółowej lub ogólnej zgody Administratora. W przypadku ogólnej pisemnej zgody Podmiot przetwarzający informuje Administratora o wszelkich zamierzonych zmianach dotyczących dodania lub zastąpienia innych podmiotów przetwarzających, dając tym samym Administratorowi możliwość wyrażenia sprzeciwu wobec takich zmian.

2.
Jeżeli Podmiot przetwarzający korzysta z usług innego podmiotu przetwarzającego, zobowiązany jest nałożyć na ów podmiot te same obowiązki ochrony danych jak w niniejszej umowie oraz tych wynikające z obowiązujących przepisów.

3.
Podmiot przetwarzający na zasadzie ryzyka ponosi solidarną odpowiedzialność za zachowanie innego podmiotu przetwarzającego, z usług którego korzysta.

§ 3

PRZEDMIOT I CZAS PRZETWARZANIA, CHARAKTER I CEL PRZETWARZANIA

1.
Przedmiotem przetwarzania będą:

a.
dane osobowe pracowników i współpracowników Administratora,

b.
dane osobowe klientów Administratora,

- zwane dalej łącznie jako Dane osobowe.

2.
Dane osobowe przetwarzane będą przez okres trwania niniejszej umowy, chyba że dalsze przetwarzanie Danych osobowych przez Podmiot przetwarzający po jej wygaśnięciu będzie konieczne (np. z uwagi na toczący się spór), a zarazem prawnie dopuszczalne w myśl obowiązujących przepisów.

3.
Przetwarzanie Danych osobowych mieć będzie częsty, nieodpłatny charakter, tj. z tytułu przetwarzania Danych osobowych, żadnej ze Stron nie służy wynagrodzenie ani roszczenie o zwrot kosztów. Przetwarzanie danych osobowych następować będzie na terytorium Unii Europejskiej. Przetwarzanie wiąże się z wysokim ryzykiem naruszenia praw lub wolności osób fizycznych. Przetwarzanie będzie mieć charakter przetwarzania o średniej skali. Przetwarzane dane są znaczne na szczeblu krajowym. Nie będą przetwarzane szczególne kategorie Danych osobowych zgodnie z art. 9 RODO. Nie będą przetwarzane Dane osobowe dotyczące wyroków skazujących i naruszeń prawa zgodnie z art. 10 RODO. Przetwarzane dane nie wymagają regularnego i systematycznego monitorowania osób, których dane dotyczą, na dużą skalę. Główna działalność Administratora lub Podmiotu przetwarzającego nie polega na przetwarzaniu na dużą skalę szczególnych kategorii danych osobowych, o których mowa w art. 9 ust 1 RODO, oraz danych osobowych dotyczących wyroków skazujących i naruszeń prawa, o czym mowa w art. 10 RODO. 

4.
Dane osobowe przetwarzane będą przez Podmiot przetwarzający wyłącznie w granicach celu w jakim dane te zostały zebrane i w celu prawnie dopuszczalnym przez obowiązujące przepisy. Szczegółowy cel przetwarzania danych to należyte wykonanie łączącej Strony umowy na udzielenie licencji i serwis modułów systemu informatycznego HMS wykorzystywanych na Politechnice Krakowskiej z dnia 14 kwietnia 2016 r.

5.
Podmiot przetwarzający zobowiązuje się nie wykorzystywać Danych osobowych w innych celach niż te ściśle określone w niniejszej umowie.

§ 4

RODZAJ DANYCH OSOBOWYCH, KATEGORIE OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ

1.
Przetwarzane na podstawie niniejszej umowy Dane osobowe to dane niewrażliwe.

2.
W szczególności zaś, przetwarzane będą następujące Dane osobowe:

a.
Imiona

b.
Nazwisko

c.
Data urodzenia

d.
Imię ojca

e.
Imię matki

f.
Nazwisko panieńskie matki

g.
Adres

h.
Wizerunek (fotografia)

i.
Nr świadectwa dojrzałości

j.
Telefon

k.
Adres email

l.
Numer dowodu osobistego / paszportu / innego dokumentu tożsamości

m.
Numer konta bankowego

n.
Stopień i rodzaj niepełnosprawności

o.
NIU (numer identyfikacyjny użytkownika)

p.
Numer albumu

q.
Numer PESEL.

3.
Dane osobowe dotyczyć będą następującej kategorii osób:

a.
Klienci Administratora

b.
Pracownicy i współpracownicy Administratora

§ 5

PRAWA I OBOWIĄZKI STRON

1.
Podmiot przetwarzający:

a.
uprawniony jest przetwarzać Dane osobowe wyłącznie na udokumentowane polecenie Administratora. Dotyczy to także przekazywania Danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej – chyba że obowiązek taki nakłada na Podmiot przetwarzający prawo Unii Europejskiej lub prawo państwa, któremu podlega Podmiot przetwarzający. W wypadku tym, przed rozpoczęciem przetwarzania Podmiot przetwarzający informuje Administratora o tym obowiązku prawnym, o ile prawo to nie zabrania udzielania takiej informacji z uwagi na ważny interes publiczny,

b.
zapewnia, że osoby upoważnione przez niego do przetwarzania Danych osobowych są zobowiązane do zachowania tajemnicy lub podlegają odpowiedniemu ustawowemu obowiązkowi jej dochowania,

c.
gwarantuje, że podejmuje wszelkie środki wymagane na mocy art. 32 RODO, 

d.
gwarantuje, że przestrzega warunków korzystania z usług innego Podmiotu przetwarzającego, o których mowa w ust 2 i 4 RODO,

e.
zobowiązuje się, z uwzględnieniem charakteru przetwarzania, w miarę możliwości pomagać Administratorowi poprzez odpowiednie środki techniczne i organizacyjne wywiązać się z obowiązku odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą, w zakresie wykonania jej praw określonych w rozdziale III RODO,

f.
zobowiązuje się, z uwzględnieniem charakteru przetwarzania i dostępnych mu informacji, pomagać Administratorowi wywiązać się z obowiązków określonych w art. 32 – 36 RODO,

g.
po zakończeniu świadczenia usług związanych z przetwarzaniem zależnie od decyzji Administratora usuwa lub zwraca mu wszelkie Dane osobowe oraz usuwa wszelkie ich istniejące kopie, chyba że prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego nakazują przechowywanie danych osobowych,

h.
zobowiązuje się udostępnić Administratorowi wszelkie informacje niezbędne do wykazania spełnienia obowiązków określonych w art. 28 RODO, oraz zobowiązuje się umożliwić Administratorowi lub upoważnionemu przez niego audytorowi przeprowadzanie audytów, w tym inspekcji i przyczyniania się do nich.

2.
 Podmiot przetwarzający w związku z obowiązkiem określonym w akapicie pierwszym lit h wyżej niezwłocznie informuje Administratora, jeżeli jego zdaniem wydane mu polecenie stanowi naruszenie RODO lub innych przepisów Unii lub państwa członkowskiego o ochronie danych.

3.
Administrator oświadcza, że Dane osobowe pozyskał w sposób legalny, zaś na przetwarzanie tych danych w zakresie i w celu określonym niniejszą umową osoba uprawniona wyraziła stosowną zgodę. 

§ 6

KLAUZULA POUFNOŚCI

1.
Podmiot przetwarzający zobowiązany jest zachować w poufności Dane osobowe.

2.
Obowiązek zachowania poufności obowiązuje w trakcie trwania niniejszej umowy, a także przez okres 10 lat od daty jej wygaśnięcia.

3.
Podmiot przetwarzający uprawniony jest ujawnić Dane osobowe jedynie gdy przepis prawa tak stanowi, a w szczególności na stosowne żądanie uprawnionego organu lub sądu. 

4.
Podmiot przetwarzający ponosi odpowiedzialność za naruszenie niniejszej umowy na zasadach ogólnych.

§ 7

CZAS OBOWIĄZYWANIA UMOWY

1.
Niniejsza umowa została zawarta na czas obowiązywania umowy z dnia ……………………….2022 r.

2.
Administrator uprawniony jest wypowiedzieć niniejszą umowę w każdym czasie, bez podania uzasadnienia tak w całości, jak i w odniesieniu do poszczególnych Danych osobowych, w szczególności na wypadek cofnięcia danej zgody na przetwarzanie określonych Danych osobowych.

§ 8

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

2. Spory Stron rozstrzygane będą przed sądem właściwym dla powoda.

3. Nieważność fragmentu umowy nie wpływa na ważność pozostałej części.

4. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.


Administrator Danych
Podmiot przetwarzający

[image: image1.png]
Projekt „Programowanie doskonałości – PK XXI 2.0. Program rozwoju Politechniki Krakowskiej na lata 2018-22” dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego

Umowa nr POWR.03.05.00-00-z224/17
Strona 1 z 75

[image: image2.png]