Projektowane postanowienia umowy ZP/………./…./23

Zawarta w Poznaniu, dnia ........................... 2023 pomiędzy:

Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. H. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań, posiadającym NIP: 777-00-06-350, REGON 000001293, reprezentowanym przez:

..............................

przy kontrasygnacie Kwestora – …………………………….

zwanym dalej „Zamawiającym”

a

.................................................................... reprezentowaną przez:

.....................................................

zwaną dalej „Wykonawcą”

W wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2022 poz. 1710 t.j.) została zawarta umowa następującej treści:

# Definicje

## Poniżej wskazanym terminom lub zwrotom pisanym w treści Umowy wielką literą Strony nadają następujące znaczenie:

### Azure Active Directory (AAD). Usługa katalogowa oraz system uwierzytelniania tożsamości wdrożony i wykorzystywany przez Zamawiającego;

### Aplikacja procesowa (AP). Oprogramowanie Dedykowane, wchodzące w skład Portalu pracownika, wytworzone i uruchomione przez Wykonawcę z zastosowaniem i na LCDP, w skład, którego wchodzą DPB, PB, formularze dla poszczególnych czynności, list czynności, model danych, integracje, model uprawnień;

### Application Programming Interface (API). Interfejs Programowania Aplikacji w protokole REST zapewniający sposób komunikacji i przesyłanie danych między aplikacjami sieciowymi;

### Błąd. Nieprawidłowe działanie Oprogramowania, niezależnie od przyczyny takiej nieprawidłowości. W szczególności Błędem jest działanie Oprogramowania niezgodnie z Dokumentacją. Błędom przypisane są kategorie:

#### Błąd krytyczny. Nieprawidłowe działanie Oprogramowania powodujące albo całkowity brak możliwości korzystania z Oprogramowania albo brak możliwości osiągnięcia celu biznesowego danej AP. Przykładem Błędu Krytycznego jest niemożność uruchomienia Oprogramowania, brak odczytu/zapisu z bazy danych, utrata danych lub ich spójności, brak możliwości zalogowania Użytkownika Końcowego, brak możliwości procedowania i/lub zakończenia AP,

#### Błąd poważny. Nieprawidłowe działanie Oprogramowania powodujące ograniczenie korzystania z Oprogramowania nie spełniające kryteriów błędu krytycznego. Przykładem Błędu poważnego jest brak możliwości wydruku dokumentu,

#### Błąd zwykły. Nieprawidłowe działanie Oprogramowania niepowodujące ograniczenia korzystania z Oprogramowania. Przykładem Błędu zwykłego jest np. niedostępność systemu pomocy w Portalu pracownika, błąd językowy w interfejsie.

### Diagram procesu biznesowego (DPB). Zazwyczaj graficzne przedstawienie PB, zawierające informacje o jego przebiegu, czynnościach wchodzących w jego skład. DPB zawiera logikę realizacji PB oraz może zawierać dla poszczególnych czynności informacje opisujące m.in. organizację, dane, załączniki, ryzyka wykonania, produkty i systemy IT;

### Dokumentacja. Wszelka dokumentacja dotycząca Oprogramowania lub jakichkolwiek innych prac Wykonawcy, która powstanie lub zostanie dostarczona w ramach realizacji przedmiotu zamówienia, w tym:

#### Dokumentacja Standardowa. Dokumentacja Standardowego Oprogramowania Systemowego oraz Dokumentacja Standardowego Oprogramowania Aplikacyjnego oraz inna dokumentacja opracowana niezależnie od realizacji Umowy,

#### Dokumentacja Dedykowana. Dokumentacja opracowana w związku z realizacją Umowy.

### Dokument Analizy (DA). Przykład Dokumentacji Dedykowanej, opracowany przez Wykonawcę w wyniku przeprowadzenia Analizy przedwdrożeniowej, mający na celu sprecyzowanie sposobu realizacji wymagań Zamawiającego, zasad i metod realizacji Umowy oraz szczegółowe opisanie Produktów;

### Dzień roboczy. Dzień od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, w rozumieniu odrębnych przepisów;

### Etap. Wyodrębniona część realizacyjna Umowy, obejmująca wykonanie określonych Produktów i innych prac Wykonawcy opisanych Umową. Etapy podlegają Odbiorom;

### Godziny robocze. Godziny od 8.00 do 16.00 w Dni Robocze;

### Harmonogram. Terminy realizacji Umowy. Definicja Harmonogramu obejmuje:

#### Harmonogram Ramowy, który zawiera kluczowe terminy realizacji przedmiotu Umowy, opisane Umową. Harmonogram Ramowy został opracowany przez Zamawiającego a realizacja przedmiotu zamówienia zgodnie z nim stanowi jedno z wymagań stawianych Wykonawcy,

#### Harmonogram Szczegółowy, który zawiera dokument obejmujący szczegółowe prace, w tym Produkty. Harmonogram Szczegółowy zostanie opracowany przez Kierownika Projektu, we współpracy z Wykonawcą w trakcie analizy przedwdrożeniowej.

### Infrastruktura Zamawiającego. Infrastruktura informatyczna (w tym sprzęt i oprogramowanie) Zamawiającego udostępniona na rzecz realizacji przedmiotu zamówienia, opisana w OPZ;

### Kod Źródłowy. Ciąg instrukcji i deklaracji zapisany w zrozumiałym dla programisty języku programowania, opisujący operacje, jakie powinien wykonać komputer przy pomocy skończonej liczby ściśle zdefiniowanych rozkazów w celu realizacji funkcjonalności oprogramowania, w wersji umożliwiającej modyfikowanie i rozwój Portalu Pracownika przez Zamawiającego;

### LOW-CODE Development Platform (Platforma LOW-CODE, LCDP). Standardowe Oprogramowanie Aplikacyjne klasy LOW-CODE umożliwiające budowanie AP w sposób wizualny, za pomocą diagramów, grafów czy formularzy bez koniecznej znajomości języków programowania. Oznacza to tworzenie wszystkich elementów potrzebnych aplikacji biznesowej (definiowanie struktur danych, struktur dokumentów, DPB, formularzy do poszczególnych czynności, zasilania z zewnętrznych źródeł, uruchamiania akcji wewnętrznych oraz zewnętrznych API) wewnętrznymi graficznymi i wizualnymi narzędziami platformy. Jest jednocześnie środowiskiem uruchomieniowym dla AP oraz obsługiwanych przez nie PB. Jedynymi językami programowania, które mogą być wykorzystywane w celu zwiększenia możliwości platformy to język SQL oraz język skryptowy (np. JavaScript). Jedynymi językami programowania, wykorzystywanymi w celu konfiguracji i optymalizacji PB realizowanych na Platformie LOW-CODE mogą być: język SQL (w celu selekcji danych) oraz język skryptowy JavaScript, C# (w celu optymalizacji formularzy) - wszelkie odstępstwa od tej zasady wymagają uprzedniej zgody Zamawiającego;

### Multi-factor authentication. Uwierzytelnienie wieloskładnikowe wymuszające podanie przez Użytkownika Końcowego oprócz identyfikatora i hasła dodatkowych składników logowania opartych o np. mail, telefon;

### Odbiór. Potwierdzenie przez Zamawiającego należytego wykonania Umowy w zakresie wykonania poszczególnych Produktów, Etapu lub całości Umowy. Dowodem dokonania Odbioru jest odpowiedni Protokół Odbioru;

### Odbiór Końcowy. Odbiór stanowiący potwierdzenie spełnienia przez Wykonawcę całości zobowiązań określonych Umową, w tym w szczególności zakończenie świadczenia Usług Utrzymania;

### Oprogramowanie. Całość lub dowolny element oprogramowania udostępnianego przez Zamawiającego oraz dostarczanego lub wytworzonego w ramach realizacji przedmiotu zamówienia przez Wykonawcę. W skład Oprogramowania wchodzi:

#### Standardowe Oprogramowanie Systemowe. Oprogramowanie tworzące środowisko, w którym uruchamiane jest Oprogramowanie, w tym oprogramowanie systemowe lub bazodanowe,

#### Standardowe Oprogramowanie Aplikacyjne. Oprogramowanie będące podstawą do stworzenia Portalu pracownika, istniejące i dystrybuowane przed dniem publikacji niniejszego dokumentu,

#### Oprogramowanie Dedykowane. Oprogramowanie wytworzone w ramach realizacji przedmiotu zamówienia, w tym rozbudowa lub modyfikacja Standardowego Oprogramowania Aplikacyjnego. Jeżeli dane Oprogramowanie nie zostało przypisane do Standardowego Oprogramowania Systemowego lub Standardowego Oprogramowania Aplikacyjnego, uważa się je za Oprogramowanie Dedykowane. W szczególności Oprogramowaniem Dedykowanym jest każda AP,

#### Oprogramowanie Open Source. Oprogramowanie dystrybuowane na warunkach tzw. licencji otwartych.

### Podwykonawca. Podmiot, któremu Wykonawca powierzy wykonanie części swoich zobowiązań wynikających z Umowy. W celu uniknięcia wątpliwości Strony potwierdzają, że Podwykonawcą nie jest członek personelu Wykonawcy zatrudniony w oparciu o umowę cywilnoprawną, w tym także prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą, któremu Wykonawca powierzył realizację poszczególnych czynności w ramach wykonywania Umowy;

### Portal pracownika (PP) lub System. Oprogramowanie Dedykowane, oparte na Standardowym Oprogramowaniu Aplikacyjnym klasy LCDP, wraz z wdrożonymi na nim AP, umożliwiający Zamawiającemu automatyzację i realizację jego PB;

### Produkt. Określone świadczenie Wykonawcy opisane Umową lub Dokumentem Analizy jako Produkt;

### Protokół Odbioru. Dokument stanowiący potwierdzenie dokonanie Odbioru w zakresie poszczególnych Produktów, Etapu lub całości Umowy;

### Proces biznesowy (PB). Zestaw logicznie powiązanych czynności, wykonywanych w celu osiągnięcia określonego wyniku;

### SLA. Postanowienia Umowy określające zasady usuwania Błędów lub parametry dotyczące działania Oprogramowania:

#### Czas Reakcji. Czas między zgłoszeniem Błędu a uzyskaniem potwierdzenia przystąpienia do jego usunięcia,

#### Czas Naprawy. Czas między zgłoszeniem Błędu a dostarczeniem poprawki do Oprogramowania usuwającej Błąd. W przypadku dostarczenia poprawki, która nie usuwa Błędu, Czas Naprawy uważa się za niedochowany,

#### Obejście. Przywrócenie działania Oprogramowania do stanu sprzed wystąpienia Błędu, z możliwymi ograniczeniami sposobu korzystania z Oprogramowania, nieuniemożliwiającymi jednak realizacji funkcji obsługiwanych przez Oprogramowanie. Obejście nie stanowi usunięcia Błędu.

### System ERP (ang. Enterprise Resource Planning, ERP). Użytkowany przez Zamawiającego, system wspierający zarządzanie Uczelnią w obszarze m.in. finansów, księgowości, kadr i płac;

### Umowa. Zawarta pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą umowa na Wdrożenia Portalu pracownika w oparciu o Standardowe Oprogramowanie Aplikacyjne klasy LCDP wraz z AP oraz świadczenie dla nich Usług utrzymania i rozwoju;

### Usługa Utrzymania. Usługa mająca na celu zapewnienie poprawnego działania Portalu pracownika oraz poszczególnych AP poprzez reagowanie na zgłoszenia Zamawiającego i usuwania pojawiających się Błędów;

### Usługa Rozwoju. Opisane w OPZ oraz Umowie usługi mające na celu zapewnienie modyfikacji i rozbudowy Portalu pracownika;

### Ustawa. Ustawa „Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce” z dnia 20 lipca 2018 roku (Dz.U. 2023 r. poz. 742);

### Użytkownik Końcowy. Każda osoba, korzystająca z dowolnego komponentu Portalu pracownika, przypisana do określonych grup użytkowników oraz ról;

### Wdrożenie. Opisane Umową świadczenia Wykonawcy mające na celu wykonanie Portalu pracownika;

### Wykonawca. Podmiot realizujący przedmiot Umowy;

### Zamawiający (UAM). Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. ul. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań;

### Zgłoszenie. Poinformowanie Wykonawcy o zaistnieniu Błędu;

## Pojęciom pisanym wielką literą, używanym w Załącznikach do Umowy Strony nadają brzmienie zgodne z Umową, chyba, że Załącznik wprost definiuje inne znaczenie używanego pojęcia.

# Przedmiot Umowy

## Przedmiotem Umowy jest zaprojektowanie, wdrożenie, uruchomienie, utrzymanie oraz rozwój Portalu pracownika wraz z AP.

## Przedmiot Umowy zostanie zrealizowany zgodnie z Umową, Specyfikacją Warunków Zamówienia (SWZ), Opisem Przedmiotu Zamówienia (OPZ) oraz ofertą Wykonawcy z dnia [UZUPEŁNIĆ] złożoną w ramach postępowania publicznego numer [UZUPEŁNIĆ], które stanowią integracyjną część Umowy. W przypadku sprzeczności Umowy z SWZ lub OPZ pierwszeństwo mają zapisu Umowy.

## Na przedmiot zamówienia składają się następujące zadania:

### dostawa licencji na Standardowe Oprogramowanie Aplikacyjne klasy LCDP;

### instalacja oraz konfiguracja Standardowego Oprogramowania Aplikacyjnego klasy LCDP w infrastrukturze Zamawiającego, zgodnie z wymaganiami opisanymi w OPZ;

### inicjalizacja projektu, w ramach którego Wykonawca opracuje i przedstawi do odbioru Zamawiającemu Dokument Inicjujący Projekt (DIP), zgodnie z wymaganiami opisanymi w pkt. 13.3 OPZ;

### przeprowadzenie analizy przedwdrożeniowej, w trakcie której, w formie warsztatowej, na podstawie dokumentacji AP, stanowiącej Załącznik nr 1 do OPZ, zostaną szczegółowo omówione wymagania Zamawiającego w stosunku do każdej z AP oraz przeprowadzone zostaną usprawnienia i dostosowania AP do charakterystyki oferowanej LCDP. W wyniku analizy przedwdrożeniowej zostanie opracowany Dokument Analizy (DA) zawierający m.in. projekt architektury Portalu pracownika oraz Harmonogram Szczegółowy wdrożenia wraz ze sposobem implementacji poszczególnych AP;

### wdrożenie, w oparciu o Standardowe Oprogramowanie Aplikacyjne klasy LCDP, Portalu pracownika wraz z AP, zgodnie z wymaganiami opisanymi w OPZ, Załączniku nr 1 do OPZ oraz wynikami analizy przedwdrożeniowej zawartymi w DA. Dla każdej AP zostaną wykonane następujące zadania wdrożeniowe:

#### opracowanie oraz wdrożenie dedykowanej witryny AP,

#### opracowanie makiet formularzy dla poszczególnych czynności w PB,

#### wdrożenie na podstawie zaakceptowanych makiet formularzy,

#### wdrożenie modelu uprawnień i ról procesowych,

#### wdrożenie wymaganych usług integracyjnych, zgodnie z wymaganiami opisanymi w OPZ oraz wynikami analizy przedwdrożeniowej zawartymi w DA, w szczególności integracji z ERP oraz hurtownią danych,

#### opracowanie raportów i kokpitów menadżerskich służących do śledzenia i analizy wykonywanych PB,

#### opracowanie przez Wykonawcę scenariuszy testowych oraz nadzór nad testami funkcjonalnymi, integracyjnymi oraz wydajnościowymi wykonywanymi przez zespół Zamawiającego,

#### opracowanie przez Wykonawcę i dostarczenie Zamawiającemu Dokumentacji,

#### przeprowadzenie przez Wykonawcę szkoleń dla Użytkowników Końcowych z korzystania, z danej AP,

### przeprowadzenie przez Wykonawcę szkoleń z zakresu administracji LCDP;

### przeprowadzenie przez Wykonawcę szkoleń z zakresu wdrażania AP;

### świadczenie przez Wykonawcę Usługi Utrzymania dla wszystkich AP;

### świadczenie przez Wykonawcę Usługi Rozwoju;

## Zadania, o których mowa w §2 ust. 3 obejmują również czynności wskazane poniżej, a szczegółowo opisane w OPZ, a w szczególności:

### przygotowanie organizacyjne Zamawiającego do uruchomienia produkcyjnego Portalu pracownika, w tym poszczególnych AP;

### dostarczenie, zainstalowanie i skonfigurowanie niezbędnego Standardowego Oprogramowania Systemowego oraz Oprogramowania Open Source w infrastrukturze Zamawiającego;

### przeniesienie na Zamawiającego autorskich praw majątkowych do AP oraz udzielenie licencji na LCDP dla nielimitowanej liczby Użytkowników Końcowych;

## Zakres świadczeń Wykonawcy w ramach realizacji przedmiotu Umowy może zostać doprecyzowany lub w granicach dopuszczalnych przez przepisy prawa i Umowę, zmodyfikowany, w dokumencie DA, opracowanym w wyniku analizy przedwdrożeniowej, na zasadach przewidzianych Umową z uwzględnieniem zapisu paragrafu dokumentowania Odstępstw od Umowy.

## Nieuwzględnienie wymagań Zamawiającego opisanych w SWZ lub OPZ, bez zgody Zamawiającego oznaczać będzie nienależyte wykonanie Umowy w tym zakresie i wadę DA, a także innych świadczeń, których niespełnione wymaganie dotyczy.

## Odbiór i zatwierdzenie przez Zamawiającego DA nie może być uznawane za zgodę Zamawiającego na rezygnację z wymagań Umowy, jeżeli nie zostały spełnione przesłanki opisane w niniejszym postanowieniu. Niniejsze postanowienie nie wyłącza prawa Zamawiającego do niewyrażenia zgody na odstępstwa od wymagań Zamawiającego.

# Termin realizacji Umowy

## Przedmiot zamówienia musi zostać zrealizowany w terminie 39 miesięcy od dnia podpisania Umowy.

## Przedmiot zamówienie zostanie zrealizowany w podziale na Etapy, zgodnie z Harmonogramem Ramowym, opisanym w pkt 17 OPZ stanowiącego Załącznik nr 1 do SWZ, który zostanie uszczegółowiony w Dokumencie Analizy i przekazany Zamawiającemu do odbioru w DA, stanowiąc Harmonogram szczegółowy:

### zadania opisane w § 2 ust. 3.1 i 3.2 Umowy (pkt. 2.1 oraz pkt. 2.2 OPZ, stanowiącego Załącznik nr 1 do SWZ) w terminie 5 dni od daty podpisania Umowy;

### zadania opisane w § 2 ust. 3.3 i 3.4 Umowy (pkt. 2.3 oraz pkt. 2.4 OPZ, stanowiącego Załącznik nr 1 do SWZ) w terminie do 3 miesięcy od daty podpisania Umowy;

### zadania opisane w § 2 ust 3.5 Umowy (pkt. 2.5 OPZ, stanowiącego Załącznik nr 1 do SWZ):

#### w zakresie: AP Wniosek o zamówienie publiczne, AP Obieg faktur zakupowych, AP Urlopy, w terminie do 6 miesięcy od daty zakończenia realizacji zadania opisanego w § 2 ust. 3.4 Umowy (pkt. 2.4 OPZ);

#### w zakresie AP Umowy cywilno-prawne, AP Delegacje, AP Raporty do 12 miesięcy od daty zakończenia realizacji zadania opisanego w § 2 ust. 3.4 Umowy (pkt. 2.4 OPZ);

### zadania opisane w § 2 ust. 3.6 i 3.7 Umowy (pkt. 2.6 oraz pkt. 2.7 OPZ, stanowiącego Załącznik nr 1 do SWZ) w terminie do 5 miesięcy od daty podpisania Umowy;

### zadania opisane w § 2 ust. 3.8 Umowy (pkt. 2.8 OPZ, stanowiącego Załącznik nr 1 do SWZ) w terminie 24 miesięcy od daty podpisania Protokołu Odbioru Etapu, w ramach którego dana AP została wytworzona;

### zadania opisane w § 2 ust. 3.9 Umowy (pkt. 2.9 OPZ, stanowiącego Załącznik nr 1 do SWZ) w terminie 24 miesięcy od daty podpisania ostatniego Protokołu Odbioru Etapów wskazanych w pkt. od 2.1 do 2.4;

## Harmonogram szczegółowy ma na celu określenie terminów realizacji wszystkich czynności niezbędnych do wykonania w ramach Umowy, związanych z zaprojektowaniem, wykonaniem i odbiorem Portalu pracownika.

## Harmonogram szczegółowy musi uwzględniać dostępność pracowników Zamawiającego oraz konieczność dostosowania go do zasad funkcjonowania Zamawiającego.

## Zmiana Harmonogramu szczegółowego nie wymaga zmiany Umowy w formie pisemnego aneksu, z tym, że zmiana taka powinna zostać sporządzona w formie pisemnej zatwierdzonej przez Kierownika Projektu.

## Zmiana daty zakończenia realizacji Przedmiotu zamówienia wskazana w §3 ust. 1 wymaga zawarcia aneksu do Umowy w formie pisemnej, pod rygorem nieważności, przy czym możliwość zmiany Umowy również w tym zakresie wymaga spełnienia przesłanek umożliwiających zmianę Umowy określonych w niniejszej Umowie lub w przepisach powszechnie obowiązujących, w szczególności w ustawie Pzp.

# Ogólne zasady realizacji Umowy

## Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu Umowy z zachowaniem najwyższej staranności, profesjonalnie, przy wykorzystaniu całej posiadanej wiedzy i doświadczenia.

## Wykonawca zapewnia, że Portal pracownika będzie rozwiązaniem:

### zabezpieczającym integralność, poufność oraz bezpieczeństwo danych, w tym danych osobowych oraz zabezpieczonym przed nieautoryzowanym dostępem osób trzecich zgodnie z najwyższymi standardami technologicznymi;

### skalowalnym oraz zintegrowanym z innymi systemami informatycznymi Zamawiającego, w zakresie wskazanym w SWZ;

### zapewniającym możliwość dalszego rozwoju lub modyfikacji samodzielnie przez Zamawiającego lub osoby trzecie, poprzez wykorzystanie Standardowego Oprogramowania Aplikacyjnego i jego funkcjonalności;

## Językiem stosowanym podczas realizacji przedmiotu Umowy jest język polski. Wymóg posługiwania się językiem polskim dotyczy wszelkich środków porozumienia się pomiędzy Stronami, w tym w szczególności wszelkiej dokumentacji, korespondencji, rozmów w trakcie spotkań, telekonferencji przeprowadzanych pomiędzy pracownikami Zamawiającego i Wykonawcy oraz innymi osobami, którymi posługuje się Wykonawca przy realizacji niniejszej Umowy.

## Wykonawca zobowiązuje się do:

### zapewnienia nadzoru oraz koordynacji prac związanych z realizacją przedmiotu Umowy, w celu osiągnięcia wymaganej jakości oraz zachowania terminowości prac;

### zapewnienia prawidłowej organizacji pracy, w szczególności w zakresie wskazywania z odpowiednim wyprzedzeniem koniecznego zaangażowania pracowników Zamawiającego;

### zapewnienia, iż wszystkie prace związane z realizacją przedmiotu Umowy będą prowadzone w sposób minimalizujący zakłócenia w organizacji pracy Zamawiającego, w trybie ustalonym przez Strony. Jeżeli realizacja przedmiotu Umowy będzie wymagała wyłączenia elementów infrastruktury informatycznej Zamawiającego, Wykonawca zobowiązuje się przewidzieć je w DA, w taki sposób, aby w miarę możliwości odbywały się poza godzinami pracy Zamawiającego, w tym, w dni wolne od pracy. Wszelkie ewentualne wyłączenia komponentów Zamawiającego, które nie zostały wskazane w DA muszą zostać uzgodnione z Kierownikiem Projektu, na co najmniej 5 dni roboczych przed planowanym terminem;

### realizacji zadań wynikających z Umowy, z uwzględnieniem oraz poszanowaniem polityk i regulaminów obowiązujących u Zamawiającego w zakresie bezpieczeństwa, w szczególności informacji i dostępu do budynków;

### zapewnienia wszelkich narzędzi, w tym Oprogramowania i innych zasobów niezbędnych mu do realizacji Umowy. O ile Umowa nie stanowi inaczej, Zamawiający nie ma obowiązku udostępniać żadnej infrastruktury sprzętowej ani Oprogramowania poza wskazaną w pkt 3 OPZ stanowiącego Załącznik nr 1 do SWZ;

### realizacji zadań wynikających z Umowy w sposób zgodny z przepisami prawa obowiązującego w Polsce;

### zapewnienia zgodności przedmiotu Umowy z przepisami prawa obowiązującymi w Polsce oraz wewnętrznymi aktami prawnymi Zamawiającego;

### raportowania postępów prac Kierownikowi Projektu, zgodnie z metodyką realizacji przedmiotu Umowy, zdefiniowaną i uzgodnioną pomiędzy Stronami w Dokumencie Inicjującym Projekt (DIP) oraz na każde wezwanie Kierownika Projektu, w terminie do 2 dni roboczych od dnia otrzymania wezwania;

## Zamawiający zobowiązuje się do:

### zapewnienia, w uzgodnionym z Wykonawcą zakresie, udziału swoich pracowników w realizacji zadań wynikających z Umowy w stopniu umożliwiającym Wykonawcy realizację Umowy;

### dostarczenia informacji oraz danych niezbędnych do realizacji Umowy wskazanych w Harmonogramie szczegółowym lub określone w pisemnym żądaniu Wykonawcy, z wyjątkiem danych i dokumentacji, które nie są niezbędne do realizacji przedmiotu Umowy. Termin dostarczenia przez Zamawiającego informacji oraz danych powinien być adekwatny do zakresu żądanych informacji / danych, jednak nie może być krótszy niż 10 dni roboczych od daty otrzymania przez Kierownika Projektu wniosku z prośbą o przekazanie określonych informacji;

### terminowej realizacji zadań przydzielonych, za zgodą Kierownika Projektu, pracownikom Zamawiającego w ramach realizacji przedmiotu Umowy;

## W celu uniknięcia wątpliwości przyjmuje się, że jeżeli Strony nie zdefiniowały danego działania niezbędnego do prawidłowej realizacji Umowy jako obowiązku Zamawiającego, Stroną zobowiązaną do wykonania takiego działania jest Wykonawca, chyba że Zamawiający zobowiąże się do jego wykonania.

## Zamawiający zastrzega sobie prawo skorzystania w trakcie realizacji Umowy z usług Audytora lub Audytorów, celem kontroli jakości wykonania i sposobu prowadzenia całości lub części prac objętych Umową, jak również do przeprowadzenia takiej kontroli samodzielnie. Usługi Audytora lub Audytorów mogą służyć także wsparciu wiedzą członków struktury organizacyjnej ze strony Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany będzie niezwłocznie (nie później jednak niż w ciągu 4 dni roboczych) udzielić Audytorowi, Audytorom lub innym osobom posiadającym pisemne upoważnienie ze strony Zamawiającego, wszelkich informacji, danych i wyjaśnień w żądanym zakresie oraz udostępnić i zaprezentować rezultaty prac, jak również zapewnić możliwość ich kontroli oraz podjąć z Audytorem lub Audytorami współpracę w innym, niezbędnym zakresie. Audytor lub Audytorzy mogą bez prawa głosu uczestniczyć w obradach Komitetu Sterującego. Zamawiający wybierze Audytora lub Audytorów spośród podmiotów profesjonalnie zajmujących się kontrolą jakości tego rodzaju projektów. Koszty związane z usługami Audytora ponosi Zamawiający, chyba że wyniki kontroli wykażą, iż dotychczas wykonane prace są niezgodne z Umową, DA, SWA, OPZ lub ustaleniami Komitetu Sterującego. W przypadku wykrycia takich niezgodności w wyniku prac Audytora koszty kontroli ponosi Wykonawca. Kryteria wyboru podmiotu Audytora, dotyczące w szczególności kompetencji, uprawnień, zdolności technicznej lub zawodowej Audytora, zostaną ustalone przez Zamawiającego, z uwzględnieniem uzasadnionych i rzeczowych wskazań Wykonawcy.

## Wykonawca oświadcza, że podczas realizacji Umowy, a także podczas korzystania z Portalu pracownika w zakresie i na zasadach opisanych Umową, Zamawiający nie będzie zobowiązany do nabywania żadnych usług ani uprawnień innych niż wyraźnie zdefiniowane Umową. W szczególności zobowiązanie Wykonawcy oznacza, że nie jest konieczne nabycie przez Zamawiającego żadnych dodatkowych licencji ani uprawnień poza opisanymi Umową i objętych wynagrodzeniem określonym w §14 ust. 1, a korzystanie z Portalu pracownika nie spowoduje konieczności nabycia takich licencji lub uprawnień. Wszelkie ryzyka związane z szacowaniem ilości potrzebnych licencji lub innych uprawnień koniecznych do korzystania z Portalu pracownika zgodnie z Umową obciążają Wykonawcę.

# Oświadczenia stron

## Wykonawca oświadcza, że:

### na dzień zawarcia Umowy wszelkie oświadczenia złożone na etapie postępowania o udzielenie zamówienia, dotyczące posiadania niezbędnej zdolności technicznej lub zawodowej oraz potencjału ekonomicznego i finansowego, są aktualne, oraz że nadal spełnione są warunki udziału w postępowaniu, w tym że nie toczy się wobec niego postępowanie upadłościowe, ani że nie ogłoszono upadłości, ani że według najlepszej wiedzy Wykonawcy nie zachodzą przesłanki do wszczęcia takiego postępowania w stosunku do niego;

### przekazywane Zamawiającemu w toku wykonywania Umowy rezultaty prac, w tym Oprogramowanie Dedykowane, DA, AP, Dokumentacja oraz korzystanie przez Zamawiającego z tych rezultatów prac nie będą naruszać przepisów prawa, chronionych prawem dóbr osobistych lub majątkowych osób trzecich, ani też praw na dobrach niematerialnych, w szczególności praw autorskich, praw pokrewnych, praw z rejestracji wzorów przemysłowych oraz praw ochronnych na znaki towarowe;

### wykonanie niniejszej Umowy nie będzie prowadzić do wypełnienia przesłanek czynu nieuczciwej konkurencji, w szczególności nie będzie stanowić naruszenia tajemnicy przedsiębiorstwa osoby trzeciej;

## Zamawiający oświadcza, że będzie polegać na wiedzy i profesjonalizmie Wykonawcy, w szczególności w odniesieniu do oceny przydatności Infrastruktury Zamawiającego i jej adekwatności do realizacji Umowy. W świetle powyższego Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z Infrastrukturą Zamawiającego i infrastruktura ta jest odpowiednia do zapewnienia poprawnego działania Portalu pracownika zgodnie z Umową.

# Miejsce realizacji umowy

## Miejscem wykonywania Umowy jest siedziba Zamawiającego w Poznaniu.

## Bez uszczerbku dla innych postanowień niniejszej Umowy, Zamawiający dopuszcza zdalne świadczenie usług objętych Umową, o ile do należytego i terminowego świadczenia usług wchodzących w skład Umowy nie jest niezbędna obecność Wykonawcy w siedzibie Zamawiającego, a także pod warunkiem uprzedniego zwrócenia się Wykonawcy do Zamawiającego o wyrażenie zgody na realizację Umowy w taki sposób przez określonych pracowników Wykonawcy  i udzielenia na to, przez Zamawiającego jednoznacznej i wyraźnej zgody w formie pisemnej.

## W wypadku określonym w §6 ust. 2 powyżej, prowadzenie prac na środowiskach Zamawiającego w oparciu o zdalny dostęp wymaga zgody Zamawiającego oraz spełnienia warunków określonych przez Zamawiającego, a także zachowania najwyższej staranności w celu ochrony Infrastruktury Zamawiającego przed możliwym naruszeniem jej bezpieczeństwa.

## Poza wynagrodzeniem, o którym mowa w §14 ust. 1 Umowy, Zamawiający nie będzie ponosić dodatkowych kosztów wynikających z dojazdów, wyżywienia, zakwaterowania oraz innych świadczeń na rzecz pracowników Wykonawcy lub innych osób, którymi Wykonawca posługuje się przy wykonywaniu Umowy, związanych z dojazdem do obiektów Zamawiającego. Koszty takie traktowane są jako uwzględnione przez Wykonawcę w wynagrodzeniu należnym mu z tytułu realizacji Umowy.

# Struktura zarządzania realizacją Umowy

## Wykonawca zobowiązuje się do stosowania standardów zarządzania realizacją Umowy opisanych Umową oraz uzgodnionych przez Strony w ramach metodyki zarządzania projektem opisaną w Dokumencie Inicjującym Projekt (DIP).

## Strony powołują strukturę organizacyjną złożoną z:

### Komitetu Sterującego;

### Kierownika Projektu, funkcjonujących na zasadach określonych w OPZ i DIP, o ile zapisy niniejszej Umowy nie stanowią inaczej;

## Szczegółowy opis kompetencji i zadań członków struktury organizacyjnej określa OPZ i DIP.

## Osoby ustanowione do pełnienia funkcji, o których mowa powyżej określa Załącznik nr 1 do Umowy z zastrzeżeniem, że:

### Zamawiający ma prawo do zmiany reprezentujących go osób, wchodzących w skład struktury organizacyjnej, za powiadomieniem drugiej Strony; zmiana staje się skuteczna z chwilą powiadomienia Wykonawcy; w takim przypadku zmiana osobowa nie wymaga zmiany Umowy w formie pisemnego aneksu;

## Decyzje podejmowane przez Komitet Sterujący lub Kierownika Projektu nie mogą być sprzeczne z Umową i nie mogą prowadzić do zmian Umowy w zakresie szerszym niż wynika to wprost z postanowień Umowy określających kompetencje oraz uprawnienia tych osób.

## Komitet Sterujący będzie się składał z jednego przedstawiciela Wykonawcy oraz dwóch przedstawicieli Zamawiającego. Przewodniczącego Komitetu Sterującego wskazuje Zamawiający.

## W posiedzeniach Komitetu Sterującego uczestniczyć będą członkowie Komitetu Sterującego oraz w charakterze doradczym, bez prawa głosu inne osoby zaproszone przez Komitet Sterujący, w tym w szczególności Kierownik Projektu.

## Komitet Sterujący podejmuje decyzje w drodze głosowania przy obecności co najmniej dwóch członków Komitetu Sterującego. W przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Komitetu Sterującego.

## Wykonawca może kierować do Zamawiającego sugestie dotyczące zwołania przez Zamawiającego posiedzenia Komitetu Sterującego. Zamawiający może żądać zebrania Komitetu Sterującego w dowolnym czasie. Przedstawiciel Wykonawcy w Komitecie Sterującym nie może odmówić udziału w posiedzenia Komitetu Sterującego.

## Posiedzenia Komitetu Sterującego mogą odbywać się̨ zdalnie, za zgodą lub na żądanie przedstawicieli Zamawiającego w Komitecie Sterującym.

## Komitet Sterujący będzie rozstrzygać problemy przekazane przez Kierownika Projektu.

# Zespół Wykonawcy

## Wykonawca potwierdza, że dysponuje personelem, posiadającym kwalifikacje i doświadczenie wymagane przez Zamawiającego w SWZ.

## Wykonawca potwierdza, że realizacji Umowy skieruje personel zgodnie ze złożoną Ofertą Wykonawcy.

## Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za:

### działania i zaniechania swojego personelu;

### przestrzeganie przez jego personel postanowień Umowy, w tym zachowania poufności informacji oraz przestrzeganie przepisów prawa, a także standardów i procedur wewnętrznych przekazanych przez Kierownika Projektu;

## Wykonawca zobowiązuje się do zachowania niezmienności składu osobowego personelu w czasie trwania Umowy, z zastrzeżeniem poniższych ustępów.

## Członek personelu Wykonawcy nie może być zmieniony przez Wykonawcę bez uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej, przy czym Wykonawca poinformuje Zamawiającego o planowanej zmianie członka personelu w formie pisemnej nie później niż na 5 dni roboczych przed planowaną datą zmiany wraz z podaniem uzasadnienia konieczności i celowości zmiany.

## Zamawiający nie może odmówić zmiany członka personelu wyłącznie w przypadkach, gdy zmiana jest konieczna z przyczyn pozostających poza kontrolą Wykonawcy, takich jak:

### potwierdzona stosownym zaświadczeniem lekarskim choroba członka personelu;

### ustanie stosunku pracy;

### inne zdarzenie losowe, uniemożliwiające członkowi personelu pełnienie swoich funkcji;

### przy czym Wykonawca niezwłocznie zawiadamia Zamawiającego o wystąpieniu takich okoliczności;

## Zmiana członka personelu może nastąpić na żądanie Zamawiającego m.in. w przypadku, gdy członek personelu narusza zasady współpracy, zobowiązania wynikające z Umowy, a w szczególności zobowiązania do zachowania tajemnicy informacji, polityk lub regulaminów obowiązujących u Zamawiającego lub w inny sposób przez swoje działania lub zaniechania wywiera istotny negatywny wpływ na realizację Umowy. Każdorazowe żądanie Zamawiającego o zmianę członka personelu będzie złożone w formie pisemnej i będzie posiadać wskazanie okoliczności uzasadniających zmianę.

## W przypadkach zmiany członka personelu, o których mowa w powyżej w ust. 5-7, Wykonawca wskaże Zamawiającemu kandydata na nowego członka personelu, potwierdzając, że kwalifikacje i doświadczenia kandydata są zgodne z wymaganiami wskazanymi w SWZ. Wskazanie kandydata powinno nastąpić nie później niż do 5 dni roboczych przed planowanym skierowaniem nowej osoby do realizacji Umowy. Zamawiający wyrazi zgodę w formie pisemnej albo zakwestionuje kandydata, jeśli kandydat nie spełnia niezbędnych wymagań, o których mowa w SWZ – decyzja Zamawiającego jest ostateczna, a Wykonawca zobowiązany jest wskazać innego kandydata. Na żądanie Zamawiającego, Wykonawca przedłoży dodatkowe dokumenty lub oświadczenia potwierdzającego spełnienie przez kandydata niezbędnych wymagań.

## W celu usunięcia wątpliwości Strony potwierdzają, że zmiana członka personelu, o której mowa powyżej nie wymaga sporządzenia aneksu do Umowy.

## Jakakolwiek przerwa w realizacji Umowy wynikająca z nieobecności bądź braku przygotowania personelu Wykonawcy będzie traktowana jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych od Wykonawcy.

## Wszelkie konsekwencje zmian personelu obciążają Wykonawcę, w tym w szczególności wszelkie koszty związane z wdrożeniem w realizację Umowy nowego personelu. Zmiana składu personelu Wykonawcy nie będzie powodować zmiany wysokości wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy z tytułu realizacji Umowy ani terminów wykonania poszczególnych prac określonych w Harmonogramie szczegółowym.

# Organizacja i zasady wdrożenia

## Realizacja Umowy będzie odbywać się w podziale na Etapy, w ramach, których realizowane będą poszczególne zadania i odbierane będą Produkty Etapu, zgodnie z Harmonogramem ramowym a następnie Harmonogramem szczegółowym.

## Harmonogram ramowy oraz wymagania dotyczące zakresu prac przewidzianych do realizacji w ramach poszczególnych Etapów oraz Produkty Etapu znajdują się w OPZ.

# Usługa Utrzymania

## W ramach wynagrodzenia określonego w §14 ust. 1 Wykonawca jest zobowiązany do świadczenia Usługi Utrzymania każdej z AP, w okresie 24 miesięcy od daty podpisania Protokołu Odbioru Etapu, w którym dana AP została wytworzona.

## W ramach Usługi Utrzymania Wykonawca jest zobowiązany do:

### usuwania zgłoszonych przez Zamawiającego Błędów (tj. Błędów zwykłych, Błędów poważnych i Błędów Krytycznych) w działaniu AP;

### zapewnienia na cały okres świadczenia Usługi Utrzymania system do rejestracji Zgłoszeń umożliwiający kontrolę stanu obsługi Zgłoszeń Zamawiającego;

### odzyskiwania danych utraconych lub uszkodzonych w wyniku Błędów Portalu pracownika lub AP;

### aktualizacji Standardowego Oprogramowania Aplikacyjnego klasy LCDP udostępnionego przez producenta LCDP, do aktualnie najnowszej wersji opublikowanej przez producenta, dla wszystkich trzech środowisk informatycznych;

## W zależności od kategorii Błędu, Wykonawca, w ramach Usługi Utrzymania, gwarantuje następujące warunki ich obsługi:

### dla Błędu Krytycznego:

#### Czas Reakcji: 4 Godziny robocze, liczone od momentu Zgłoszenia;

#### Czas Naprawy: 12 Godzin roboczych, liczone od momentu Zgłoszenia;

### dla Błędu Poważnego:

#### Czas Reakcji: 8 Godziny robocze, liczone od momentu Zgłoszenia;

#### Czas Obejścia: 12 Godzin roboczych, liczone od momentu Zgłoszenia;

#### Czas Naprawy: 24 Godzin roboczych, liczone od momentu Zgłoszenia;

### dla Błędu Zwykłego:

#### Czas Reakcji: 16 Godziny robocze, liczone od momentu Zgłoszenia;

#### Czas Naprawy: 48 Godzin roboczych, liczone od momentu Zgłoszenia;

## Wykonawca usunie wszystkie zgłoszone Błędy nawet pomimo zakończenia okresu świadczenia Usługi Utrzymania, o ile zostały one zgłoszone przed zakończeniem terminu jej obowiązywania dla danej AP.

## W przypadku złożenia przez Zamawiającego oświadczenia o odstąpieniu od Umowy przed podpisaniem Protokołu Odbioru Końcowego, wywołującym skutek wyłącznie w stosunku do jej części, Usługa Utrzymania obejmuje wyłącznie prawidłowo wykonane przez Wykonawcę oraz odebrane przez Zamawiającego AP.

## Jeżeli Wykonawca nie usunie Błędu w terminach wskazanych w ust. 3, Zamawiający może:

### po wyznaczeniu Wykonawcy dodatkowego terminu na usunięcie Błędu Zwykłego lub Błędu Poważnego usunąć te Błędy we własnym zakresie, lub powierzyć jej usunięcie innemu podmiotowi trzeciemu na ryzyko i koszt Wykonawcy (bez konieczności uzyskania upoważnienia przez sąd do wykonania czynności na koszt Wykonawcy), co nie spowoduje utraty przysługujących Zamawiającemu uprawnień z tytułu rękojmi, przy czym koszty poniesione przez Zamawiającego przy usunięciu takiego Błędu mogą zostać potrącone z wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy lub z zabezpieczenia należytego wykonania przedmiotu Umowy, na co Wykonawca wyraża zgodę;

### W sytuacji wystąpienia Błędu Krytycznego, postanowienia zdania poprzedzającego stosuje się odpowiednio, z tym zastrzeżeniem, że Zamawiający może skorzystać z uprawnień bez wyznaczania Wykonawcy dodatkowego terminu i może usunąć Błąd we własnym zakresie lub powierzyć jej usunięcie innemu podmiotowi (bez konieczności uzyskania upoważnienia przez sąd do wykonania czynności na koszt Wykonawcy) niezwłocznie po upływie Czasu Naprawy Błędu Krytycznego;

### obciążyć Wykonawcę karą umowną na zasadach opisanych §15 Umowy;

## Pozostałe warunki oraz zasady świadczenia Usługi Utrzymania, w tym usuwania Błędów zostały opisane w OPZ.

## Usługa Utrzymania nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Zamawiającego wynikających z przepisów o rękojmi. Okres rękojmi Przedmiotu Umowy wynosi 36 miesięcy licząc od dnia podpisania Protokołu Odbioru Końcowego, przy czym w celu uniknięcia wątpliwości Strony potwierdzają, że:

### w odniesieniu do rezultatów prac objętych Usługą Rozwoju obejmuje również okres od dnia dokonania odbioru danych prac do dnia podpisania Protokołu Odbioru Końcowego;

### w odniesieniu do danego Etapu obejmuje również okres od dnia dokonania odbioru danego Etapu do dnia podpisania Protokołu Odbioru Końcowego;

# Usługa Rozwoju

## W ramach oferty, Wykonawca będzie świadczył Usługę Rozwoju poszczególnych AP obejmującą okres 30 miesięcy od daty podpisania pierwszego Protokołu Odbioru z Etapów wskazanych w § 3 ust. 2 pkt. 2.3

## W ramach Usługi Rozwoju Zamawiający oczekuje możliwości dokonywania przez Wykonawcę prac rozwojowych, które wykraczają poza zakres Wdrożenia.

## Przez prace rozwojowe Zamawiający rozumie wyłącznie:

### zmiany szablonów dokumentów;

### wdrożenie nowej i/lub rozbudowa istniejących AP;

### tworzenie i publikowanie w Portalu pracownika raportów na podstawie źródeł danych z bazy danych MS SQL;

### zmiany graficzne;

## Zamawiającemu przysługuje możliwość zlecenia Usług Rozwoju o pracochłonności obejmującej Pulę Roboczogodzin w wymiarze 600 Roboczogodzin na czas obowiązywania Umowy, przy czym w wypadku, w którym Zamawiający nie wykorzysta całej Puli Roboczogodzin, Wykonawca nie będzie zobowiązany do zwrotu jakiejkolwiek części Wynagrodzenia.

## Wykonawca zapewni na cały okres świadczenia Usługi Rozwoju system do rejestracji zgłoszeń umożliwiający kontrolę stanu obsługi zdarzeń przez Zamawiającego (System Zgłoszeń) oraz przydzieli konta w tym systemie dla wskazanych przez Zamawiającego pracowników.

## W przypadku wystąpienia zapotrzebowania Usług Rozwoju Zamawiający występuje do Wykonawcy z zapytaniem o świadczenie Usług Rozwoju w Systemie Zgłoszeń.

## Zapytanie o świadczenie usług zawiera co najmniej:

### pełny opis oczekiwanych funkcjonalności;

### oczekiwany termin zakończenia prac;

### oczekiwane efekty działania zmian lub rozszerzeń w AP;

### innych istotnych dla Zamawiającego kwestii;

## Wykonawca jest zobowiązany w ciągu 2 Dni Roboczych od otrzymania zgłoszenia w Systemie Zgłoszeń do przekazania informacji za pośrednictwem Systemu Zgłoszeń na temat wyceny godzinowej oraz szacowanego czasu realizacji zgłoszonego zapytania.

## W przypadku uzgodnienia przez Strony warunków wykonania zamawianych Usług Rozwoju, Strony zawrą Zamówienie za pośrednictwem Systemu Zgłoszeń, które w szczególności będzie określać zakres prac, harmonogram (określający w szczególności Czas realizacji) i ilość Roboczogodzin.

## W momencie zawarcia Zamówienia liczba Roboczogodzin koniecznych do realizacji Zamówienia i w nim określonych pomniejszy przysługującą Zamawiającemu Pulę Roboczogodzin.

## Wykonawca przedstawi Zamawiającemu rezultaty prac objętych Zamówieniem do Odbioru zgodnie z harmonogramem określonym w Zamówieniu.

## Zamawiający dokonana Odbioru za pośrednictwem Systemie Zgłoszeń lub wskaże wykryte wady w Systemie Zgłoszeń.

## Po usunięciu wad, o których mowa w ust. 12 powyżej, Wykonawca przekaże rezultat prac do Odbioru.

## Protokoły Odbioru wymagają zachowania formy pisemnej lub elektronicznej pod rygorem nieważności.

## Postanowienia §13 Umowy dotyczące Oprogramowania Dedykowanego (w tym dotyczące praw autorskich, dokumentacji i kodów źródłowych), stosuje się również do rezultatów prac wykonanych na podstawie zamówień, o których mowa powyżej.

## Pozostałe warunki oraz zasady świadczenia Usługi Rozwoju zostały opisane w OPZ.

# Odbiory

## Odbiorom podlegają Produkty Etapu a Odbiorowi Końcowemu, całość przedmiotu Umowy, zgodnie z OPZ.

## Strony potwierdzają, że przedmiotem Umowy jest wykonanie dzieła, a pełna weryfikacja dzieła, w tym jego ewentualna integracja z innym Oprogramowaniem oraz wydajność i bezpieczeństwo, będzie możliwe wyłącznie po jego całkowitym wykonaniu i przedstawieniu do Odbioru Końcowego.

## W trakcie Odbioru lub Odbioru Końcowego Zamawiający dokona weryfikacji, czy przedmiot odbioru spełnia wymagania określone w Umowie, SWZ i OPZ.

## W przypadku odbiorów AP Zamawiający przeprowadzi, zgodnie z zapisami OPZ, przygotowane przez Wykonawcę Testy funkcjonalne i Testy integracji, potwierdzające spełnienie przez AP wymagań.

## Protokół Odbioru oraz Protokół Odbioru Końcowego sporządzane są pod rygorem nieważności, w formie pisemnej, w dwóch egzemplarzach.

## Za dzień Odbioru uważa się dzień podpisania przez Zamawiającego Protokołu Odbioru, chyba że inna data została wskazana w Protokole Odbioru.

## Zamawiający nie dopuszcza jednostronnych Protokołów Odbioru lub Protokołu Odbioru Końcowego wystawionych przez Wykonawcę. Odbiór jest czynnością jednostronną Zamawiającego.

## Zamawiający ma prawo do weryfikacji należytego wykonania Umowy dowolną metodą, w tym także z wykorzystaniem opinii zewnętrznego Audytora.

## Zasady prowadzenia testów opisuje OPZ.

## Odbiór Produktu Etapu nie wyłącza ani nie ogranicza uprawnienia Zamawiającego do zgłoszenia Błędów lub nieprawidłowości w realizacji Umowy na etapie sporządzenia Protokołu Odbioru Końcowego.

## Odbiór AP potwierdzony Protokołem Odbioru stanowi moment rozpoczęcia świadczenia Usługi Utrzymania. Ewentualne nieprawidłowości w AP stwierdzane podczas procedury odbiorowej kolejnych AP, w zakresie, w którym dokonano wcześniej Odbioru, Wykonawca usunie w ramach realizowanego wdrożenia.

## Ilekroć Odbiorowi będzie podlegać Oprogramowanie w celu uniknięcia wątpliwości Strony potwierdzają, że:

### Odbiór będzie dokonywany po przeprowadzeniu testów, chyba że Zamawiający zdecyduje inaczej;

### Szczegółowe wymagania oraz sposób realizacji testów określa OPZ;

### Zamawiający ma prawo do przetestowania dowolnej funkcjonalności lub cechy Portalu pracownika, w inny sposób niż w ramach scenariuszy testowych;

## Dokonanie Odbioru lub Odbioru Końcowego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności, jeżeli na podstawie dotychczasowych prac Wykonawca wiedział lub jako profesjonalista powinien był wiedzieć, że Produkty Prac, w szczególności AP, odebrane przez Zamawiającego nie spełniają wymagań́ określonych w Umowie, SWZ, OPZ, DA lub innej Dokumentacji. Okoliczności Odbioru lub Odbioru Końcowego nie wpływają na możliwość skorzystania przez Zamawiającego z uprawnień przysługujących mu na mocy powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz postanowień Umowy w wypadku nienależytego wykonania Umowy, w tym również Zamawiający zachowuje prawo do naliczenia kar umownych, dochodzenia odszkodowań oraz odstąpienia od Umowy.

## Wykonawca dokona zgłoszenia gotowości danego Produktu Etapu do Odbioru w terminie określonym Harmonogramem szczegółowym, a jeżeli terminu brak, bezzwłocznie po jego wykonaniu. Wykonawca jest zobowiązany do przekazania świadczenia w terminie umożliwiającym Odbiór zgodnie z Harmonogramem.

## Odrębnemu Odbiorowi podlegają wszystkie Produkty Etapów opisane Umową, OPZ, DA, AP wykonane przez Wykonawcę w danym Etapie.

## Po zakończeniu wszystkich prac wytwórczych w ramach danego Etapu oraz po dokonaniu przez Zamawiającego Odbioru wszystkich Produktów Etapu, Wykonawca przedstawi Etap do Odbioru.

## O gotowości do odbioru Etapu Wykonawca powiadomi Zamawiającego niezwłocznie po ich ukończeniu.

## Zamawiający dokona Odbioru Etapu w przypadku dokonania Odbioru wszystkich Produktów Etapu w tym pozytywnego przejścia przez wszelkie testy, zgodnie z zasadami opisanymi w opisanych w OPZ.

## Po dokonaniu Odbioru wszystkich Etapów, Wykonawca przedstawi Zamawiającemu całość Przedmiotu Umowy do Odbioru Końcowego.

## Dokonanie przez Zamawiającego Odbioru Końcowego nastąpi w razie spełnienia wszystkich kryteriów określonych w OPZ obejmujących w szczególności pozytywne zakończenie testów oraz prawidłowe ukończenie i Odebranie przez Zamawiającego wszystkich Produktów Etapów.

## Jeżeli w trakcie Odbioru Końcowego Portal pracownika nie osiągnie lub nie spełni wymagań, Zamawiający:

### jeżeli Wady pozwalają na normalne użytkowanie Portalu pracownika wówczas nastąpi Odbiór Końcowy i spisany zostanie Protokół Odbioru Końcowego, wówczas ujawnione i nieusunięte przed zakończeniem Odbioru Końcowego Wady i Błędy oraz inne nieprawidłowości zostaną usunięte przez Wykonawcę w ramach Usługi Utrzymania, z uwzględnieniem Czasu Reakcji, Czasu Obejścia oraz Czasu Naprawy określonych w Umowie;

### jeżeli Wady nie pozwolą na normalne użytkowanie Portalu pracownika, wówczas Zamawiający odmówi dokonania Odbioru Końcowego. Wykonawca usunie w takim przypadku Wady, Błędy i inne nieprawidłowości oraz zgłosi Portal pracownika ponownie do Obioru Końcowego, z zastrzeżeniem, że terminy wynikające z Harmonogramu nie ulegają zawieszeniu ani przesunięciu;

# Prawa własności intelektualnej

## Wykonawca oświadcza, że na podstawie Umowy przeniesie na Zamawiającego majątkowe prawa autorskie lub zapewni udzielenie lub udzieli mu licencji opisanych Umową. Celem Stron jest zapewnienie Zamawiającemu możliwości korzystania z Systemu jako całości, jak i wszystkich jego elementów, w sposób i w celu opisanym w Umowie, w pełnym zakresie i bez dodatkowych kosztów. Wszystkie oświadczenia Wykonawcy i postanowienia Umowy należy interpretować́ zgodnie z powyższym celem Umowy.

## Wykonawca jest świadomy, że celem Zamawiającego jest możliwość samodzielnego lub za pomocą̨ osób trzecich utrzymania i rozwoju Systemu. Wykonawca oświadcza, że warunki, na których System jest udostępniany Zamawiającemu, nie zawierają̨ ograniczeń, które uniemożliwiałyby dokonanie takich czynności przez Zamawiającego lub osoby trzecie.

## Wykonawca oświadcza, że posiada uprawnienia niezbędne do korzystania ze wszelkich dóbr własności intelektualnej wykorzystywanych w celu wykonania Umowy.

## W celu uniknięcia wątpliwości Strony zgodnie postanawiają̨, że w przypadku, w którym możliwa jest modyfikacja sposobu działania Systemu za pomocą̨ wbudowanych lub dostarczonych narzędzi, w tym parametryzacja i konfiguracja Systemu, Zamawiający uprawniony jest do dokonania takich czynności samodzielnie lub za pomocą̨ osób trzecich, bez konieczności zawierania odrębnych umów lub ponoszenia dodatkowych opłat. W zakresie, w jakim z brzmienia Umowy lub właściwości Systemu wynika, że System lub jego komponenty przeznaczone są̨ do udostępnienia osobom trzecim, udzielone lub zapewniane przez Wykonawcę̨ licencje na korzystanie z Systemu obejmują̨ również wszelkie rozpowszechnienie, w tym publiczne wykonywanie, wystawianie, wyświetlanie, odtwarzanie, a także publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym. W zakresie, w jakim jest to niezbędne dla zapewnienia zgodnego z prawem korzystania z Systemu przez osoby trzecie, Zamawiający jest uprawniony do udzielania takim osobom sublicencji. Sublicencja może być udzielana wyłącznie podmiotom powiązanym z Zamawiającym.

## Wykonawca oświadcza i gwarantuje, że warunki korzystania z Systemu są̨ zgodne z wymaganiami opisanymi w Umowie oraz OPZ, w tym co do okresu korzystania, braku ograniczeń́ ilościowych. Ilekroć́ Umowa przewiduje udzielenie licencji lub zapewnienie licencji na System lub wchodzące w jego skład Oprogramowanie, licencja taka udzielana jest na czas nieoznaczony i nie jest terytorialnie ograniczona, w szczególności uprawnia do korzystania z Systemu na terytorium Polski i całego świata, a Zamawiający jest uprawniony do korzystania z Systemu bez ograniczeń ilościowych, w tym bez ograniczeń́ co do liczby użytkowników korzystających z Systemu.

## Zamawiający dopuszcza dostarczenie licencji na Oprogramowanie wchodzące w skład Systemu na tzw. standardowych warunkach licencyjnych producenta oprogramowania, z zastrzeżeniem jednak, że warunki te nie mogą̨ być sprzeczne z postanowieniami niniejszej Umowy oraz OPZ. Wykonawca oświadcza, że w zakresie, w jakim licencje te mogłyby zostać́ uznane za sprzeczne z wymaganiami Umowy i OPZ, uzyskał od podmiotu któremu przysługują prawa majątkowe zgodę̨ na modyfikację tych warunków, tak by licencje były zgodne z wymaganiami opisanymi Umową.

## Wykonawca oświadcza i gwarantuje, że warunki korzystania z Systemu zgodnie z Umową nie będą̨ wymagać od Zamawiającego ponoszenia jakichkolwiek opłat lub kosztów na rzecz Wykonawcy lub innych podmiotów, które nie zostały wprost wskazane w Umowie. Wynagrodzenie obejmuje całość́ wynagrodzenia za korzystanie z Systemu zgodnie z Umową.

## Intencją Stron jest zbliżenie udzielenia Zamawiającemu wszelkich praw do korzystania z Systemu w tym licencji i sublicencji na korzystanie Systemu do umowy o charakterze jednorazowej transakcji podobnej do sprzedaży – w związku z tym w zamian za uiszczoną opłatę licencyjną (stanowiącą w przypadku Umowy element wynagrodzenia, o którym mowa w §14 ust. 1 Umowy, Zamawiający otrzymuje ciągłe, stałe i niewypowiadalne prawo do korzystania z Systemu w zakresie określonym w Umowie.

## Wykonawca zapewnia, że wszelkie licencje na korzystanie z oprogramowania będącego Produktem Etapu udzielone przez Wykonawcę lub inny podmiot nie będą zawierały ograniczeń polegających na tym, że dane oprogramowanie może być używane wyłącznie z innym oprogramowaniem lub może być wdrażane, serwisowane itp. wyłącznie przez określony podmiot lub grupę podmiotów.

## W przypadku, gdy do korzystania przez Zamawiającego z Systemu i innych Produktów Etapu w zakresie określonym w niniejszej Umowie oraz Załącznikach, w tym w szczególności do wykonywania napraw Systemu, serwisowania Systemu przez Zamawiającego lub podmiot działający na zlecenie Zamawiającego niezbędne będzie udzielenie Zamawiającemu licencji na korzystanie z Systemu lub innych Produktów Etapu na polach eksploatacji innych niż wskazane w Umowie, lub udzielenie Zamawiającemu dodatkowych informacji lub wyjaśnień Wykonawca zobowiązuje się do udzielenia licencji, informacji lub wyjaśnień, w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w §14 ust. 1 Umowy, na każde żądanie Zamawiającego.

## Wykonawca oświadcza i gwarantuje, że, jeżeli w ramach opłat należnych producentowi oprogramowania mieści się opłata za jakiekolwiek dodatkowe świadczenia, w szczególności dostarczanie Aktualizacji, nieprzedłużenie korzystania z tych świadczeń przez Zamawiającego nie może powodować ustania licencji na korzystanie z elementu Systemu lub uprawniać do wypowiedzenia umowy licencyjnej udzielonej na taki element.

## Wykonawca zapewnia, że korzystanie z Systemu podczas realizacji i na cele Umowy, w szczególności w okresie testów, nie będzie naruszać praw osób trzecich i nie będzie wymagało żadnych opłat na rzecz takich osób. Gdyby okazało się to konieczne, Wykonawca w ramach wynagrodzenia należnego na podstawie Umowy udzieli lub zapewni udzielenie stosownej licencji na czas realizacji Umowy obejmującej prawo korzystania z danego oprogramowania komputerowego wchodzącego w zakres systemu na potrzeby realizacji Umowy do czasu uzyskania odpowiednio praw majątkowych lub docelowych licencji opisanych Umową. Prawo do korzystania obejmuje w szczególności trwałe lub czasowe zwielokrotnianie w całości lub w części.

## Wykonawca oświadcza, że przekazane w ramach Umowy dobra własności intelektualnej nie będą posiadały żadnych wad prawnych ani nie będą ograniczać Zamawiającego w korzystaniu z tych dóbr w inny sposób, niż opisany Umową. Wykonawca jest odpowiedzialny z tytułu wszelkich ewentualnych roszczeń osób trzecich wynikających z naruszenia autorskich praw majątkowych lub osobistych, w tym za naruszenie przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1231 z późniejszymi zmianami). W razie wytoczenia przeciwko Zamawiającemu powództwa z tytułu naruszenia praw własności intelektualnej, Wykonawca natychmiast po zawiadomieniu go o tym fakcie przez Zamawiającego wstąpi do postępowania w charakterze strony pozwanej, a w razie braku takiej możliwości wystąpi z interwencją uboczną po stronie Zamawiającego. Wykonawca zobowiązuje się także do udzielenia wszelkich informacji, materiałów i dowodów niezbędnych do podjęcia skutecznej obrony wobec roszczenia, naprawienia szkody, którą poniósł Zamawiający, w tym zwrotu wszelkich kwot zasądzonych lub które zostaną zapłacone, w tym także uzasadnionych kosztów pomocy prawnej w związku z tym poniesionych, na pierwsze żądanie zapłaty skierowane przez Zamawiającego na piśmie w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia doręczenia żądania. Zamawiający w terminie 14 dni od daty wystąpienia z roszczeniami przez osobę trzecią lub dowiedzeniu się o takich roszczeniach poinformuje o nich Wykonawcę.

## Jeśli roszczenie osoby trzeciej związane z prawami własności intelektualnej zostanie zgłoszone lub będzie istnieć prawdopodobieństwo jego zgłoszenia, lub informacje o naruszeniu uzasadniać będą potrzebę podjęcia niezbędnych działań jeszcze przed podniesieniem roszczenia, Wykonawca na własny koszt zmodyfikuje lub zastąpi dotychczas przekazany Zamawiającemu System lub jego elementy, przy zachowaniu przynajmniej równoważnej jakości oraz funkcjonalności co oryginalny System. W tej sytuacji Wykonawca udzieli lub zapewni Zamawiającemu udzielenie licencji do korzystania z tak zmodyfikowanych lub wymienionych elementów, zgodnie z zasadami opisanymi w Umowie i w ramach przewidzianego Umową wynagrodzenia.

## Jakiekolwiek postanowienie Umowy, w tym Załączników do niej, nie ogranicza uprawnień Zamawiającego wynikających z obowiązujących przepisów prawa, w tym z art. 75 ust. 1 do 3 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Strony zgodnie z art. 75 ust. 2 pkt 1 ww. ustawy, zastrzegają, że kopia zapasowa Produktu Etapu (w tym Systemu) stworzona przez Zamawiającego może być używana równocześnie z danym Produktem Etapu (w tym Systemem).

## Wykonawca zobowiązuje się nie korzystać z uprawnienia do wypowiedzenia licencji, z wyjątkiem przypadków, w których Zamawiający naruszy warunki udzielonej licencji i naruszy autorskie prawa majątkowe przysługujące Wykonawcy oraz nie zaniecha naruszenia mimo dwukrotnego wezwania do zaprzestania naruszeń wystosowanego przez Wykonawcę i wyznaczenia Zamawiającemu w tym celu odpowiedniego terminu, nie krótszego każdorazowo niż 21 dni oraz bezskutecznemu upływowi tego terminu. Wezwanie musi być wystosowane w formie pisemnej pod rygorem braku skutków i musi zawierać wyraźne zastrzeżenie, że Wykonawca będzie uprawniony do wypowiedzenia licencji w przypadku niezaprzestania dopuszczania się przez Zamawiającego wyraźnie i precyzyjnie wymienionych w nim naruszeń. W przypadku gdy podmiotem udzielającym licencji jest podmiot trzeci, Wykonawca oświadcza i gwarantuje, że podmiot trzeci będzie przestrzegał powyższych zobowiązań. Wykonawca zapewnia i gwarantuje, że podmiot trzeci nie wypowie udzielonych licencji, chyba że zajdą okoliczności, o których mowa powyżej. W przypadku wypowiedzenia licencji z tej przyczyny termin wypowiedzenia licencji wynosi 1 (słownie: jeden) rok, ze skutkiem na koniec roku kalendarzowego.

## W przypadku, gdyby postanowienie o nie wypowiadalności licencji na korzystanie z Systemu przewidziane w poprzednim ustępie okazało się nieskuteczne lub nieważne, a Wykonawca byłby uprawniony do wypowiedzenia licencji, Strony uzgadniają̨ dla Wykonawcy 15-letni (słownie: piętnastoletni) termin jej wypowiedzenia ze skutkiem na koniec roku kalendarzowego, z zastrzeżeniem ustępu następnego.

## W przypadku, gdy Wykonawca lub podmiot trzeci, mimo zobowiązania, o którym mowa w poprzednim ustępie, wypowie licencję, stosuje się̨ odpowiednio §13 ust. 14 powyżej.

## Wykonawca zobowiązuje się̨ w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w §14 ust. 1 Umowy, dostarczyć Standardowe Oprogramowanie Aplikacyjne określone w OPZ i Analizie Przedwdrożeniowej oraz udzielić́ lub zapewnić́ udzielenie na to oprogramowanie licencji niewyłącznej, nieograniczonej czasowo, terytorialnie oraz bez ograniczeń́ ilościowych (ilość́ Użytkowników).

## Uprawnienia z licencji na korzystanie ze Standardowego Oprogramowania Aplikacyjnego nabywa najpóźniej z chwilą Odbioru Produktu Etapu obejmującego jego dostawę̨ i instalację.

## Licencja na Standardowe Oprogramowanie Aplikacyjne zostanie udzielona Zamawiającemu na następujących polach eksploatacji:

### trwałe lub czasowe zwielokrotnianie Standardowego Oprogramowania Aplikacyjnego w całości lub w części, jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie, w tym zwielokrotnianie dokonywane podczas wprowadzania, wyświetlania, stosowania, przekazywania lub przechowywania Standardowego Oprogramowania Aplikacyjnego;

### utrwalanie i zwielokrotnianie dowolną techniką, w tym techniką zapisu magnetycznego lub techniką cyfrową, taką jak zapis na płycie CD, DVD, Blu-ray, urządzeniu z pamięcią flash lub jakimkolwiek innym nośniku pamięci;

### rozpowszechnianie Standardowego Oprogramowania Aplikacyjnego, jeżeli jest to potrzebne dla wykorzystania Systemu w celu opisanym w OPZ, w szczególności udostepnienie Standardowego Oprogramowania Aplikacyjnego osobom trzecim w celu korzystania z Systemu, w tym integracji z Systemem;

## Tłumaczenie, przystosowywanie, zmiany układu lub wprowadzanie jakichkolwiek innych zmian w Standardowym Oprogramowaniu Aplikacyjnym mogą być́ dokonane przez Zamawiającego lub osobę trzecią działającą na jego rzecz.

## Jeżeli wraz ze Standardowym Oprogramowaniem Aplikacyjnym Wykonawca dostarczył Zamawiającemu Dokumentację, Wykonawca zobowiązany jest wraz udzieleniem licencji na Standardowe Oprogramowanie Aplikacyjne udzielić lub zapewnić́ udzielenie licencji na tę dokumentację, obejmującą pola eksploatacji:

### w zakresie utrwalania i zwielokrotniania: wytwarzanie dowolną techniką egzemplarzy utworów, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;

### w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których ją utrwalono: wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarza;

### w zakresie rozpowszechniania utworów w sposób inny niż̇ określony powyżej: publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnienie tej dokumentacji w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niej dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym;

## Licencja na dokumentację dotyczącą Standardowego Oprogramowania Aplikacyjnego obejmuje także zezwolenie na wykonywanie zależnych praw autorskich do wszelkich opracowań tej dokumentacji, to jest rozporządzanie i korzystanie z takich opracowań w zakresie wszystkich uprawnień nabytych przez Zamawiającego stosownie do postanowień niniejszego paragrafu.

## Licencja na dokumentację, o której mowa w ust. 23 dotyczy tylko dokumentacji standardowo dołączanej do danego oprogramowania przez jego producenta, która nie została wytworzona wyłącznie w celu i w związku z realizacją niniejszej Umowy.

## Z zastrzeżeniem ust. 31, Wykonawca zobowiązuje się̨ w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w §14 ust. 1 Umowy, dostarczyć Oprogramowanie Dedykowane przewidziane w analizie przedwdrożeniowej oraz udzielić lub zapewnić udzielenie na to oprogramowanie licencji niewyłącznej, nieograniczonej czasowo i terytorialnie oraz bez ograniczeń ilościowych (ilość Użytkowników).

## Uprawnienia z licencji na korzystanie z Oprogramowania Dedykowanego Zamawiający nabywa z chwilą Odbioru Produktu Etapu obejmującego jego wykonanie.

## Licencja na Oprogramowanie Dedykowane udzielona zostanie Zamawiającemu na następujących polach eksploatacji:

### trwałe lub czasowe zwielokrotnianie Oprogramowania Dedykowanego w całości lub w części, jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie, w tym zwielokrotnianie dokonywane podczas wprowadzania, wyświetlenia, stosowania, przekazywania lub przechowywania Oprogramowania Dedykowanego;

### utrwalanie i zwielokrotnianie dowolną techniką, w tym techniką zapisu magnetycznego lub techniką cyfrową, taką jak zapis na płycie CD, DVD, Blu-ray, urządzeniu z pamięcią flash lub jakimkolwiek innym nośniku pamięci;

### rozpowszechnienie Oprogramowania Dedykowanego, jeżeli jest to potrzebne dla wykorzystania Systemu w celu opisanym w OPZ, w szczególności udostępnienie Oprogramowania Dedykowanego osobom trzecim w celu korzystania z Systemu, w tym integracji z Systemem;

### możliwość dokonywania modyfikacji Oprogramowania Dedykowanego co najmniej według zasad i w zakresie określonym w OPZ - w tym celu Wykonawca udostępni Zamawiającemu kod źródłowy wykorzystanego Oprogramowania Dedykowanego i zgodzi się na jego tłumaczenie, przystosowywanie, zmiany układu lub wprowadzanie w nim jakichkolwiek innych zmian;

### zezwolenie na wykonywanie zależnych praw autorskich do wszelkich opracowań Oprogramowania Dedykowanego, to jest rozporządzanie i korzystanie z takich opracowań w zakresie wszystkich uprawnień nabytych przez Zamawiającego stosownie do postanowień niniejszego paragrafu;

## Oprogramowanie Dedykowane może stanowić Oprogramowanie Open Source. Wykonawca wówczas zapewni, że licencja na takie Oprogramowanie Dodatkowe będzie spełniać powyższe warunki, a także warunki licencji na Oprogramowanie Open Source opisane Umową.

## Tłumaczenie, przystosowywanie, zmiany układu lub wprowadzanie jakichkolwiek innych zmian w Oprogramowaniu Dedykowanym może być dokonane przez Zamawiającego lub osobę trzecią działającą na jego rzecz.

## Jeżeli w ramach lub w związku z realizacją Umowy, w tym w szczególności w ramach realizacji któregokolwiek z Produktów Etapu, dojdzie do wytworzenia przez Wykonawcę nowego Oprogramowania Dedykowanego, stanowiącego nowy utwór w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, powstały wyłącznie w związku z realizacją Produktów Etapu, Wykonawca w ramach wynagrodzenia określonego w §14 ust. 1, Umowy, przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do takiego Oprogramowania Dedykowanego na następujących polach eksploatacji:

### trwałe lub czasowe zwielokrotnianie Oprogramowania Dedykowanego w całości lub w części jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie, w tym zwielokrotnianie Oprogramowania Dedykowanego dokonywane podczas wprowadzania, wyświetlania, stosowania, przekazywania lub przechowywania Oprogramowania Dedykowanego, w tym także utrwalanie i zwielokrotnianie Oprogramowania Dedykowanego dowolną techniką, w tym techniką zapisu magnetycznego lub techniką cyfrową, taką jak zapis na płycie CD, DVD, Blu-ray, urządzeniu z pamięcią flash lub jakimkolwiek innym nośniku pamięci;

### tłumaczenie, przystosowywanie, zmiany układu lub wprowadzanie jakichkolwiek innych zmian w Oprogramowaniu Dedykowanym (w tym przez osoby trzecie); w tym celu Wykonawca zgadza się̨ na jego tłumaczenie, przystosowywanie, zmiany układu lub wprowadzanie w nim jakichkolwiek innych zmian;

### obrót Oprogramowaniem Dedykowanym, w tym wprowadzanie do obrotu, użyczanie lub najem Oprogramowania Dedykowanego, a także rozpowszechnianie Oprogramowania Dedykowanego w inny sposób, w tym jego publiczne wykonywanie, wystawianie, wyświetlanie, odtwarzanie, a także publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym;

## Wykonawca przenosi na Zamawiającego prawo zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich do wszelkich opracowań Oprogramowania Dedykowanego lub jego poszczególnych elementów, tj. prawo zezwalania na rozporządzanie i korzystanie z takich opracowań na polach eksploatacji wskazanych powyżej.

## Wykonawca przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do Dokumentacji dotyczącej Oprogramowania Dedykowanego, o którym mowa w ust. 32 powyżej:

### w zakresie utrwalania i zwielokrotniania wytwarzanie dowolną techniką egzemplarzy utworów, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;

### w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których ją utrwalono wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarza;

### w zakresie rozpowszechniania utworów w sposób inny niż określony powyżej publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie tej Dokumentacji w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niej dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym;

## Wykonawca przenosi na Zamawiającego prawo zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich do wszelkich opracowań Dokumentacji dotyczącej Oprogramowania Dedykowanego, o którym mowa w ust. 32 tj. prawo zezwalania na rozporządzanie i korzystanie z takich opracowań na polach eksploatacji wskazanych powyżej.

## Nabycie przez Zamawiającego uprawnień z tytułu licencji do Oprogramowania Dodatkowego, o której mowa w ust. 26 powyżej lub przeniesie nie Zamawiającego autorskich praw majątkowych do Oprogramowania Dedykowanego, następuje każdorazowo z chwilą Odbioru Produktów Etapu obejmujących to Oprogramowanie Dedykowane.

## W celu uniknięcia wątpliwości Strony potwierdzają, że, jeżeli oprogramowanie komputerowe dostarczone przez Wykonawcę w związku z realizacją Umowy nie zostało przypisane do Oprogramowania Systemowego, Oprogramowania Standardowego albo Oprogramowania Dodatkowego, uważa się je za Oprogramowanie Dedykowane.

## O ile Umowa wyraźnie nie stanowi inaczej, w przypadku, w którym Wykonawca w wykonaniu zobowiązań wynikających z Umowy dostarczy lub stworzy utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, inne niż opisane w poprzednich paragrafach, w tym np.: instrukcje, opisy i inne materiały dla użytkowników końcowych, struktury baz danych, zbiory i informacje słownikowe lub materiały graficzne, materiały szkoleniowe lub inną Dokumentację, Wykonawca przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do takich utworów na wszystkich polach eksploatacji znanych w dniu przeniesienia autorskich praw majątkowych, w tym wymienionych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, w tym w szczególności:

### w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu - wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;

### w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono - wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;

### w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt 37.1 - publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnienie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w szczególności w zakresie digitalizacji;

### korzystania przez Zamawiającego i podmioty, którym udostępni on utwory na podstawie jakiegokolwiek tytułu prawnego, w szczególności do prowadzenia prac związanych z modyfikacją Systemu;

## Strony potwierdzają, że Zamawiający ma prawo do dowolnej modyfikacji utworów, o których mowa w ust. 37 powyżej samodzielnie, jak i zlecenia takich modyfikacji podmiotom działającym na jego zlecenie.

## Wykonawca przenosi na Zamawiającego – na zasadach wyłączności – prawo zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich do wszelkich opracowań utworów lub ich poszczególnych elementów, tj. prawo zezwalania na rozporządzanie i korzystanie z takich opracowań na polach eksploatacji wskazanych powyżej. Zamawiający uprawniony jest do dalszego dysponowania w tym zbywania i przenoszenia prawa zezwalania na wykonywanie praw zależnych.

## Przeniesienie praw autorskich do utworów wskazanych w ust. 37 powyżej następuje z chwilą Odbioru Produktu Etapu obejmującego dane utwory, nie później jednak niż z chwilą ich wydania Zamawiającemu.

## Przeniesienie wszelkich autorskich praw majątkowych zostaje dokonane na czas nieokreślony i jest nieograniczone terytorialnie.

## Wykonawca zobowiązuje się i gwarantuje, że osoby uprawnione z tytułu autorskich praw osobistych do utworów określonych w ust. 37 powyżej nie będą wykonywać tych praw w stosunku do Zamawiającego lub jakichkolwiek osól trzecich działających na jego zlecenie.

## Z chwilą przekazania danych egzemplarzy i nośników Zamawiającego nabywa w ramach wynagrodzenia określonego w Umowie nabywa także własność przekazanych egzemplarzy utworu oraz nośników, na których utwór utrwalono.

## Wykonawca oświadcza, że dostarczone w ramach realizacji Umowy utwory wymienione w ust. 37 będą oryginalne i nie będą naruszać praw osób trzecich. Wykonawca oświadcza, że w momencie przekazywania utworów, co do których następuje przeniesienie autorskich praw majątkowych, będzie wyłącznym dysponentem majątkowych praw autorskich do tych utworów.

## Niezależnie od postanowień poprzednich ustępów, Wykonawca zezwala Zamawiającemu na korzystanie z wiedzy technicznej, organizacyjnej i innej, zawartej w przekazanych Zamawiającemu w Dokumentach i innych utworach, o których mowa w ust. 37 powyżej. Wiedza ta może być wykorzystana w dowolny sposób przez Zamawiającego.

## W ramach realizacji Umowy, w zamian za wynagrodzenie przewidziane Umową, Wykonawca będzie opracowywał i przekaże Zamawiającemu, kod źródłowy:

### Oprogramowania Dedykowanego, o którym mowa w ust. 31;

### Oprogramowania Dedykowanego, w zakresie wykraczającym poza ust. 46.1 (jeżeli istnieje możliwość udostępnienia jego kodu źródłowego, z zastrzeżeniem spełnienie wymagań odnośnie do swobodnego utrzymania i rozwoju Portalu Pracownika, przy czym w celu spełnienia tych wymagań Zamawiającemu przysługuje roszczenie o wydanie kodu źródłowego);

## Kod źródłowy będzie udostępniany przez Wykonawcę:

### w ramach wykonania Umowy;

### w ramach naprawy Błędów;

## Kod źródłowy będzie udostępniany Zamawiającemu wraz z:

### kompletnym wykazem narzędzi programistycznych, bibliotek (z licencją na korzystanie z nich, o ile mają zewnętrzny charakter) i innych elementów niezbędnych do doprowadzenia takiego kodu źródłowego do formy wykonywalnej. Ponadto na żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest udzielić Zamawiającemu lub osobie wskazanej przez Zamawiającego dodatkowych informacji niezbędnych do doprowadzenia danego kodu źródłowego do formy wykonywalnej;

### skryptami kompilacyjnymi i uruchomieniowymi, plikami konfiguracyjnymi oraz niezbędną dokumentacją pozwalającą na jego rozwijanie przez Zamawiającego lub inne podmioty, którym Zamawiający takie czynności powierzył;

### komentarzami, w szczególności komentarzami umieszczonymi w trakcie realizacji Umowy (Wykonawca nie będzie usuwał komentarzy oraz innych informacji technicznych z kodu źródłowego, przed jego dostarczeniem Zamawiającemu);

## Wykonawca zobowiązuje się do niestosowania jakichkolwiek technik lub ograniczeń, które uniemożliwiłyby Zamawiającemu odczyt lub zapisywanie kodu źródłowego.

## Niewykonanie lub nienależyte wykonanie przez Wykonawcę któregokolwiek z obowiązków odnoszących się do kodu źródłowego, o których mowa w niniejszym paragrafie Umowy, uniemożliwia dokonanie odbioru lub zamknięcia zgłoszenia Błędu.

# Wynagrodzenie i warunki płatności

## Wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu wykonania Przedmiotu Umowy wynosi łącznie (...) złotych netto (słownie: ....... złotych netto), tj. (…) złotych brutto (słownie: ....... złotych brutto);

## Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 będzie płatne w częściach, w następujący sposób:

### po realizacji pkt 2.1 OPZ oraz pkt. 2.2 OPZ w wysokości 25 % wynagrodzenia Wykonawcy, o którym mowa w ust. 1 i wynosi (…) złotych netto (słownie: ....... złotych netto), tj. (…) złotych brutto (słownie: ....... złotych brutto);

### po realizacji pkt 2.3 OPZ oraz pkt. 2.4 OPZ w wysokości 7% wynagrodzenia Wykonawcy, o którym mowa w ust. 1 i wynosi (…) złotych netto (słownie: ....... złotych netto), tj. (…) złotych brutto (słownie: ....... złotych brutto);

### po realizacji pkt 2.5 OPZ: Wdrożenie, w oparciu o Standardowe Oprogramowanie Aplikacyjne klasy LCDP, Portalu pracownika – AP – Wniosek o zamówienie publiczne w wysokości 7% wynagrodzenia Wykonawcy, o którym mowa w ust. 1 i wynosi (…) złotych netto (słownie: ....... złotych netto), tj. (…) złotych brutto (słownie: ....... złotych brutto);

### za realizację pkt 2.5 OPZ: Wdrożenie, w oparciu o Standardowe Oprogramowanie Aplikacyjne klasy LCDP, Portalu pracownika – AP – Obsługa faktur zakupowych w wysokości 7% wynagrodzenia Wykonawcy, o którym mowa w ust. 1 i wynosi (…) złotych netto (słownie: ....... złotych netto), tj. (…) złotych brutto (słownie: ....... złotych brutto);

### po realizacji pkt 2.5 OPZ: Wdrożenie, w oparciu o Standardowe Oprogramowanie Aplikacyjne klasy LCDP, Portalu pracownika – AP – Urlopy w wysokości 7% wynagrodzenia Wykonawcy, o którym mowa w ust. 1 i wynosi (…) złotych netto (słownie: ....... złotych netto), tj. (…) złotych brutto (słownie: ....... złotych brutto);

### po realizacji pkt 2.5 OPZ: Wdrożenie, w oparciu o Standardowe Oprogramowanie Aplikacyjne klasy LCDP, Portalu pracownika – AP – Umowy cywilno-prawne w wysokości 7% wynagrodzenia Wykonawcy, o którym mowa w ust. 1 i wynosi (…) złotych netto (słownie: ....... złotych netto), tj. (…) złotych brutto (słownie: ....... złotych brutto);

### po realizacji pkt 2.5 OPZ: Wdrożenie, w oparciu o Standardowe Oprogramowanie Aplikacyjne klasy LCDP, Portalu pracownika – AP – Delegacje w wysokości 7% wynagrodzenia Wykonawcy, o którym mowa w ust. 1 i wynosi (…) złotych netto (słownie: ....... złotych netto), tj. (…) złotych brutto (słownie: ....... złotych brutto);

### po realizacji pkt 2.5 OPZ: Wdrożenie, w oparciu o Standardowe Oprogramowanie Aplikacyjne klasy LCDP, Portalu pracownika – AP – Raporty w wysokości 7% wynagrodzenia Wykonawcy, o którym mowa w ust. 1 i wynosi (…) złotych netto (słownie: ....... złotych netto), tj. (…) złotych brutto (słownie: ....... złotych brutto);

### po realizacji pkt 2.6 OPZ oraz pkt. 2.7 OPZ w wysokości 2% wynagrodzenia Wykonawcy, o którym mowa w ust. 1 i wynosi (…) złotych netto (słownie: ....... złotych netto), tj. (…) złotych brutto (słownie: ....... złotych brutto);

### w ramach realizacji pkt 2.8 OPZ w wysokości 12% wynagrodzenia Wykonawcy, o którym mowa w ust. 1 i wynosi (…) złotych netto (słownie: ....... złotych netto), tj. (…) złotych brutto (słownie: ....... złotych brutto), które będzie płatne dla każdej AP odrębnie, w trybie kwartalnym, w wysokości 0,25% wynagrodzenia Wykonawcy, o którym mowa w ust. 1, za każdy z 8 kwartałów świadczenia Usługi Utrzymania dla danej AP;

### w ramach realizacji pkt 2.9 OPZ w wysokości 12% wynagrodzenia Wykonawcy, o którym mowa w ust. 1 i wynosi (…) złotych netto (słownie: ....... złotych netto), tj. (…) złotych brutto (słownie: ....... złotych brutto), które będzie płatne w trybie kwartalnym, w wysokości 1,2% wynagrodzenia Wykonawcy, o którym mowa w ust. 1, za każdy z 10 kwartałów świadczenia Usługi Rozwoju;

## Podstawą wystawienia faktury jest każdorazowo podpisany przez Strony odpowiedni Protokół Odbioru danego Etapu wyszczególnionego w § 14 ust. 2 powyżej.

## W przypadku dostarczenia Zamawiającemu faktury VAT przed podpisaniem odpowiedniego protokołu, Zamawiający będzie uprawniony do zwrotu otrzymanej od Wykonawcy faktury, a Strony uznają ją za niezasadną i niewywołującą skutków.

## Za dzień zapłaty wynagrodzenia uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

## W przypadku wystawienia przez Wykonawcę faktury niezgodnej z Umową lub obowiązującymi przepisami prawa, Zamawiający ma prawo do wstrzymania płatności do czasu wyjaśnienia oraz otrzymania faktury korygującej, bez obowiązku płacenia odsetek z tytułu niedotrzymania terminu zapłaty.

## W celu usunięcia wątpliwości, Strony postanawiają, że wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 powyżej jest wynagrodzeniem ryczałtowym. Podział tego wynagrodzenia na poszczególne Części, jak również wszelkie ewentualne przekazywane zestawienia dotyczące czasochłonności wykonywania poszczególnych prac, czy przekazywane w toku realizacji Wdrożenia raporty, w żadnym wypadku nie stanowią przesłanki do zapłaty opartej na zasadzie rozliczania czasu pracy ani nie zmieniają charakteru prawnego wynagrodzenia, jako wynagrodzenia ryczałtowego. Wykonawca będzie zobowiązany do pełnej realizacji Umowy w ramach wynagrodzenia nawet w przypadku przekroczenia zakładanej czasochłonności prac.

## Wynagrodzenie obejmuje w szczególności wynagrodzenie za przeniesienie autorskich praw majątkowych, udzielenie licencji (na wszystkich polach eksploatacji) oraz udzielenie Zamawiającemu innych uprawnień wskazanych w postanowieniach Umowy regulujących prawa własności intelektualnej.

## Wynagrodzenie stanowi całość wynagrodzenia Wykonawcy w związku z realizacją Umowy Wykonawcy nie przysługują żadne inne roszczenia w stosunku do Zamawiającego, w szczególności zwrot kosztów podróży oraz zakwaterowania członków Personelu Wykonawcy czy też zwrot jakichkolwiek innych, dodatkowych kosztów ponoszonych przez Wykonawcę związanych z wykonywaniem Umowy.

## Zgodnie z ustawą z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1666 z późniejszymi zmianami) Wykonawca ma prawo do przesłania Zamawiającemu ustrukturyzowanej faktury elektronicznej za pośrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania na konto Zamawiającego.

## Wykonawca oświadcza i gwarantuje, że jest oraz pozostanie w okresie realizacji i rozliczenia umowy zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług i posiada numer NIP …………………… .

## Wykonawca potwierdza, iż wskazywany przez niego rachunek bankowy na fakturze lub innym dokumencie na podstawie, którego Zamawiający ma dokonać płatności jest rachunkiem rozliczeniowym, o którym mowa w art. 49 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe i został zgłoszony do właściwego urzędu skarbowego.

## Wykonawca potwierdza, iż jego wskazany rachunek bankowy na wystawionej fakturze lub innych dokumentach na podstawie, który Zamawiający ma dokonać płatności zostanie umieszczony i będzie uwidoczniony przez cały okres trwania i rozliczenia Umowy w wykazie, o którym mowa w art.96b ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. 2020.106).

## Wykonawca zobowiązuje się powiadomić Zamawiającego o fakcie wykreślenia jego rachunku bankowego z wykazu, o którym mowa w ust. 14 powyżej lub utraty charakteru czynnego podatnika VAT w ciągu 48 godzin. Naruszenie tego obowiązku skutkuje powstaniem odpowiedzialności odszkodowawczej Wykonawcy.

## W przypadku, gdyby rachunek bankowy nie został uwidoczniony w wykazie, o którym mowa w ust. 14 powyżej, Zamawiający zastrzega sobie możliwość wstrzymania płatności do momentu wyjaśnienia sytuacji i określenia rachunku bankowego, który będzie umożliwiał uznanie danej płatności za koszt uzyskania przychodów w rozumieniu przepisów podatkowych.

## Wstrzymanie płatności, o którym mowa w zdaniu powyższym nie wywoła żadnych negatywnych konsekwencji dla Zamawiającego, w tym w szczególności nie powstanie obowiązek zapłacenie odsetek od zaległości lub kar umownych na rzecz Wykonawcy.

## Zamawiający przy dokonywaniu płatności może zastosować mechanizm podzielonej płatności, o którym mowa w ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. 2020.106).

## Wykonawca upoważnia Zamawiającego do wstrzymania się z zapłatą wynagrodzenia do czasu prawidłowego wystawienia faktury VAT, w przypadku, gdy zgodnie z przepisami prawa wynagrodzenie powinno być płatne z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności, zaś na fakturze VAT nie umieszczono stosownej informacji: „mechanizm podzielonej płatności”.

## Zamawiającemu przysługuje prawo do potrącenia z wynagrodzenia Wykonawcy wszelkich roszczeń nadających się do potrącenia i wynikających z niniejszej Umowy, w tym w szczególności roszczeń z tytułu należnych Zamawiającemu kar umownych.

## Płatności będą dokonywane wyłącznie w złotych polskich.

## Zamawiający nie udziela zaliczek.

# Kary umowne i odpowiedzialności stron

## Naliczenie zastrzeżonych Umową kar umownych nie wyłącza możliwości dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych do pełnej wysokości szkody poniesionej przez Zamawiającego w związku ze zdarzeniem, które było podstawą naliczenia danej kary.

## Kary umowne są niezależne od siebie i należą się Zamawiającemu w pełnej wysokości nawet w przypadku, gdy z powodu jednego zdarzenia naliczona jest więcej niż jedna kara. Kary będą naliczane za każdy przypadek naruszenia Umowy odrębnie.

## Kary umowne zastrzeżone na wypadek nienależytego wykonania albo niewykonania Umowy, są należne także w przypadku odstąpienia od Umowy, niezależnie od przyczyn odstąpienia lub wypowiedzenia. Dotyczy także sytuacji, gdy ta sama okoliczność stanowiąca podstawę do naliczenia kary umownej stałą się podstawą do odstąpienia od Umowy i niezależnie od naliczenia kary umownej z tytułu odstąpienia.

## Kwoty kar umownych będą płatne w terminie wskazanym w żądaniu Zamawiającego. Powyższe nie wyłącza możliwości potrącenia naliczonych kar, jak również zaspokojenia roszczeń z tytułu kar umownych z zabezpieczenia należytego wykonania Umowy.

## Całkowita łączna kwota kar umownych naliczonych z tytułu Umowy nie może przekroczyć kwoty wynoszącej 40% wynagrodzenia Wykonawcy określonego w §14 ust. 1 Umowy.

## W zakresie kar umownych opisanych Umową, odpowiedzialność za zwłokę oznacza przyjęcie przez Wykonawcę odpowiedzialności za przekroczenie terminu wskazanego w Umowie lub wyznaczonego zgodnie z postanowieniami Umowy, w tym na podstawie Harmonogramu szczegółowego, na zasadzie winy.

## Zamawiający naliczy Wykonawcy kary umowne w przypadku:

### zwłoki w terminie wykonania któregokolwiek z Etapów, w stosunku do terminów wskazanych w Harmonogramie Ramowym w pkt 17 OPZ stanowiącego Załącznik nr 1 do SWZ, w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §14 ust. 1 Umowy za każdy rozpoczęty dzień zwłoki liczony od terminu wskazanego w Harmonogramie Ramowym;

### zwłoki w przekazaniu informacji, o który mowa w § 11 ust. 8 umowy w wysokości 300 zł za każdy przypadek;

### zwłoki w realizacji danego Zamówienia, o którym w §11 ust. 9 Umowy, w wysokości 300 zł za każdy rozpoczęty dzień zwłoki liczony od Czasy Realizacji wskazanego w danym Zamówieniu;

### zwłoki w przedłożeniu dokumentów, o których mowa w § 22 ust. 2 lub ust. 5 Umowy w wysokości 1000 zł za każdy dzień zwłoki;

### zwłoki w przedłożeniu dokumentów, o których mowa w § 22 ust. 3 Umowy w wysokości 1000 zł za każdy dzień zwłoki;

### niedochowania określonych w §10 ust. 3 Czasu Reakcji, Czasu Obejścia lub Czasu Naprawy w ramach usuwania Błędów, z tym, że w zakresie:

#### Błędu Krytycznego – w wysokości 375 zł za każdą rozpoczętą godzinę zwłoki;

#### Błędu Poważnego – w wysokości 250 zł za każdą rozpoczętą godzinę zwłoki;

#### Błędu Zwykłego – w wysokości 100 zł za każdą rozpoczętą godzinę zwłoki;

### przekazania Zamawiającemu, w ramach gwarancji rozwiązania – zgodnie z deklaracją Wykonawcy – usuwającego Błąd lub stanowiącego Obejście, które w rzeczywistości nie prowadzą do usunięcia Błędu albo ustanowienie Obejścia, w wysokości 1000 zł (słownie tysiąc złotych) za każdy taki przypadek;

### w przypadku odstąpienia od Umowy przez którąkolwiek ze stron z powodu okoliczności leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości 10 % wynagrodzenia, o którym mowa w § 14 ust. 1 Umowy. Dla uniknięcia wątpliwości kara jest należna zarówno w przypadku odstąpienia umownego, jak i na podstawie przepisów ustawy, zarówno odstąpienia ze skutkiem do całej Umowy, jak i odstąpienia w części, jeżeli Umowa lub przepis to przewiduje;

### w wysokości 10% wynagrodzenia przewidzianego z tytułu Usługi Utrzymania, o którym mowa w §14 ust. 2 pkt 2.10 Umowy, w przypadku wypowiedzenia Umowy w zakresie usług utrzymania z powodu okoliczności leżących po stronie Wykonawcy;

### przypadku naruszenia zasad przetwarzania danych osobowych w wysokości 250 000 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych) za każdy przypadek naruszenia;

### w przypadku wypowiedzenia jakiejkolwiek licencji udzielonej przez Wykonawcę bądź zapewnionej przez Wykonawcę, bądź udzielonej przez podmiot trzeci, który jej udzielił, a co do której Wykonawca gwarantował na gruncie Umowy, że nie zostanie wypowiedziana, w wysokości 10% wynagrodzenia określonego w §14 ust. 1 Umowy;

## W każdym przypadku Strona nie jest odpowiedzialna za niewykonanie lub nienależyte wykonanie swoich zobowiązań wynikających z Umowy, jeżeli udowodni, że niewykonanie lub nienależyte wykonanie zostało spowodowane okolicznością działania Siły Wyższej.

## Okolicznościami Siły Wyższej są zdarzenia zewnętrzne, niemożliwe do przewidzenia, nadzwyczajne i niemożliwe do zapobieżenia (dalej jako „Siła Wyższa”), a w szczególności:

### wojna, w tym wojna domowa, zamieszki, rozruchy i akty terroryzmu;

### katastrofy naturalne, w tym huragany, silne burze, trzęsienia ziemi, powódź, zniszczenia spowodowane przez pioruny, długotrwałe i silne opady deszczu;

### wybuchy, pożary, przerwy w dostawie prądu trwające jednorazowo nieprzerwanie co najmniej 12 godzin;

### Epidemie, stany zagrożenia epidemicznego oraz związane z tym akty władzy publicznej wprowadzające ograniczenia życia społecznego lub gospodarczego;

## Za siłę wyższą nie uznaje się braku środków u Wykonawcy, niedotrzymania zobowiązań przez jego kontrahentów z winy tych podmiotów oraz brak zezwoleń niezbędnych Wykonawcy dla wykonania umowy, wydawanych przez dowolną władzę publiczną.

## Strony zobowiązują się do wzajemnego powiadamiania się o zaistnieniu siły wyższej i dokonania stosownych ustaleń celem wyeliminowania możliwych skutków działania siły wyższej. Powiadomienia, o którym mowa w zdaniu poprzednim, należy dokonać pisemnie lub w inny dostępny sposób, niezwłocznie po fakcie wystąpienia siły wyższej. Do powiadomienia należy dołączyć dowody na poparcie zaistnienia siły wyższej.

## Całkowita łączna odpowiedzialność Stron z tytułu szkód wyrządzonych drugiej Stronie w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Umowy jest ograniczona:

### w przypadku odpowiedzialności Zamawiającego:

#### do kwoty równej 100 % wynagrodzenia określonego w § 14 ust. 1Umowy;

#### wyłącznie do rzeczywistych strat, wyłącza się odpowiedzialność Zamawiającego z tytułu utraconych przez Wykonawcę korzyści;

### w przypadku odpowiedzialności Wykonawcy:

#### do kwoty równej 100 % wynagrodzenia określonego w § 14 ust. 1Umowy;

#### wyłącznie do rzeczywistych strat, wyłącza się odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu utraconych przez Zamawiającego korzyści;

## Ograniczenia odpowiedzialności, o których mowa w ust. 10 nie mają zastosowania w odniesieniu do:

### przypadków, w których ograniczenie odpowiedzialności jest niemożliwe ze względu na bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa, w tym w przypadku szkód wyrządzonych z winy umyślnej;

### szkód wynikających z wad prawnych świadczeń Wykonawcy, w szczególności w przypadku konieczności zapłaty odszkodowania lub zadośćuczynienia, innych kar na rzecz osób trzecich w związku z eksploatacją Produktów Etapu dostarczonych przez Wykonawcę. Postanowienie powyższe stosuje się również w przypadku powstania obowiązku zapłaty przez Zamawiającego opłat licencyjnych lub serwisowych, innych kar nieprzewidzianych Umową na rzecz producentów Oprogramowania;

### szkód wynikających z ujawnienia Informacji Poufnych;

### szkód wynikających z naruszenia zasad przetwarzania danych osobowych;

# Odstąpienie od Umowy

## Zamawiającemu, poza przypadkami wynikającymi z przepisów prawa oraz odrębnymi przypadkami wskazanymi w Umowie, przysługuje umowne prawo odstąpienia od Umowy w całości lub części bez wyznaczania Wykonawcy terminu dodatkowego, w przypadku:

### zwłoki Wykonawcy z rozpoczęciem realizacji Umowy w okresie co najmniej 14 dni od dnia jej zawarcia;

### zwłoki Wykonawcy w terminie rozpoczęcia realizacji któregokolwiek Etapu lub innego Produktu Etapu, wynoszącej co najmniej 14 dni, względem terminów określonych w Harmonogramie szczegółowym;

### zwłoki Wykonawcy w terminie realizacji któregokolwiek Etapu lub innego Produktu Etapu, wynoszącej co najmniej 14 dni, względem terminów określonych w Harmonogramie szczegółowym;

### zwłoki, skutkującej opóźnieniem Odbioru Etapu, Produktu Etapu lub Odbioru Końcowego o co najmniej o 21 dni, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy;

### zwłoki z usunięciem Błędu względem Czasu Naprawy w łącznym wymiarze co najmniej:

#### Błędu Krytycznego – 50% Czasu Naprawy określonego Umową;

#### Błędu Poważnego – 75% Czasu Naprawy określonego Umową;

#### Błędu Zwykłego 100% Czasu Naprawy określonego Umową;

### dostarczenia przez Wykonawcę jakiegokolwiek Produktu Etapu dotkniętego wadą prawną i nieusunięcia bezzwłocznego takiej wady, mimo pisemnego wezwania przez Zamawiającego, we wskazanym w wezwaniu terminie;

### gdy zgłaszany do Odbioru po raz trzeci Produkt Etapu, Faza lub Etap nadal jest niezgodny z Umową i nie zostanie odebrany przez Zamawiającego;

### wystąpienia wad prawnych w przekazanych Zamawiającemu Produktach Etapu;

## Jeżeli Wykonawca będzie realizował Umowę w sposób wadliwy albo sprzeczny z Umową, Zamawiający wezwie Wykonawcę do zmiany sposobu jej wykonywania i wyznaczy mu w tym celu dodatkowy termin, nie krótszy niż 14 dni. Po bezskutecznym upływie tego terminu Zamawiający będzie uprawniony do odstąpienia od Umowy. Niniejsze uprawnienie jest niezależne i odrębne od innych podstaw do odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego.

## Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od Umowy po zakończeniu analizy przedwdrożeniowej w zakresie realizacji pozostałej części Umowy, za zapłatą wynagrodzenia należnego Wykonawcy. Niniejsze uprawnienie może zostać wykonane nie później niż w terminie 20 Dni Roboczych od momentu podpisania Protokołu Odbioru analizy przedwdrożeniowej bez uwag. W zakresie rozliczeń Stron stosuje się postanowienia niniejszego paragrafu dotyczące zachowania Produktów Etapu, w szczególności Zamawiający zachowuje uprawnienia (w tym autorskie prawa majątkowe i udzielone licencje) nabyte do dnia odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego, w tym autorskie prawa majątkowe do Analizy Przedwdrożeniowej.

## Złożenie oświadczenia o odstąpieniu wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

## O ile nic innego nie wynika z zapisów Umowy, Zamawiający jest uprawniony złożyć oświadczenie o odstąpieniu od daty zawarcia Umowy do upływu 42 miesięcy od daty zawarcia Umowy.

## Strony zobowiązane są w terminie 10 Dni Roboczych od dnia odstąpienia od Umowy lub jej wypowiedzenia przez Zamawiającego do sporządzenia protokołu, który będzie stwierdzał stan realizacji Umowy do dnia odstąpienia od Umowy.

## W razie odstąpienia przez Zamawiającego od Umowy zgodnie z postanowieniami niniejszego paragrafu, Zamawiający może – według własnego wyboru:

### zachować Produkty Etapu wykonane w ramach prawidłowo ukończonych i odebranych przez Zamawiającego Etapów;

### lub

### zachować prawidłowo ukończone i odebrane Produkty Etapu (wszystkie lub niektóre) w ramach nieukończonych Etapów;

### lub

### odmówić zachowania ukończone i odebrane Produkty Etapu (wszystkich lub niektórych) w ramach nieukończonych Etapów;

### odstąpić od całości Umowy ze skutkiem wstecznym;

## Zamawiający w treści oświadczenia o odstąpieniu poinformuje Wykonawcę czy chce zachować Produkty Etapu i w jakim zakresie, czy też odstępuje od całości Umowy ze skutkiem wstecznym.

## Zamawiający uprawniony jest do odstąpienia od umowy również w innych okolicznościach wskazanych w treści Umowy, które uprawniają do odstąpienia od Umowy, za uprzednim wezwaniem Wykonawcy na piśmie do usunięcia wskazanych w danym postanowieniu naruszeń, w terminie nie krótszym niż 7 dni, chyba że z danego postanowienia wynika inny termin.

## Jeżeli Zamawiający decyduje się zachować ukończone i odebrane Produkty Etapu w ramach nieukończonego Etapu, Strony ustalą w dobrej wierze wysokość wynagrodzenia odpowiadającą wartości tych Produktach Etapu lub powołają w tym celu biegłego. W takim przypadku:

### Zamawiający zachowa nabyte prawa autorskie lub licencje w zakresie zatrzymanych Produktów Etapu albo je nabędzie, zgodnie z postanowieniami Umowy, jeśli nie miało to miejsca przed odstąpieniem od Umowy;

### Zamawiający zachowa przewidziane Umową uprawnienia z tytułu rękojmi w zakresie dotyczącym zachowanych Produktów Etapu albo je nabędzie, zgodnie z postanowieniami Umowy, jeśli nie miało to miejsca przed odstąpieniem od Umowy;

### Zamawiający zwróci Wykonawcy lub usunie w sposób uniemożliwiający produkcyjne wykorzystanie inne Produkty Etapu, których nie zachowuje;

### Zamawiający z każdym przypadku będzie uprawniony do zatrzymania pojedynczych kopii Produktów Etapu, który nie zachowuje, bez prawa ich produkcyjnego wykorzystania, wyłącznie na potrzeby ewentualnego dochodzenia roszczeń przysługujących Zamawiającemu w stosunku do Wykonawcy lub osób trzecich lub ochrony przed roszczeniami takich osób – do czasu upływu okresu przedawnienia roszczeń Stron;

### z tytułu korzystania przez Zamawiającego z Produktów Etapu, usług lub innych świadczeń, o których mowa powyżej, w okresie od ich dostarczenia przez Wykonawcę do dnia ich zwrotu lub zniszczenia przez Zamawiającego, Wykonawcy nie przysługuje jakiekolwiek wynagrodzenie lub odszkodowanie;

## Jeżeli wskutek odstąpienia Zamawiający nie zachowuje odebranych Produktów Etapu w ramach nieodebranego Etapu:

### Zamawiający zwróci Wykonawcy lub usunie w sposób uniemożliwiający produkcyjne wykorzystanie wszelkie przekazane przez Wykonawcę Produkty Etapu;

### Zamawiający w każdym przypadku będzie uprawniony do zatrzymania pojedynczych kopii Produktów Etapu, na potrzeby ewentualnego dochodzenia roszczeń przysługujących Zamawiającemu w stosunku do Wykonawcy lub osób trzecich lub ochrony przed roszczeniami takich osób – do czasu upływu okresu przedawnienia roszczeń Stron;

### z tytułu korzystania przez Zamawiającego z Produktów Etapu, usług lub innych świadczeń w okresie od ich dostarczenia przez Wykonawcę, do dnia ich zwrotu lub zniszczenia, Wykonawcy nie przysługuje jakiekolwiek wynagrodzenie lub odszkodowanie;

### w razie, jeżeli zgodnie z postanowieniami Umowy Wykonawca otrzymał jakiekolwiek wynagrodzenie z tytułu Produktów Etapu, których Zamawiający nie zachowuje, będzie on zobowiązany do jego zwrotu w terminie 10 dni od momentu otrzymania przez Wykonawcę oświadczenia Zamawiającego o odstąpieniu od Umowy;

## W przypadku częściowego odstąpienia od Umowy i zachowania przez Zamawiającego części Produktów Etapu, w ramach wynagrodzenia otrzymanego przez Wykonawcę, Wykonawca zobowiązany jest do:

### niezwłocznego przekazania Zamawiającemu lub podmiotowi wskazanemu przez Zamawiającego wszelkich dokumentów, danych oraz informacji koniecznych Zamawiającemu do dalszego realizowania Umowy, w tym dalszego wykonywania Wdrożenia przez inny podmiot. Zobowiązanie to obejmuje w szczególności obowiązek Wykonawcy do przekazania Zamawiającemu wszelkich informacji, haseł itp. dotyczących Systemu, koniecznych dla dalszego rozwoju Systemu poprzez aktualizację Systemu oraz wprowadzenie do niego zmian, w tym wdrożenia oraz korzystania z Systemu;

### podjęcia, przez okres 120 dni od odstąpienia od Umowy niezbędnej współpracy z Zamawiającym lub podmiotami wskazanymi przez Zamawiającego w celu umożliwienia Zamawiającemu dalszego realizowania Umowy, w tym dalszego wykonywania Wdrożenia, lub świadczenia usług przez inny podmiot;

## Jeżeli Zamawiający odstępuje od całości Umowy ze skutkiem wstecznym:

### Zamawiający zwróci Wykonawcy wszelkie wykonane dotychczas Produkty Etapu lub dokona ich zniszczenia lub usunięcia w taki sposób, aby nie było możliwe produkcyjne korzystanie z nich. Zamawiający ma prawo zachowania pojedynczych egzemplarzy lub kopii takich Produktów Etapu na potrzeby ewentualnego postępowania sądowego – do czasu upływu okresu przedawnienia roszczeń Stron, bez prawa produkcyjnego wykorzystania tak zachowanych egzemplarzy lub kopii;

### Wykonawca zobowiązuje się do niepodnoszenia jakichkolwiek roszczeń w stosunku do Zamawiającego wynikających z używania dostarczonych Zamawiającemu Produktów Etapu w okresie od ich przekazania do dnia ich zniszczenia lub zwrotu Wykonawcy zgodnie punktem powyżej;

### w razie, jeżeli zgodnie z postanowieniami Umowy Wykonawca otrzymał jakiekolwiek wynagrodzenie będzie on zobowiązany do jego zwrotu w terminie 10 dni od momentu otrzymania przez Wykonawcę oświadczenia Zamawiającego o odstąpieniu od Umowy;

## W przypadku złożenia oświadczenia o odstąpieniu przez Wykonawcę, Zamawiający zachowa rezultaty prac Wykonawcy w ramach ukończonych i odebranych Faz oraz w terminie 30 dni od dnia doręczenia Zamawiającemu oświadczenia o odstąpieniu od Umowy przez Wykonawcę, będzie uprawniony wskazać, w ramach pisemnego oświadczenia, czy chce zachować już ukończone i odebrane Produkty Etapu w ramach nieodebranej Fazy oraz w jakim zakresie. W razie braku wystosowania takiego oświadczenia Strony przyjmują, że Zamawiający nie zachowuje takich Produktów Etapu. Postanowienia powyższe stosuje się odpowiednio w zależności od wyboru Zamawiającego.

## Strony zgodnie postanawiają, że odstąpienie od Umowy przez którąkolwiek ze Stron powoduje wygaśnięcie wszelkich zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy, z wyjątkiem:

### Zobowiązań Wykonawcy, w zakresie świadczenia rękojmi za wady do Produktów Etapu zachowanych przez Zamawiającego na podstawie postanowień niniejszego paragrafu;

### zobowiązań Wykonawcy do udzielenia licencji lub przeniesienia praw autorskich zgodnie z postanowieniami Umowy dotyczącymi praw własności intelektualnej w stosunku do Produktów Etapu zachowanych przez Zamawiającego na podstawie postanowień niniejszego paragrafu;

### zobowiązań Stron wynikających z postanowień dotyczących poufności i ochrony danych osobowych;

### prawa do naliczenia kar umownych, co do okoliczności, które powstały przed odstąpieniem od Umowy, w tym kary umownej zastrzeżonej na okoliczność odstąpienia od Umowy;

### innych zobowiązań Stron w zakresie czynności określonych Umową, które winny podjąć po dokonaniu odstąpienia;

## Strony oświadczają̨, że terminy uprawniające do wykonania prawa do odstąpienia od Umowy w części lub w całości, uważa się za dochowane, jeżeli przed jego upływem uprawniona Strona nada przesyłką poleconą na adres drugiej Strony pismo zawierające oświadczenie o odstąpieniu od Umowy lub oświadczenie o wypowiedzeniu Umowy za pośrednictwem polskiej placówki pocztowej.

## W sytuacji, gdy Zamawiający nie będzie wykonywał obowiązków wynikających z Umowy lub będzie wykonywał je nienależycie, co będzie miało istotny wpływ na możliwość wykonania Umowy przez Wykonawcę, w szczególności w zakresie dotrzymywania terminów wskazanych w niniejszej Umowie, Wykonawca zobowiązany jest do wezwania Zamawiającego na piśmie pod rygorem nieważności do wykonania takiego zobowiązania, określając zakres działań, których oczekuje od Zamawiającego i które są mu niezbędne do wykonywania Umowy i wyznaczenia Zamawiającemu odpowiedniego terminu, nie krótszego jednak niż 30 Dni Roboczych, umożliwiającego wykonania takich działań. Po bezskutecznym upływie terminu wskazanego w zdaniu poprzedzającym Wykonawca może wstrzymać się od wykonania Umowy i wyznaczyć na piśmie pod rygorem nieważności dodatkowy termin, nie krótszy niż 30 dni. Jeżeli po upływie drugiego z terminów Zamawiający nadal nie współdziała z Wykonawcą, Wykonawca może odstąpić do Umowy, co modyfikuje art. 640 Kodeksu cywilnego.

## Z zastrzeżeniem następnych ustępów, postanowienia niniejszej Umowy nie mają zastosowania do odstąpienia od Umowy na podstawie art. 456 ust. 1 ustawy Pzp.

## W przypadku odstąpienia na podstawie art. 456 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający zapłaci wyłącznie wynagrodzenie należne z tytułu wykonania części umowy. Wysokość tego wynagrodzenia zostanie ustalona w oparciu o Wynagrodzenie opisane w Umowie, a jeżeli będzie to niewystarczające (np. w przypadku niedokończonych prac, proporcjonalnie do stanu zaawansowania prac.

## Strony zastrzegają dla oświadczenia o odstąpieniu od Umowy nad podstawie art. 456 ust. 1 ustawy Pzp formę pisemną pod rygorem nieważności.

## W okresie świadczenia usług Usługi Utrzymania Zamawiający upoważniony jest do wypowiedzenia ze skutkiem natychmiastowym Umowy w zakresie zobowiązań wynikających z Usługi Utrzymania, z ważnych powodów, przez które Strony rozumieją w szczególności którąkolwiek z poniżej opisanych okoliczności:

### zwłokę Wykonawcy w Czasie Naprawy Błędu względem Czasu Naprawy przekraczającą trzykrotność gwarantowanego Czasu Naprawy lub co najmniej trzech przypadków w danym miesiącu kalendarzowym jakiegokolwiek przekroczenia Czasu Naprawy Błędu w okresie świadczenia Usługi Utrzymania;

### naprawę Błędu w sposób niezgodny z postanowieniami §10 Umowy, powodujący utratę danych Zamawiającego lub poważne ryzyko utraty takich danych;

### Wystąpienie wad prawnych w przekazanych Zamawiającemu Produktach Etapu;

### inne przypadki wskazane w Umowie, które uprawniają do wypowiedzenia Umowy, za uprzednim wezwaniem Wykonawcy na piśmie do usunięcia wskazanych w danym postanowieniu naruszeń, w terminie nie krótszym niż 14 dni, chyba że z danego postanowienia wynika inny termin;

## Strony zgodnie postanawiają, że wypowiedzenie Umowy nie powoduje wygaśnięcia:

### zobowiązań Wykonawcy, w zakresie rękojmi Produktów Etapu dotychczas wykonanych w ramach Umowy i przekazanych Zamawiającemu;

### zobowiązań Wykonawcy do udzielenia licencji oraz w zakresie zobowiązań opisanych w §13 Umowy (Prawa własności intelektualnej) w stosunku do Produktów Etapu dotychczas wykonanych w ramach Umowy i przekazanych Zamawiającemu;

### zobowiązań Stron wynikających z postanowień Umowy, w tym w szczególności zobowiązań Stron wynikających z postanowień dotyczących poufności i ochrony danych osobowych;

### prawa do naliczenia kar umownych, co do okoliczności, które powstały przed wypowiedzeniem Umowy, innych zobowiązań Stron w zakresie czynności określonych Umową, które winny podjąć po dokonaniu wypowiedzenia;

# Zabezpieczenie należytego wykonania

## W celu zabezpieczenia roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, w tym roszczeń z tytułu rękojmi, Wykonawca wniesie przed zawarciem Umowy zabezpieczenie w wysokości odpowiadającej 2 % ceny całkowitej podanej w Ofercie, tj. w wysokości: ........................ zł (słownie: ........................................ złotych).

## Zabezpieczenie wniesione zostało przez Wykonawcę w formie …………………… .

## Wykonawca zapewnia, że zabezpieczenie należytego wykonania Umowy, wniesione w innej formie niż w pieniądzu, będzie ważne i wykonalne aż do należytego zrealizowania i ukończenia przedmiotu Umowy przez Wykonawcę oraz usunięcia przez niego wszelkich wad i usterek. Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy będzie obowiązywało w okresie o 30 dni dłuższym od dnia podpisania Protokołu Odbioru Końcowego, a zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w okresie rękojmi za wady, w wysokości 30 % wartości zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, będzie obowiązywało w okresie o 30 dni dłuższym od dnia upływu okresu rękojmi za wady.

## Jeśli w przypadku przedłużenia terminu realizacji Umowy, niezależnie od przyczyn tego przedłużenia, zabezpieczenie wniesione w postaci gwarancji bankowej, ubezpieczeniowej lub w postaci poręczenia wygasłoby przed upływem przedłużonego terminu realizacji Umowy, Wykonawca zobowiązuje się, że w terminie 10 (słownie: dziesięciu) Dni Roboczych przed wygaśnięciem takiego zabezpieczenia przedstawi Zamawiającemu stosowny aneks lub nową gwarancję / poręczenie bądź też wpłaci odpowiednie zabezpieczenie w gotówce. Jeżeli Wykonawca nie wykona powyższego obowiązku, Zamawiający może zażądać od gwaranta/poręczyciela wypłaty z gwarancji/poręczenia i zaliczyć uzyskaną w ten sposób kwotę na poczet zabezpieczenia.

## Zamawiający zwróci Wykonawcy zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w wysokości 70 % zabezpieczenia w ciągu 30 dni od wykonania należycie przedmiotu Umowy potwierdzonego Protokołem Odbioru Końcowego. Pozostała kwota w wysokości 30 % zabezpieczenia należytego wykonania Umowy pozostanie na zabezpieczenie roszczeń powstałych w okresie rękojmi za wady i zostanie zwrócona nie później niż w 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady pod warunkiem usunięcia wszystkich wad i usterek potwierdzonych protokołem odbioru potwierdzającym usunięcie wad.

# Zmiany Umowy

## Stosownie do art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia do Umowy następujących zmian:

### w przypadku wprowadzenia przez producenta nowej wersji Oprogramowania lub innych elementów wchodzących w skład Systemu lub innych Produktów Etapu, Zamawiający dopuszcza zmianę takiego oprogramowania lub Produktów Etapu, pod warunkiem, że nowa wersja spełnia wymagania określone w OPZ;

### w przypadku, gdyby Oprogramowanie lub inne elementy wchodzące w skład Systemu lub inne Produkty Etapu, przestały być wytwarzane lub zostały wycofane z produkcji lub z obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Zamawiający dopuszcza zmianę polegającą na dostarczeniu Oprogramowania lub Produktów Etapu zastępczego o parametrach spełnianych wymagania określone w OPZ;

### w przypadku zmiany przepisów prawa lub wydania przez odpowiednie organy nowych wytycznych lub interpretacji dotyczących stosowania przepisów prawa, opublikowanych w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, Dzienniku Ustaw, Monitorze Polskim, Dzienniku Urzędowym odpowiedniego ministra lub innych oficjalnych publikatorach oraz na stronach internetowych, w szczególności, choć niewyłącznie w zakresie przepisów dotyczących ochrony i przetwarzania danych osobowych, Zamawiający dopuszcza zmiany sposobu realizacji Umowy, zmiany zakresu świadczeń Wykonawcy lub zmiany wynagrodzenia Wykonawcy wymuszone takimi zmianami prawa, wytycznymi lub interpretacjami;

### w przypadku powstałej po zawarciu Umowy sytuacji braku środków Zamawiającego na sfinansowanie wykonania Umowy zgodnie z pierwotnie określonymi warunkami Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zmian polegających na ograniczeniu lub modyfikacji zakresu przedmiotowego Umowy lub sposobu jej wykonywania, co nie wyłącza ani nie ogranicza uprawnienia Zamawiającego do wypowiedzenia Umowy w sytuacjach przewidzianych Umową lub przepisami prawa;

### w przypadku uzasadnionym przyczynami technicznymi, w szczególności ujawnionymi na etapie prac analitycznych i projektowych, konieczności zmiany:

#### sposobu realizacji przedmiotu Umowy w obszarach: organizacyjnym, wykorzystywanych narzędzi, przyjętych metod i kanałów komunikacji,

#### zakresu Przedmiotu Umowy w zakresie wymagań funkcjonalnych poza funkcjonalnych, jeżeli wdrożenie tej zmiany umożliwi lepsze dopasowanie przedmiotu Umowy do potrzeb Zamawiającego, Zamawiający dopuszcza wprowadzenie stosownych zmian odpowiadających na zidentyfikowane przyczyny techniczne,

#### konfiguracji Infrastruktury Zamawiającego z uwagi na konieczność dostosowania jej parametrów do uwarunkowań stwierdzonych w toku prac analitycznych.

### w przypadku, gdy konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem:

#### zmian w strukturze i organizacji Zamawiającego,

#### zmian lub opóźnień w realizacji innych umów mających bezpośredni związek z Umową,

#### opóźnień i przestojów zawinionych przez Zamawiającego,

#### zaistnienia niezależnej od stron przerwy w realizacji Umowy, w przypadku w przypadku zajścia okoliczności, które nie były znane w momencie wszczęcia postępowania i których nie można było przewidzieć w momencie wszczęcia postępowania;

## - strony przewidują możliwość zmiany terminu realizacji Umowy, zmiany terminów realizacji Faz lub odbioru Produktów Etapu lub zmian sposobu realizacji Umowy przez Wykonawcę, adekwatnie do okoliczności będących podstawą zmiany, w szczególności o czas równy okolicznościom uniemożliwiającym realizację Umowy lub powodującym przerwę w realizacji Umowy.

## Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany Umowy w zakresie zmiany wynagrodzenia Wykonawcy w przypadkach wystąpienia którejkolwiek ze zmian wskazanych w art. 436 ust. 4 lit. b ustawy Pzp, tj.

### zmiany stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego;

### zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę;

### zasad podlegania ubezpieczeniu społecznemu, ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub ubezpieczenie zdrowotne;

### zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz. U. poz. 2215 oraz z 2019 r. poz. 1074 i 1572);

### - o ile Wykonawca wykaże, że zmiany te mają bezpośredni wpływ na koszty wykonania umowy przez Wykonawcę.

## W wypadku zmiany, o której mowa w ust.2 pkt. 2.1 wartość netto wynagrodzenia Wykonawcy nie zmieni się, a określona w aneksie wartość brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów. Zmiana będzie odnosić się wyłącznie do części przedmiotu Umowy pozostałej do zrealizowania, po dniu wejścia w życie przepisów zmieniających stawkę podatku od towarów i usług oraz wyłącznie do części przedmiotu Umowy, do której zastosowanie znajdzie zmiana stawki podatku od towarów i usług.

## W przypadku zmiany, o której mowa w ust.2 pkt 2.2, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o kwotę odpowiadającą wzrostowi kosztu Wykonawcy w związku ze zwiększeniem wysokości wynagrodzeń pracowników Wykonawcy bezpośrednio wykonujących zamówienie do wysokości aktualnie obowiązującego minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, z uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia albo wysokości minimalnej stawki godzinowej. Kwota odpowiadająca zmianie kosztu Wykonawcy będzie odnosić się wyłącznie do części wynagrodzenia pracowników świadczących usługi, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, odpowiadającej zakresowi, w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu umowy.

## W przypadku zmiany, o której mowa w ust.2 pkt 2.3 wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o wartość wzrostu całkowitego kosztu Wykonawcy, jaką będzie on zobowiązany dodatkowo ponieść w celu uwzględnienia tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia osób bezpośrednio wykonujących zamówienie na rzecz Zamawiającego.

## W przypadku zmiany, o której mowa w ust.2 pkt. 2.4 wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o wartość wzrostu całkowitego kosztu Wykonawcy wynikające z wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, przy zachowaniu dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia osób bezpośrednio wykonujących zamówienie na rzecz Zamawiającego.

## Okoliczności powoływane przez Wykonawcę muszą pozostawać w ścisłym związku z zakresem obowiązków Wykonawcy wynikających z wykonania zamówienia objętego niniejszą Umową.

## Wykonawca zobowiązany jest zawiadomić Zamawiającego na piśmie o zaistnieniu okoliczności, o których mowa w ust. 2 – w terminie 30 dni od dnia ich wystąpienia oraz przedstawić w tym terminie kalkulację wzrostu kosztów wykonania zamówienia objętego niniejszą umową wraz z dokumentami potwierdzającymi powyższe okoliczności.

## Do dokumentów, o których mowa w ust. 8 w odniesieniu do zmian, o których mowa w ust.2 pkt. 2.2, 2.3 i 2.4 należy w szczególności:

### porównanie wysokości wynagrodzeń (przed i po zmianie) personelu Wykonawcy wraz z informacją o części etatu, w ramach którego wykonują oni prace związane bezpośrednio z przedmiotem Umowy jak również części wynagrodzenia odpowiadającej temu zakresowi - w odniesieniu do zmiany, o której mowa w ust. 2 pkt 2.2, lub

### porównanie wysokości wynagrodzeń (przed jak i po zmianie) personelu Wykonawcy, wraz z kwotami stosownych składek uiszczanych do ZUS / KRUS w części finansowanej przez Wykonawcę, wraz z informacją o części etatu, w ramach którego wykonują oni prace związane bezpośrednio z przedmiotem Umowy jak również części wynagrodzenia odpowiadającej temu zakresowi - w odniesieniu do zmiany, o której mowa w ust. 2 pkt 2.3;

### porównanie wysokości wynagrodzeń (przed jak i po zmianie) personelu Wykonawcy, wraz z kwotami wpłat do pracowniczych planów kapitałowych w części finansowanej przez Wykonawcę wraz z informacją o części etatu, w ramach którego wykonują oni prace związane bezpośrednio z przedmiotem Umowy jak również części wynagrodzenia odpowiadającej temu zakresowi;

## Zmiana wynagrodzenia należnego Wykonawcy o której mowa w ust. 2 może nastąpić wyłącznie na podstawie pisemnego aneksu do Umowy pod rygorem nieważności.

## Zmiana wynagrodzenia należnego Wykonawcy o której mowa w ust. 2 nie zostanie dokonana w przypadku, gdy z przedstawionej przez Wykonawcę dokumentacji jego uprawnienie w przedmiotowym zakresie (oraz jego treść) nie zostanie przez Wykonawcę w sposób jednoznaczny wykazane.

## Obowiązek udowodnienia wpływu zmian przepisów prawa określonych w ust. 2 na koszty wykonania zamówienia objętego niniejszą umową obciąża Wykonawcę.

## Brak zgody Zamawiającego na zmianę wynagrodzenia Wykonawcy, o którą Wykonawca wnioskuje na podstawie ust. 2 niniejszego paragrafu nie stanowi podstawy do rozwiązania niniejszej umowy.

## Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany Umowy w zakresie zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, w przypadku zmiany cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia (nie dotyczy wynagrodzeń pracowniczych do których stosowane są zasady z ust. 2 pkt 2.2-2.4 powyżej) zgodnie z następującymi zasadami:

### przez zmianę wynagrodzenia rozumie się zarówno jego podwyższenie, jak i obniżenie, w zależności od wzrostu lub obniżenia cen materiałów lub kosztów;

### zmiana wynagrodzenia Wykonawcy będzie następowała w odniesieniu do wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem (CPI) publikowany przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego;

### zmiana wynagrodzenia odbywała się będzie na wniosek Strony, który może zostać złożony drugiej Stronie wyłącznie w okresie objętym Umową, po upływie 6 miesięcy licząc od dnia zawarcia Umowy, oraz nie częściej niż po upływie kolejnych 3 miesięcy od dnia zawarcia aneksu zmieniającego wartość wynagrodzenia Wykonawcy na podstawie niniejszego ust.;

### wynagrodzenie należne Wykonawcy za produkty prac odebrane przez Zamawiającego w okresie pierwszych 6 miesięcy obowiązywania umowy pozostanie niezmienione i nie będzie podlegać zmianie, ani waloryzacji;

### wynagrodzenie należne Wykonawcy za produkty prac odbierane przez Zamawiającego po 6 miesiącach obowiązywania umowy będzie mogło podlegać waloryzacji o kwartalny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem (CPI) – zmianę procentową cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem (CPI) (kwartał w stosunku do kwartału poprzedniego), w kwartale, w którym składany jest wniosek o zmianę wynagrodzenia, w komunikacie Prezesa GUS (tj. komunikat dotyczący kwartału poprzedzającego kwartał, w którym składany jest wniosek);

### pierwsza waloryzacja może nastąpić najwcześniej po upływie 6 miesięcy od dnia, w którym zawarto Umowę. Pierwsza, a następnie każda kolejna waloryzacja, realizowana na pisemny wniosek Wykonawcy, będzie mogła nastąpić wyłącznie w przypadku, gdy Wykonawca na dzień złożenia wniosku będzie nadal realizował przedmiot Umowy;

### Strona może wnioskować o zmianę wysokości wynagrodzenia przewidzianą w niniejszym ust., gdy wartość zmiany średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszanego w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego przekroczy 5 %;

### wartość waloryzacji stanowić będzie rzeczywista wysokość % zmiany ceny materiałów lub kosztów, jaka nastąpiła u Wykonawcy, nie więcej jednak niż do wysokości wartości zmiany (tj. obniżenia, lub wzrostu) kwartalnego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych (CPI) (kwartał w stosunku do kwartału poprzedniego), w kwartale, w którym składany jest wniosek o zmianę wynagrodzenia, w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego (tj. komunikat dotyczący kwartału poprzedzającej kwartał, w którym składany jest wniosek), z uwzględnieniem limitu określonego w pkt. 14.9 poniżej;

### waloryzacje wynagrodzenia określone w niniejszym ust. i dokonane przez cały okres realizacji zamówienia, mogą łącznie zmienić wynagrodzenie, o którym mowa w §14 ust.1 Umowy maksymalnie o kwotę stanowiącą równowartość (+/-) 10 % pierwotnie określonego wynagrodzenia, o którym mowa w §14 ust.1 Umowy;

### zmiana wynagrodzenia o której mowa w niniejszym ust. może nastąpić na pisemny wniosek zmianę wynagrodzenia, jeżeli zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją przedmiotu Umowy mają istotny wpływ na koszty jego wykonania. Razem z wnioskiem, Strona składająca wniosek będzie zobowiązana, aby w formie pisemnej przedstawić szczegółową kalkulację uzasadniającą zmianę wynagrodzenia oraz opis wypływu tej zmiany na termin wykonania przedmiotu Umowy;

### druga Strona rozpatrzy wniosek Strony ubiegającej się o zmianę wynagrodzenia, o którym mowa w pkt. powyżej w terminie 14 dni od dnia jego złożenia, a po akceptacji drugiej Strony, zmieniona wartość wynagrodzenia będzie obejmowała wartość prac pozostałych do wykonania i obowiązywać będzie od dnia zawarcia aneksu sporządzonego po pozytywnym rozpatrzeniu przedmiotowego wniosku złożonego przez Stronę wraz ze szczegółową kalkulacją cen jednostkowych materiałów i kosztów (np. koszty pracy sprzętu) z uwzględnieniem czynników mających wpływ na zmianę cen materiałów i kosztów (np. koszty pracy sprzętu), dotyczących niezrealizowanej części Umowy. Zmieniona kwota wynagrodzenia zostanie wprowadzona do niniejszej umowy aneksem;

### zasadność wniosku Strony o zmianę wysokości wynagrodzenia Wykonawcy w wypadkach przewidzianych w niniejszym ust. będzie poddana analizie. Strony zastrzegają sobie możliwość żądania przedłożenia przez Stronę ubiegającą się o waloryzację wyjaśnień i przedstawienia dokumentów uzasadniających przedstawioną przez Stronę zmianę wartości materiałów i kosztów, w terminie do 7 dni od wezwania. Druga Strona ma prawo zakwestionować wartość wykazaną przez Stronę zmiany wartości materiałów i kosztów, i w takim przypadku może wystąpić o weryfikację do rzeczoznawcy a określoną przez rzeczoznawcę wartość wzrostu przyjąć jako podstawę waloryzacji wynagrodzenia;

### zmiana wysokości wynagrodzenia opisana w niniejszym ustępie następuje na powyższych zasadach, na podstawie aneksu sporządzonego w formie pisemnej pod rygorem nieważności oraz będzie następować od daty wprowadzenia zmiany w Umowie i dotyczyć wyłącznie niezrealizowanego zakresu Przedmiotu Umowy;

### jeżeli Umowa została zawarta po upływie 180 dni od dnia upływu terminu składania ofert, początkowym terminem ustalenia zmiany wynagrodzenia, cen jednostkowych jest dzień otwarcia ofert;

### Wykonawca, którego wniosek o zmianę wynagrodzenia został rozpatrzony pozytywnie i wynagrodzenie został zmienione zgodnie z zasadami opisanymi w niniejszym paragrafie, jest zobowiązany do zmiany niezwłocznego wdrożenia zmiany wynagrodzenia przysługującego jego Podwykonawcom, realizującym przedmiot Umowy na podstawie zawartych z Wykonawca umów, w zakresie adekwatnym do zmian cen materiałów lub kosztów dotyczących zobowiązania Podwykonawców, w przypadku, gdy spełnione są łącznie poniższe warunki:

#### przedmiotem umowy zawartej z danym Podwykonawcą są usługi, dostawy lub roboty budowlane,

#### okres obowiązywania umowy zawartej z danym Podwykonawcą przekracza 6 miesięcy.

### Zamawiający może naliczyć Wykonawcy, którego wynagrodzenie zostało zmienione zgodnie z ust. 14 niniejszego paragrafu, karę umowną za brak zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom z tytułu zmiany wysokości wynagrodzenia, o której mowa w ust. 14.15 w wysokości 500,00 zł za każdy stwierdzony przypadek;

## Wykonawca nie będzie uprawniony do przedłużenia terminu wykonania Umowy i zwiększenia wynagrodzenia, jeżeli konieczność dokonania zmiany została spowodowana przez jakikolwiek błąd lub opóźnienie ze strony Wykonawcy, włącznie z błędem lub opóźnionym dostarczeniem jakiegokolwiek dokumentu wynikającego z obowiązków Wykonawcy.

## Wszelkie zmiany niniejszej umowy dokonywane są poprzez aneks i wymagają dla swej ważności formy pisemnej pod rygorem nieważności.

# Dane osobowe

## Administratorem danych osobowych przechowywanych i przetwarzanych przy użyciu Systemu jest Zamawiający.

## Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia w toku realizacji Umowy stosowania się do przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych; „RODO”) (Dz.U.UE.L.2016.119.1 ze zm.), ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2019r., poz. 1781, tekst jednolity z dnia 19.09.2019 r.) oraz aktów wykonawczych do tychże aktów prawnych, w tym do stosowania wszelkich środków technicznych i organizacyjnych koniecznych dla zapewnienia zgodnego z powszechne obowiązującymi przepisami prawa przetwarzania danych osobowych, w tym w szczególności odpowiednich środków zabezpieczenia danych osobowych przed utratą lub nieuprawnionym dostępem.

## Wykonawca w trakcie wykonywania niniejszej Umowy może uzyskać dostęp do danych osobowych przetwarzanych przez Zamawiającego, w szczególności w związku ze świadczeniem Usługi Utrzymania. Przed przekazaniem Wykonawcy danych osobowych przetwarzanych przez Zamawiającego Strony zawrą odrębna umowę̨ o powierzeniu przetwarzania danych osobowych (dalej zwaną „Umową powierzenia przetwarzania”), która stanowi Załącznik nr 4 do Umowy.

## Powierzenie, o którym mowa w poprzednim ustępie, nastąpi wyłącznie w celu umożliwienia Wykonawcy prawidłowego wykonania zobowiązań wynikających z Umowy, w zakresie niezbędnym do ich wykonania i obejmuje dostęp do danych osobowych (w szczególności pracowników, współpracowników, kontrahentów) administrowanych przez Zamawiającego, opracowywanie i przenoszenie danych osobowych oraz ich utrwalanie w ramach Systemu.

## Przed rozpoczęciem przetwarzania danych osobowych Wykonawca zobowiązany jest do poinformowania Zamawiającego o tym fakcie.

## Wykonawca zobowiązuje się do wypełnienia w imieniu Zamawiającego obowiązku informacyjnego, o którym mowa w art. 13 i 14 RODO, w stosunku do wszelkich pracowników i współpracowników Wykonawcy (w szczególności Personelu Wykonawcy, Kluczowego Personelu Wykonawcy oraz Podwykonawców), którzy w imieniu Wykonawcy uczestniczą w realizacji niniejszej Umowy, i których dane osobowe w związku z realizacją niniejszej Umowy zostały lub zostaną udostępnione.

## Strony zgodnie oświadczają, że za wykonywanie przez Wykonawcę obowiązków wynikających z Umowy przetwarzania nie należy się Wykonawcy jakiekolwiek dodatkowe wynagrodzenie.

## Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność odszkodowawczą wynikającą z uchybienia postanowieniom niniejszego paragrafu oraz Umowy powierzenia przetwarzania.

# Poufność

## Za Informacje Poufne w rozumieniu Umowy uważa się:

### tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 2 ustawy o zwalczeniu nieuczciwej konkurencji;

### jakiekolwiek inne przekazane lub udostępnione drugiej Stronie („Strona otrzymująca”) oraz powzięte przez Stronę otrzymująca w związku z współpraca gospodarczą z drugą Stroną („Strona udostępniająca”) informacje dotyczące działalności Strony udostępniającej;

## Informacje Poufne w szczególności:

### Obejmują informacje organizacyjne, zarządcze, technologiczne, finansowe, prawne, techniczne i handlowe dotycząc przedsiębiorstw Stron oraz ich działalności, zarówno związane z realizacją Umowy, jak i jakiekolwiek inne informacje przekazane lub udostępnione Stronie otrzymującej w związku ze współpracą wynikającą z niniejszej Umowy;

### Mogą być wyrażone w jakiejkolwiek formie (np. pisemnej, elektronicznej, ustnej);

### nie muszą posiadać wartości gospodarczej (majątkowej);

## Informacje Poufne obejmują także informacje pozyskane w wyniku rozmów, negocjacji i składanych wizyt.

## Informacje Poufne nie obejmują informacji, które:

### były znane Stronie odbierającej przed ich udostępnieniem, na co istnieje pisemne potwierdzenie;

### były lub zostały upowszechnione lub ujawnione, jednakże nie nastąpiło to wskutek zaniedbania czy też świadomego działania Strony odbierającej;

## Obowiązek zachowania poufności nie dotyczy Informacji Poufnych:

### co do których Strona udostępniająca wyraziła pisemną zgodę na ich ujawnienie lub udostępnienie – w zakresie udzielonej zgody;

### których obowiązek ujawnienia lub udostępnienia przez Stronę odbierającą wynika z powszechnie obowiązujących przepisów prawa – w zakresie wynikającym z tych przepisów;

## Informacje Poufne Strony zobowiązują się:

### traktować ściśle poufnie oraz zachować w tajemnicy;

### nie wykorzystywać w innym celu niż cel, dla którego zostały udostępnione przez Stronę udostępniającą;

### nie ujawniać osobom trzecim;

## Informacje Poufne będą wykorzystane przez Stronę otrzymującą wyłącznie w celu realizacji Umowy.

## Strony zobowiązują się stosować bezpieczny sposób przekazywania między sobą Informacji Poufnych. Dla formy służącej przekazywaniu Informacji Poufnych nie jest wymagany podpis żadnej ze Stron.

## Strona otrzymująca zobowiązuje się podjąć skuteczne działania celem zabezpieczenia Informacji Poufnych przed ich ujawnieniem lub niezgodnym wykorzystaniem.

## W szczególności Strona otrzymująca zobowiązuje się:

### ograniczyć krąg osób, które będą miały dostęp do Informacji Poufnych, do osób niezbędnych dla prawidłowej realizacji współpracy Stron;

### zobowiązać osoby, którym Strona otrzymująca powierzy Informacje Poufne, do ich utrzymania w tajemnicy;

### kopiować i utrwalać Informacje Poufne jedynie w ilościach, w sposób i w zakresie, który jest niezbędny dla prawidłowej realizacji współpracy Stron;

### przechowywać Informacje Poufne w sposób zapewniający ochronę przed ujawnieniem oraz dostępem osób trzecich;

### powiadomić Stronę udostępniającą o żądaniu i udostępnieniu organom państwowym informacji Poufnych, opartym na powszechnie obowiązujących przepisów prawa;

### po zakończeniu współpracy Stron zwróci Stronie udostępniającej lub zniszczyć wszelkie zbędne Informacja Poufne;

### bezzwłocznie poinformować Stronę udostępniającą o każdym stwierdzonym przypadku utraty i nieautoryzowanego ujawnienia lub powielenia Informacji Poufnych, a także o każdym innym przypadku niedotrzymaniu poufności;

## Udostępnianie Informacji poufnych nie będzie rozumiane jako udzielenie Stronie otrzymującej praw własności intelektualnej do Informacji Poufnych, chyba że, co innego wynika z zapisów Umowy, dotyczącej informacji przekazywanych przez Wykonawcę̨ Zamawiającemu.

## Obowiązek zachowania poufności Informacji Poufnych obowiązuje przez cały okres realizacji Umowy i co najmniej przez 10 lat po jej pełnym wykonaniu (z uwzględnieniem świadczeń́ z tytułu rękojmi). W celu usunięcia ewentualnych wątpliwości, Strony ustalają̨, że obowiązek zachowania poufności Informacji Poufnych obowiązuje przez ten sam okres także po rozwiązaniu lub wygaśnięciu niniejszej Umowy niezależnie od podstawy, w szczególności wskutek odstąpienia.

## W przypadku rozwiązania Umowy (niezależnie od powodu rozwiązania) lub jej wygaśnięcia Wykonawca zobowiązuje się̨ do niezwłocznego zwrotu w terminie 7 dni kalendarzowych materiałów zawierających Informacje Poufne, a Informacje Poufne przechowywane w wersji elektronicznej usunie ze swoich zasobów i nośników elektronicznych. Ten sam obowiązek będzie ciążył na podwykonawcach oraz Personelu Wykonawcy.

# Postanowienia dotyczące podwykonawców (jeżeli dotyczy)

## Wykonawca w celu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 57 ustawy Pzp polega na zasobach firmy …………………… w zakresie …………………………. na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp, a podmiot ten będzie brał udział w realizacji przedmiotu umowy na zasadzie podwykonawstwa, zgodnie ze złożonym zobowiązaniem do udostępnienia swoich zasobów stanowiącym załącznik nr … do niniejszej Umowy.

## W przypadku zmiany podwykonawcy, o którym mowa w ust. 1 w trakcie realizacji przedmiotu umowy, Wykonawca przedstawi Zamawiającemu zobowiązanie nowego podmiotu do udostępnienia swoich zasobów oraz wykaże, że inny podmiot spełnia warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 57 ustawy Pzp w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, z którego usług zrezygnowano.

## W przypadku rezygnacji z podwykonawcy, o którym mowa w ust. 1 Wykonawca przedstawi Zamawiającemu dokumenty potwierdzające, iż Wykonawca samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 57 ustawy Pzp w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, z którego usług zrezygnowano.

## Oprócz okoliczności przewidzianych w obowiązujących przepisach prawa oraz w Umowie, wprowadzenie zmian do Umowy jest dopuszczalne także w przypadku:

### w przypadku zmiany podwykonawcy, o którym mowa w ust 1. W takim wypadku zostanie sporządzony stosowny aneks do umowy, jeśli dokumenty złożone przez Wykonawcę wykażą, iż nowy podwykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, z którego usług zrezygnowano;

### w przypadku rezygnacji z podwykonawcy, o którym mowa w ust.1. W takim wypadku zostanie sporządzony stosowny aneks do umowy, jeśli dokumenty złożone przez Wykonawcę wykażą, iż Wykonawca samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, z którego usług zrezygnowano;

# Klauzula zatrudnienia

## Jeżeli czynności wykonywane w ramach przedmiotu niniejszej umowy będą miały charakter czynności, o których mowa w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy. Wykonawca oświadcza, że czynności te wykonywane będą przez osoby zatrudnione przez Wykonawcę (Podwykonawcę) na podstawie stosunku pracy. Zamawiający nie określa wymiaru etatu na jaki mają być zatrudnieni pracownicy Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy. Stosownie do treści art. 95 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie stosunku pracy, następujących osób wykonujących czynności w zakresie: obsługi Zgłoszeń w ramach Usługi Utrzymania i naprawy Błędów.

## Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca w terminie 7 dni od daty zawarcia umowy, jednak nie później niż w dniu przekazania terenu budowy (dla podwykonawców lub dalszych podwykonawców, z którymi umowa została zawarta po tych terminach nie później niż w dniu rozpoczęcia wykonywania przedmiotu umowy przez danych pracowników), przedstawi Zamawiającemu podpisane przez siebie oświadczenie obejmujące wykaz osób, które będą wykonywać prace objęte przedmiotem umowy z zaznaczeniem, że wykonują te prace w ramach umowy o pracę we wskazanym w oświadczeniu wymiarze etatu oraz poświadczone za zgodność z oryginałem kopie umów o pracę pracowników objętych wykazem. W przeciwnym wypadku naliczona zostanie kara umowna zgodnie z § 13 ust. 1 lit. f) oraz może to stanowić podstawę odstąpienia od umowy lub jej części przez Zamawiającego bez dodatkowego wezwania.

## Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca na każde wezwanie Zamawiającego zobowiązuje się w ciągu 48 h po otrzymaniu pisemnego wezwania od Zamawiającego przedstawić Zamawiającemu bieżące dokumenty o których mowa w ust. 2, względnie inne wskazane przez Zamawiającego dokumenty (np. oświadczenie zatrudnionego przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę pracownika) zawierające informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę oraz zakres obowiązków pracownika. W przeciwnym wypadku naliczona zostanie kara umowna zgodnie z § 13 ust. 1 lit. g) oraz może to stanowić podstawę odstąpienia od umowy lub jej części przez Zamawiającego bez dodatkowego wezwania.

## W przypadku powzięcia przez Zamawiającego informacji o naruszeniu przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę obowiązku zatrudniania pracowników na podstawie umowy o pracę, Zamawiający  niezwłocznie  zawiadomi  o  tym fakcie  Państwową  Inspekcję  Pracy  celem  podjęcia  przez  nią  stosownego  postępowania wyjaśniającego  w  tej  sprawie.

## Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowiązuje się do pisemnego poinformowania Zamawiającego o każdorazowej zmianie osoby wykonującej prace objęte przedmiotem umowy, najpóźniej w momencie podjęcia pracy na terenie budowy przez tę osobę. Oświadczenie to powinno spełniać wymogi wskazane w ust. 2. W przeciwnym wypadku naliczona zostanie kara umowna zgodnie z § 13 ust. 1 lit. f) oraz może to stanowić podstawę odstąpienia od umowy lub jej części przez Zamawiającego bez dodatkowego wezwania.

## Wykonawca odpowiada za terminowe przekazanie Zamawiającemu dokumentów i informacji, o których mowa w niniejszym paragrafie dotyczących podwykonawców lub dalszych podwykonawców.

# Postanowienia końcowe

## Umowa wchodzi w życie z dniem zawarcia.

## Umowa została sporządzona w dwóch egzemplarzach w języku polskim, po jednym dla każdej ze Stron.

## W granicach wyznaczonych przez bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa, nieważność któregokolwiek z postanowień Umowy, w tym również postanowienia zawartego w Załącznikach, pozostaje bez wpływu na ważność pozostałych postanowień Umowy. W przypadku uznania niektórych postanowień Umowy za nieważne, Strony będą dążyć do zastąpienia nieważnych postanowień postanowieniami wywołującymi taki sam skutek gospodarczy.

## Strony ustalają, że w przypadku zaistnienia jakichkolwiek sporów w związku z Umową, będą dążyły do ich rozstrzygania w sposób polubowny w drodze negocjacji. W przypadku nie dojścia do porozumienia przez Strony w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia otrzymania zawiadomienia o sporze, każda ze Stron może poddać rozstrzygnięcie sporu sądowi powszechnemu, właściwemu miejscowo dla siedziby Zamawiającego

## W sprawach nie uregulowanych niniejszą Umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego, jeżeli przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych nie stanowią inaczej.

## W przypadku sprzeczności postanowień Umowy z postanowieniami zawartymi w Załącznikach, rozstrzygające znaczenie mają postanowienia zawarte w Umowie.

## Integralną część Umowy stanowią następujące Załączniki:

### Załącznik nr 1 - Wykaz Personelu

### Załącznik nr 2 - Protokół Odbioru (wzór)

### Załącznik nr 3 - Protokół Odbioru Końcowego Przedmiotu Umowy (wzór)

### Załącznik nr 4 - Umowa przetwarzania danych osobowych (wzór)

### Załącznik nr 5 - Oferta Wykonawcy