Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Wdrożenie Portalu pracownika w oparciu o Standardowe Oprogramowanie Aplikacyjne klasy LCDP dla pracowników Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ)

Spis TReści

A.	SŁOWNIK POJĘĆ	3

B.	PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:	6

1.	Cel realizacji przedmiotu zamówienia	6

2.	Przedmiot zamówienia	6

C.	ZASOBY POSIADANE I UDOSTĘPNIONE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO NA RZECZ REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA	7

3.	Infrastruktura informatyczna	7

4.	Oprogramowanie	7

D.	WYMAGANIA WOBEC PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA	8

5.	Architektura Portalu pracownika	8

6.	Bezpieczeństwo	9

7.	Licencje	10

8.	Instalacja Oprogramowania	11

9.	Wymagania funkcjonalne wobec LCDP	11

10.	Aplikacje procesowe (AP)	19

11.	Integracje	20

12.	Wydajność	20

13.	Dokumentacja	21

14.	Szkolenia	23

15.	Testy	24

16.	Zarządzanie realizacją przedmiotu zamówienia	26

17.	Harmonogram ramowy	27

18.	Usuwanie błędów	29

19.	Usługa Utrzymania	30

20.	Usługa Rozwoju	30

# SŁOWNIK POJĘĆ

Azure Active Directory (AAD). Usługa katalogowa oraz system uwierzytelniania tożsamości wdrożony i wykorzystywany przez Zamawiającego.

Aplikacja procesowa (AP). Oprogramowanie Dedykowane, wchodzące w skład Portalu pracownika, wytworzone i uruchomione przez Wykonawcę z zastosowaniem i na LCDP, w skład, którego wchodzą DPB, PB, formularze dla poszczególnych czynności, list czynności, model danych, integracje, model uprawnień.

Application Programming Interface (API). Interfejs Programowania Aplikacji w protokole REST zapewniający sposób komunikacji i przesyłanie danych między aplikacjami sieciowymi.

Błąd. Nieprawidłowe działanie Oprogramowania, niezależnie od przyczyny takiej nieprawidłowości. W szczególności Błędem jest działanie Oprogramowania niezgodnie z Dokumentacją. Błędom przypisane są kategorie:

  - Błąd krytyczny. Nieprawidłowe działanie Oprogramowania powodujące albo całkowity brak możliwości korzystania z Oprogramowania albo brak możliwości osiągnięcia celu biznesowego danej AP. Przykładem Błędu Krytycznego jest niemożność uruchomienia Oprogramowania, brak odczytu/zapisu z bazy danych, utrata danych lub ich spójności, brak możliwości zalogowania Użytkownika Końcowego, brak możliwości procedowania i/lub zakończenia AP,

  - Błąd poważny. Nieprawidłowe działanie Oprogramowania powodujące ograniczenie korzystania z Oprogramowania nie spełniające kryteriów błędu krytycznego. Przykładem Błędu poważnego jest brak możliwości wydruku dokumentu,

  - Błąd zwykły. Nieprawidłowe działanie Oprogramowania niepowodujące ograniczenia korzystania z Oprogramowania. Przykładem Błędu zwykłego jest np. niedostępność systemu pomocy w Portalu pracownika, błąd językowy w interfejsie.

Diagram procesu biznesowego (DPB). Zazwyczaj graficzne przedstawienie PB, zawierające informacje o jego przebiegu, czynnościach wchodzących w jego skład. DPB zawiera logikę realizacji PB oraz może zawierać dla poszczególnych czynności informacje opisujące m.in. organizację, dane, załączniki, ryzyka wykonania, produkty i systemy IT.

Dokumentacja. Wszelka dokumentacja dotycząca Oprogramowania lub jakichkolwiek innych prac Wykonawcy, która powstanie lub zostanie dostarczona w ramach realizacji przedmiotu zamówienia, w tym:

  - Dokumentacja Standardowa. Dokumentacja Standardowego Oprogramowania Systemowego oraz Dokumentacja Standardowego Oprogramowania Aplikacyjnego oraz inna dokumentacja opracowana niezależnie od realizacji Umowy,

  - Dokumentacja Dedykowana. Dokumentacja opracowana w związku z realizacją Umowy.

Dokument Analizy (DA). Przykład Dokumentacji Dedykowanej, opracowany przez Wykonawcę w wyniku przeprowadzenia Analizy przedwdrożeniowej, mający na celu sprecyzowanie sposobu realizacji wymagań Zamawiającego, zasad i metod realizacji Umowy oraz szczegółowe opisanie Produktów,

Dzień roboczy. Dzień od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, w rozumieniu odrębnych przepisów.

Etap. Wyodrębniona część realizacyjna Umowy, obejmująca wykonanie określonych Produktów i innych prac Wykonawcy opisanych Umową. Etapy podlegają Odbiorom.

Godziny robocze. Godziny od 8.00 do 16.00 w Dni Robocze.

Harmonogram. Terminy realizacji Umowy. Definicja Harmonogramu obejmuje:

  - Harmonogram Ramowy, który zawiera kluczowe terminy realizacji przedmiotu Umowy, opisane Umową. Harmonogram Ramowy został opracowany przez Zamawiającego a realizacja przedmiotu zamówienia zgodnie z nim stanowi jedno z wymagań stawianych Wykonawcy,

  - Harmonogram Szczegółowy, który zawiera dokument obejmujący szczegółowe prace, w tym Produkty. Harmonogram Szczegółowy zostanie opracowany przez Kierownika Projektu, we współpracy z Wykonawcą w trakcie analizy przedwdrożeniowej.

Infrastruktura Zamawiającego. Infrastruktura informatyczna (w tym sprzęt i oprogramowanie) Zamawiającego udostępniona na rzecz realizacji przedmiotu zamówienia, opisana w OPZ.

Kod Źródłowy. Ciąg instrukcji i deklaracji zapisany w zrozumiałym dla programisty języku programowania, opisujący operacje, jakie powinien wykonać komputer przy pomocy skończonej liczby ściśle zdefiniowanych rozkazów w celu realizacji funkcjonalności oprogramowania, w wersji umożliwiającej modyfikowanie i rozwój Portalu Pracownika przez Zamawiającego.

LOW-CODE Development Platform (Platforma LOW-CODE, LCDP). Standardowe Oprogramowanie Aplikacyjne klasy LOW-CODE umożliwiające budowanie AP w sposób wizualny, za pomocą diagramów, grafów czy formularzy bez koniecznej znajomości języków programowania. Oznacza to tworzenie wszystkich elementów potrzebnych aplikacji biznesowej (definiowanie struktur danych, struktur dokumentów, DPB, formularzy do poszczególnych czynności, zasilania z zewnętrznych źródeł, uruchamiania akcji wewnętrznych oraz zewnętrznych API) wewnętrznymi graficznymi i wizualnymi narzędziami platformy. Jest jednocześnie środowiskiem uruchomieniowym dla AP oraz obsługiwanych przez nie PB. Jedynymi językami programowania, które mogą być wykorzystywane w celu zwiększenia możliwości platformy to język SQL oraz język skryptowy (np. JavaScript). Jedynymi językami programowania, wykorzystywanymi w celu konfiguracji i optymalizacji PB realizowanych na Platformie LOW-CODE mogą być: język SQL (w celu selekcji danych) oraz język skryptowy JavaScript, C# (w celu optymalizacji formularzy) - wszelkie odstępstwa od tej zasady wymagają uprzedniej zgody Zamawiającego.

Multi-factor authentication. Uwierzytelnienie wieloskładnikowe wymuszające podanie przez Użytkownika Końcowego oprócz identyfikatora i hasła dodatkowych składników logowania opartych o np. mail, telefon.

Odbiór. Potwierdzenie przez Zamawiającego należytego wykonania Umowy w zakresie wykonania poszczególnych Produktów, Etapu lub całości Umowy. Dowodem dokonania Odbioru jest odpowiedni Protokół Odbioru.

Odbiór Końcowy. Odbiór stanowiący potwierdzenie spełnienia przez Wykonawcę całości zobowiązań określonych Umową, w tym w szczególności zakończenie świadczenia Usług Utrzymania.

Oprogramowanie. Całość lub dowolny element oprogramowania udostępnianego przez Zamawiającego oraz dostarczanego lub wytworzonego w ramach realizacji przedmiotu zamówienia przez Wykonawcę. W skład Oprogramowania wchodzi:

  - Standardowe Oprogramowanie Systemowe. Oprogramowanie tworzące środowisko, w którym uruchamiane jest Oprogramowanie, w tym oprogramowanie systemowe lub bazodanowe,

  - Standardowe Oprogramowanie Aplikacyjne. Oprogramowanie będące podstawą do stworzenia Portalu pracownika, istniejące i dystrybuowane przed dniem publikacji niniejszego dokumentu,

  - Oprogramowanie Dedykowane. Oprogramowanie wytworzone w ramach realizacji przedmiotu zamówienia, w tym rozbudowa lub modyfikacja Standardowego Oprogramowania Aplikacyjnego. Jeżeli dane Oprogramowanie nie zostało przypisane do Standardowego Oprogramowania Systemowego lub Standardowego Oprogramowania Aplikacyjnego, uważa się je za Oprogramowanie Dedykowane. W szczególności Oprogramowaniem Dedykowanym jest każda AP,

  - Oprogramowanie Open Source. Oprogramowanie dystrybuowane na warunkach tzw. licencji otwartych.

Podwykonawca. Podmiot, któremu Wykonawca powierzy wykonanie części swoich zobowiązań wynikających z Umowy. W celu uniknięcia wątpliwości Strony potwierdzają, że Podwykonawcą nie jest członek personelu Wykonawcy zatrudniony w oparciu o umowę cywilnoprawną, w tym także prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą, któremu Wykonawca powierzył realizację poszczególnych czynności w ramach wykonywania Umowy.

Portal pracownika (PP). Oprogramowanie Dedykowane, oparte na Standardowym Oprogramowaniu Aplikacyjnym klasy LCDP, wraz z wdrożonymi na nim AP, umożliwiający Zamawiającemu automatyzację i realizację jego PB.

Produkt. Określone świadczenie Wykonawcy opisane Umową lub Dokumentem Analizy jako Produkt.

Protokół Odbioru. Dokument stanowiący potwierdzenie dokonanie Odbioru w zakresie poszczególnych Produktów, Etapu lub całości Umowy.

Proces biznesowy (PB). Zestaw logicznie powiązanych czynności, wykonywanych w celu osiągnięcia określonego wyniku.

SLA. Postanowienia Umowy określające zasady usuwania Błędów lub parametry dotyczące działania Oprogramowania:

  - Czas Reakcji. Czas między zgłoszeniem Błędu a uzyskaniem potwierdzenia przystąpienia do jego usunięcia,

  - Czas Naprawy. Czas między zgłoszeniem Błędu a dostarczeniem poprawki do Oprogramowania usuwającej Błąd. W przypadku dostarczenia poprawki, która nie usuwa Błędu, Czas Naprawy uważa się za niedochowany,

  - Obejście. Przywrócenie działania Oprogramowania do stanu sprzed wystąpienia Błędu, z możliwymi ograniczeniami sposobu korzystania z Oprogramowania, nieuniemożliwiającymi jednak realizacji funkcji obsługiwanych przez Oprogramowanie. Obejście nie stanowi usunięcia Błędu.

System ERP (ang. Enterprise Resource Planning, ERP). Użytkowany przez Zamawiającego, system wspierający zarządzanie Uczelnią w obszarze m.in. finansów, księgowości, kadr i płac.

Umowa. Zawarta pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą umowa na Wdrożenia Portalu pracownika w oparciu o Standardowe Oprogramowanie Aplikacyjne klasy LCDP wraz z AP oraz świadczenie dla nich Usług utrzymania i rozwoju.

Usługa Utrzymania. Usługa mająca na celu zapewnienie poprawnego działania Portalu pracownika oraz poszczególnych AP poprzez reagowanie na zgłoszenia Zamawiającego i usuwania pojawiających się Błędów.

Usługa Rozwoju. Opisane w OPZ oraz Umowie usługi mające na celu zapewnienie modyfikacji i rozbudowy Portalu pracownika.

Ustawa. Ustawa „Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce” z dnia 20 lipca 2018 roku (Dz.U. 2023 r. poz. 742).

Użytkownik Końcowy. Każda osoba, korzystająca z dowolnego komponentu Portalu pracownika, przypisana do określonych grup użytkowników oraz ról.

Wdrożenie. Opisane Umową świadczenia Wykonawcy mające na celu wykonanie Portalu pracownika.

Wykonawca. Podmiot realizujący przedmiot Umowy.

Zamawiający (UAM). Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. ul. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań.

Zgłoszenie. Poinformowanie Wykonawcy o zaistnieniu Błędu.

# PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

## Cel realizacji przedmiotu zamówienia

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu realizuje projekt, którego celem jest usprawnienie oraz automatyzacja PB Zamawiającego, poprzez wdrożenie z wykorzystaniem Standardowego Oprogramowania Aplikacyjnego klasy LCDP a następnie uruchomienia Portalu pracownika, dla Użytkowników Końcowych będących zarówno pracownikami Zamawiającego jak też osobami spoza organizacji, biorącymi udział w realizacji poszczególnych PB, umożliwiając im zgodnie z ich poziomem uprawnień uruchamianie PB, realizację wynikających z nich czynności oraz dostęp do kluczowych informacji biznesowych i zarządczych w trybie online.

## Przedmiot zamówienia

Mając na uwadze cel projektu przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie, wdrożenie, uruchomienie, utrzymanie oraz rozwój Portalu pracownika, wraz z AP zgodnie z wymaganiami Zamawiającego opisanymi w OPZ, Załączniku nr 1 do OPZ oraz Umowie, w tym:

### dostawa licencji na Standardowe Oprogramowanie Aplikacyjne klasy LCDP;

### instalacja oraz konfiguracja Standardowego Oprogramowania Aplikacyjnego klasy LCDP w infrastrukturze Zamawiającego, zgodnie z wymaganiami opisanymi w OPZ;

### inicjalizacja projektu, w ramach którego Wykonawca opracuje i przedstawi do odbioru Zamawiającemu Dokument Inicjujący Projekt (DIP), zgodnie z wymaganiami opisanymi w pkt. 13.3 OPZ;

### przeprowadzenie analizy przedwdrożeniowej, w trakcie której, w formie warsztatowej, na podstawie dokumentacji AP, stanowiącej Załącznik nr 1 do OPZ, zostaną szczegółowo omówione wymagania Zamawiającego w stosunku do każdej z AP oraz przeprowadzone zostaną usprawnienia i dostosowania AP do charakterystyki oferowanej LCDP. W wyniku analizy przedwdrożeniowej zostanie opracowany Dokument Analizy (DA) zawierający m.in. projekt architektury Portalu pracownika oraz Harmonogram Szczegółowy wdrożenia wraz ze sposobem implementacji poszczególnych AP;

### wdrożenie, w oparciu o Standardowe Oprogramowanie Aplikacyjne klasy LCDP, Portalu pracownika wraz z AP, zgodnie z wymaganiami opisanymi w OPZ, Załączniku nr 1 do OPZ oraz wynikami analizy przedwdrożeniowej zawartymi w DA. Dla każdej AP zostaną wykonane następujące zadania wdrożeniowe:

#### opracowanie oraz wdrożenie dedykowanej witryny AP,

#### opracowanie makiet formularzy dla poszczególnych czynności w PB,

#### wdrożenie na podstawie zaakceptowanych makiet formularzy,

#### wdrożenie modelu uprawnień i ról procesowych,

#### wdrożenie wymaganych usług integracyjnych, zgodnie z wymaganiami opisanymi w OPZ oraz wynikami analizy przedwdrożeniowej zawartymi w DA, w szczególności integracji z ERP oraz hurtownią danych,

#### opracowanie raportów i kokpitów menadżerskich służących do śledzenia i analizy wykonywanych PB,

#### opracowanie przez Wykonawcę scenariuszy testowych oraz nadzór nad testami funkcjonalnymi, integracyjnymi oraz wydajnościowymi wykonywanymi przez zespół Zamawiającego,

#### opracowanie przez Wykonawcę i dostarczenie Zamawiającemu Dokumentacji,

#### przeprowadzenie przez Wykonawcę szkoleń dla Użytkowników Końcowych z korzystania, z danej AP,

### przeprowadzenie przez Wykonawcę szkoleń z zakresu administracji LCDP;

### przeprowadzenie przez Wykonawcę szkoleń z zakresu wdrażania AP;

### świadczenie przez Wykonawcę Usługi Utrzymania dla wszystkich AP;

### świadczenie przez Wykonawcę Usługi Rozwoju;

# ZASOBY POSIADANE I UDOSTĘPNIONE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO NA RZECZ REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

## Infrastruktura informatyczna

### Portal pracownika powinien zostać wdrożony w infrastrukturze ICT Zamawiającego, na wskazanych przez niego poniżej zasobach informatycznych.

### Zamawiający udostępni Wykonawcy na rzecz realizacji przedmiotu zamówienia poniższe zasoby:

#### 4 serwery połączone w klaster VMware vSphere 7 w poniższej konfiguracji:

##### 2 x E5-2630v4,

##### 384 GB RAM.

#### 600 GB przestrzeni dyskowej opartej na dyskach typu flash podłączonej do klastra za pomocą sieci SAN;

#### 2 TB przestrzeni dyskowej opartej na dyskach SAS 10k podłączonej do klastra za pomocą sieci SAN;

### Opisana powyżej Infrastruktura Zamawiającego jest przeznaczona do utworzenia wszystkich niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia środowisk informatycznych, a w szczególności: środowiska deweloperskiego, środowiska testowego oraz środowiska produkcyjnego.

### Poszczególne środowiska informatyczne wymienione powyżej muszą zostać wdrożone i uruchomione przez Wykonawcę, w ramach realizacji przedmiotu zamówienia.

### Wykonawca jest zobowiązany, w ramach przedmiotu zamówienia do zainstalowania dostarczonego Oprogramowania, w ramach powyżej wymienionych zasobów z wykorzystaniem posiadanych technologii wirtualizacyjnych.

### Sposób oraz zakres wykorzystania Infrastruktury Zamawiającego zostanie określony i szczegółowo opisany w Dokumencie Analizy (DA).

## Oprogramowanie

### Zamawiający udostępni Wykonawcy na rzecz realizacji przedmiotu zamówienia poniższe zasoby:

#### Licencje MS Windows Serwer, rodzaj i liczba licencji zostaną określone w Dokumencie Analizy (DA),

#### Licencje MS SQL Serwer, rodzaj i liczba licencji zostaną określone w Dokumencie Analizy (DA),

#### System ERP: Microsoft Dynamics AX 2012,

#### Licencje M365 w planie A1 dla wszystkich pracowników Zamawiającego,

#### Produkcyjne środowisko AAD.

# WYMAGANIA WOBEC PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

## Architektura Portalu pracownika

### Architektura Portalu pracownika musi zapewniać obsługę dowolnej liczby AP, zarówno tych wchodzących w zakres przedmiotu zamówienia jak również tych, które Zamawiający będzie wdrażał w przyszłości.

### Architektura Portalu pracownika musi zapewniać zarządzaniem poziomami dostępu do zasobów informacyjnych przez poszczególne grupy użytkowników, zgodnie z przypisanymi im rolami.

### Architektura Portalu pracownika musi pozwalać na separację logiczną modułów aplikacji i bazy danych.

### Architektura Portalu pracownika musi zapewniać jego integrację z systemem poczty elektronicznej posiadanym przez Zamawiającego, usługą M365, ERP, systemami baz danych Zamawiającego, w tym hurtownią danych, repozytorium dokumentów elektronicznych.

### Architektura Portalu pracownika musi zawierać:

#### centralne repozytorium wiedzy o PB, zawierające wszelkie niezbędne informacje o każdym PB i AP, jak również poszczególnych elementach wykorzystywanych do tworzenia AP takich jak definicji usług, definicje integracji, formularzy etc.,

#### silnik procesowy umożliwiający natychmiastowe uruchomienie dowolnej liczby instancji PB na podstawie jednego lub wielu, przechowywanych w centralnym repozytorium PB, dla którego każdorazowe wykonanie PB będzie równoznaczne z jego udokumentowaniem i zapisaniem całego przebiegu realizacji PB wraz z jego wynikami w centralnym repozytorium wiedzy o PB,

#### komponent umożliwiający Użytkownikom Końcowym Portalu pracownika: dostęp do AP i list czynności wynikających z poszczególnych instancji PB.

### Architektura Portalu pracownika musi uwzględniać jego instalację i konfigurację na trzech środowiskach informatycznych jednocześnie:

#### Deweloperskim - służącym do prowadzenia prac programistycznych na rzecz nowych PB i AP, zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego. Dostęp do tego środowiska będzie ograniczony do Użytkowników Końcowych Portalu pracownika, posiadających uprawnienia do tworzenia i/lub modyfikacji PB i AP. Środowisko Wdrożeniowe nie będzie posiadało pełnej integracji z systemami dziedzinowymi, a w szczególności nie może zapisywać danych w systemach dziedzinowych Zamawiającego,

#### Testowym – służącym do prowadzenia testów PB i AP w zakresie ich poprawności semantycznej, zgodności z oczekiwaniami Zamawiającego jak też wydajności. Środowisko Testowe będzie również służyło do testowania uprawnień Użytkowników Końcowych Portalu pracownika,

#### Produkcyjnym – służącym do codziennej pracy dla wszystkich Użytkowników Końcowych Portalu pracownika, we wszystkich opublikowanych na nim AP zgodnie z zakresem przydzielonych uprawnień. Środowisko Produkcyjne musi być dostępne w trybie 24h / 7 dni w tygodniu, dla wszystkich Użytkowników Końcowych Portalu pracownika. Na Środowisku Produkcyjnym zabronione będzie prowadzenie jakichkolwiek prac programistycznych dotyczących AP. Dopuszcza się okna serwisowe, planowane w czasie niskiej aktywności użytkowników.

### Ostateczna wersja architektury Portalu pracownika zostanie opracowana w trakcie analizy przedwdrożeniowej.

## Bezpieczeństwo

### LCDP musi zapewniać wysoki poziom bezpieczeństwa i ochrony danych przetwarzanych, przechowywanych i przesyłanych zgodnie obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

### LCDP musi zapewniać mechanizm hierarchizowania uprawnień do zasobów na podstawie AAD.

### LCDP musi zapewniać możliwość centralnego i hierarchicznego zarządzania Użytkownikami Końcowymi, grupami użytkowników i rolami oraz uprawnieniami Użytkowników Końcowych, grup i ról na podstawie AAD.

### LCDP musi zapewniać mechanizm jednokrotnego logowania Użytkownika Końcowego (zgodnie z jego uprawnieniami i długością sesji - bez konieczności ponownych logowań).

### LCDP musi zapewniać mechanizm multi-factor authentication dla Użytkowników Końcowych.

### LCDP musi zapewniać identyfikację i kontrolę tożsamości Użytkowników Końcowych.

### LCDP musi zapewniać bezpieczeństwo szyfrowanej komunikacji w pracy Użytkownika Końcowego z oprogramowaniem.

### LCDP musi zapewniać ochronę wszystkich zasobów informatycznych przed nieautoryzowanym dostępem.

### LCDP musi zapewniać zabezpieczenia danych przed niepowołanym dostępem, dzięki możliwości przydzielania zakresu uprawnień poszczególnym Użytkownikom Końcowym i grupom użytkowników.

### LCDP musi uniemożliwiać wprowadzanie i modyfikację danych w sposób anonimowy.

### LCDP musi zapewniać skuteczny, nie wymagający wiedzy programistycznej, mechanizm zarządzania uprawnieniami do zasobów (formularzy, dokumentów) oraz określenia różnych poziomów uprawnień do odczytu, publikacji i usuwania w oparciu o grupy uprawnień.

### LCDP musi zapewniać definiowanie praw do edycji, zapisu i usuwania danych na poziomie wybranej struktury danych.

### LCDP musi zapewniać mechanizm tworzenia kont administracyjnych (ról, reguł biznesowych) różnego poziomu.

### LCDP musi zapewniać mechanizm nadawania uprawnień Użytkownikom Końcowym w zakresie PB na różnych poziomach:

#### dokumentu, pojedynczej czynności w ramach PB lub całego PB - w momencie przypisania do Użytkownika Końcowego czynności w ramach PB, Użytkownik Końcowy otrzymuje uprawnienie związane z danym elementem PB. Uprawnienie takie zezwala na edycję elementu w zakresie określonym dla danego kroku. Po zakończeniu czynności i przesłaniu dalej (przekazania do kolejnej osoby lub czynności automatycznej) dokument pozostaje dostępny dla osoby w trybie “tylko do odczytu”. Istotą wymagania jest utrzymanie prostoty nadawania uprawnień w momencie przydzielania Użytkownikowi Końcowemu czynności związanej z dokumentem,

#### globalnym - dla każdego PB oraz kombinacji typu dokumentu z obiegiem możliwe jest określenie uprawnień: administracyjnych, modyfikacji bez usuwania, odczytu, rozpoczynania nowego PB.

### LCDP musi zapewniać możliwość częściowego lub całkowitego ograniczania dostępu do wybranych AP, PB i zasobów poszczególnym Użytkownikom Końcowym bądź grupom użytkowników.

### LCDP musi umożliwiać konkretnemu Użytkownikowi Końcowemu dostęp (lub jego brak) z określonym poziomem uprawnień do zdefiniowanych AP, PB i zasobów.

### LCDP musi uwzględniać indywidualne uprawnienia danego Użytkownika Końcowego odbiegające od uprawnień grupy i roli w jakiej się znajduje.

### LCDP musi zapewniać mechanizm dostępu do wybranych zasobów dla Użytkowników Końcowych nie będących pracownikami Zamawiającego, w tym studentów.

### LCDP musi zapamiętywać i udostępniać informacje o rzeczywistym wykonawcy czynności (z uwzględnieniem zastępstw).

### LCDP musi zapewniać możliwość audytu historii operacji każdego PB - m.in. w zakresie: edycji formularza, wyboru ścieżek przejścia, wywołania akcji (w tym notyfikacji i akcji integracyjnych), przydzielonych czynności, załączników - pozwalając określić wykonawcę oraz daty wykonanych operacji.

### LCDP musi być gotowa do integracji z systemami do podpisywania dokumentów, w tym załączników, podpisem cyfrowym, w tym kwalifikowanym.

## Licencje

### Licencje na system informatyczny klasy LCDP, będący Standardowym Oprogramowaniem Aplikacyjnym muszą:

#### być wystawione na Zamawiającego,

#### być bezterminowe,

#### umożliwiać Zamawiającemu zamodelowanie dowolnej liczby PB oraz implementację, automatyzację dowolnej liczby AP jednocześnie,

#### umożliwiać uruchomienie dowolnej liczby instancji PB, w ramach dowolnej AP jednocześnie,

#### umożliwiać Zamawiającemu zakładanie dowolnej liczby kont Użytkowników Końcowych,

#### obejmować licencje dla nieograniczonej liczby Użytkowników Końcowych zarówno pracowników Zamawiającego, jak i studentów oraz osób nie będących pracownikami Zamawiającego, realizujących określone czynności procesowe w ramach poszczególnych AP,

#### obejmować licencje dla 2 Użytkowników Końcowych pozwalające na modelowanie i prototypowanie AP poprzez przeglądarkę internetową, przez pracowników Zamawiającego.

#### obejmować licencję dla 1 Użytkownika Końcowego pozwalającą na:

##### opracowywanie i osadzanie formularzy i reguł biznesowych,

##### nadawanie uprawnień i ról, podgląd historii ostatnio dokonanych zmian,

##### możliwość jednoczesnego budowania wielojęzykowego interfejsu w tym dodania własnych tłumaczeń,

##### implementację w ramach PB mechanizmów OCR,

##### dostarczenie narzędzie pozwalająca na wprowadzanie zmian w AP, PB oraz tworzenie nowych AP i PB,

##### modelowanie i prototypowanie AP przez Użytkowników Końcowych oraz przekazanie ich do realizacji przez Wykonawcę,

##### tworzenie raportów oraz zestawień pozwalających na ocenę realizacji PB.

### Żadna z licencji udzielonych Zamawiającemu na Oprogramowanie nie może ograniczać bezterminowego prawa Zamawiającego do jego użytkowania.

### Wykonawca dopełni wszystkich formalności wymaganych prawem, licencją oraz innymi wymaganiami producenta Standardowego Oprogramowania Systemowego oraz Standardowego Oprogramowania Aplikacyjnego w celu zapewnienia, że Zamawiający stanie się pełnoprawnym użytkownikiem dostarczonego Oprogramowania.

### Wykonawca przekaże Zamawiającemu dokument potwierdzający zakup oraz przekazanie licencji na Standardowe Oprogramowanie Aplikacyjne na rzecz Zamawiającego.

### Dostarczona przez Wykonawcę, w ramach realizacji Przedmiotu zamówienia, licencja na Standardowe Oprogramowanie Aplikacyjne, w szczególności LCDP, musi zapewnić maksymalne wykorzystanie wskazanych przez Zamawiającego zasobów sprzętowych w taki sposób, aby możliwe było wykorzystanie wszystkich rdzeni procesora, pamięci RAM, przestrzeni dyskowej i innych istotnych parametrów technicznych, dostępnych dla poszczególnych środowisk jednocześnie.

### Wykonawca przeniesie na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do Oprogramowania Dedykowanego na zasadach określonych w Umowie.

## Instalacja Oprogramowania

### Wykonawca zaplanuje oraz przeprowadzi instalację Oprogramowania, niezbędnego do realizacji przedmiotu zamówienia, na wskazanej przez Zamawiającego Infrastrukturze, dla wszystkich środowisk informatycznych wskazanych w pkt. 5.6 OPZ.

### Wykonawca jest odpowiedzialny za przeprowadzenie konfiguracji wszelkiego, niezbędnego do realizacji przedmiotu zamówienia, Oprogramowania.

### Wykonawca, po zakończeniu Wdrożenia, przekaże Zamawiającemu listę haseł, kodów dostępu oraz innych ustawień bezpieczeństwa Oprogramowania oraz Portalu pracownika wraz z instrukcją zmiany haseł.

## Wymagania funkcjonalne wobec LCDP

### LCDP musi być Standardowym Oprogramowaniem Aplikacyjnym, które na dzień złożenia oferty jest wdrażane i serwisowane przez sieć partnerską firm wdrażających, autoryzowaną przez jej producenta, obejmującą co najmniej 5 (pięć) firm wdrożeniowych, niezależnych kapitałowo od siebie (każda z tych firm) i od jej producenta.

### LCDP musi być dostępna na rynku przynajmniej od 6 lat.

### LCDP nie ogranicza Zamawiającego w wyborze przyszłego wykonawcy mogącego ją utrzymywać lub rozwijać, po zakończeniu realizacji przedmiotu zamówienia.

### LCDP musi posiadać publicznie dostępną dokumentację API.

### LCDP musi posiadać publicznie dostępną bazę wiedzy w postaci tutoriali, artykułów, dokumentów i filmów.

### LCDP musi umożliwiać dostosowanie do potrzeb Zamawiającego lub modyfikację istniejących oraz tworzenie nowych elementów (m.in. AP, PB, formularzy, raportów, filtrów) samodzielnie przez Zamawiającego.

### LCDP musi posiadać komponenty umożliwiające integrację z posiadaną przez Zamawiającego usługą M365.

### LCDP musi charakteryzować się otwartą architekturą, zapewniającą możliwość wymiany danych w czasie rzeczywistym z bazami danych Zamawiającego.

### LCDP musi posiadać wysoką skalowalność wydajnościową i funkcjonalną oraz zapewniać łatwość wdrożenia zaimplementowanych funkcjonalności w krótkim czasie.

### LCDP musi zapewniać bezpośrednią komunikację i integrację z:

#### Microsoft Exchange Server 2016/2019/O365 w zakresie wpisów w kalendarzu, czynności, autorespondera, monitorowania skrzynek pocztowych,

#### Active Directory w zakresie definiowania zapytań LDAP, zakładania i blokowania kont domenowych, przydzielania kont do grup domenowych,

#### Microsoft SQL Server - w możliwości definiowania źródeł danych typu SQL Server (zapytania bazodanowe) i możliwości wywoływania procedur składowanych,

#### Webserwisy - w zakresie wywoływania webserwisów SOAP oraz REST.

### LCDP musi posiadać własne API typu REST umożliwiające wykonywanie podstawowych operacji w tym uruchamianie PB, modyfikację i przydzielanie czynności.

### LCDP musi umożliwiać stworzenie dowolnego rozszerzenia funkcjonalności lub integracji z systemami zewnętrznymi w oparciu o prace programistyczne Zamawiającego bez konieczności wyłącznej współpracy z Wykonawcą. Zamawiający nie oczekuje dostarczenia licencji na tę funkcjonalność.

### LCDP musi umożliwiać udostępnianie metadanych biznesowych systemom zewnętrznym zarówno poprzez mechanizmy integracji (protokół REST), jak i umożliwiać osadzanie raportów, wykresów, dashboardów w dostosowanym do tego interfejsie systemu zewnętrznego.

### Konfiguracyjna i deweloperska część (moduł) LCDP musi działać w modelu klient-serwer i pozwalać na definiowanie formularzy, PB, integracji oraz zarządzanie środowiskiem pracy.

### Konfiguracyjna i deweloperska część (moduł) LCDP musi funkcjonować w ramach jednego interfejsu (jednego narzędzia administracyjnego).

### Konfiguracyjna i deweloperska część (moduł) LCDP musi umożliwiać Zamawiającemu samodzielne modelowanie PB w sposób graficzny z wykorzystaniem technologii “przeciągnij i upuść” niewymagający wiedzy programistycznej.

### LCDP musi posiadać własny silnik procesowy (tzn. nie może wykorzystywać silnika innych rozwiązań, np. Microsoft .NET Workflow., Microsoft Flow, Microsoft Power Automate, Microsoft SharePoint).

### LCDP musi umożliwiać uruchomienie w oparciu o platformę Microsoft SharePoint lub uruchomienie w usłudze M365, także w scenariuszu instalacji hybrydowej Microsoft SharePoint oraz całkowicie niezależnie od Microsoft SharePoint.

### W przypadku uruchomienia LCDP w oparciu o platformę Microsoft SharePoint powinna być ona odpowiedzialna za realizowanie funkcji takich jak: przydzielanie czynności, renderowanie interfejsu użytkownika, funkcje integracyjne (dwustronnie; na poziomie bazodanowym i aplikacyjnym - webserwisy), zintegrowane logowanie i zarządzanie uprawnieniami.

### LCDP musi być zbudowana w oparciu o jedną podstawową (centralną) bazę danych SQL, w której przechowywane będą metadane opisujące obiegi i konfigurację PB oraz dane zbierane w formularzach uzupełnianych przez Użytkowników Końcowych.

### LCDP musi umożliwiać przechowywanie dowolnych plików binarnych w wykorzystywanej bazie danych.

### LCDP musi umożliwić przechowywanie załączników (np. skanów dokumentów, nagrań notatek głosowych itp.) w podstawowej bazie systemu lub w niezależnych bazach danych załączników.

### LCDP musi umożliwiać tworzenie archiwalnych baz danych zawartości dokumentów, PB, formularzy i załączników w celu odciążenia bazy produkcyjnej. Jednocześnie Użytkownik Końcowy musi mieć możliwość przeszukiwania zawartości baz archiwalnych z poziomu swojego interfejsu. LCDP musi mieć wbudowaną funkcjonalność przenoszenia dokumentów do bazy archiwalnej z poziomu PB.

### LCDP musi umożliwiać definiowanie PB poprzez utworzenie minimum następujących stanów (etapów, zdarzeń, zdań) instancji PB: Start, Etap pośredni, Bramka decyzyjna, Koniec pozytywny, Koniec negatywny, Etap oczekiwania na wykonanie podprocesów.

### LCDP musi umożliwiać definiowanie PB przez użycie minimum następujących zdarzeń (akcji):

#### wysłanie notyfikacji wraz załącznikami,

#### walidacja zawartości pola/formularza przy pomocy zapytania SQL,

#### zmiana zawartości wielu pól jednocześnie,

#### zmiana zawartości tabeli danych; inicjalizacja zawartości tabeli danych.

#### odesłanie do wskazanego adresu url; przydzielenie czynności, anulowanie czynności, utworzenie podzadania,

#### wybranie akceptanta lub wielu akceptantów; przypomnienie o wykonaniu czynności,

#### nadawanie/odebranie uprawnień do instancji PB (odczyt, modyfikacja, usuwanie, administracja),

#### uruchomienie przepływu podrzędnego,

#### ustawienie statusu PB,

#### dodanie/usunięcie zastępstwa,

#### generowanie pliku (m.in. w formacie Word, Excel, PDF, HTML),

#### odczytanie danych z pliku Excel,

#### konwertowanie pliku do formatu PDF,

#### podpisanie dokumentu podpisem kwalifikowanym; weryfikowanie podpisu kwalifikowanego,

#### drukowanie, generowanie w dokumencie lub odczytanie kodu kreskowego lub kodu QR,

#### utworzenie grupy Active Directory,

#### dodanie/usunięcie Użytkownika Końcowego do grupy Azure Active Directory,

#### udzielenie uprawnień Użytkownikowi Końcowemu /grupie Azure Active Directory,

#### wykonanie procedury SQL;

#### wywołanie webservice REST lub SOAP,

#### dodawanie, modyfikowanie lub usunięcie załącznika,

#### archiwizowanie instancji PB; usunięcie danych osobowych.

### Zdarzenia te administrator powinien móc katalogować w grupy oraz zapisać jako wzorce systemowe.

### LCDP musi umożliwiać skonfigurowanie następujących wywołań powyższych zdarzeń (akcji): na wejście do etapu przetwarzania; na wyjście z etapu przetwarzania; na otwarcie w przeglądarce; na timeout; na ścieżce przejścia; na usunięcie instancji PB; na zapis instancji PB; na dodanie załącznika.

### LCDP musi umożliwiać uruchomienie instancji PB:

#### ręcznie - przez Użytkownika Końcowego poprzez kliknięcie w interfejsie użytkownika,

#### ręcznie - przez Użytkownika Końcowego poprzez przesłanie wiadomości e-mail,

#### systemowo - przez Użytkownika Końcowego poprzez użycie zdefiniowanych zdarzeń (akcji),

#### systemowo - automatycznie przez odczytania wiadomości e-mail z dedykowanej skrzynki pocztowej,

#### systemowo - automatycznie poprzez pobranie pliku z zasobu dyskowego,

#### systemowo - automatycznie poprzez zastosowanie reguł biznesowych w tym reguł typu timeout;

#### systemowo - za pośrednictwem usługi wywoływanej przez zewnętrzny system np. portal internetowy.

### LCDP musi umożliwiać uruchamianie PB po ręcznym wprowadzeniu dokumentu przez Użytkownika Końcowego.

### LCDP musi umożliwiać pobieranie i uruchamianie PB po umieszczeniu pliku o wskazanym rozszerzeniu w wyznaczonym folderze (udziale sieciowym).

### LCDP musi umożliwiać pobieranie i uruchamianie obiegu dokumentu po przesłaniu pliku o wskazanym rozszerzeniu na wyznaczoną skrzynkę e-mail.

### LCDP musi umożliwiać definiowanie tzw. reguł biznesowych oraz grup reguł biznesowych.

### LCDP musi umożliwiać tworzenie reguł biznesowych w graficznym edytorze wyrażeń.

### LCDP musi umożliwiać zagnieżdżanie w PB reguł biznesowych (tzn. elementem wyrażenia reguły może być inna reguła) oraz grupowanie reguł w zestawy i propagowanie w całej Platformie.

### Każde Oprogramowanie Dedykowane tworzone na LCDP musi umożliwiać Użytkownikowi Końcowemu pracę w sposób niezależny od stanu pozostałych modułów nawet przy korzystaniu z tych samych danych źródłowych zgromadzonych we wspólnych tabelach, co jednocześnie nie może wpływać negatywnie na ogólną funkcjonalność całości (reszty modułów).

### LCDP musi zapewniać możliwość quasi-równoległej pracy w różnych obszarach funkcjonalnych, tzn. bez konieczności zamykania okna i utraty już wprowadzonych danych.

### LCDP musi umożliwiać jednoczesny dostęp do danych przez wielu Użytkowników Końcowych, z ochroną tych danych przed utratą spójności lub zniszczeniem.

### LCDP musi umożliwiać w dowolnym czasie każdemu z Użytkowników Końcowych, niezależnie od jego roli, podgląd tego samego zestawu danych (z zachowaniem ograniczeń dostępu do danych, zależnym od uprawnień Użytkownika Końcowego). Zmiana wprowadzona przez jednego Użytkownika Końcowego musi być natychmiast dostępna dla innych Użytkowników Końcowych.

### LCDP musi zapewniać spójność poprzez wykorzystywanie odpowiednich mechanizmów gwarantujących spójność danych w przypadku awarii Oprogramowania.

### LCDP musi być odporny na zawieszenie się stacji roboczych, tzn. usterka jednej stacji roboczej w trakcie pracy nie może spowodować niestabilności pracy dla pozostałych Użytkowników Końcowych.

### LCDP musi posiadać możliwość projektowania przebiegu PB bez konieczności wykonywania prac programistycznych.

### LCDP musi zapewniać możliwość definiowania dowolnej liczby ścieżek przebiegu PB między jednostkami organizacyjnymi, stanowiskami lub osobami.

### LCDP musi posiadać interfejs graficzny, umożliwiający modelowanie PB (w postaci DPB), uwzględniających role Użytkowników Końcowych biorących udział w PB oraz czynności przez nich wykonywane.

### LCDP musi posiadać interfejs graficzny do tworzenia formularzy elektronicznych, który pozwala tworzyć i modyfikować ich układ, zawartość oraz akcje związane z ich obsługą (m.in. dodawać dodatkowe pola określonego rodzaju, zmieniać kolejność pól, oprogramowywać akcje wykonywane przy korzystaniu z pól formularzy).

### LCDP musi tworzyć formularze dedykowane dla urządzeń mobilnych podczas budowy formularzy dedykowanych do obsługi w przeglądarce internetowej.

### LCDP musi pozwalać na tworzenie formularzy z zastosowaniem co najmniej następujących atrybutów typu:

#### pole tekstowe,

#### pole tekstowe - wiele wierszy,

#### odnośnik url,

#### adres e-mail,

#### liczba całkowita,

#### liczba rzeczywista (w tym waluty),

#### data i godzina,

#### pole słownikowe (rozwijalne, z autouzupełnianiem),

#### tabela danych (np. pozycje faktury),

#### raport danych (np. wiersz danych, tabela danych, wykres, wykres Gantta),

#### pole statusowe typu wskaźnik,

#### pole typu ankieta,

#### pole typu HTML (pozwalające wprowadzenie i wykonanie własnego kodu w interfejsie systemu).

### LCDP musi pozwalać na grupowanie atrybutów (pól) w grupy atrybutów oraz w postaci zakładek formularza.

### LCDP musi umożliwiać ustawienie dla każdego atrybutu formularza (pola) reguły widoczności, wymagalności oraz indywidualnych uprawnień dla Użytkownika Końcowego lub grupy użytkowników w zakresie widoczności i wymagalności (na każdym etapie realizacji PB).

### LCDP musi umożliwiać dla każdego z atrybutów (pola) formularza zdefiniowanie indywidualnej konfiguracji w zakresie obsługi JavaScript.

### LCDP musi umożliwiać administratorom definiowanie reguł z użyciem edytora graficznego. Podczas tworzenia wyrażenia interfejs Platformy musi wspierać Użytkownika Końcowego dając możliwość użycia wbudowanych funkcji i poleceń typu: wybór warunkowy, zmiana zachowania atrybut (pokaż, schowaj), utworzenia alertu, pobierz datę, podziel datę, konwersji tekstu na datę, konwersji liczby na tekst, formatowania pola i kontrolki formularza (zmiana koloru, czcionki, tła), oraz wbudowanych operatorów typu: +. -, *, /, AND, OR, NOT, =, <>, >, >=, <, <=, EMPTY. Utworzone reguły można grupować i propagować w całym systemie.

### LCDP musi udostępniać dla każdego z formularzy własną metrykę opisującą jakiego PB on dotyczy.

### LCDP musi zapewniać możliwość zmiany nazw dowolnych elementów PB (pól formularzy, kroków, ścieżek, reguł, PB, aplikacji). Zmiana musi być natychmiast widoczna we wszystkich dokumentach i nie wpływać na logikę jego działania.

### LCDP musi posiadać wizualizację historii zmian formularzy z dokładnością do pola (atrybutu) tego formularza podczas pracy Użytkowników Końcowych. Dane muszą być prezentowane tak, aby Użytkownikowi Końcowemu łatwo mógł porównać zmiany w poszczególnych częściach formularza na poszczególnych krokach PB. Dodatkowo LCDP musi zamieszczać informację o wszystkich Użytkownikach Końcowych dokonujących zmiany.

### LCDP musi zapewniać podpisywanie dokumentów kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

### LCDP musi umożliwiać weryfikację podpisów elektronicznych.

### LCDP musi zapewniać wyszukiwanie i przeglądanie swojej zawartości, w tym wszystkich zdefiniowanych przez Użytkowników Końcowych metadanych.

### LCDP musi posiadać mechanizm zapewniający administrowanie swoją zawartością (np. tworzenie kopii, odtwarzanie kopii z wykorzystaniem mechanizmów systemu bazodanowego).

### LCDP musi posiadać możliwość rozbudowy z wykorzystaniem API.

### Producent LCDP musi zapewniać darmowy i publiczny dostęp do dokumentacji API LCDP.

### Producent LCDP musi utrzymywać i aktualizować bazę wiedzy na temat oferowanego rozwiązania w postaci artykułów, dokumentów i filmów. Baza wiedzy musi być dostępna dla Zamawiającego bezpłatnie.

### LCDP musi umożliwiać przypisywanie jednej, kilku osób bądź grup do wykonywania określonych czynności.

### LCDP musi umożliwiać dodanie przez Użytkownika Końcowego do formularza (dokumentu) załączników z zewnętrznego systemu plików.

### LCDP musi umożliwiać archiwizację dokumentów.

### LCDP musi zapewniać stały dostęp do dokumentów, w tym również do takich, które zostały już zarchiwizowane.

### LCDP musi umożliwiać stosowanie polityki archiwizacji niezależnej dla każdego zbioru załączników w PB. W szczególności możliwe jest stosowanie innej polityki archiwizacyjnej dla załączników każdego z PB.

### LCDP musi umożliwiać umieszczenie jak największej liczby powtarzalnych danych w centralnych i edytowalnych dla Zamawiającego słownikach.

### LCDP musi udostępniać te same słowniki we wszystkich obszarach funkcjonalnych (modułach, aplikacjach), w zakresie w jakim są w nich niezbędne, bez konieczności wielokrotnego wprowadzania tych samych danych w różnych modułach (aplikacjach).

### LCDP musi posiadać mechanizm auto-wypełniający pola formularza elektronicznego, na podstawie warstwy tekstowej skanu, wykorzystujący elementy sztucznej inteligencji (np. sieci neuronowe).

### LCDP musi zapewniać możliwość współpracy z urządzeniami peryferyjnymi, między innymi: drukarka kodów kreskowych lub kodów QR, skaner / czytnik kodów kreskowych i/lub QR.

### LCDP musi umożliwiać współpracę ze skanerami przemysłowymi oraz skanerami biurowymi.

### LCDP musi posiadać moduł skanowania, niezależny od producenta skanera. Moduł skanowania powinien pozwalać na ustawienie podstawowych parametrów skanowania, w tym co najmniej: wybór skanera, rozdzielczość (parametry zgodnie ze sterownikiem skanera), format, paleta kolorów (kolorowy, czarno-biały, odcienie szarości), źródło papieru, podgląd poszczególnych stron (usuwanie, skanowanie nowych, ponowne skanowanie stron, skanowanie dwustronne), zmiana kolejności stron, zapisywanie na dysku lub dołączanie do dokumentu w systemie.

### LCDP musi pozwolić na obsługę wielu skanerów obsługujących pojedynczy sekretariat (kancelarię) lub wspólnego skanera dla kilku sekretariatów (kancelarii).

### LCDP musi posiadać możliwość skanowania paczki dokumentów (skanowanie z podajnika).

### LCDP musi posiadać wbudowany mechanizm OCR, który umożliwia analizę OCR dokumentów w formatach graficznych takich jak .jpg, .png.

### Interfejs rozpoznania dokumentów za pomocą mechanizmu OCR musi być dostępny w ramach podstawowego interfejsu LCDP. Niedopuszczalne jest wykorzystanie zewnętrznych aplikacji wymagających opuszczenia interfejsu, na którym realizowane są czynności związane z rejestracją dokumentów i ich procesowaniem przez Użytkownika Końcowego.

### Mechanizm OCR musi umożliwiać rozpoznawanie tekstu wg dowolnie określonego przez Użytkownika Końcowego harmonogramu (np. w tle, ad hoc, określenie dni i godzin uruchamiania i zakończenia przetwarzania OCR dla wybranego zakresu dokumentów) dla wszystkich lub wybranych dokumentów.

### LCDP musi umożliwiać konfigurację serwera OCR na serwerze niezależnym od serwerów aplikacji i serwera bazodanowego.

### LCDP musi umożliwić automatyczne redukowanie rozdzielczości skanowanych plików po zakończeniu procesu OCR.

### LCDP musi być dostępna na stacjach roboczych działających pod kontrolą systemu Microsoft Windows w wersjach aktualnie wspieranych przez producenta systemu operacyjnego.

### Obsługa LCDP dla Użytkowników Końcowych (niepełniących funkcji administracyjnych) musi odbywać się z poziomu przeglądarki internetowej. Poza tym LCDP musi udostępniać następujące interfejsy Użytkownika Końcowego do danych biznesowych: przeglądarka internetowa wersja na urządzenie mobilne, aplikacja mobilna, prezentacja i edycja danych w aplikacji Microsoft Teams oraz umożliwiać dostęp do formularzy i załączników w aplikacji Microsoft Outlook.

### LCDP musi prawidłowo pracować co najmniej z przeglądarkami - Mozilla Firefox, Microsoft Edge, Google Chrome, Safari oraz przeglądarkami w wersji na urządzenie mobilne: Google Chrome i Safari - w najnowszych wersjach w dniu dostarczenia licencji.

### Zgodność z najnowszymi wersjami ww. przeglądarek internetowych musi być na bieżąco uwzględniana przy aktualizacji LCDP.

### Z poziomu interfejsu mobilnego LCDP musi umożliwić Użytkownikowi Końcowemu wykonanie następujących operacji: utworzenie nowej instancji PB, wypełnienie formularza elektronicznego, załączenie pliku, skierowanie czynności do innego Użytkownika Końcowego, skierowanie czynności do następnego kroku PB (zgodnie z jego definicją).

### Funkcjonalność LCDP musi dawać możliwość udostępniania elementu lub zadania osobom spoza organizacji. Udostępnienie powinno się odbywać poprzez wygenerowanie linku do elementu lub zadania dedykowanego dla podanego adresu e-mail użytkownika zewnętrznego. Formularz (dokument) może zostać udostępniony w trybie do edycji lub w trybie tylko do odczytu, na określony przez administratora okres czasu.

### Interfejs użytkownika LCDP musi umożliwiać funkcjonalność zgłaszania sugestii mającą w założeniu służyć ulepszaniu systemu poprzez angażowanie możliwie najszerszej grupy użytkowników sytemu. Użytkownik korzystający z aplikacji musi mieć możliwość zgłaszać zarówno błędy, jak i propozycje ulepszeń aplikacji już z poziomu interfejsu roboczego aplikacji.

### LCDP musi posiadać funkcjonalność umożliwiającą przeglądanie i częściową zmianę konfiguracji procesów z poziomu interfejsu użytkownika (przeglądarki). Użytkownicy powinni mieć możliwość edytować nazwy atrybutów i kroków, a także treść tłumaczeń oraz opisów PB i kroków, przeglądać konfigurację obiegu, automatyzacji i reguł biznesowych.

### LCDP musi umożliwiać Użytkownikowi Końcowemu uruchomienie dowolnej liczby interfejsów jednocześnie, np. wiele zakładek przeglądarki. LCDP musi pilnować integralności wprowadzanych danych niezależnie od użytego przez Użytkownika Końcowego interfejsu.

### LCDP musi wspierać autoryzację Użytkowników Końcowych w oparciu o login domenowy Azure Active Directory i/lub autoryzacje przy pomocy zewnętrznych dostawców, w tym Microsoft (usługa M365).

### LCDP musi zapewniać kodowanie znaków zgodne z Unicode UTF-8 (ISO 10646-1:2000) zarówno w bazie danych, jak i w interfejsie użytkownika.

### LCDP musi posiadać obsługę polskich liter i sortowania wg polskiego alfabetu.

### LCDP musi posiadać interfejs w języku polskim i angielskim (wymagana jest możliwość przełączania języka przez Użytkownika Końcowego w trakcie jego pracy).

### LCDP musi obsługiwać internacjonalizację i udostępniać natywny mechanizm do obsługi wielojęzyczności w zakresie języka angielskiego.

### LCDP musi umożliwiać wprowadzanie własnych tłumaczeń metadanych dla etykiet opisujących interfejs użytkownika, formularzy elektronicznych, raportów, wykresów i zawartości pól słownikowych.

### LCDP musi udostępniać Użytkownikowi Końcowemu widok interfejsu zawierający m.in.: liczbę aktualnych czynności do wykonania, najczęściej używane elementy, wyszukiwarkę, ulubione elementy, listę AP, listę PB, możliwość uruchomienia dowolnego PB, swoje raporty (zestawienia i pulpity menedżerskie), raporty i stan pracy podwładnych.

### LCDP musi umożliwiać dodawanie i konfigurowanie dowolnej liczby szablonów graficznych wyglądu interfejsu systemu dla Użytkowników Końcowych. W ramach standardowych opcji konfiguracyjnych musi umożliwiać: zmianę i dopasowanie czcionek (m.in. krój, kolor, wielkość); zmianę i dopasowanie kolorów tła; dodanie logotypu; zmianę i dopasowanie kolorów i czcionek nagłówków raportów, linków, odwołań i przycisków.

### LCDP musi wizualnie oznaczać w interfejsie użytkownika pola, których uzupełnienie jest obligatoryjne.

### LCDP musi w prosty i intuicyjny (dostępny i zrozumiały dla Użytkownika Końcowego) sposób umożliwiać wyszukiwanie, filtrowanie i sortowanie danych na formularzach oraz przeszukiwania zasobów wg dowolnych kryteriów z możliwością zapamiętywania tych kryteriów, w celu ponownego ich wykorzystania.

### Wyszukiwanie informacji w każdej części LCDP musi uwzględniać uprawnienia posiadane przez Użytkownika Końcowego.

### LCDP musi mieć możliwość dodania pomocy kontekstowej (informacji opisującą aktualnie wykonywaną czynność) na temat wykonywanego czynności na formularzu elektronicznym w każdym etapie PB.

### LCDP musi mieć możliwość opisania każdego pola na formularzu w postaci okienka “tool tip”.

### LCDP musi mieć możliwość opisania na każdym kroku obiegu (dla każdego formularza) szczegółowej instrukcji stanowiskowej dla Użytkownika Końcowego także w postaci materiałów wideo czy linków do zasobów sieciowych.

### LCDP musi posiadać mechanizm, definiowanych dla każdego PB, eskalacji w postaci przypomnień i powiadomień o konieczności wykonania akcji przez Użytkownika Końcowego w związku ze zbliżającym się terminem wykonalności (np. konieczność zaakceptowania wniosku).

### LCDP musi mieć mechanizm wysyłania powiadomień e-mail (w tym cyklicznych) do określonych Użytkowników Końcowych w wyniku wystąpienia określonych zdarzeń podczas realizacji PB lub pojawienia się czynności do wykonania (np. pojawienie się umowy do podpisania).

### LCDP musi sygnalizować przekroczenie terminu realizacji czynności co najmniej w postaci: informacji na raporcie z realizacji, informacji na formularzu czynności, powiadomienia e-mail.

### LCDP musi umożliwiać wysyłanie poczty elektronicznej do różnych grup pracowników ze względu na ich przynależność do jednostek oraz pełnionych funkcji (np. do pracowników administracyjnych, dydaktycznych, badawczo-dydaktycznych).

### LCDP musi umożliwiać współpracę z pocztą elektroniczną opartą na serwerze MS Exchange lub Exchange online, w szczególności musi umożliwiać wysyłkę maili, zakładanie czynności, tworzenie wpisów w kalendarzach, definiowanie autorespondera oraz uruchamianie PB na podstawie wiadomości przychodzących na dedykowane skrzynki pocztowe (np. faktury@domena).

### LCDP musi informować osoby odpowiedzialne za wykonanie danej czynności oraz przydzielającego tą czynność o zakończeniu realizacji tej czynności.

### LCDP musi umożliwiać śledzenie PB oraz sprawdzenie, na jakim etapie znajduje się realizacja danej czynności.

### LCDP musi umożliwiać sprawdzanie listy czynności do wykonania, przydzielonych określonemu Użytkownikowi Końcowemu.

### LCDP musi umożliwiać przeglądanie przez przełożonego czynności swoich podwładnych.

### LCDP musi umożliwiać podgląd, wydruk i zapis w wersji elektronicznej wszystkich dokumentów przy założeniu, że każda informacja wprowadzona do systemu może być umieszczona na wydruku (np. w przypadku drukowania umowy wszystkie dane dostępne w systemie są uzupełniane automatycznie).

### LCDP musi umożliwiać zapisywanie raportów co najmniej w formacie XLSX.

### LCDP musi umożliwiać tworzenie raportów z danych zawartych w systemie w oparciu o zapytania SQL bezpośrednio do bazy danych.

### LCDP musi umożliwiać tworzenie raportów wykorzystujących do wyliczeń i zestawień dowolne spośród danych zdefiniowanych na Platformie.

### LCDP musi umożliwiać tworzenie raportów, dla których podawane są na wejściu parametry (np. zakres dat, kody jednostek, sygnatury projektów, kwoty), które następnie są wykorzystywane w zapytaniach do baz danych lub w skryptach przetwarzających te dane.

### LCDP musi umożliwiać Użytkownikowi Końcowemu z poziomu interfejsu (przeglądarki internetowej) samodzielne tworzenie i modyfikowanie raportów tabelarycznych oraz raportów typu wykres m.in. poprzez: usuwanie kolumn tabeli, zmianę kolejności wyświetlanych kolumn tabeli, dodawanie (usuwanie) filtrów daty, dodawanie (usuwanie) filtrów zakresu i/lub wartości pól, sortowanie po wybranych przez Użytkownika Końcowego kolumnach, zawężenie wyników wyszukiwania po dowolnej frazie lub jej części, grupowanie wyników, agregowanie wyników.

### LCDP musi umożliwiać Użytkownikowi Końcowemu zapisanie dowolnego raportu jako “Ulubione elementy”.

### LCDP musi mieć możliwość sortowania, filtrowania danych w każdym miejscu przetwarzania danych zbiorczych (widokach).

### LCDP musi mieć możliwość eksportu danych z widoków do plików w formacie XLSX z zachowaniem formatów danych i parametrów formatowania znaków.

### LCDP musi umożliwiać agregowanie różnych raportów (tabel i wykresów) w tzw. pulpity menedżerskie (dashboardy).

### LCDP musi zapisywać ścieżkę akceptacji, mierzyć czasy podejmowania decyzji i umożliwiać późniejsze ich raportowanie. W przypadku dokumentu wychodzącego powinna być możliwość kontroli uprawnień do dokumentu: w szczególności automatyczne nadawanie i odbieranie prawa edycji dokumentu w zależności od jego statusu.

### LCDP musi posiadać możliwość raportowania: liczby dokumentów w poszczególnych fazach; liczby zaakceptowanych dokumentów/czynności z podziałem na typy dokumentów i osoby; liczby odrzuconych dokumentów/czynności z podziałem na typy dokumentów i osoby; czasu odpowiedzi na dokument/czynności dla poszczególnych Użytkowników Końcowych.

### LCDP musi posiadać możliwość raportowanie ogólnej liczby uruchomionych PB w podziale na typ, statusy w zadanych okresach czasu.

### LCDP musi generować automatycznie dokumentację konfiguracji obiegów dokumentów z dokładnością do PB.

## Aplikacje procesowe (AP)

### Wykonawca, w ramach przedmiotu zamówienia, na zainstalowanej w ramach wdrożenia LCDP, wdroży Aplikacje Procesowe (AP).

### Zakres merytoryczny poszczególnych AP, propozycja przebiegu poszczególnych PB oraz zakres danych zostały opisane w Załączniku nr 1 do OPZ.

### Wykonawca, w ramach przedmiotu zamówienia, przeprowadzi analizę przedwdrożeniową, w ramach której, w formie warsztatowej, wspólnie z Zamawiającym dokona szczegółowej analizy każdej z AP, w efekcie czego powstanie propozycja implementacji AP na dostarczonej w ramach przedmiotu zamówienia LCDP wraz z jej poszczególnymi komponentami, w celu uzyskania akceptacji Zamawiającego i potwierdzenia zgodności z wymagania zawartymi w dokumentacji AP. Proponowany sposób implementacji AP na dostarczonej w ramach przedmiotu zamówienia LCDP powinien zawierać elementy usprawnień PB wchodzących w skład AP zgodnie z najlepszą wiedzą Wykonawcy oraz możliwościami i charakterystyką dostarczanej LCDP.

### Dla każdej AP Wykonawca, w ramach analizy przedwdrożeniowej opracuje: PB, wraz z ich DPB, powiązaniami pomiędzy poszczególnymi AP oraz PB w ramach AP, formularzami dla poszczególnych czynności, miernikami, rolami procesowymi, modelem danych, widokami list czynności.

### Wyniki analizy przedwdrożeniowej Wykonawca zamieści i przekaże Zamawiającemu do odbioru w ramach DA.

### W momencie zaakceptowania i odbioru przez Zamawiającego DA, obowiązującym do wdrożenia zakresem stają się AP opisane w tym dokumencie.

### Dla każdej AP Wykonawca utworzy osobną, dedykowaną przestrzeń w Portalu pracownika, zawierającą: widoki uruchomionych w ramach AP instancji PB, listy czynności, listy załączników dotyczących poszczególnych czynności, raporty, kokpitów menadżerskich służących do śledzenia realizacji i analizy wyników.

### Dla każdej AP Wykonawca zdefiniuje model uprawnień i dostępu do przetwarzanych w niej informacji, zgodnie ze strukturą organizacyjną Zamawiającego oraz rolami procesowymi.

### Każda AP musi być dostępna po wdrożeniu na Środowisku Produkcyjnym dla nielimitowanej liczby Użytkowników Końcowych Portalu pracownika zgodnie z zapisami OPZ dotyczącymi licencji.

## Integracje

### Wykonawca w ramach realizacji przedmiotu zamówienia dokona integracji poszczególnych AP z systemami informatycznymi Zamawiającego, zgodnie z wymaganiami zdefiniowanymi w DA, a w szczególności:

#### M365, Microsoft Graph API, Active Directory,

#### Microsoft Dynamics AX 2012,

#### bramką poczty elektronicznej Zamawiającego w ramach M365,

#### usługą podpisu elektronicznego wskazaną przez Zamawiającego taką jak np. Autenti,

#### USOS.

### Wykonawca umożliwi Zamawiającemu, w ramach przedmiotu zamówienia, dostęp przy użyciu API lub innych zaimplementowanych narzędzi obsługi baz danych, do odczytu niezbędnych rekordów przetwarzanych w Portalu pracownika oraz dokumentacji modelu danych.

## Wydajność

### Portal pracownika, w tym poszczególne AP, muszą cechować się wysoką wydajnością i dostępnością usług.

### Portal pracownika, w tym poszczególne AP muszą zapewnić płynną pracę, tzn. czas reakcji (odpowiedzi) na działania Użytkownika Końcowego powinien być maksymalnie krótki i zgodny z zastosowaną architekturą i przedstawionym, zaakceptowanym raportem z testów wydajnościowych.

### Zaproponowana LCDP musi charakteryzować się wysoką dostępnością (High Availibility). Musi się ona składać z minimum dwóch instancji pracujących w trybie active-active. Ruch musi być rozdzielany między instancje za pomocą mechanizmu load balancingu. Wymóg ten dotyczy wyłącznie serwerów aplikacji.

## Dokumentacja

### Dokumentacja Standardowa:

#### W skład Dokumentacji Standardowej wchodzą: Dokumentacja Standardowego Oprogramowania Systemowego oraz Dokumentacja Standardowego Oprogramowania Aplikacyjnego oraz inna dokumentacja opracowana niezależnie od realizacji przedmiotu zamówienia,

#### Dokumentacja Standardowa musi zostać dostarczona przez Wykonawcę Zamawiającemu w języku polskim, w wersji elektronicznej zgodnie z harmonogramem.

### Dokumentacja Dedykowana:

#### W skład Dokumentacji Dedykowanej wchodzi Dokument Inicjujący Projekt (DIP), Dokument Analizy (DA), Dokumentacja Szkoleniowa,

#### Dokumentacja Dedykowana musi zostać dostarczona przez Wykonawcę Zamawiającemu w języku polskim, w wersji elektronicznej zgodnie z harmonogramem,

#### W przypadku stosowania w Dokumentacji Dedykowanej terminologii odmiennej od zawartej w dokumentach opracowanych przez Zamawiającego, Wykonawca musi załączyć definicje nowych pojęć, odwołujące się do pojęć zdefiniowanych w niniejszym dokumencie.

### Dokument Inicjujący Projekt (DIP):

#### Wchodzi w skład Dokumentacji Dedykowanej,

#### DIP opracowuje i przedstawia do akceptacji Kierownika Projektu Wykonawca,

#### DIP będzie zawierał co najmniej następujące elementy:

##### Opis mierników realizacji przedmiotu zamówienia,

##### Opis produktów poszczególnych Etapów,

##### Plan komunikacji,

##### Plan obsługi ryzyka projektowego wraz z macierzą ryzyka projektowego,

##### Strukturę organizacyjną projektu i skład zespołu projektowego,

##### Harmonogram ramowy projektu.

### Dokument Analizy (DA):

#### Wchodzi w skład Dokumentacji Dedykowanej,

#### DA opracowuje i przedstawia do akceptacji Kierownika Projektu Wykonawca,

#### DA będzie zawierał co najmniej następujące elementy:

##### Cel dokumentu,

##### Słownik pojęć,

##### Ogólna koncepcja rozwiązania,

##### Architektura środowisk informatycznych,

##### Struktura użytkowników, ról i uprawnień w Portalu pracownika,

##### Specyfikacja poszczególnych AP wraz ze zmianami wynikającymi z warsztatów przeprowadzonych w ramach analizy przedwdrożeniowej,

##### Opis i przebieg usprawnionych w wyniku analizy przedwdrożeniowej i dostosowanych do charakterystyki LCDP PB, realizowanych przez poszczególne AP w ramach Portalu pracownika,

##### Przypadki użycia,

##### Model danych,

##### Makiety formularzy,

##### Opis Integracji Portalu pracownika i poszczególnych AP z systemami informatycznymi Zamawiającego,

##### Opis Integracji Portalu pracownika i poszczególnych AP z zewnętrznymi systemami informatycznymi,

##### Raporty,

### Dokumentacja dla administratora Portalu pracownika:

#### Wchodzi w skład Dokumentacji Dedykowanej,

#### Dokumentację dla administratora Portalu pracownika opracowuje i przedstawia do akceptacji Kierownika Projektu Wykonawca,

#### Dokumentacja dla administratora Portalu pracownika będzie zawierała co najmniej następujące elementy:

##### instrukcję instalacji,

##### procedury utrzymaniowe,

##### procedury wykonywania kopii zapasowych,

##### procedury odtwarzania z kopii zapasowych,

##### procedury testowania kopii zapasowych,

##### procedury zarządzania Użytkownikami Końcowymi Portalu pracownika, rolami i uprawnieniami,

##### procedury dotyczącą dostosowania Portalu pracownika do zmian w strukturze organizacyjnej Zamawiającego,

##### procedury aktualizacji Portalu pracownika,

##### model danych dla zaimplementowanych baz danych umożliwiający ich zrozumienie i budowanie komunikacji z nimi.

### Dokumentacja dla analityków i deweloperów:

#### Wchodzi w skład Dokumentacji Dedykowanej,

#### Dokumentację dla analityków i deweloperów opracowuje i przedstawia do akceptacji Kierownika Projektu Wykonawca,

#### Dokumentacja dla analityków i deweloperów będzie zawierała co najmniej następujące elementy:

##### Zasady i metody zarządzania (tworzenie, udostępnianie, wykonywanie, usuwanie, zmiana) AP,

##### Zasady i metody zarządzania (tworzenie, udostępnianie, wykonywanie, usuwanie, zmiana) PB i DPB,

##### Zasady i metody zarządzania (tworzenie, udostępnianie, wykonywanie, usuwanie, zmiana) formularzy, modeli danych, integracji na rzecz poszczególnych czynności, w ramach AP.

### Dokumentacja dla Użytkownika Końcowego Portalu pracownika:

#### Wchodzi w skład Dokumentacji Dedykowanej,

#### Dokumentację dla Użytkownika Końcowego Portalu pracownika opracowuje i przedstawia do akceptacji Kierownika Projektu Wykonawca,

#### Dokumentacja dla Użytkownika Końcowego Portalu pracownika zostanie opracowana osobno dla poszczególnych AP.

## Szkolenia

### Szkolenia z funkcji administracyjnych LCDP:

#### Wykonawca opracuje i przeprowadzi w ramach Wdrożenia, szkolenie z zakresu administracji LCDP dla wskazanych przez Zamawiającego pracowników, w wymiarze nie mniejszym niż 40 godzin,

#### Wykonawca przedstawi do akceptacji Zamawiającego zakres merytoryczny szkolenia, jego agendę, czas trwania, harmonogram realizacji, osobę prowadzącą, materiały szkoleniowe wraz z ćwiczeniami. Całość szkolenia, w tym jego elementy składowe podlegają procedurze odbiorowej,

#### Zamawiający oczekuje, aby szkolenie zostało zrealizowane w postaci serii warsztatów szkoleniowych, w określonych odstępach czasowych, pozwalających osobom szkolącym się na przyswojenie wiedzy ze szkolenia,

#### Zamawiający oczekuje, aby szkolenie było realizowane na środowisku testowym z wykorzystaniem danych testowych,

#### Zamawiający zakłada, że w szkoleniu weźmie udział nie więcej niż 12 osób,

#### O wielkości grup szkoleniowych decyduje Zamawiający,

#### Szkolenia z zakresu administracji LCDP będą odbywać się w siedzibie Zamawiającego w Godzinach roboczych,

#### Wykonawca po każdym szkoleniu przedstawi Zamawiającemu listę uczestników szkolenia i prowadzących z datą i tematem szkolenia oraz podpisami wskazanych na liście osób,

#### Wykonawca przygotuje dla każdego z uczestników szkolenia materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej.

### Szkolenia z wdrażania AP:

#### Wykonawca opracuje i przeprowadzi w ramach Wdrożenia, szkolenie z wdrażania AP w ramach LCDP dla wskazanych przez Zamawiającego pracowników, w wymiarze nie mniejszym niż 40 godzin,

#### Wykonawca przedstawi do akceptacji Zamawiającego zakres merytoryczny szkolenia, jego agendę, czas trwania, harmonogram realizacji, osobę prowadzącą, materiały szkoleniowe wraz z ćwiczeniami. Całość szkolenia, w tym jego elementy składowe podlegają procedurze odbiorowej,

#### Zamawiający oczekuje, aby szkolenie zostało zrealizowane w postaci serii warsztatów szkoleniowych, w określonych odstępach czasowych, pozwalających osobom szkolącym się na przyswojenie wiedzy ze szkolenia,

#### Zamawiający oczekuje, aby szkolenie było realizowane na środowisku testowym z wykorzystaniem danych testowych,

#### Zamawiający zakłada, że w szkoleniu weźmie udział nie więcej niż 20 osób,

#### O wielkości grup szkoleniowych decyduje Zamawiający,

#### Szkolenia z wdrażania AP w ramach LCDP będą odbywać się w siedzibie Zamawiającego w Godzinach roboczych,

#### Wykonawca po każdym szkoleniu przedstawi Zamawiającemu listę uczestników szkolenia i prowadzących z datą i tematem szkolenia oraz podpisami wskazanych na liście osób,

#### Wykonawca przygotuje dla każdego z uczestników szkolenia materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej.

### Szkolenia z użytkowania AP:

#### Wykonawca przygotuje i przeprowadzi w ramach Wdrożenia danej AP, szkolenie z zakresu jej AP dla Użytkowników Końcowych Portalu pracownika Zamawiającego w wymiarze 24 godzin dla każdej z AP,

#### Wykonawca przedstawi do akceptacji Zamawiającego zakres merytoryczny szkolenia, agendę szkolenia, czas trwania, harmonogram realizacji, osobę prowadzącą szkolenie, materiały szkoleniowe wraz z ćwiczeniami. Szkolenie i jego elementy składowe podlegają procedurze odbiorowej,

#### Zamawiający oczekuje, aby szkolenie zostało zrealizowane w postaci serii warsztatów szkoleniowych, w określonych odstępach czasowych, pozwalających osobom szkolącym się na przyswojenie wiedzy ze szkolenia,

#### Zamawiający oczekuje, aby szkolenie było realizowane na środowisku testowym z wykorzystaniem danych testowych umożliwiających przećwiczenie wszystkich możliwych przypadków użycia Portalu pracownika,

#### Zamawiający przekaże Wykonawcy listę uczestników szkolenia,

#### O wielkości grup szkoleniowych decyduje Zamawiający,

#### Szkolenia z zakresu użytkowania AP będą odbywać się w siedzibie Zamawiającego w Godzinach roboczych,

#### Wykonawca po każdym szkoleniu przedstawi Zamawiającemu listę uczestników szkolenia i prowadzących z datą i tematem szkolenia oraz podpisami wskazanych na liście osób,

#### Wykonawca przygotuje dla każdego z uczestników szkolenia materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej oraz dyplom ukończenia szkolenia.

## Testy

### W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca jest odpowiedzialny za zapewnienie wszelkich niezbędnych narzędzi do monitorowania i raportowania przebiegu testów.

### W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca opracuje a następnie będzie wspierał wskazanych przez Zamawiającego Użytkowników Końcowych w realizacji następujących rodzajów testów:

#### Testy funkcjonalne - zestaw testów potwierdzających możliwość realizacji kluczowych funkcjonalności LCDP oraz AP opisanych w OPZ, załącznikach oraz DA,

#### Testy integracji - zestaw testów potwierdzających zdolność Portalu pracownika oraz AP do współpracy i wymiany informacji z innymi systemami Zamawiającego, dla których konieczność integracji została opisana w OPZ, załącznikach oraz DA,

#### Testy wydajnościowe – zestaw testów przeprowadzanych w celu oceny stopnia spełnienia wymagań wydajnościowych AP opisanych w OPZ, w tym dotyczących szybkości przetwarzania, równoległości przetwarzania i liczby obsługiwanych danych. Testy wydajnościowe należą do grupy testów niefunkcjonalnych, co oznacza, że ich obiektem badania nie są funkcje programów, ale zachowanie aplikacji i serwisów w różnych warunkach obciążenia.

### Testy funkcjonalne:

#### Testy funkcjonalne zostaną przeprowadzone przez Zamawiającego pod nadzorem i przy wsparciu Wykonawcy, w celu potwierdzenia, że wszelkie wymagania postawione przed poszczególnymi AP zostały spełnione,

#### Testy funkcjonalne zostaną przeprowadzone osobno dla każdej AP,

#### Wykonanie testów funkcjonalnych musi nastąpić przy współudziale Użytkowników Końcowych Portalu pracownika oraz osób wskazanych przez Kierownika Projektu,

#### Testy funkcjonalne muszą pokrywać komplet wymagań funkcjonalnych określonych w OPZ wraz z załącznikami z uwzględnieniem zmian opisanych w DA,

#### Testy funkcjonalne muszą pokrywać wszystkie przypadki użycia zdefiniowane w dokumencie DA.

### Testy integracji:

#### Testy integracji zostaną przeprowadzone przez Zamawiającego pod nadzorem i przy wsparciu Wykonawcy, w celu potwierdzenia, że wszelkie wymagania postawione przed Portal pracownika oraz poszczególnymi AP zostały spełnione,

#### Testy integracyjne zostaną przeprowadzone osobno dla każdej AP,

#### Testy integracyjne muszą obejmować sprawdzenie zintegrowanego rozwiązania z perspektywy Użytkownika Końcowego Portalu pracownika.

### Testy wydajnościowe:

#### Wykonawca musi zaproponować scenariusze testów wydajnościowych, które będą miały na celu określenie wydajności AP przy zakładanym obciążeniu produkcyjnym (Load Test) oraz obciążenia systemu przez dłuższy czas (Soak Test),

#### Realizacja testów wydajnościowych obejmie wykonanie zaproponowanego i odpowiedniego rodzaju testu wydajnościowego np. za pomocą dedykowanych skryptów testowych, odzwierciedlających konkretne scenariusze wykorzystania aplikacji przez użytkownika lub żądania generowane w ramach integracji pomiędzy systemami,

#### Wykonawca na etapie Analizy przedwdrożeniowej musi zaproponować i uzasadnić sposób przeprowadzenia testów, parametry oraz metodę oceny wyników

#### Testy wydajnościowe muszą polegać na weryfikacji wydajności AP po stronie serwera/ów aplikacji i/lub bazy danych, jak i na badaniu czasu reakcji samego interfejsu użytkownika w czasie zwiększonego obciążenia,

#### Testy wydajnościowe będą przeprowadzane każdorazowo po zakończeniu wdrożenia kolejnej AP, dla wszystkich dotychczas odebranych AP,

#### Testy wydajnościowe będą stanowiły warunek konieczny do uzyskania procedury odbiorowej AP.

### Dokumentacja testowa, scenariusze i wyniki testów:

#### Dokumentacja testowa wchodzi w skład Dokumentacji Dedykowanej i musi zostać opracowana przez Wykonawcę i zaakceptowana przez Kierownika Projektu;

#### Dokumentacja testowa musi zawierać następujące elementy: plan testów, scenariusz testowe, przypadki testowe, dane do testów;

#### Scenariusze testowe muszą zapewniać pokrycie wszystkich funkcjonalności Portalu pracownika oraz AP. Każdy scenariusz musi określać dane, które muszą być wprowadzone przed uruchomieniem scenariusza, kolejność czynności, wykonywanych w czasie testu oraz dane, wprowadzane do Portalu pracownika lub testowanej AP jak również, oczekiwaną reakcję Portalu pracownika lub testowanej AP na wykonane czynności i wprowadzone dane,

#### Przypadki testowe i dane testowe w tym wszelkie materiały eksploatacyjne dostarczone muszą być przez Wykonawcę,

#### Testy muszą zostać przeprowadzone w terminie przewidzianym w harmonogramie, zgodnie z zaakceptowanym planem testów,

#### Testy muszą zostać wykonane z użyciem środowiska testowego, chyba że plan testów będzie przewidywał inaczej, na bazie reprezentatywnej próbki danych eksploatacyjnych,

#### Test może zostać przerwany, jeżeli nie może być kontynuowany z jakiejkolwiek przyczyny innej niż wystąpienie błędów, o których mowa poniżej. Test taki powinien zostać powtórzony lub kontynuowany w innym terminie wskazanym przez Zamawiającego.

### W ramach procesu testowania mogą wystąpić następujące kategorie błędów:

#### Błąd istotny - zatrzymanie lub zakłócenie działania Portalu pracownika, w tym testowanej AP lub błąd uniemożliwiający realizację PB w tym także obniżenie wydajności, które w praktyce uniemożliwia scenariusza testowego,

#### Błąd nieistotny - zakłócenie pracy Portalu pracownika nie wpływające na możliwość zrealizowania scenariusza testowego i weryfikację poprawności przebiegu PB.

### Wynik testu scenariusza testowego zostanie uznany za pozytywny, gdy wyniki testów dla wszystkich przypadków testowych zawartych w danym scenariuszu testowym będą pozytywne.

### Wynik testu przypadku testowego będzie uznany za pozytywny, gdy opis oczekiwanego rezultatu zamieszczony w polu „oczekiwany wynik" jest „zgodny” z faktycznie uzyskanym wynikiem po zakończeniu przypadku testowego.

### W przypadku, gdy występująca niezgodność wyników jest rezultatem błędnie opisanego przypadku testowego, wówczas wynik testu może być uznany za prawidłowy, a błędny opis przypadku testowego musi zostać poprawiony przez Wykonawcę. Sytuacja taka musi znaleźć odzwierciedlenie w raporcie z testów.

### Zamawiający uzna testy za zakończone sukcesem, gdy zostaną przeprowadzone testy z wykorzystaniem zaplanowanych scenariuszy testowych oraz gdy brak będzie niezakończonych scenariuszy testowych z powodu wystąpienia błędów istotnych.

### W przypadku wystąpienia błędu, który uniemożliwia wykonanie wszystkich zaplanowanych przypadków testowych i/lub scenariuszy testowych, a który nie wynika z winy Wykonawcy, wówczas Zamawiający dopuszcza, aby zakres testów został zmieniony (wyłączenie przypadków i/lub scenariuszy) na podstawie decyzji podjętej przez Zamawiającego.

### W przypadku zakończenia testów z wynikiem negatywnym, musi zostać ustalony plan powtórzenia testów. Wybór scenariuszy do drugiej (i kolejnej) tury testów musi zostać przeprowadzony według następujących zasad: Scenariusze testowe, które otrzymały wynik negatywny z powodu wystąpienie błędu/ów istotnego. Scenariusze testowe dla funkcjonalności powiązanych z funkcjonalnością scenariusza testowego, w którym wystąpiły błędy istotne.

## Zarządzanie realizacją przedmiotu zamówienia

### Zamawiający wskaże Kierownika Projektu, który jednocześnie będzie odpowiedzialny za kontakt z Wykonawcą.

### Wykonawca, we współpracy z Kierownikiem Projektu będzie odpowiedzialny za prowadzenie biura projektu, w tym:

#### wybór metodyki realizacji projektu,

#### stały nadzór nad Dokumentacją, w tym Dokumentem Inicjującym Projekt,

#### zarządzanie Harmonogramem,

#### zarządzanie zmianą w projekcie,

#### zarządzanie komunikacją,

#### zarządzanie jakością,

#### zarządzanie ryzykiem,

#### prowadzenie rejestru otwartych kwestii w projekcie (issue tracking).

### Wykonawca, przekaże Kierownikowi Projektu informacje o osobach zaangażowanych ze strony Wykonawcy w realizację przedmiotu zamówienia wraz z opisem ich kompetencji rolą, przypisanymi czynnościami, zgodnie z wymaganiami opisanymi w Specyfikacji Wymagań Zamówienia (SWZ) oraz ofertą Wykonawcy.

### Wykonawca zaproponuje strukturę zespołu wdrożeniowego, która będzie podlegała zatwierdzeniu przez Kierownika Projektu, pod kątem spełnienia wymagań opisanych w SWZ.

### Zmiany w strukturze zespołu wdrożeniowego wymagają zatwierdzenia przez Kierownika Projektu, zaś wymiana osób na inne musi zapewniać ciągłość spełniania wymagań opisanych w SWZ.

### Zamawiający zapewni dostęp do pracowników Uczelni we wszystkich Godzinach roboczych, po uzgodnieniu terminu z Kierownikiem Projektu.

### Realizacja prac projektowych nie może, poza uzasadnionymi i uzgodnionymi z Kierownikiem Projektu przypadkami, utrudniać i/lub uniemożliwiać pracownikom Zamawiającego dostępu do usług lub systemów informatycznych Zamawiającego w Godzinach roboczych.

### Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia, że osoby wchodzące w skład zespołu wdrożeniowego, zapoznały się z Polityką Bezpieczeństwa Zamawiającego oraz zasadami przetwarzania danych osobowych stosowanych w Uczelni.

### Członkowie zespołu wdrożeniowego są zobowiązani do podpisania stosownych oświadczeń dotyczących przetwarzania powierzonych danych osobowych.

## Harmonogram ramowy

### Przedmiot zamówienia musi zostać zrealizowany nie później niż w ciągu 39 miesięcy od dnia podpisania Umowy.

### Przedmiot zamówienie zostanie zrealizowany w podziale na Etapy, zgodnie z poniższym Harmonogramem Ramowym, który zostanie uszczegółowiony w trakcie analizy przedwdrożeniowej.

### Zamawiający dopuszcza przesunięcia w czasie poszczególnych Etapów jak również zmianę ich kolejności.

### Dostawa licencji na SOP + instalacja + konfiguracja (Etap):

#### W ramach tego Etapu zostaną zrealizowane zadania opisane w pkt. 2.1 oraz pkt. 2.2,

#### Czas trwania Etapu: do 5 dni od daty podpisania Umowy,

#### Produkty Etapu: Licencja (Dokument), Zainstalowane Oprogramowanie, zgodnie z wymaganiami dot. architektury opisanymi w OPZ.

### Analiza przedwdrożeniowa (Etap):

#### W ramach tego Etapu zostaną zrealizowane zadania opisane w pkt. 2.3 oraz pkt. 2.4,

#### Czas trwania Etapu: do 3 miesięcy od daty podpisania Umowy,

#### Produkty Etapu: DIP (Dokument), DA (Dokument).

### AP Wniosek o zamówienie publiczne (Etap):

#### W ramach Etapu zostaną zrealizowane zadania opisane w pkt. 2.5,

#### Czas trwania Etapu: do 6 miesięcy od daty podpisania Protokołu Odbioru Etapu Analiza przedwdrożeniowa.

#### Produkty Etapu: AP Wniosek o zamówienie publiczne.

### AP Obsługa faktur zakupowych (Etap):

#### W ramach Etapu zostaną zrealizowane zadania opisane w pkt. 2.5,

#### Czas trwania Etapu: do 6 miesięcy od daty podpisania Protokołu Odbioru Etapu Analiza przedwdrożeniowa,

#### Produkty Etapu: AP Obsługa faktur zakupowych.

### AP Urlopy (Etap):

#### W ramach Etapu zostaną zrealizowane zadania opisane w pkt. 2.5,

#### Czas trwania Etapu: do 6 miesięcy od daty podpisania Protokołu Odbioru Etapu Analiza przedwdrożeniowa,

#### Produkty Etapu: AP Urlopy.

### AP Umowy cywilno-prawne (Etap):

#### W ramach Etapu zostaną zrealizowane zadania opisane w pkt. 2.5,

#### Czas trwania Etapu: do 12 miesięcy od daty podpisania Protokołu Odbioru Etapu Analiza przedwdrożeniowa,

#### Produkty Etapu: AP Umowy cywilno-prawne.

### AP Delegacje (Etap):

#### W ramach Etapu zostaną zrealizowane zadania opisane w pkt. 2.5,

#### Czas trwania Etapu: do 12 miesięcy od daty podpisania Protokołu Odbioru Etapu Analiza przedwdrożeniowa,

#### Produkty Etapu: AP Delegacje.

### AP Raporty (Etap):

#### W ramach Etapu zostaną zrealizowane zadania opisane w pkt. 2.5,

#### Czas trwania Etapu: do 12 miesięcy od daty podpisania Protokołu Odbioru Etapu Analiza przedwdrożeniowa,

#### Produkty Etapu: AP Raporty.

### Szkolenia (Etap):

#### W ramach Etapu zostaną zrealizowane zadania opisane w pkt. 2.6 oraz pkt. 2.7,

#### Czas trwania Etapu: do 5 miesięcy od daty podpisania Umowy,

#### Produkty Etapu: Lista osób przeszkolonych wraz z protokołami szkoleń.

### Świadczenie Usługi Utrzymania (Etap realizowany dla każdej z AP):

#### W ramach Etapu zostaną zrealizowane zadania opisane w pkt. 2.8,

#### Czas trwania Etapu: każdorazowo 24 miesiące od daty podpisania Protokołu Odbioru Etapu, w ramach którego dana AP została wytworzona,

#### Produkty Etapu: Raport z realizacji usługi.

### Świadczenie Usługi Rozwoju (Etap):

#### W ramach Etapu zostaną zrealizowane zadania opisane w pkt. 2.9,

#### Czas trwania Etapu: do 30 miesięcy od daty podpisania pierwszego Protokołu Odbioru Etapów wskazanych w pkt. od 17.6 do 17.11.

#### Produkty Etapu: Zrealizowana usługa miesięczna.

### Procedura odbiorowa będzie realizowana zgodnie z metodyką realizacji projektu, zaproponowaną przez Wykonawcę do akceptacji Kierownika Projektu w dokumencie DIP.

### Procedurze odbiorowej podlegają wszystkie Etapy projektu zdefiniowane w Harmonogramie Szczegółowym oraz ich Produkty.

### Odbiory powinny być realizowane zgodnie z Harmonogramem Szczegółowym.

### Odbiór ostatniego z Etapów, umożliwia uruchomienie procedury Odbioru Końcowego.

### Zakończenie procedury odbiorowej, zostanie potwierdzone podpisaniem przez Zamawiającego oraz Wykonawcę bezusterkowego Protokołu Odbioru.

### Wzór Protokołu Odbioru stanowi załącznik do Umowy.

## Usuwanie błędów

### W ramach przedmiotu zamówienia, świadcząc Usługę Utrzymania, Wykonawca jest zobowiązany do usuwania zgłoszonych przez Zamawiającego Błędów w działaniu Portalu pracownika lub poszczególnych AP.

### W zależności od kategorii Błędu, Wykonawca, w ramach Usługi Utrzymania, gwarantuje następujące warunki ich obsługi:

#### dla Błędu Krytycznego:

##### Czas Reakcji: 4 Godziny robocze, liczone od momentu Zgłoszenia,

##### Czas Naprawy: 12 Godzin roboczych, liczone od momentu Zgłoszenia.

#### dla Błędu Poważnego:

##### Czas Reakcji: 8 Godziny robocze, liczone od momentu Zgłoszenia,

##### Czas Obejścia: 12 Godzin roboczych, liczone od momentu Zgłoszenia,

##### Czas Naprawy: 24 Godzin roboczych, liczone od momentu Zgłoszenia.

#### dla Błędu Zwykłego:

##### Czas Reakcji: 16 Godziny robocze, liczone od momentu Zgłoszenia,

##### Czas Naprawy: 48 Godzin roboczych, liczone od momentu Zgłoszenia.

### W przypadku, gdy Zgłoszenie zostało zarejestrowane systemie do rejestracji Zgłoszeń poza Godzinami roboczymi, Czas Reakcji, Czas Obejście oraz Czas Naprawy, o których mowa powyżej liczony będą od godziny 8:00 pierwszego Dnia Roboczego następującego po dniu Zgłoszenia.

### Wykonawca zobowiązany jest każdorazowo i niezwłocznie potwierdzić przyjęcie Zgłoszenia, poprzez:

#### umieszczenie odpowiedniej wzmianki w systemie do rejestracji Zgłoszeń, w przypadku Zgłoszenia dokonanego za jego pośrednictwem,

#### przesłanie wiadomości e-mail – w przypadku, gdy Zgłoszenie zostało przekazane przy pomocy wiadomości e-mail lub telefonicznie, a następnie jego zarejestrowanie w systemie do rejestracji Zgłoszeń.

### Wykonawca zapewni, że wszystkie Zgłoszenia, bez względu na sposób ich złożenia zostaną zarejestrowane i zaprezentowane w systemie do rejestracji Zgłoszeń.

### Każdorazowo o usunięciu Błędu Wykonawca poinformuje Zamawiającego w uzgodnionej formie elektronicznej i uzyska od niego potwierdzenie usunięcia Błędu. Po otrzymaniu potwierdzenia usunięcia Błędu, Zgłoszenie zostanie uznane za zamknięte. W czasie dokonywania Napraw i Obejść Wykonawca ma zapewnić spójność środowisk testowego i produkcyjnego, w szczególności konfiguracji i ustawień, co ma zapewnić możliwość przetestowania przygotowanego rozwiązania przed jego implementacją w środowisku produkcyjnym.

## Usługa Utrzymania

### W ramach przedmiotu zamówienia, Wykonawca jest zobowiązany do świadczenia Usługi Utrzymania każdej z AP, w okresie 24 miesięcy od daty podpisania Protokołu Odbioru Etapu, w którym dana AP została wytworzona.

### W ramach Usługi Utrzymania, Wykonawca jest zobowiązany do usuwania zgłoszonych przez Zamawiającego Błędów w działaniu AP, zgodnie z wymaganiami opisanymi w pkt. 18.

### Wycena Usługi Utrzymania danej AP musi zostać uwzględniona w cenie oferty.

### Wykonawca zapewni na cały okres świadczenia Usługi Utrzymania system do rejestracji Zgłoszeń umożliwiający kontrolę stanu obsługi zgłoszeń Zamawiającego oraz przydzieli konta w tym systemie umożliwiające równoległą pracę minimum 3 pracownikom Zamawiającego.

### Wykonawca zapewni funkcjonowanie systemu do rejestracji Zgłoszeń w sposób ciągły, przez całą dobę, przez wszystkie dni w roku.

### Wykonawca jest zobowiązany do systematycznego dokumentowania wykonywanych w ramach Usługi Utrzymania prac.

### Wykonawca jest zobowiązany do przygotowania kwartalnego raportu z wykonanych w ramach świadczenia Usługi Utrzymania prac. Raport musi zawierać informacje dotyczące przeprowadzonych w danym okresie prac, wraz z listą Zgłoszeń, ich statusem na dzień sporządzenia raportu, Raport powinien również zawierać informację o liczbie Zgłoszeń z podziałem na ich kategorię Błędu, średni czas reakcji oraz średni czas usunięcia Błędu.

### Wykonawca jest zwolniony tego obowiązku w przypadku udostępnienie Zamawiającemu raportu zawierającego w/w dane w systemie do rejestracji Zgłoszeń.

## Usługa Rozwoju

### W ramach oferty, Wykonawca będzie świadczył Usługę Rozwoju poszczególnych AP obejmującą okres 30 miesięcy od daty podpisania pierwszego Protokołu Odbioru z Etapów wskazanych w pkt. od 17.6 do 17.11.

### W ramach Usługi Rozwoju Zamawiający oczekuje możliwości dokonywania przez Wykonawcę prac rozwojowych, które wykraczają poza zakres Wdrożenia.

### Przez prace rozwojowe Zamawiający rozumie wyłącznie:

#### zmiany szablonów dokumentów,

#### wdrożenie nowej i/lub rozbudowa istniejących AP,

#### tworzenie i publikowanie w Portalu pracownika raportów na podstawie źródeł danych z bazy danych MS SQL,

#### zmiany graficzne.

### Zamawiającemu przysługuje możliwość zlecenia Usług Rozwoju o pracochłonności obejmującej Pulę Roboczogodzin w wymiarze 600 Roboczogodzin na czas obowiązywania Umowy.

### Wykonawca zapewni na cały okres świadczenia Usługi Rozwoju system do rejestracji zgłoszeń umożliwiający kontrolę stanu obsługi zdarzeń przez Zamawiającego (System Zgłoszeń) oraz przydzieli konta w tym systemie dla wskazanych przez Zamawiającego pracowników.

### W przypadku wystąpienia zapotrzebowania Usług Rozwoju Zamawiający występuje do Wykonawcy z zapytaniem o świadczenie Usług Rozwoju w Systemie Zgłoszeń.

### Zapytanie o świadczenie usług zawiera co najmniej:

#### pełny opis oczekiwanych funkcjonalności;

#### oczekiwany termin zakończenia prac;

#### oczekiwane efekty działania zmian lub rozszerzeń w AP;

#### innych istotnych dla Zamawiającego kwestii;

### Wykonawca jest zobowiązany w ciągu 2 Dni Roboczych od otrzymania zgłoszenia w Systemie Zgłoszeń do przekazania informacji za pośrednictwem Systemu Zgłoszeń na temat wyceny godzinowej oraz szacowanego czasu realizacji zgłoszonego zapytania.

### W przypadku uzgodnienia przez Strony warunków wykonania zamawianych Usług Rozwoju, Strony zawrą Zamówienie za pośrednictwem Systemu Zgłoszeń, które w szczególności będzie określać zakres prac, harmonogram (określający w szczególności Czas realizacji) i ilość Roboczogodzin.

### Wykonawca przystąpi do realizacji wycenionych i zleconych prac w ciągu 3 dni roboczych od otrzymania akceptacji budżetu i harmonogramu przez Zamawiającego.

### Zamawiający oczekuje, że czas realizacji każdej z uzgodnionych prac rozwojowych nie będzie dłuższy niż miesiąc, przy czym korekta wyglądu lub istniejącej funkcjonalności albo zmiany graficzne nie będą trwały dłużej niż tydzień.

### Zamawiający oczekuje na etapie składania oferty określenia stawki godzinowej (dalej także: cena jednostkowa brutto), po której, Wykonawca zobowiązuje się realizować zlecone w ramach Usługi Rozwoju prace, po wyczerpaniu budżetu roboczogodzin, w całym okresie obowiązywania Umowy.

### Prace rozwojowe, o których mowa w pkt. 20.9 odbywać się będą w trybie przepisu art. 455 ust. 2 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Uzgodnienie (w drodze negocjacji) liczby godzin niezbędnych do zrealizowania oczekiwanej przez Zamawiającego zmiany za zaoferowaną cenę jednostkową brutto – w formie pisemnego (pod rygorem nieważności) aneksu stanowi warunek przystąpienia do uzgodnionych prac rozwojowych.

### Zlecenie prac rozwojowych nie będzie miało wpływu na wynagrodzenie umowne brutto (z tytułu prac wdrożeniowych lub odpłatnej Usługi Utrzymania).

### Wykonawca będzie systematycznie dokumentował wykonane w ramach Usługi Rozwoju prace i przedstawiał Kierownikowi Projektu raport z ich realizacji w cyklu kwartalnym.