Kraków dnia: 2021-10-27

Akademia Górniczo - Hutnicza

im. Stanisława Staszica w Krakowie

Dział Zamówień Publicznych

Al. Mickiewicza 30

30-059 Kraków

Pismo: KC-zp.272-565/21

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetarg nieograniczony na ”Dostawa części i podzespołów wraz z naprawą pieca łukowego AM firmy Edmund Buhler w ramach likwidacji szkody ubezpieczeniowej - KC-zp.272-565/21” – znak sprawy KC-zp.272-565/21.

Zamawiający, Akademia Górniczo – Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Dział Zamówień Publicznych, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 1129), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie Z uwagi na pandemię koronawirusa i spowodowane tym opóźnienia w dostawie podzespołów prosimy o udzielenie odpowiedzi na pytanie, czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę terminu realizacji umowy na 22 tygodnie robocze od daty jej podpisania? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający zmienia termin realizacji zamówienia na 154 dni (22 tygodnie).