	[image: image1.wmf]
	Przedsiębiorstwo Usługowo -Projektowe „MI”

Mirosław Sieja

ul. Piłsudskiego 10B/1

47-223 Kędzierzyn-Koźle



	INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

	

	OBIEKT BUDOWLANY 

	nazwa 
	DROGA ROWEROWA PRZY DRODZE POWIATOWEJ NR 1434 O , ULICY ALEKSANDRA FREDRY i ULICY SZPAKÓW W KĘDZIERZYNIE-KOŹLU

	kategoria obiektu 
	XXV

	rodzaj obiektu budowlanego
	Obiekt liniowy – droga rowerowa

	sposób użytkowania
	Droga rowerowa

	adres 
	DROGA POWIATOWA NR 1434 O , ULICA  ALEKSANDRA FREDRY I ULICA SZPAKÓW W KĘDZIERZYNIE-KOŹLU

	jednostka ewidencyjna 
	160301_1 Kędzierzyn-Koźle

	obręb ewidencyjny 
	0018 Cisowa    0067 Miejsce Kłodnickie

	numer(y) działek 
	507/2, 507/3, 482/5, 482/2,obręb Cisowa  68//2, 68/3 obręb Miejsce Kłodnickie 

	

	Nazwa zadania: BUDOWA DROGI ROWEROWEJ PRZY ULICY ALEKSANDRA FREDRY I ULICY SZPAKÓW W CIĄGU DROGI 

POWIATOWEJ NR 1434 O  W KĘDZIERZYNIE-KOŹLU

ODCINEK CISOWA – MIEJSCE KŁODNICKIE

	

	INWESTOR 

	instytucja
	POWIAT KĘDZIERZYŃSKO-KOZIELSKI

	adres 
	Plac Wolności 13

47-220 Kędzierzyn-Koźle

	

	JEDNOSTKA PROJEKTOWANIA 

	nazwa 
	Przedsiębiorstwo Usługowo-Projektowe „MI” Mirosław Sieja

	adres 
	47-223 Kędzierzyn-Koźle , ul. Piłsudskiego 10B/1 

	

	PROJEKTANCI 

	Branża drogowa 

	imię i nazwisko 

Mirosław Sieja 
	nr uprawnień 

29/95/Op
	specjalność 

konstrukcyjno-inżynieryjna w zakresie drogi i lotnicze drogi startowe oraz manipulacyjne
	data opracowania            10 lutego 2026 r.
	podpis 


1. Podstawa  opracowania 

Informacja  dotycząca  bezpieczeństwa  i  ochrony  zdrowia  została  opracowana  zgodnie                                  z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz szczegółowego zakresu rodzajów robót budowlanych, stwarzających zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi (Dz. U. Nr 120, poz. 1126 z 2003 r.)

2. Opis  techniczny

2.1 Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji 

Przedmiotem opracowania jest projekt budowy drogi rowerowej przy ulicy Aleksandra Fredry i ulicy Szpaków w ciągu drogi powiatowej nr 1434 O  w Kędzierzynie-Koźlu, odcinek Cisowa - Miejsce Kłodnickie
kategoria obiektu budowlanego XXV
Parametry zamierzenia:

· Długość odcinka drogi powiatowej, na którym projektowana jest droga rowerowa – 1195 m

· Długość projektowanej drogi rowerowej w obszarze opracownia (bez zjazdów) – 861,2 m (wraz z odcinkiem na moście nad obwodnicą Kędzierzyna-Koźla)
· Szerokość drogi rowerowej 

· 2,5 m (2,0 m na dojazdach i w obrębie istniejącego mostu nad obwodnicą Kędzierzyna-Koźla)  dla ruchu dwukierunkowego

· 1,5 m dla ruchu jednokierunkowego            

2.2 Wykaz  istniejących  obiektów budowlanych

Na obszarze objętym opracowaniem zlokalizowane są:

· wodociąg z przyłączami, 

· kanalizacja sanitarna, 

· linie kablowe energetyczne NN, SN, eW i teletechniczne, 

· napowietrzne linie energetyczne, 
· gazociąg
2.3 Elementy  zagospodarowania  terenu,  które  mogą  stwarzać  zagrożenia  bezpieczeństwa  i  zdrowia  ludzi

Na obszarze objętym opracowaniem zlokalizowane są: 
· wodociąg z przyłączami, 

· kanalizacja sanitarna, 

· gazociąg

· linie kablowe energetyczne NN, SN, eW i teletechniczne, 

· napowietrzne linie energetyczne, 

Istnieje jednak możliwość natrafienia na sieci podziemne niezidentyfikowane na  mapie geodezyjnej,  dlatego roboty  ziemne związane  z  wykonywaniem wykopów  należy  wykonywać ze szczególną ostrożnością
2.4 Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych

W  trakcie  realizacji  robót  budowlanych  szczególną  uwagę  należy  zwrócić uwagę na:

· wykopy,
· praca ludzi przy liniach energetycznych
· praca ludzi w pobliżu czynnych gazociągów
· praca ludzi z pracującymi  maszynami drogowymi i sprzętem.
· praca przy istniejącym ruchu pojazdów na drodze
2.5 Sposób  prowadzenia  instruktażu  pracowników

Przed  przystąpieniem  do  wykonywania  robót  pracownicy  powinni  przejść  przeszkolenie  BHP :

· szkolenie  wstępne  w  zakresie  BHP,

· instruktaż  ogólny  związany  z  przepisami  BHP,

· instruktaż  stanowiskowy z szczególnym uwzględnieniem tematów:

1) praca przy ruchu drogowym

2) praca w wykopach

3) współpraca z maszynami i pojazdami, sygnały komunikacji wewnętrznej  w  czasie pracy maszyn i sprzętu,

4) odzież robocza i ochronna,

5) zapoznanie  pracowników  w  ramach  w/w  szkoleń  z  zagrożeniami  wynikającymi                         z  realizacji  zamierzenia  budowlanego.

Fakt  odbycia  w/w  szkolenia  w  zakresie  BHP  winien  być  odnotowany  w  dokumentacji  prowadzonej  przez  wykonawcę  robót

2.6 Środki techniczne i organizacyjne, zapobiegające   niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania  robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniającą  bezpieczną i sprawną komunikację umożliwiającą szybką ewakuacje w przypadku wystąpienia zagrożeń:
· zabezpieczenie budowy w  kompletne zestawy znaków i  urządzeń zabezpieczających wymaganych  do wprowadzenia tymczasowej organizacji ruchu  na czas robót.

· wyposażenie pracowników w niezbędną odzież roboczą i odzież oraz  sprzęt ochrony osobistej

· wykonanie planu zagospodarowania placu budowy

· opracowanie planu komunikacji wewnętrznej na placu budowy

· określenie zasad postępowania w przypadku wystąpienia zagrożeń,

· bezpośredni nadzór kierownictwa budowy nad pracami szczególnie  niebezpiecznymi w tym przypadku praca  ludzi  sprzętu i maszyn pod i w sąsiedztwie linii napowietrznej elektrycznej oraz praca ludzi i sprzętu  pod  ruchem.

Kierujący  robotami    powinien  zabezpieczyć  na  okres  trwania  robót  apteczkę  pierwszej  pomocy  w  razie  zaistnienia  wypadku.  Po  zakończeniu  prac  teren  budowy  należy  uprzątnąć.
2.7 Przepisy niezbędne  do opracowania „Planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia”
· Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz.U. 2021 poz. 450 z póź. zm)
· Ustawa z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo Budowlane Dz. U. 1994 Nr 89 poz. 414 . Tekst jednolity Dz.U. 2020 poz. 1333 z późniejszymi zmianami     
· Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy. Tekst jednolity Dz.U. 2020 poz. 1320,                z późniejszymi zmianami.

· Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. Tekst jednolity Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650. z późniejszymi zmianami

· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401.
· Rozporządzenie Ministra Komunikacji oraz Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót drogowych i mostowych Dz.U. 1977 nr 7 poz. 30.
· Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie  bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych. (tekst jednolity Dz.U. 2018 poz. 583 z późniejszymi zmianami)
· Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 października 2002 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy. (Dz. U. Nr 191, poz. 1596 z 2002 r. z późniejszymi zmianami)
· Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych (tekst jednolity Dz.U. 2018 poz. 1139 z późniejszymi zmianami)

· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126.)
· Specyfikacje techniczne dla robót drogowych i mostowych :

Wyżej wymienione ustawy, rozporządzenia i oraz inne przepisy i projekty określają wymagania  i warunki prowadzenia robót drogowych i stanowią podstawę opracowania „Planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz szczegółowego zakresu rodzajów robót budowlanych, stwarzających zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi”.

3 Uwagi końcowe

Roboty wykonywać należy po oznakowaniu terenu robót zgodnie z  zatwierdzonym przez właściwy organ ,  projektem organizacji ruchu na czas robót. 

PAGE  
1

[image: image1.wmf]_185035676

