Ramowy harmonogram prac w operatach szczegółowych
	Lp
	Nazwa zadania
	2026
	2027
	2028

	
	
	I kw
	II kw
	III kw
	IV kw
	I kw
	II kw
	III kw
	IV kw
	I kw
	II kw
	III kw
	IV kw

	1.
	Zebranie publikacji i materiałów niepublikowanych i analiza przydatności do sporządzenia operatu
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2. 
	Prace terenowe 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Opracowanie wyników prac terenowych 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.
	Konsultacje społeczne 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Recenzje operatów i projektu rozporządzenia 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	Opracowanie „końcowe operatu szczegółowego”
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	Opracowanie projektu rozporządzenia ws planu ochrony NPN
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	Przekazanie do MKiŚ projektu rozporządzenia ws planu ochrony NPN
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	






Kwartalny harmonogram wypłat w operatach szczegółowych w odniesieniu do zaproponowanych kwot w formularzu ofertowym
	2026
	2027
	2028

	I kw
	II kw
	III kw
	IV kw
	I kw
	II kw
	III kw
	IV kw
	I kw
	II kw
	III kw
	IV kw

	0%
	0%
	0%
	7%
	10%
	20%
	20%
	10%
	30%
	1%
	1%
	1%
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