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Opis przedmiotu zamówienia

Aktualizacja Operatu fauny w zakresie bezkręgowców


I. Przedmiot zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest usługa aktualizacji „Operatu fauny w zakresie bezkręgowców” stanowiącego część projektu planu ochrony Narwiańskiego Parku Narodowego. 

II. [bookmark: _Ustalenia_ogólne][bookmark: _I._AKTUALIZACJA_OPERATU]Zakres prac do przeprowadzenia w ramach realizacji zamówienia
1. [bookmark: _Przedmiot_zamówienia]W ramach przygotowania operatu fauny w zakresie bezkręgowców Wykonawca powinien: zebrać dostępne publikacje i materiały niepublikowane dotyczące fauny bezkręgowej, przeanalizować i ocenić ich przydatności do sporządzenia operatu.
2. Przygotować i przedstawić metodykę prac prowadzonych w ramach operatu.
3. Przygotować formularze do prac terenowych, zadanie to wymaga akceptacji Zamawiającego.
4. Przeprowadzić inwentaryzacje terenowe fauny bezkręgowej Narwiańskiego Parku Narodowego w szczególności:
a) Przeprowadzenie inwentaryzacji fauny bezkręgowej to jest: pająki (Araneae); jętki (Ephemeroptera); ważki (Odonata); widelnice (Plecoptera), prostoskrzydłe (Orthoptera); wybrane rodziny chrząszczy: biegaczowate (Carabidae); pływakowate (Dytiscidae), kałużnicowate (Hydrophilidae), krętakowate (Gyrynidae) i flisakowate (Haliplidae), stonkowate (Chrysomelidae); wybrane grupy błonkówek (Hymenoptera): pszczołokształtne (Apiformes), grzebaczokształtne (Spheciformes), nasteczniki (Pompilidae), mrówki (Formicidae), , muchówki (Diptera) z rodziny bzygowatych (Syrphidae); chruściki (Trichoptera); motyle dzienne (Lepidoptera: Rhopalocea) i wybrane rodziny ciem (motyli nocnych) tzw, Macroheterocera.
b) [bookmark: _Podstawy_prawne_sporządzenia][bookmark: _Podstawowe_materiały_do][bookmark: _Produkt_końcowy_zamówienia][bookmark: _Etapy_sporządzania_projektu][bookmark: _VII._OPRACOWANIE_OPERATU][bookmark: _VII._1._SSAKI][bookmark: _VII.1._SSAKI_KOPYTNE,][bookmark: _VII.7._BEZKRĘGOWCE]Przeprowadzić inwentaryzację i monitoring przedmiotów ochrony obszaru Natura 2000 Narwaińskie Bagna PLH200002 to jest: 2 gatunków ważek, tj. zalotki większej Leucorhinia pectoralis, trzepli zielonej Ophiogomphus cecilia, 2 gatunków motyli, tj. strzępotka edypusa Coenonympha oedippus, czerwończyka nieparka Lycaena dispar (według metodyk monitoringu PMŚ GIOŚ), w przypadku ewentualnych nowo stwierdzonych gatunków bezkręgowców mogących stanowić przedmiot ochrony obszaru Natura 2000 Narwiańskie Bagna PLH200002 należy przeprowadzić ocenę stanu ochrony gatunku, zgodnie z metodyką PMŚ GIOŚ dla danego gatunku, przeanalizować zasadność uznania za przedmiot ochrony obszaru Natura 2000 Narwiańskie Bagna PLH200002, 
c) [bookmark: _Hlk10447986] należy wykonać dokumentację fotograficzną inwentaryzowanych gatunków bezkręgowców oraz ich stanowisk (w postaci co najmniej 2 zdjęć dla stanowiska),
5. Przygotować i przedstawić do akceptacji Zamawiającemu strukturę bazy danych operatu.
6. Wszystkie dane zebrane podczas prac terenowych powinny zostać umieszczone w bazie danych GIS zgromadzone dane przestrzenne i opisowe oraz pozyskane w ramach przygotowywania operatu.
7. Przeprowadzić analizę danych pozyskanych zarówno w ramach przygotowywania niniejszego operatu, jak też przez Wykonawców operatu ochrony ekosystemów wodnych oraz przygotować Operat ochrony fauny w zakresie bezkręgowców zawierający: 
a) charakterystykę stanu rozpoznania bezkręgowców Narwiańskiego Parku Narodowego przed rozpoczęciem prac nad przygotowaniem planu ochrony, 
b) opis metodyk zastosowanych przy sporządzaniu operatu, 
c) diagnozę stanu poszczególnych grup bezkręgowców w NPN, a w szczególności:
· ogólną charakterystykę fauny bezkręgowców NPN,
·  wyniki inwentaryzacji fauny bezkręgowców w NPN, w postaci opisów, zestawień tabelarycznych, baz danych, wykresów; zaktualizowane listy gatunków wszystkich grup bezkręgowców dotychczas stwierdzonych w NPN, wraz z oceną częstości występowania, na podstawie wyników przeprowadzonych inwentaryzacji oraz dostępnych danych publikowanych i materiałów niepublikowanych. 
· wyniki inwentaryzacji i monitoringu stanu ochrony populacji przedmiotów ochrony obszaru Natura 2000 Narwiańskie Bana - 2 gatunków ważek, tj. zalotki większej Leucorhinia pectoralis, trzepli zielonej Ophiogomphus cecilia, 2 gatunków motyli, tj. strzępotka edypusa Coenonympha oedippus i, czerwończyka nieparka Lycaena dispar wraz z zaktualizowanymi ocenami stanu ich ochrony na poszczególnych stanowiskach  w obszarze NPN, opis istniejących i potencjalnych zagrożeń wewnętrznych i zewnętrznych fauny bezkręgowców Parku, w tym zagrożeń dla zachowania właściwego stanu ochrony przedmiotów ochrony obszaru Natura 2000 Narwiańskie Bagna, a także sposobów eliminacji lub ograniczania istniejących i potencjalnych zagrożeń wewnętrznych i zewnętrznych,
· waloryzację badanych stanowisk ze względu na występowanie gatunków chronionych, rzadkich i zagrożonych z poszczególnych grup bezkręgowców oraz przedmiotów ochrony obszaru Natura 2000,
· ocenę skuteczności dotychczasowych sposobów ochrony fauny bezkręgowców i ich siedlisk w NPN,
d) opis koncepcji ochrony fauny bezkręgowej, ze szczególnym uwzględnieniem gatunków cennych faunistycznie w NPN oraz eliminacji lub ograniczania istniejących i potencjalnych zagrożeń wewnętrznych i zewnętrznych, w szczególności:
· cele ochrony fauny bezkręgowców NPN,
· określenie priorytetów realizacji zadań ochronnych dla grup i/bądź gatunków bezkręgowców,
· zasady monitoringu skuteczności ochrony;
e) proponowane działania ochronne (z podaniem ich rodzaju, zakresu, lokalizacji, częstotliwości i terminu, kosztów realizacji) oraz uwarunkowania ich realizacji;
f) ustalenia i wskazania do studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego planów ogólnych i projektów planów ogólnych oraz innych dokumentów strategicznych;
g) propozycje monitoringu fauny bezkręgowców Narwiańskiego Parku Narodowego oraz skuteczności działań ochronnych, ze wskazaniem zakresu, lokalizacji monitoringu, częstotliwości/terminów;
h) propozycje zagadnień badawczych dotyczących bezkręgowców Narwiańskiego Parku Narodowego; 
i) opis struktur baz danych oraz danych zgromadzonych w ramach operatu;
j) spis tabel, rysunków, fotografii, map;
k) załączniki, m.in.: formularze do prac terenowych, dokumentacja fotograficzna.
l) W ramach operatu należy przygotować co najmniej następujące mapy tematyczne w postaci przygotowanej do wydruku:
· mapę stanowisk gatunków bezkręgowców cennych faunistycznie, w tym gatunków „naturowych”,
· mapę zagrożeń zewnętrznych i wewnętrznych dla bezkręgowców NPN, w szczególności dla inwentaryzowanych grup bezkręgowców, ze szczególnym uwzględnieniem gatunków cennych faunistycznie;
· mapy waloryzacji obszaru NPN ze względu na występowanie gatunków cennych faunistycznie, gatunków chronionych, rzadkich i zagrożonych z poszczególnych grup bezkręgowców oraz przedmiotów ochrony obszaru Natura 2000 Narwiańskie Bagna;
· mapę działań ochronnych dla fauny bezkręgowców NPN: ze szczególnym uwzględnieniem gatunków cennych faunistycznie;
· mapę stanowisk wskazanych do monitoringu stanu populacji gatunków bezkręgowców i monitoringu efektów realizowanych zadań ochronnych.
9. Udział w konsultowaniu zapisów syntezy planu i projektu Rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie ustanowienia planu ochrony NPN, dotyczących fauny bezkręgowców parku.
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